再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道 大阪高槻線 歩道整備 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路環境課 交通安全施設グループ（連絡先 06－6944－9283） |
| 事業箇所 | 摂津市鳥飼中～高槻市柱本南町 地内 |
| 再評価理由 | ・事業採択後10年を経過した時点で継続中 |
| 目的 | 当該路線は、大阪市と高槻市を結ぶ幹線道路である。本路線の沿道には住宅、商店等が密集しており、また府立吹田支援学校鳥飼校（旧鳥飼高校）を初めとして公共施設も点在しており、歩行者や自転車の往来が多い。しかし、現状は歩道幅員が狭く歩行者等の安全が確保できていない状況である。 そこで、歩行者等の安全の確保を目的とした自転車歩行者道の整備を行う。 |
| 内容 | ○自転車歩行者道整備 延長：640ｍ 幅員：20.0ｍ（自転車歩行者道４．０ｍ×２＋車道６．０ｍ×２） |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費： 約４．１億円（約４．１億円） うち投資済事業費：約 ２．６億円 （内訳）調査費等約０．３億円（約０．３億円） （内訳）調査費等約０．２ 億円 用地費 約１．０億円（約１．０億円） 用地費 約０．０ 億円 工事費 約２．８億円（約２．８億円） 工事費 約２．４ 億円 |
|  | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 歩道整備等 約２．８億円（約２．８億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |
| 維持管理費 | ５．０百万円／年・ｋｍ（過去５年間の平均値） |
| 上位計画 | ○「大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版(H17.3)」 ○「大阪府歩道整備計画（案）H14.12」 |
| 関連事業 | ― |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 当該道路を北方面に行けば、府道茨木寝屋川線及び府道大阪高槻京都線を経て国道１７１号に達し、南方面に行けば府道八尾茨木線及び府道大阪中央環状線を経て、大阪市内に至る摂津市域を縦走する幹線道路である。交差している各府道の整備が完了している事から、当該道路の交通量が増加しており、歩行者等の安全確保が急務となっている。 ○交通事故発生状況 H8～H12 事故件数22件 | 当該道路を北方面に行けば、府道茨木寝屋川線及び府道大阪高槻京都線を経て国道１７１号に達し、南方面に行けば府道八尾茨木線及び府道大阪中央環状線を経て、大阪市内に至る摂津市域を縦走する幹線道路である。交差している各府道の整備が完了している事から、当該道路の交通量が増加しており、歩行者等の安全確保が急務となっている。 ○交通事故発生状況 H16～H20 事故件数20件 | ― |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | ― |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ・交通安全事業における費用便益手法は確立できていない | ・交通安全事業における費用便益手法は確立できていない | ― |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車利用者の安全を確保する。 【活力】 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（歩行者交通等の利便性向上） 【快適性】 ・幅の広い歩道を整備することにより、歩行者等の通行性が向上 | 【安全・安心】 ・歩車分離を図ることにより、歩行者・自転車利用者の安全を確保する。 【活力】 ・誰もが安心して社会参加できる生活空間の形成（歩行者交通等の利便性向上） 【快適性】 ・幅の広い歩道を整備することにより、歩行者等の通行性が向上 | ― |

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①Ｈ１４年度 ②Ｈ１４年度 ③Ｈ１６年度 | ①Ｈ１４年度 ②Ｈ１４年度 ③Ｈ２５年度 | 財政状況の悪化により、用地買収を伴う区間の整備に着手できなかったため。 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・用地 0％ ・工事85％ |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・当該箇所は自動車及び自転車・歩行者交通量が非常に多く、交通事故件数も依然多い状況であることから、歩行空間整備の必要性に変化はない。 ・隣接する旧鳥飼高校跡地に開校した府立吹田支援学校鳥飼校への通学路となっている。 以上の理由により、継続する。 |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・残区間において土地所有者との用地交渉を進め、平成２５年度末の事業完了を図る。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・財政状況の悪化により、当初計画から遅れを生じたが、今後、用地買収を伴う区間の整備に着手する見通しであることから事業を継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | ・工事の進捗率は８５％で、一部区間は既に供用済みであることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・既成市街地の歩道拡幅なので、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（案）

| 対応方針（案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・財政状況の悪化により、現在までの事業進捗が大幅に遅れてはいるが、当該箇所は自動車及び自転車・歩行者交通量が非常に多く、交通事故件数も依然多い状況であることから、歩行空間整備の必要性に変化はないため。 |
| --- | --- |

# Text boxes

5

6