# Text boxes

Step 1　見直し検討の対象とする範囲

Step 2　評価対象路線の抽出

No

府域の都市計画道路のうち、事業未着手の「幹線街路」

〔１〕計画決定後概ね30年以上経過している路線

〔２〕地形・地物との不適合を有する路線

平成18年2月作成

大阪府では、

都市計画決定後長期間にわたり事業未着手の都市計画道路について、これからの大阪の将来都市像に沿った計画となっているかを点検・検証し、存続または廃止の位置付けを行うために、路線の必要性を評価する方法と適切な見直しを行う手順などをまとめた、「大阪府都市計画道路見直しの基本的指針」を平成15年3月に策定しました。

現在、この指針に基づき、見直し作業を進めております。

〔１〕〔２〕のいずれかに該当する

Yes

Step 3　路線の機能評価

カルテを作成

廃止検討路線の抽出

路線の評価

〔１〕路線の属する圏域の道路密度

〔２〕上位計画等における路線の位置付け

〔３〕路線の有する機能

〔４〕代替機能となる路線等の存在

〔５〕路線存続に支障となる要因

No

路線毎に、上記評価項目を総合的に評価圏域全体から見た場合で必要性が低い

未着手

３８％(932km）

Yes

廃止検討路線

１５％（142km）

都市計画道路全体（２，４２５ｋｍ）の内

未着手の都市計画道路の割合は

未着手路線（９３２ｋｍ）の内、

30年以上経過しているものの割合は

８５％（790km）

都市計画道路の整備状況（平成12年度末現在、大阪市を除く）

計画決定後30年以上

経過している路線

未着手の内訳

Step4　廃止検討路線の他の視点からの検証

関係機関との調整

廃止候補路線の抽出

検証項目

〔１〕将来交通需要への対応

〔２〕当該路線の固有の課題への対応

整備済＋整備中

６２％（1,493km）

〔１〕〔２〕の検証から廃止による支障の度合いが低い

No

Yes

長期未着手の都市計画道路は、計画当初と社会経済情勢が大きく変化していることから、既に代替路線が存在しているなど、必要性が変化している可能性がある。

都市計画道路の区域では、自由には建築ができないという制限があり（都市計画法第53条）、しかもそれが長期化していることから、地域の活性化が阻害されているのではないかという懸念がある。

廃止候補路線

存　続

＊：大阪市を除く

松原市・羽曳野市・堺市・高石市・泉大津市・忠岡町・泉佐野市等

高槻市・箕面市

見直し全体スケジュール

＜H15.11月～H16.12月＞

第二弾見直し

南河内・泉州地域

＜H16.7月～H17.8月＞

第三弾見直し

北河内・中河内地域等

継続中

＜H17.3月～H18.2月＞

第四弾見直し

豊能・三島地域等

＜H15.4月～H16.2月＞

第一弾見直し

南河内地域

見直し完了

池田市・豊中市･吹田市･茨木市･摂津市･

島本町･大東市・東大阪市･和泉市

枚方市・寝屋川市･交野市･門真市･守口市･

四條畷市･八尾市･柏原市・岸和田市･貝塚市

藤井寺市・美原町・大阪狭山市・

富田林市・河内長野市

見直し・都市計画手続の流れ

約　１０　～　１２　ヶ　月

○市街地拡大の収束傾向

産業経済構造の変化による事業所数の減少や人口減少社会の到来により市街地の拡大は収束しつつある。

○地方分権時代の到来

都市計画についても地方自治体が、それぞれの責任において、主体的に取り組むことができるようになった。

など

約

１ヶ月

約

１ヶ月

約

１ヶ月

約

１ヶ月

約

１ヶ月

約

１ヶ月

約

2～3ヶ月

約

2～3ヶ月

告　示

大阪府都市計画審議会

都市計画

案の縦覧

等

都市計画

案の作成

カルテ

作成

公聴会

地元

説明会

都市計画

素案作成

市町村協議調整

廃止候補路線抽出

都市計画道路の見直しについて具体的な評価対象路線等のお問い合わせは

大阪府建築都市部総合計画課　施設計画グループ

電　話　０６－６９４１－０３５１　内線３９６５　　ＦＡＸ　０６－６９４４－６７７８

E-MAIL sogokeikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.pref.osaka.lg.jp/sokei/