平成29年度

庁舎室庁舎整備課

目　　　　　　　　次

|  |  | 頁 |
| --- | --- | --- |
| 整備グループ | ・・・・・・・・・・・・ | 122 |

整備グループ

１　咲洲庁舎の改修・整備（長周期地震動対策等）に関すること

咲洲庁舎の長周期地震動追加対策については、ダンパー等の実施設計を行うとともに、平成30年度の着工に向け、施工計画等について、入居部局やテナントとの調整を実施した。

２　本館の改修・整備に関すること

本館西館の撤去工事については、８月に着手した設備の先行撤去工事を10月末に完了し、９月議会前半での議決を得て、11月に建物本体の撤去工事に着手した。また、30年３月末には、東館新通用口を整備した。

３　大手前地区庁舎周辺整備に関すること

国の大阪第６合同庁舎（仮称）整備に伴い、５月31日府有地と国有地を交換した。国は、平成30年３月に整備事業に着手し、解体・建設期間は平成33年度末までの予定である。

# Text boxes

事務事業実績