## Slide 1
年度 | 制度検討 | モデル事業での施行
２０１９年度 |  | ≪基本設計≫ ・景観形成に向けた目標設定 ・アドバイス会議の実施 ・景観形成の目標に沿った計画、 設計の実施
２０２０年度 |  | ≪実施設計≫ ・アドバイス会議の実施 ・景観形成の目標に沿った計画、 設計の実施
２０２１年度 |  | ≪工事施工≫ ・景観形成の目標達成に向けた 公共事業の実施
２０２２年度 |  | ≪工事施工、冬頃竣工（予定）≫ ・設計者による目標達成の自己評価 ・アドバイザーによる評価 ⇒景観形成に寄与した公共事業の 事例を蓄積、活用
２０２３年度 |  | 
※「モデル事業」は、現時点でモデル実施が決定している「大阪府立こんごう福祉センター改修工事」を示す。
※上記は、現時点でのスケジュール（案）。他のモデル事業の施行等により、適宜時間短縮を図る。
・PDCAの全体像の検討
・アドバイス会議の対象事業、
規模等の検討（庁内調整）
・市町村との関係の整理
公共事業PDCAサイクルに
関する実施要綱（案）の策定
公共事業全般を対象に
景観アドバイス開始
公共事業PDCAサイクル
に関する実施要綱の策定
希望案件を対象に
景観アドバイス試行開始
公共事業PDCAサイクル実施要綱
の運用に向けた最終検討
モデル実施・試行実施により、
適宜、実施要綱（案）を修正
モデル実施・試行実施により、
適宜、実施要綱（案）を修正
公共事業PDCAサイクル検討スケジュール（案）