平成２７年度　事前評価調書（総事業費10億円以上）

| 事業名 | 北①待機宿舎建替整備事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 警察本部総務部施設課（連絡先 06-6943-1234） |
| 事業箇所 | 大阪市北区 |
| 事業目的 | 待機宿舎とは、大規模災害等の発生時において、大量の警察力を迅速に動員し、初動措置を行うための体制を確立するために、警察職員を集団的に居住させる施設であり、世帯用宿舎と単身寮がある。 大阪府警察では、待機宿舎を整理・統廃合するため、大阪府警察待機宿舎整備基本計画（以下、「基本計画」という。）を策定し、府内４３か所３，６８７戸（室）ある待機宿舎を１６か所２，３０８戸（室）に再編整備するもので、単身寮については、警察官の大量退職に伴う 新規採用者の増加に対応可能な室数を確保しつつ、世帯用宿舎については、２，５４９戸から１，１２８戸に再編集約するものである。 また、基本計画の策定に当たり、各待機宿舎の老朽化の度合いや所在地等について、総合的に検討を重ね、府内を４つの地域に分け、世帯用宿舎と単身寮をそれぞれ１か所以上確保することとした。 北①待機宿舎は、昭和３６年度に建設され、築後５３年が経過しており、老朽化が著しい ことに加えて、居室内にトイレや風呂もなく、居住環境が極めて劣悪である。 また、今後は老朽化等により廃止する予定の単身寮が９か所・３０８室に及ぶことから、 北①待機宿舎建替整備事業において、所要の室数を確保するため、高層化により単身寮６０室を増室し、建替整備を行うものである。 |
| 事業内容 | 〔新待機宿舎（単身寮）〕 戸 数：１棟 １００室 構 造：鉄筋コンクリート造 １１階建 居住面積：２３㎡ 延床面積：２，８１０㎡ 敷地面積：１，２７９㎡ |
|  | 〔現待機宿舎（単身寮）〕 戸 数：１棟 ４０室 築 年：昭和３６年度築（５３年経過） 構 造：鉄筋コンクリート造 ４階建 居住面積：１３㎡ 延床面積：１，１４３㎡ 敷地面積：１，２７９㎡ |
| 事業費 | 全体事業費：約１５．９億円 （内訳）工事費 約１５．４億円 設計費等 約 ０．５億円 |
|  | 【事業費の積算根拠】 基本計画段階での概算額 | 【工事費の内訳】 新築工事費 約１５．１億円 撤去工事費 約 ０．３億円 |
| 事業費の変動要因 | 基本計画段階での概算額であり、今後、設計等を行い、事業費を精査する。 |
| 維持管理費 | 約７００千円／年 |
| 関連事業 | － |
| 上位計画等に おける位置付け | 大阪府警察待機宿舎整備基本計画（平成２６年２月） |
| 優先度 | 老朽化が進んでいること、また、各居室も狭隘でトイレや風呂もなく、居住環境が極めて劣悪であることから建替優先度は非常に高い。 |
| 事業を巡る社会 経済情勢等 | 【待機宿舎の現況】 現在、府下に３，６８７戸（室）を確保しているところであるが、その約６割は昭和 ３０年代から昭和４０年代に建設されたものであり、各居室が狭隘であることに加え、老朽化が著しい。 【再編整備後の戸（室）数】 再編集約により、廃止する宿舎の土地売却益を財源として建替整備を進め、平成３５年度末 までに２，３０８戸（室）とする。 |
| 地元の協力体制等 | 地元住民への説明会は定期的に実施する予定である。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 待機宿舎整備事業に係る投資効果を分析する手法は確立されていない。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 ・警察職員の集団居住による常時待機体制によって、大規模災害等における被害を最小限に食い止めるための所要の初動体制が確保される。 ・品質、機能、安全性について魅力ある施設を整備することにより、警察職員の士気の高揚を図る。 【受益者】 ・府民及び警察職員 |
| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 【事業スケジュール】 平成２６年度 基本計画 平成２７年度 基本設計 平成２８年度 実施設計 平成２９年度 撤去工事 平成２９～３１年度 本体工事 |
| 完成予定年度 | 平成３１年度 |
| 代替手法との 比較検討 | 【増築・改修】 昭和３６年度に建設され、築後５３年が経過し、老朽化が著しく、また各居室が狭いことに 加え、トイレ、風呂も設置されていない昔ながらの構造となっていることから、増築や改修 には適さず、建替え以外に代替案立案の余地はない。 |
| 自然環境等への 影響とその対策 | 【緑化の推進】 大阪府自然環境保全条例に定める緑化率を確保する。 【省エネルギー等への配慮】 省エネルギー型機器や断熱性の高い部材の使用、居室採光の十分な確保等による地球環境 保全に努める。 |
| その他特記事項 | － |

| 対応方針（原案） | ・事業実施 ＜判断の理由＞ 待機宿舎は、大規模災害等の発生時において、大量の警察力を迅速に動員し、初動措置を行うための体制を確立するために必要不可欠な施設である。 平成２６年２月に策定した待機宿舎整備基本計画では、府内に４３か所ある待機宿舎を １６か所に整理統合することとしている。 北①待機宿舎は、築後５３年が経過し老朽化が著しく、各居室にトイレや風呂がなく居住面積も１３㎡と非常に狭いことから、建替を行い、居室を広げトイレ等を設置するなど居住環境の改善を図る。また、上記計画に基づき、今後、府内において老朽化等により廃止予定の単身寮が９か所・３０８室に及ぶことから、高層化することで、６０室を増室し、単身寮１００室を確保する。 |
| --- | --- |