大阪府道路公社　中期経営計画【2019年度～2021年度】の概要

・公社は、2017年度末までは5路線の管理・運営を行っていましたが、2018年4月に堺泉北有料道路と南阪奈有料道路

を西日本高速道路株式会社へ移管し、さらに、2019年4月には第二阪奈有料道路を移管することとしています。

・これにより、本計画期間における公社管理路線は、鳥飼仁和寺大橋有料道路及び箕面有料道路の2路線となりますが、

これら2路線について、責任ある道路の管理・運営を行うとともに、建設費の着実な償還を行っていくため、今回の「中期

経営計画（2019～2021年度）」（2019年3月策定）において、計画期間内の取り組みや数値目標の設定などを行いました。

公社路線の概要

| 路線名 | 供用年月 | 施設の概要 | 建設事業費 （億円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 鳥飼仁和寺大橋 有料道路 | 1987.2 | 摂津市鳥飼中～寝屋川市仁和寺本町 0.7㎞ | 102 |
| 箕面有料道路 （箕面グリーンロード） | 2007.5 | 箕面市坊島～箕面市下止々呂美 6.8㎞ | 500 |
| 合計 |  | 7.5㎞ | 602 |

路線の位置図

◯公社事業の推移

（1）　5路線の建設及び管理運営

5路線の建設時借入金1,788億円の返済に努め、2017度末には借入金等残高が671億円まで減少しました。

※純流動負債＝流動負債－流動資産等

（2）　3路線の移管

3路線移管後の2019年度当初に道路公社の借入金は実質的にゼロとなります。

※借入金等残高＝「固定負債（長期借入金）＋流動負債」－「流動資産等」

◯道路公社経営改善

■コスト縮減

新たに橋梁点検における足場工の工夫により50百万円を縮減し、現在までの取り組みとあわせて、年平均

34百万円の縮減を図ります。

| 項目 | 主なコスト縮減内容 | 路線 |
| --- | --- | --- |
| 維持管理方法 | 維持管理方法の工夫 ・LED照明の導入 ・道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車の更新時期見直し ◎1・橋梁点検における大型橋梁点検車の導入 | 鳥飼仁和寺 箕面 鳥飼仁和寺 |
|  | 管理水準の見直し ・清掃回数の低減 ・料金所収受設備の更新台数見直し | 箕面・鳥飼仁和寺 鳥飼仁和寺 |
| 入札･契約 | 電力調達方式の見直し ◎2・新電力の参入を促す枠組み設定 | 箕面・鳥飼仁和寺 |
|  | NEXCO西日本への業務委託 ・ETCにかかる中央処理業務 ・ETC設備保守 | 箕面 箕面 |
| 一般経費 | 人件費の縮減（定員削減、時間外勤務縮減等） 光熱水費の縮減・ﾉｰﾍﾟｰﾊﾟｰ化の推進、備品調達方法等の見直し |  |

注)  ◎1新中期計画で新たに実施したもの　　　◎2前中期計画策定後に対象箇所を追加して実施しているもの

（参考）コスト縮減額と維持管理経費の比較

（単位：百万円）

|  | 2019計画 | 2020計画 | 2021計画 | 計画期間計 （年平均） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 維持管理費 | 1,082 | 876 | 1,026 | 2,983 (994) |
| コスト縮減額 | △67 | △17 | △17 | △101 (△34) |

|  | 2018年度見込 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 償還準備金等繰入額 | 1,018 | 564 | 844 | 760 |
| 償還準備金等積立額 | 11,646 | 12,211 | 13,055 | 13,815 |

■利用促進

今後、以下の取組みの実施に努めてまいります。

| 取組内容 | 具体的内容 | 路線 |
| --- | --- | --- |
| 各種ﾀｲｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ | 集客施設とのタイアップキャンペーンの実施 | 箕面 |
| 営業活動 （回数券の販売促進） | 北大阪ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ･中央卸売市場等の営業活動実施 | 鳥飼仁和寺 |
|  | コンビニでの販売実施(2018～) |  |
| ホームページでの 情報発信・魅力向上 | ◎Twitterによる情報発信(2019～) | 箕面･鳥飼仁和寺 |
|  | 沿線自治体・観光施設など多様なリンクの設定 | 箕面･鳥飼仁和寺 |
| 関係市と連携した取組み | 写真コンテスト等の実施及び展示会(2018～) | 箕面･鳥飼仁和寺 |
| ＰＲ活動 | ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ等でのﾘｰﾌﾚｯﾄの配架実施 | 箕面 |
|  | 近隣の集客施設やイベントでのﾘｰﾌﾚｯﾄ等の配布 | 箕面･鳥飼仁和寺 |
|  | 新名神関連のﾘｰﾌﾚｯﾄ配布や利用者ニーズ把握のためのｱﾝｹｰﾄ実施(2018～) | 箕面 |
| 効果的な案内誘導・工夫 | 誘導案内表示（2017～） | 鳥飼仁和寺 |
|  | ◎自転車通行者への啓発看板設置等(2019～) |  |

注）◎新中期計画で新たに実施するもの

■安心・安全で利便性の高い道路サービス提供

(1)計画的な維持管理

2016年3月に策定した「大阪府道路公社維持管理方針」により、維持管理業務を着実に実施していくとともに、

防災対策の強化や渋滞対策に取り組んでまいります。

計画期間内に実施する主な工事

| 路線名 | 工事内容 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 以降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鳥飼仁和寺 | 橋梁定期点検 中央分離帯の漏水工事 伸縮装置補修 道路情報板・遮断機設置 |  |  |  |  |
| 箕面 | 南出口付近３車線化工事 料金機械設備更新 監視制御設備補修 道路情報盤設備更新 北出入口付近防災対策 ﾄﾝﾈﾙ中央帯区画線補修 |  |  |  |  |

(2)交通安全・渋滞対策の推進

各路線の事故・渋滞要因を調査分析した結果を踏まえ、必要な対策を関係機関と連携しながら進めてまいります。

| 路線 | 対象箇所 | 検討・実施内容 |
| --- | --- | --- |
| 箕面 | 南出口 | ※南行白島交差点手前の3車線化工事（2018～2019）（府と連携） |
|  | トンネル内 | 中央帯の区画線補修工事（2019） |

◯中期経営計画（2019～2021年度）の目標　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

| (損益計算書ベース） | 2018見込 | 2019計画 | 2020計画 | 2021計画 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均交通量（台/日） | 19,992 | 20,150 | 20,352 | 20,554 |
| 収益（料金収入等） Ａ （うち料金収入） | 2,082 (1,776) | 1,840 (1,840) | 1,894 (1,894) | 1,933 (1,933) |
| 費用（道路管理費等） Ｂ | 1,064 | 1,276 | 1,050 | 1,173 |
| 償還準備金等繰入額（Ａ－Ｂ） | 1,018 | 564 | 844 | 760 |

（参考）各年度の項目別内訳

※日平均交通量の路線別内訳

|  | 2018見込 | 2019計画 | 2020計画 | 2021計画 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均交通量（台/日） （うち鳥飼仁和寺） （うち箕面） | 19,992 (10,662) (9,330) | 20,150 (10,577) (9,573) | 20,352 (10,508) (9,844) | 20,554 (10,449) (10,105) |

# Text boxes

箕面有料道路

鳥飼仁和寺大橋有料道路

2019.4　NEXCO西日本へ移管（第二阪奈）

2018.4 NEXCO西日本へ移管（堺泉北）

2018.4 NEXCO西日本へ移管（南阪奈）

資料4