平成29年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 一般府道 豊能池田線（伏尾バイパス）道路改良事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 池田市伏尾町 |
| 再々評価理由 | 再々評価実施後5年間を経過した時点で継続中 |
| 事業目的 | 本路線は、大阪府北部の豊能郡と池田市中心部を結ぶ幹線道路である。 当該区間は、道路線形が悪く、大型車交通も多いことや、土砂災害の影響を受けやすい区間となっていることから、本事業により、現道のバイパス機能を確保し、交通の円滑化や歩行者等の安全確保を目的としている。 |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：1.4km 道路幅員：13.0m 車道：2車線（3.0m×2） 自転車歩行者道：両側（3.0m×2）〈トンネル内は自転車歩行者道なし〉 ・トンネル：1箇所 ・橋梁：2橋 |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約57.0億円（約57.0億円）〔国：31.3億円、府：25.7億円〕 |
|  | （内訳）用地費 約11.0億円（約11.0億円） 工事費 約46.0億円（約46.0億円） | 【工事費の内訳】 トンネル工 約 15.0億円(約 15.0億円) 橋梁工 約 12.0億円(約 12.0億円) 道路築造工 約 19.0億円(約 19.0億円) |
| 事業費の変更理由 | ― |
| 維持管理費 | 約1,740万円／年 道路部 ： 33万円/千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部 ：146万円/年（点検費・塗装費等） トンネル：1,300万円/年（過去5年府内実績より算出） |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 計画時点H9 | 前回評価時点H24 | 再々評価時点H29 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・当該区間は、歩道が未整備の上、線形が悪い箇所が多いにも関わらず、大型車交通が多いため、交通安全上問題が生じている。また、当該箇所の北部では住宅開発が行われており、更なる交通需要の増大が懸念される。これに対応すべくバイパス道路の整備を行い、交通の円滑化や安全性の向上を図るものである。 ・交通量（平日24時間） H6 9,527台 ・大型車混入率 H6 27.0% | ・平成20年度に、土砂災害が発生しており、通行止めを行っている ・平成19年5月箕面グリーンロード開通 ・交通量（平日24時間） H22 9,269台 ・大型車混入率 H22 17.6% ・交通事故発生状況 H18～H23：29件 （６年） | 同左 ・交通事故発生状況 H24～H28：14件 （５年） | 府域全体で交通量が減少傾向にあり、本路線でもその傾向がみられ、交通事故発生件数が減少。 |
| 地元の 協力体制等 | 地元市は、交通の通行状態、安全性が高まるので協力的であり、早期完成を望んでいる。 |
|  | 計画時点H9 | 前回評価時点H24 | 再々評価時点H29 | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ |  | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.28 B＝80.5億円 C＝63.1億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.05 B＝80.1億円 C＝76.1億円 【算出方法】 同左 【受益者】 同左 | 基準年と供用開始年度の変更による。 ※供用開始年度は休止前の年度に休止期間を加えた年度を仮定。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【安心・安全】 ・災害発生時の緊急交通路が確保される。 ・歩車分離による交通安全機能の向上が図られる。 ・車両等の走行性の向上による安全が確保される。 【活力】 ・地域間交流連携が強化される。 ・物流効率化及び地域の活性化が図られる。 【快適性】 ・道路線形改良により運転時の負担が低減される。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |  |

|  | 計画時点H9 | 前回評価時点H24 | 再々評価時点H29 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ 事業採択年度 事業着工年度 完成予定年度 | 平成9年度 平成9年度 平成22年度 | 平成9年度 平成9年度 未 定 | 平成9年度 平成9年度 未 定 | 財政再建プログラム(案)による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止となった。現中期計画(案)でも休止の位置付けとなっており、完成予定時期は未定 |
| ＜進捗状況＞ | ― | ・全体32％ (18.1億円/57億円） ・用地82％ (9.0億円/11億円） ・工事20％ (9.1億円/46億円） | ・全体32％ (18.1億円/57億円） ・用地82％ (9.0億円/11億円） ・工事20％ (9.1億円/46億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・現道は、平成30年度完成予定の箕面森町（企業誘致ゾーン）や、平成29年秋頃の開通を目指す新名神高速道路と接続することや、道路線形の不良や歩道の未整備により交通の円滑化や安全性の向上を図る必要がある。 ・事業の必要性に変化はないが、平成19年5月の箕面グリーンロード開通以降、大型車の交通量、混入率の低下などから、一定改善傾向がみられるものの、箕面森町や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、事業実施の判断を見極める必要がある。 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | 現時点では、残事業費が大きいことや、用地買収に課題があることから、早期に効果を 発現できる目処が立たない。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 地形上の制約や走行性の観点、箕面グリーンロードの開通等により、大型車の混入率が減少している現状、新名神高速道路の開通による交通状況変化、コスト縮減の観点から現道拡幅等も含めた計画を検討する必要がある。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 本路線は、自然環境への影響や地形改変量を極力少なくするため、延長1,400mのうち、540mをトンネルで計画している。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | 【関連事業】 ・新名神高速道路 平成29年秋頃供用目標［西日本高速道路（株）］ ・箕面森町 平成30年度完成予定 [大阪府他] （開発面積314ha、計画戸数：1,800戸、計画人口6,000人） |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業休止 ＜判断の理由＞ ・土砂災害対策として、対策が必要な箇所の防災工事を順次実施しており、また、H19年度の箕面グリーンロード供用後、本事業区間の交通量・大型車混入率ともに減少してきており、事業の緊急性は低下している。 ・しかし、将来交通量予測（H42）では、事業採択時と同等の交通量が見込まれ、H29年度末の新名神高速道路の供用、H30年度末の箕面森町（企業誘致ゾーン）の土地引渡しによる企業立地に伴う交通状況変動を確認する必要がある。 ・今後、交通量が明確になった段階で事業の必要性を再確認し、事業費のコスト縮減や早期効果発現について、代替案（現道拡幅等）との比較も含め検討を行っていく。 以上の理由から、 事業休止を継続する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

平成29年9月25日修正後