| 平成25年8月29日（木） 平成25年度 第2回 治水専門部会 | 参考資料 1 |
| --- | --- |

治水専門部会における審議状況

◆部会メンバー（50音順）

| 氏 名 | 所 属 | 専門分野 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 京都大学防災研究所 教授 | 災害経済学 | 部会長 |
|  | 神戸大学大学院農学研究科 教授 | 農業水利 |  |
|  | 公益財団法人 滋賀県建設技術センター 常務理事 | 治水行政 | 部会長代理 |
|  | 京都大学防災研究所 教授 | 減災対策 |  |
|  | 神戸大学大学院工学研究科 教授 | 水工水理学 |  |

◆審議項目・結果

【平成23年度】

| 開催経過 | 審議項目 | 審議結果 |
| --- | --- | --- |
| H23年度 第１回 平成23年 6月8日(水) 18:00～20:00 | 部会長、部会長代理の選出 | 推薦により多々納委員が部会長に、中谷委員が部会長代理に選任 |
|  | 一級河川寝屋川流域の当面の治水目標の設定に向けた論点整理について（氾濫解析に用いる外力について） | 寝屋川流域の特性を考慮し、過去最大である八尾実績降雨を80ﾐﾘ相当（最終目標）雨量として、また、50ﾐﾘ相当としては八尾実績降雨のⅢ型引き縮めを用いることは妥当。 ただし、中間の雨量については、数パターンの対象降雨を与え、治水施設の効果も踏まえて検討を行うこと。（継続審議） |
| H23年度 第２回 平成23年 ６月29日(水) 9:30～12:00 | 二級河川芦田川の治水手法案の作成について | （東羽衣調節池から国道２６号の当面の治水目標が５０ﾐﾘ相当区間についての） 治水手法は河道対応案で進めることで良いが、超過降雨に対する各案の便益・効果について次回委員会で併せて説明すること。 |
|  | 二級河川佐野川･住吉川の当面の治水目標の設定について | 既往災害時の降雨データを整理・検証し計画降雨波形の適合性をチェックした上で、治水目標の検討を行うこと。（継続審議） |
|  | 一級河川寝屋川流域の当面の治水目標の設定等について （中間目標設定における降雨波形について） | 中間の整備水準として、中央集中型モデル降雨と八尾実績型降雨を与え、検討を進めること。（継続審議） |
| H23年度 第3回 平成23年 7月27日(水) 9:30～12:20 | 安威川ダム事業の検証について | 課題があるものの流水型ダムについては技術的に可能ということで検討対象とする。 概ね検討の結果については了承するが、以下の点を整理すること。 ・ダム堤体崩壊･損傷の可能性について超巨大地震動を対象とした動的解析結果を示すこと。 ・堤体損傷リスクについては、貯留型と流水型の比較として常時満水位時で行うとともに、危機管理対応としてサーチャージ水位時でも検討すること。 |
|  | 一級河川寝屋川流域の当面の治水目標の設定等について | 流域調節池の実現可能性を追加するなどの委員意見を加え、本日の内容を次回委員会に諮ることは了承。 |
| H23年度 第４回 平成23年 10月17日(月) 17:00～19:15 | 二級河川大川の当面の治水目標の設定について | 1/10対策を当面の治水目標の部会案とし次回委員会に報告することは了承。 治水計画における計画降雨波形については、中央集中型の降雨波形を採用することについては了承。 |

※平成23年度続き

| 開催経過 | 審議項目 | 審議結果 |
| --- | --- | --- |
| H23年度 第5回 平成23年 12月12日(月) 18:30～19:50 | 一級河川天野川・前川の当面の治水目標の設定について | 天野川については、現在の治水能力である、中・下流は80ミリ程度対応（1/100）、上流は65ミリ程度対応（1/30）、前川については65ミリ程度対応（1/30）を当面の治水目標の部会案とし委員会に報告することは了承。 |
| H23年度 第6回 平成24年 1月26日(木) 18:30～19:45 | 一級河川西除川の当面の治水目標の設定について | 西除川については、80㎜程度対応（1/100）、三津屋川については、現行の治水能力である80㎜程度対応（1/100）を、当面の治水目標の部会案とし委員会に報告することは了承。 ただし、報告時に、狭山池ダム上流での家屋浸水はないものの危険度Ⅲの発生地域における現在の土地利用形態等や今後の土地利用の対応等に関する考え方を説明すること。 （注：部会後、一部で再検討を要する内容が確認されたことから、一旦委員会での審議を見送り、再度部会で審議予定） |
| H23年度 第7回 平成23年 2月23日(木) 10:00～12:15 | 二級河川石津川水系の当面の治水目標の設定について | 百舌鳥川、甲斐田川、陶器川、妙見川については、当面の治水目標を現状維持とすることで了承。 石津川、百済川、和田川については、委員意見を踏まえ資料を整理し、次回引き続き審議する。 |
|  | 二級河川佐野川・住吉川の氾濫解析モデルの妥当性確認について | 佐野川・住吉川の氾濫解析モデルの妥当性確認については、委員意見を踏まえて資料を整理し、次回引き続き審議する。 |

【平成24年度】

| 開催経過 | 審議項目 | 審議結果 |
| --- | --- | --- |
| H24年度 第1回 平成24年 7月11日(水) 18:10～20:30 | 部会長、部会長代理の選出 | 推薦により多々納委員が部会長に、中谷委員が部会長代理に再任 |
|  | 氾濫シミュレーションの条件確認について | 「洪水リスク表示図」及び「当面の治水目標の設定」における各々の氾濫シミュレーション条件について、認識を共有。前者に関しては、より府民へわかりやすく表示できるよう引き続き改善に努めてもらいたい。後者に関しては、「被害最大となるシナリオ」について機会を見て引き続き議論する。 |
|  | 二級河川石津川水系の当面の治水目標の設定について | 石津川、和田川については、65㎜程度対応（1/30）、百済川については現状維持とすることを、当面の治水目標の部会案とし委員会に報告することは了承。 |
| H24年度 第2回 平成24年 8月1日(水) 10:00～12:25 | 大和川水系西除川ブロックの当面の治水目標の設定について | 人的被害が生じないならば、当面は治水対策を実施しないとした考え方は一定理解。一方で、50mm未対応区間を残して、それより上流区間で河川改修する点については意見が分かれることから、田畑等で浸水はするも人的被害がない場合の対応に係る「今後の治水対策の進め方」の修文と併せて、次回以降、引き続き審議。 |
|  | 二級河川大津川水系の当面の治水目標の設定について | 説明内容に係る方向性に関しては一定理解。ただし、以下の点について次回以降引き続き審議。 ・東槇尾川において、当面の治水目標に関して、「整備水準」と「被害の出方」という２つの視点を踏まえた上で、どう表現するか。 ・父鬼川において、堆積土砂撤去といった維持管理による治水対策の考え方の位置づけ ・松尾川において、人的被害がない中での残区間に対する河川改修の考え方 |

※平成24年度続き

| 開催経過 | 審議項目 | 審議結果 |
| --- | --- | --- |
| H24年度 第３回 平成24年 9月13日(木) 10:00～12:15 | 前回までの治水専門部会における指摘事項と対応方針について | 本日の論点整理としては、以下のとおりであり、次回、これら論点に対する「今後の治水対策の進め方」における解釈及び必要に応じての修文等について整理すること。 ・これまで治水対策の対象としてこなかった、家屋が点在しているような山間部区間も、人命最優先の視点に立ち、新たに対象に加えていることをしっかり説明すること ・各区間の治水対策の優先順位に関して、様々なケースでの浸水リスクを比較し、河川全体としてよりリスクの小さい整備手順を合理的とするとともに、上流の対策を先行することでリスクの変化が想定される区間に対しては、前後比較によりリスク変化の度合いを確認すること。 ・その上で、リスク変化が受忍できるレベルであれば、田畑等の区間に関しては、治水対策の対象として優先順位を低くすることも考慮できること。 |
|  | 大和川水系西除川ブロックの当面の治水目標の設定について | 西除川（狭山池ダム上流区域）の当面の治水目標の部会案を、50ミリ程度対応（1/10）とし委員会に報告することは了承。ただし、治水手法の審議に際しては、上流部と中流部の整備手順の違いによる浸水リスクの変化等を整理すること。 |
|  | 二級河川大津川水系の当面の治水目標の設定について | 大津川については、現状で府内で目標とすべき治水レベルに達しており、松尾川については現計画規模（80ミリ程度対応）、槇尾川、東槇尾川、牛滝川については65ミリ程度対応（1/30）、父鬼川については50ミリ程度対応（1/10）を当面の治水目標の部会案とし委員会に報告することは了承。 |
| 大阪府河川整備審議会 治水専門部会に移行（平成24年度 第1回大阪府河川整備審議会 平成24年11月26日） |
| H24年度 第1回 平成24年 12月4日(火) 14:00～16:50 | 「今後の治水対策の進め方」に関する確認事項について | 中流域の田畑区間より、上流域の家屋が点在する区間を先行して治水対策するかにあたっては、 ①低いコストで、効率的に流域全体における浸水被害低減の効果を発揮できること ②中流域における被害の変化が受忍のレベルであること の2点を確認頂くとともに、補足資料の表現等については、部会長預かりで事務局と調整させて頂く。 |
|  | 大和川水系西除川ブロック（東除川等）の当面の治水目標の設定について | 東除川については、50ミリ程度対応（1/10）、落堀川については、大和川の背水対策を継続して実施、大水川と平尾小川については、現状で府内で目標とすべき治水レベルに達しているとして、当面の治水目標の部会案とし、委員会に報告することは了承。 |
|  | 大和川水系石川ブロックの当面の治水目標の設定について | 石川ブロックに関しては、流域面積が大きく、支川も多いため、石川本川と支川の治水バランスなどの相互関係を十分に考慮する必要があることから、まずは、石川ブロックとしての本川・各支川の当面の治水目標の設定手順を整理いただき、その上で、流域内の12河川を一度に審議できるように準備すること。 |

※平成24年度続き

| 開催経過 | 審議項目 | 審議結果 |
| --- | --- | --- |
| H24年度 第2回 平成24年 12月13日(木) 10:00～12:15 | 大和川水系石川ブロックの当面の治水目標の設定について | 河川特性等を踏まえ、石川本川及び各支川の計画降雨波形、流出解析手法については了承。 石川ブロックの当面の治水目標の設定の進め方に関しては、 第1段階：本川・各支川の設定フローに基づく治水目標の仮設定 第2段階：大和川の受入可能流量、流域内の治水バランスを踏まえ、治水目標を調整し設定 といった手順で進めることとし、本日は、第1段階としての仮設定案について了承。 次回、治水目標の調整のポイントを整理し、説明すること。 |
|  | 「今後の治水対策の進め方」に関する確認事項について | 「今後の治水対策の進め方 補足資料（素案）」に関しては、概ね了承。なお、本日の意見を踏まえ、一部修文すること。 |
| H24年度 第3回 平成25年 2月13日(木) 10:00～12:15 | 大和川水系石川ブロックの当面の治水目標の設定について | 大和川水系石川ブロックの治水目標の設定に関して、大和川の受入流量を考慮し、石川本川の治水目標を65ミリ程度対応（900m3/s）、各支川を「今後の治水対策の進め方」の設定フローに基づく治水目標とすることで了承。ただし、石川本川に関しては、次回以降、大和川受入可能流量1,000m3/sとした場合の事業効率等も確認した上で、治水目標を設定する。 |
|  | 二級河川佐野川水系の当面の治水目標の設定について | 佐野川水系に関しては、仮の治水手法として「河道改修＋貯留施設」での65ミリ程度対応（1/30）を当面の治水目標とすることで部会案とし、審議会に報告することで了承。 |
| H24年度 第4回 平成25年 3月14日(木) 18:10～20:05 | 大和川水系石川ブロックの当面の治水目標の設定について | 石川本川は、最下流部で計画高水流量1,000m3/s規模とした65ミリ程度対応（1/30）、各支川及び原川は「今後の治水対策の進め方」の設定フローに基づく治水目標を当面の治水目標の部会案とし、審議会に報告することは了承 |
|  | 淀川水系淀川左岸ブロックの当面の治水目標の設定について | 穂谷川については80mm程度対応（1/100）、船橋川、藤田川、北川については、現状で府内で目標とすべき治水レベルに達しているとして、当面の治水目標の部会案とし、審議会に報告することは了承。 |

【平成25年度】

| 開催経過 | 審議項目 | 審議結果 |
| --- | --- | --- |
| H25年度 第1回 平成25年 7月10日(月) 10:00～12:30 | 淀川右岸ブロックの当面の治水目標の設定について | 芥川・檜尾川・水無瀬川については、80ミリ程度対応（1/100）とすることで了承。 東檜尾川および50ミリ対応済の6河川については、次回以降に継続審議とする。 |