**大阪府中央卸売市場再整備検討会議分科会検討経緯まとめ**

令和５年２月上旬から６月上旬までに６回の分科会（うち２回は個別ヒアリング調査）を開催し、大阪府中央卸売市場の再整備に関する意見・要望等をお聞かせいただきました。これまでの検討経緯は次のとおりであり、引き続き、再整備に向けた施設計画等の検討を進めています。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **回数** | **開催時期** | **主要議題・提示資料等** | **検討経過** |
| 第１回 | 令和５年２月上旬 | 大阪府中央卸売市場再整備基本計画（たたき台）の説明・共有と意向把握 | * 卸売業者・仲卸業者とも**「たたき台」は受け入れられない**との見解で一致
 |
| 第２回 | 令和５年２月下旬 | **平面配置**に関する検討課題余剰地と使用料の関係性 | * **卸売場・仲卸売場を平面配置するプラン**を再検討し、想定される使用料、余剰地活用の方針と合わせて提示
 |
| 第３回 | 令和５年３月上旬 | 再整備案の検討に向けた**事業者意向の確認**（個別事業者ヒアリング①） | * 平面配置案の検討にあたり、卸売場・仲卸売場・買荷保管所等の**使用実態や必要規模等について個別にヒアリング**を実施
 |
| 第４回 | 令和５年３月下旬 | 第３回までの意見を踏まえた再整備案**（卸売場・仲卸売場の平面配置）** | * 個別事業者ヒアリング①の結果を踏まえ、**平面配置案の課題・論点について共有・議論**
 |
| 第５回 | 令和５年４月下旬 | １階及び**上層階の機能配置・規模設定**に向けた事業者意向の確認（個別事業者ヒアリング②） | * 平面で確保する規模を縮小する可能性を検討するため、特に、**上層階への機能配置の可能性・意向について、大口仲卸業者に対して個別にヒアリング**
 |
| 第６回 | 令和５年５月・６月 | 過去５回の分科会における意見概要と意見を踏まえた再整備案・事業費・使用料等 | * **卸売業者・仲卸業者の意見や課題認識を共有**し今後の方向性を確認
* **配棟計画、棟内の機能配置、入出荷動線イメージ等を確認**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **現在の検討****方針・内容** | * **卸売業者・仲卸業者の平面配置を前提**としつつ、**必要とされる規模を確保した再整備案（施設計画・機能配置）**を検討している
* 平面配置×必要規模の確保を実現するため、**上層階の有効活用や入荷～市場施設～出荷に至る市場流通全体の効率的な施設配置・物流動線の確保**を検討している
* 再整備において、場内事業者から要望の強い**使用料負担の抑制に向けて、施設規模の最適化や余剰地の活用**を検討している
 |