## Slide 1
（１）まちづくり促進事業会計（りんくうタウン、阪南スカイタウン、二色の浜）
1
○ まちづくり促進事業会計は、計画どおりに分譲が進まないりんくうタウン等の産業用地について、企業ニーズの変化を踏まえ、定期借地事業を本格的に導入することで、政策的に企業誘致を促進し、まちの早期立上げを実現するため、平成15年に設置したものです。
○ この事業は、起債の発行により用地取得に必要な資金調達を行い、その償還は事業用地の売却収入を充てることにより、収支が均衡する仕組みになっています。 その売却予定価格（簿価）は、1,141億円です。
○ また平成24年度以降、地域整備事業会計廃止時に一般会計へ移管された土地について定期借地を行う場合には、一般会計から現物出資を受けて貸付し、当該土地の貸付収入に相当する納付金を一般会計へ納付しています。（貸付期間終了後は一般会計に返還）
事業の仕組み

## Slide 2
○ りんくうタウン、阪南スカイタウン分譲・定期借地の契約状況
分譲等の契約率は、企業局事業の収束を決定した平成13年では、りんくうタウン40.4％、 阪南スカイタウン45.7％でしたが、平成15年に『まちづくり促進事業会計』を設置し、定期借地事業を本格導入して以降、順調に契約がすすみ、令和５年３月末現在では、それぞれ99.3％、96.2％となっています。
■ 財政リスクの内容・程度、講ずべき措置
令和5年度以降、順次、定期借地期間が終了しますが、起債の償還時までに土地が売却できない場合には財政負担が生じる恐れがあり、現在保有する土地が全く売却できなければ、起債償還額の752億円が必要となります。
このため、貸付期間中の売却を希望する定期借地事業者のニーズに柔軟に対応し、定期借地から分譲へと円滑に進むよう、貸付期間の終了を待たずに売却を進め、地域ポテンシャルの向上に努めていきます。
2

## Slide 3
3
（２）港湾整備事業特別会計 ① 阪南2区（ちきりアイランド）整備事業
○ 本事業は、港湾物流機能の強化・拡充や背後市街地の住工混在地域の環境改善などを目的として、岸和田市の沖合で行っている埋立事業で、平成10年度より着手しています。平成14年度以降、埋立土については、公共事業の建設発生土で行っており、埋立費用をかけていません。全体面積141.7haのうち優先的整備区域（77.7ha）を対象にインフラ整備を行い、埋立地の土地処分（分譲・賃貸）を行っています。現在、埋立が終わった土地の処分状況は、50ha中40haです。
■ 財政リスクの内容・程度
当該整備に係る優先的整備区域の事業費451億円（完成目標令和5年度）、賃貸及び売却収入453億円を見込んでいます。 令和4年度末時点では、事業費433億円、収入268億円であり、今後の事業費として18億円、収入185億円を見込んでいます。 土地処分が進まない場合や土地価格が下落した場合は、財政への影響が懸念されます。
■ 講ずべき措置
採算性確保のため、土地需要等を見極めつつ、インフラ整備を実施するとともに、企業立地に努め、土地処分を進めていきます。
※ 優先的整備区域とは、事業期間が非常に長期にわたることから、土地処分の可能性の高い区域を設定し、事業化した区域である。
阪南２区整備計画図
66.5ha

## Slide 4
（２）港湾整備事業特別会計 ② 汐見沖地区整備事業（泉大津フェニックス事業）
○ 本事業は、近畿圏から発生する廃棄物の最終処分を行い、埋立てた土地を活用して、港湾機能整備を図る「大阪湾圏域広域処理場整備事業」により埋立を進めており、平成元年度より着手しています。インフラ整備が整い、土地処分（分譲・賃貸）するまでの間、中古自動車保管ヤード等として暫定的に利用しながら、事業を進めています。その後、港湾関連用地、工業用地等として土地処分を行うため、順次インフラ整備（道路工事・上下水道工事など）を行っていきます。現在、埋立が終了した土地149ha中105haを中古自動車保管ヤード、メガソーラー等として利用中です。
■ 財政リスクの内容・程度
当該整備に係る事業費394億円（完成目標令和10年度）、賃貸及び売却収入795億円を見込んでいます。
令和４年度末時点では、事業費79億円、収入67億円であり、今後の事業費として315億円、収入728億円を見込んでいます。
土地処分が進まない場合や土地価格が下落した場合は、財政への影響が懸念されます。
■ 講ずべき措置
採算性確保のため、土地需要等を見極めつつ、インフラ整備を実施するとともに、企業立地に努め、土地処分を進めていきます。なお直ちに土地処分が出来ない区域については、暫定的に中古自動車保管ヤード等として利用を行い、収入の確保に努めていきます。
4
汐見沖地区土地利用計画図
全体面積 約205ha
竣功区域 約149ha

## Slide 5
（３）大阪府住宅供給公社
○ 地方住宅供給公社法により、府民に良質な住宅を提供していくため、大阪府の全額出資による公的団体として設立した特別法人であり、主に賃貸住宅等事業、宅地管理事業、府からの受託事業を行っています。
借入金残高の推移
（単位：億円）
※計画及び実績は、実質借入残高（借入金残高から現金預金を差引いた額）
※計画(H25～H28)は「大阪府住宅供給公社経営計画」(平成24年4月策定分)に基づく値
※計画(H29～R3)は「大阪府住宅供給公社経営計画」(平成29年4月改定分)に基づく値
※計画(R4～R5)は「大阪府住宅供給公社中期経営計画」(令和4年4月策定分)に基づく値
賃貸事業等の収益を主な原資として、借入金の返済を行っていく予定です。
なお、平成30年度より建替えや団地の集約などの団地再編に着手するため、 借入金の減少が緩やかになっています。
5
年度 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5
計画 | 1663 | 1627 | 1591 | 1541 | 1434 | 1398 | 1388 | 1363 | 1359 | 1220 | 1244
（うち損失補償） | (822) | (792) | (584) | (565) | (478) | (466) | (455) | (443) | (431) | (285) | (270)
実績 | 1622 | 1587 | 1534 | 1477 | 1417 | 1367 | 1321 | 1277 | 1238 | 1178 | -
（うち損失補償） | (782) | (764) | (549) | (542) | (455) | (361) | (348) | (334) | (299) | (272) | -
■ 財政リスクの内容・程度
公社はこれまで家賃収入・再生地処分益の確保等の経営改善に取り組み、令和４年度末の借入金残高は約1,178億円となっています。
このうち、約272億円（※）に対し、府は損失補償を付与しています。
なお、公社は令和4年4月に「自立化に向けた10年の取り組み」の流れをくむ「中期経営計画」（R4～R13）を策定し、引き続き、借入金残高の縮減（目標:令和13年度末 1,100億円以下）に取り組んでいます。
※ グループファイナンスや過去の公社賃貸住宅建設資金などの借換に係るものです。
現在は、既に損失補償を付与している借入金の借換のみ損失補償の対象としており、新たな借入金については付与していません。
■ 講ずべき措置
府としては、社会経済情勢の変化に伴う借入金利の動向などを注視しつつ、公社における家賃収入の確保や、公社債の発行などの安定的かつ低利な資金調達等により、経営改善への取組みが進むよう、引き続き指導を行います。
Chart: 借入金残高の計画と実績（各年度末）
| H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5
計画 | 1663 | 1627 | 1591 | 1541 | 1434 | 1398 | 1388 | 1363 | 1359 | 1220 | 1244
実績 | 1622 | 1587 | 1534 | 1477 | 1417 | 1367 | 1321 | 1277 | 1238 | 1178
年度

## Slide 6
（４）大阪府道路公社
○ 大阪府道路公社は、昭和58年に地方道路公社法に基づき設立され、大阪府の出資金及び国からの借入金などにより５路線の有料道路を建設し、管理運営しています（このうち３路線は高速道路会社 に移管済み）。また、通行料金は建設等に要した資金の償還に充てられています。
■ 財政リスクの内容・程度
昨今の社会情勢変化などにより、有料道路事業許可取得時の予測交通量に満たない路線が存在することから、さらなる府の支出を回避できるよう、公社策定の中期経営計画に基づく経営改善の取組みを着実に実施することにより、料金徴収期間の満了時に、建設債務の償還残額（収支の不足額）が府出資金総額911億円（うち411億円放棄）の範囲内となるよう、取組みを進めています。
また、近畿圏の高速道路料金体系一元化のため、道路公社路線の高速道路会社への移管に取り組んでおり、平成30年4月に堺泉北及び南阪奈の移管を、平成31年4月に第二阪奈の移管を完了しております。
■ 講ずべき措置
建設債務を着実に償還していくために、公社策定の中期経営計画に基づいた、維持管理費縮減や人件費削減等の経営改善や、利用促進の取組みに努めるとともに、箕面有料道路は、接続する高速道路会社への移管をめざします。
各路線の概要 |  |  |  |  | 
路線名 | H30.4.1,移管2路線 |  | H31.4.1,移管路線 | 管理2路線 | 
 | 堺泉北 | 南阪奈 | 第二阪奈 | 鳥飼仁和寺 | 箕面
延長 | 4.7km | 4.6km | 13.4km | 0.7km | 6.8km
供用年月日 | H3.3 | H16.3 | H9.4 | S62.2 | H19.5
料金徴収期間満了 | H30.3 | H30.3 | H31.3 | R9.2 | R29.5
建設費 | 257億円 | 651億円 | 1,246億円 （大阪府分） | 102億円 | 501億円
内出資金総額 | 66億円 | 226億円 | 423億円 | 20億円 | 175億円
(内放棄額) |  | (215億円) | (196億円) |  | 
R4交通量 （台／日） | - | - | - | 9,945 | 11,813
R4料金収入 | - | - | - | 3億円 | 19億円
料金徴収期間 満了時点での収支 | 44億円 | △189億円 | △108億円 （大阪府分） | △36億円 | △280億円
6