主要事業７

**知的障がい支援学校新校整備事業費≪新規≫**

**【事業目的】**

**府立支援学校における知的障がい児童生徒の増加に対応するため、閉校した**

**府立高校を活用し、新たな知的障がい支援学校を整備する。**

　＜府立支援学校に在籍する知的障がい児童生徒の増加の状況＞

・ 知的障がい児童生徒は、過去10年間で約2,600人（約1.5倍）増加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　度 | H21年度 | R元年度 | 増　減 |
| 在籍数（人） | 4,674 | 7,244 | ＋2,570 |

・ 将来推計（平成28年度実施）では、令和8年度までの今後10年間で約1,400人（約1.2倍）増加見込み

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　度 | H28年度  （実績値） | R８年度  （推計値） | 増　減 |
| 在籍数（人） | 6,658 | 8,070 | ＋1,412 |

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参考）R元年度推計値 7,112人

**【当初予算額】　　15,656千円　（基本計画策定委託費等）**

**【事業内容】**

**（１）基本計画の策定**

閉校した高校を支援学校として活用するため、改修等を実施するにあたり、

校地利用や動線計画、施設規模、教室配置等にかかる検討を行う。

**（２）事業スケジュール（想定）**

　　令和２年度　　 基本計画

　　令和３年度 　　 基本設計、実施設計

　　令和４年度 　　 工事

　　令和５年４月　　 開校

[](http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjngKD9t9DfAhUKa94KHQE2ALgQjRx6BAgBEAU&url=http://iryou-care.jp/about/&psig=AOvVaw1FuhJmyMstTPPJlwCR8VNh&ust=1546564450663386)