平成28年度　事後評価点検表（内部評価）

１ 事業概要

| 事業名 | 府立中河内・南河内地域支援学校（仮称）小学部棟新築事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 教育振興室 支援教育課 生徒支援グループ（連絡先06－6944－9362） |
| 事業箇所 | 大阪府羽曳野市西浦2丁目 |
| 事業目的及び 事業内容 | 【事業目的】 ・既存の支援学校の大規模化の解消を図るとともに、今後増加していく児童生徒の受け入れるため、新たな支援学校を整備する。 【事業内容】 ○正式名称：府立西浦支援学校 ○敷地面積：31,314㎡ ○校舎規模：新築校舎 延床面積 3,428㎡ ＲＣ造2階建（小学部棟として活用） ○主要施設：小学部普通教室、特別教室等 |
| 関連事業と その現状 | ・府有財産の有効活用の観点から平成23年3月閉校の府立西浦高等学校の校地校舎を活用し、新たに府立西浦支援学校を整備する。 ○校舎規模：既存校舎（ＲＣ造4階建約11,000㎡）体育館（ＲＣ造3階建約3,000㎡）を改修して活用。但し、校舎は支援学校中学部・高等部と共用 ○主要施設：普通教室、特別教室等 |
| 社会経済情勢 の変化 | ・最終評価時点（H22年度 事前評価）と完成時点（H26年度）とで、本事業をとりまく社会情勢に大きな変化は見られない。 |
| 事業実施による 自然環境の変化 | ・現地での新築であるため、自然環境に変化はない。 |
| 最終評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | 【最終評価時の意見】 ・今後の知的障がい児童生徒数の増加傾向を考慮した場合、知的障がい支援学校を新たに 整備し、支援学校での受け入れ体制を整えることは重要であり、また、中・南河内地域についても地域内の支援学校の大規模化等の事情を勘案した結果、本事業の実施は妥当であると判断する。 ・地域との連携を図れるような取組を推進し、「ともに学び、ともに育つ」を実践するような学校としていただきたい。 【府の対応】 ・府立西浦支援学校の整備（本事業）を行った。 ・地域との連携を図るため、作業学習として近隣住民の方々から農業の指導を受けるなど地域社会とのつながりを深めるような学校運営を行っている。 ・地域の小・中学校との交流及び共同学習を府立西浦支援学校の特別教室や運動場を活用して開催し、「ともに学び、ともに育つ」教育の実践に取り組んでいる。 |

２ 事業効果の分析等

|  | 【最終評価時点H22】 | 【事後評価時点H28】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業費 | 14.3億円 （国：2.9億円、 府：11.4億円） | 11.2億円 （国：3.5億円、 府：7.7億円） | 主に建設工事に係る入札差金による減。 |
| 経過 ①事業期間 ②採択年度 ③着工年度 ④完成年度 | ①3年 ②平成23年度 ③平成26年度 ④平成26年度 | ①3年 ②平成23年度 ③平成25年度 ④平成26年度 | 予定通り完成 |
| 定量的効果 （費用便益分析等） | 【効果項目】 ・支援学校における費用便 益測定の方法が確立されていないため記載不可能。 【受益者】 ・府民 | 【効果項目】 ・支援学校における費用便 益測定の方法が確立されていないため記載不可能。 【受益者】 ・府民 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 ・今後の知的障がいのある児童生徒数増加への対応が可能である。 ・新たな学校を設置することで近隣の府立支援学校の児童生徒増加への対応が図られるなど教育環境の向上も期待できる。 【受益者】 ・知的障がいのある児童生徒 | 【効果項目】 ・同左 ・同左 【受益者】 ・知的障がいのある児童生徒 | 所期の目的を達成している。 |
| その他特記事項 | ・なし |

３ 評価結果と今後の同種事業に対する改善措置等

| 評価結果 （事業効果の発現状況等） | ・事業期間について変更なく、事業費の削減も行えたことから、当初の事業計画どおりに完成。 ・中河内・南河内地域の知的障がいのある児童生徒の増加に対応できるだけの規模の校舎を整備できており、本事業目的はほぼ達成されている。 |
| --- | --- |
| 今後の同種事業に対する改善措置等 | ・事業計画については、特に改善すべき点はない。 |