建設事業評価基準

| 類型 | 事業評価対象基準 | 外部審議会等の審議対象基準 |
| --- | --- | --- |
| 事前評価 | 府又は府が設立する地方独立行政法人（以下、府等という）が新たに実施予定の建設事業のうち、総事業費が１億円以上と見込まれる事業 | 左記のうち、総事業費が10億円以上と見込まれる事業（ただし、事業内容等から代替案の検討が困難な事業を除く） |
| 再評価・ 再々評価 | 府等が実施する総事業費１億円以上の建設事業のうち、次のいずれかに該当する事業 事業採択後又は着工準備採択後５年間が経過した時点で未着工の事業 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業 事業計画又は総事業費の大幅な変更を伴う事業のうち、次のいずれかに該当する事業 中止、休止（休止後の再開を含む）する事業 総事業費が３割以上（総事業費が10億円未満の事業は３億円以上）増減する事業 その他、事業計画を大きく変更する事業 社会経済情勢の急激な変化等により評価の必要が生じた事業 再評価実施後、一定期間（５年）が経過している事業 | 左記のうち、次のいずれかに該当する事業を除く 事業内容等から代替案の検討が困難な事業 評価時点における進捗率が高い事業のうち、次のいずれかに該当する事業 用地買収率90％以上（事業費ベース）で工事着手済みの事業 用地買収を伴わない事業で工事進捗率80％以上（事業費ベース）の事業 翌年度までに完了予定の事業 |
| 事後評価 | 府等が実施した総事業費10億円以上の建設事業のうち、完了後５年間が経過するまでの事業（ただし、庁舎等効果測定になじまない事業を除く） | ― |

※１）上記事業のうち、災害復旧、補修、改修及び維持管理に係るものは除く

※２）事業評価対象事業のうち、外部審議会等の審議対象基準に該当しない事業は、事業所管部局で内部評価を実施

# Text boxes

平成25年度第３回（H25.8.23）

大阪府建設事業評価審議会

参考資料２