# Text boxes

○病床数　　　５００床

○延床面積　　約６５，０００㎡

（研究所[５，０００㎡]を含む）

○敷地面積　　約１２，０００㎡

○事業費　　　約３４１億円(建設単価　40.5万円／㎡）

（医療機器約５０億円を含む）

〇整備手法　　大手前地区に移転整備

ＰＦＩ手法を前提に検討

（基本構想時）（※１ＶＦＭ　※２ＢＴＯ15年　７．３％）

※1 ＶＦＭ 公共事業を従来手法で実施した場合とＰＦＩ手法で

実施した場合の費用の差

※2 ＢＴＯ 民間事業者が建設後、建物の所有権を公共に移転し、

一定期間運営を行う(Build･Transfer･Operate)

＜部門別延床面積比較＞　　　　　　　　　　　（単位：㎡）

|  | 現病院 | 新病院 | 増減 | 増減要因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外来部門 | 約2,500 | 約4,300 | 約1,800 | 外来化学療法部門の拡充 |
| 病棟部門 | 約14,000 | 約19,000 | 約5,000 | 個室の増加 |
| 診療部門 | 約9,000 | 約13,800 | 約4,800 | 放射線診療部門の拡充 |
| その他 | 約26,500 | 約22,900 | 約▲3,600 | 管理部門等の精査 |
| 研究所 | 約5,000 | 約5,000 | 0 | 現状と同程度 |
| 計 | 約57,000 | 約65,000 | 約8,000 |  |

３ 新センターの整備内容等（整備基本構想より）

～『がんの征圧』を使命とし、『がん医療日本一』を目指す～

資料２

大阪府立成人病センター整備について（概要）

＜階層構成イメージ＞

Ⅰ トップレベルの診療内容　～高度先進医療―特定機能病院として～

－がん５年生存率 全国トップ

Ⅱ がん診療の拠点化　～都道府県がん診療連携拠点病院　司令塔として～

－※がん治療カバー率ＵＰ（大阪府内）

・成人病Ｃ　			　8.6% → 9.5%

・府域がん診療拠点病院		 76.3% → 80.0%

※ カバー率：府域のがん患者のうち治療した患者の割合

Ⅲ 患者にやさしい医療の提供

－患者満足度のＵＰ

・患者満足度調査における病院満足度のＵＰ

１ 建替えの必要性

○施設・設備の老朽化、狭隘化の解消、耐震性能の確保のため早期の建替えによる整備が必要。

○早期建替えにより、がんの基幹病院としての機能強化を図る。

２ 新センターの果たすべき役割

４ 機能の強化イメージ

○難治性がんを中心とする高度先進的ながん医療の充実

・放射線療法、化学療法等を活用した集学的な診療機能の強化　など

○医療の進歩、患者の高齢化に対応した全人的医療の推進

・緩和医療、リハビリテーション等の充実による患者QOLの向上　など

○新しい診断・治療法の開発

・治験・臨床研究、創薬研究の推進体制の充実　など

○人材育成・技術支援機能の強化による府域のがん医療水準の均てん化

・教育研修センターの拡充、チーム医療の強化　など

○がん対策の立案・評価、府医療施策への提言、情報提供機能の充実

○がん患者や家族に対する支援機能の強化

・療養環境の整備、がん情報の提供・ネットワークの構築　など

○患者アメニティの充実

| ＜施 設＞ | ＜医療機器＞ |
| --- | --- |
| ・外来化学療法室の増加（20床→40床程度） | ・リニアックの増加（２台→５台程度） |
| ・手術室の増室（10室→12室程度） | ・ＣＴ・ＭＲＩの増加 |
| ・ＩＣＵの増床（６床→８床程度） | ・最先端医療機器(粒子線治療機器等) の導入検討 |
| ・個室率の増加（30%程度→50%程度） |  |

５　整備スケジュール

| 項目・内容 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施方針の公表 |  |  |  |  |  |  |
| 入札公告 |  |  |  |  |  |  |
| 民間事業者との契約締結 |  |  |  |  |  |  |
| 各種協議、設計、施工期間 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工・引越し |  |  |  |  |  |  |
| 開院 |  |  |  |  |  |  |

| ■病院機構全体 |  |  |  |  |  | 単位：億円 |  | ■成人病センター |  |  |  |  |  | 単位：億円 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 第2期 | 第3期累計 | 第4期累計 |  | 区分 | 第2期 | 第3期累計 | 第4期累計 |
|  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28～H32 | H33～H37 |  |  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28～H32 | H33～H37 |
| 資金収支 | 8.4 | 7.8 | 5.6 | 10.7 | 2.3 | ▲2.1 | 8.1 |  | 資金収支 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 2.4 | 2.1 | ▲2.4 | 7.6 |
|  | うち成人病Ｃ整備費償還額（法人負担分） |  |  |  | 1.0 | 1.1 | 56.2 | 45.6 |  |  | うち整備費償還額（法人負担分） |  |  |  | 1.0 | 1.1 | 56.2 | 45.6 |
| ※第3期に想定される土地売却収入は除く。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

長期収支推計