泉佐野丘陵緑地　～オープニング月間について～（案）

１．オープニング月間とは

・開園日は、単なる公園の開放日ではなく、公園づくりの新たなメンバーを迎える日

・開園日から11月までを「オープニング月間」と位置づけ、一般来園者の方々に、パーククラブ活動を通した公園づくりに関わっていただき、当公園の特長である「自らが公園づくりに関わる」体験をしていただく期間とする。

|  |  |
| --- | --- |
| 2014年 | 2015年 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月● 開園 | 9月 | 10月 | 11月● 郷遊びイベント | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| パーククラブと大阪府による公園づくり（継続） |  |  |  | 一般来園者も公園づくりへオープニング月間 |  |  | パーククラブ活動への合流、新たな活動へ |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2014年 |
|  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| オープニング月間の構成 | ● 開園（1）開園日一般来園者に公園づくりプログラムを**体験**してもらい、**公園への関わり方、楽しさを実感してもらう機会**とする。 | （2）プログラム体験期間パーククラブの公園づくりプログラムを中心に実施し、**継続的に参加してくれる公園のファンを育てる　期間**。 | （3）「秋の郷遊び」イベント(11月中旬)みんなでつくり続けることを表現するイベントとして、**公園づくりプログラムの成果を披露する機会**とする。 | ● 郷遊びイベント |

２．開園日～「秋の郷遊び」イベント

・開園により一般の方々も自由に公園に入り、「公園づくり」に参加することができる。

・一般の方々は、パーククラブ活動をとおして、「自らが公園づくりに関わる」体験をしていただき、その成果発表の場として、１１月に「秋の郷遊び」イベントを開催。

・具体的には、8〜11月のパーククラブの活動メニューを中心に、園路や設備づくり、調査活動のほか、パークセンターの展示物などのプログラムをつくっていく。

・「秋の郷遊び」イベント以降は、パーククラブへの加入、または新たな活動の展開など、公園づくりに継続して関わっていただく。

・現時点で想定できるプログラム

**協議１―２**

◎：開園イベントで実施　　**→**：公園づくりプログラム　　●：秋の郷遊びで実施　　○：月間中のイベント

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 | プログラム（例） | 8月(開園) | 9月 | 10月 | 11月 |
| パーククラブ | 1 | 園路・広場づくり（予）間伐、木工体験 | ◎ |  |  | ● |
| 2 | 棚田・茶畑・果樹の整備（予）サトイモ収穫　　　　　　　　　クリ収穫　　　　　　　　　サツマイモ収穫　　　　　　　　　カキ収穫、つるし柿　　　　　　　　　タマネギ植付け |  | 〇〇 | 〇〇 | ●● |
| 3 | かまどの造成 | ◎ |  |  | ● |
| 4 | 農小屋づくり | ◎ |  |  | ● |
| 5 | きのこ調査、栽培（予） | ◎ |  |  | ● |
| 6 | 野草調査（予） | ◎ |  |  | ● |
| 7 | 昆虫観察会（予） | ◎ |  |  | ● |
| 8 | 野鳥観察～観察小屋づくり（予） | ◎ |  |  | ● |
| 9 | 樹木調べ～樹名板の取り付け（予） | ◎ |  |  | ● |
| 10 | ノルディックウォーキング（予） | ◎ |  |  | ● |
| 11 | 公園の案内（パ—ククラブ+大阪府） | ◎ |  |  | ● |
| 大輪会 | 12 | 各企業ブース（展示） | ◎ |  |  | ● |
| 13 | 企業の森づくり | ◎ |  |  | ● |
| 大阪府　・泉佐野市 | 14 | 泉佐野丘陵緑地の歴史 | ◎ |  |  | ● |
| 15 | 森の新聞づくり | ◎ |  |  |  |
| 16 | 参加型映像づくり | ◎ |  |  | ● |
| 17 | 地域の祭り紹介 | ◎ |  |  | ● |
| 18 | 郷カフェ、地域物産品の紹介 | ◎ |  |  | ● |
| 19 | 伝統農機具展示・体験 | ◎ |  |  | ● |
| 20 | 花苗づくり作業体験 | ◎ |  |  | ● |
| 21 | どろんこ棚田 | ◎ |  |  |  |

※内容については、今後、パーククラブ及び各団体と調整していく

※プログラム内容に応じて、事前予約制とする（予）