## Slide 1
H2Osakaビジョンの改定について
令和3年10月28日
H2Osakaビジョン推進会議事務局
改定に当たっての考え方（案）
カーボンニュートラルへの道筋を共有するとともに､ 2025年大阪･関西万博をターゲットにしたプロジェクトを推進
・｢未来社会の実験場｣をコンセプトとする2025年大阪･関西万博において､水素に関する最先端の技術を披露し､将来の水素社会の姿を見せることが､水素需要拡大の転機に
なるものと考える。
・このため、博覧会協会が設置する「EXPO 2025グリーンビジョン具体化タスクフォース」と連携を取りながら、産学官が一体となって、万博をターゲットにした水素
関連プロジェクトを推進していくことを目指すものとしてはどうか。
産学官プラットフォーム「H2Osakaビジョン推進会議」が改定、推進
・行政･事業者･支援機関が一体となって水素需要拡大に取組むことが必要であることを踏まえ、H2Osakaビジョン推進会議を改定の主体としてはどうか。
○ 「H2Osakaビジョン」は、水素社会の実現に向けたビジョンとして、国に先駆けて2016年３月に大阪府が策定した。
○ 令和3年9月に案が示された「第６次エネルギー基本計画」や近く改定が見込まれる「水素基本戦略」等、最新の国の中長期ビジョンも踏まえつつ、水素
社会の実現に向けた大きな起爆剤となる、2025年大阪・関西万博を見据えた水素関連プロジェクトを掲げ、その具体化に向けて産学官が一体となって取り
組むことを示すため、本ビジョンを改定することとしたい。
スケジュール（案）
国の水素基本戦略の改定後、速やかに改定する。
想定されるプロジェクト | 現在 | 万博 2025年 | 2030年頃の将来像（全国） ※グリーン成長戦略より抜粋
水素発電 | FS調査 | 実証 | 電源構成に占める割合1%
海外クリーン水素 サプライチェーン | 設計･建設 | 実証 | 現在の供給量200万tであるところ､300万tに増加(うち､クリーン水素42万t)
クリーン水素製造 | FS調査 | 実証 | 
ＦＣ船 | 開発･実証 | 商業運行 | 
ＦＣバス | 導入見込み | 商業運行 | 
2025年大阪・関西万博をターゲットにした主な水素プロジェクト案
改定
時期 | ビジョン会議 | 国等の動き
2021.10 | 第１回会議【今回】 ・改定主体、改定の方向性について 協議 ・協力依頼 | 
 | （意見及びプロジェクト収集） | 
2021.11 |  | 第６次エネルギー基本計画策定見込み
2022.1 | （事務局にて素案作成） | 
2022.2-3 | 第２回会議 ・素案議論 | 水素基本戦略改定見込み
2022.春 |  | 博覧会協会｢EXPO 2025グリーンビジョン具体化タスクフォース｣とりまとめ