**令和３年度 指定管理者評価業務のスケジュールについて**

資料５

1. **委員会スケジュール（案）**

現地視察の前に土木事務所・指定管理者からの取組紹介を行い現地でのやりとりを最小化することでコロナ感染リスクを軽減させるとともに、現地視察に参加しない委員も現地の

情報を共有するため、**評価委員会**を追加する。

|  |  |
| --- | --- |
| 日　程 | 実施内容 |
| （７月29日・８月３日） | (第３回 大阪府営公園指定管理優良業務表彰　表彰状授与) |
| ８月20日 | 第１回 評価委員会　　　 　議題：評価委員会の進め方　ほか |
| ９月13日の週（17日で日程調整） | 第２回　評価委員会　議題：土木事務所及び指定管理者による公園説明岸和田土木、鳳土木管内の公園対象 |
| ９月21・27日 | 現地視察（管理の概況を視察・点検）　（※次表参照） |
| 9月27日の週 | 第３回　評価委員会　議題：土木事務所及び指定管理者による公園説明　富田林土木、池田土木、八尾土木、枚方土木管内の公園対象 |
| 10月4・12・19日 | 現地視察（管理の概況を視察・点検）　（※次表参照） |
| （11月中旬～12月中旬） | （指定管理者・大阪府：評価票の作成） |
| （12月中旬～１月中旬） | （各委員：評価票の点検、指摘・提言コメント記入） |
| ２月 | 第４回 評価委員会 　議題：現場視察の講評、評価状況の審議　ほか |
| ３月 | 第５回 評価委員会 　議題：評価票のとりまとめ（12～2月末までの実績確認）、対応改善についての審議、表彰対象の審議　　ほか |
| （４月～５月） | (第４回 大阪府営公園指定管理優良業務表彰式) |

1. **現地視察日程表（案）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 視察日 | 土木事務所名 | 視察公園名 | 出席委員 |
| ９月17日（金） |  | 　　　　　　　（予備日） | 柴田委員・大藪委員・野村委員 |
| ９月21日（火） | 岸和田 | 二色の浜、蜻蛉池、りんくう、せんなん里海 | 柴田委員・大藪委員・千葉委員 |
| ９月27日（月） | 鳳 | 浜寺、大泉、住之江、住吉 | 柴田委員・大藪委員・坂口委員 |
| 10月４日（月） | 池田・八尾 | 服部、箕面、久宝寺 | 柴田委員・大藪委員・野村委員 |
| 10月12日（火） | 八尾・枚方 | 枚岡、山田池、寝屋川、深北 | 柴田委員・大藪委員・坂口委員 |
| 10月19日（火） | 富田林 | 長野、石川河川、錦織 | 柴田委員・大藪委員・千葉委員 |
| 11月１日（月） | 　 | （予備日） | 柴田委員・大藪委員・千葉委員 |

【コロナ対応方針】

・緊急事態宣言措置期間の現地視察は延期（まん延防止期間については、実施を想定）

・視察は、可能な限り公共交通利用とする。

・どうしても車での移動が必要な場合は、密にならないよう定員制限（50％）や窓を空ける、消毒など感染予防対策を徹底する。