新・府有建築物耐震化実施方針

平成28年８月策定

平成29年４月改訂

令和３年３月改定

令和３年12月改訂

令和４年３月改訂

１．新・府有建築物耐震化実施方針の位置づけと目的

大阪府は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年法律第123号）第５条第１項の規定に基づく耐震改修促進計画である「大阪府住宅・建築物耐震10ヵ年戦略プラン」を平成18年12月に策定し、民間建築物及び公共建築物の耐震化の目標や必要な施策等を明らかにするとともに、府有建築物について、耐震化への取組みの基本的な考え方を示した。

この基本的な考えを踏まえ、府有建築物耐震化実施方針において、より具体的な目標や耐震化事業の進め方などを示し、平成18年度から平成27年度までの10年間の計画期間において、府有建築物の耐震化を進めてきた。

平成28年１月に新たな計画となる「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」（大阪府耐震改修促進計画）（以下「耐震10ヵ年戦略・大阪」という。）を策定し、府有建築物については、引き続き、府民の生命、財産を守るこれまでの耐震化の取組みを進めるとともに、庁舎等の耐震化にも経済活動等を守る観点から積極的に取り組んでいくことを位置づけるなど、本方針は、今後の府有建築物の耐震化対策の方向性についてとりまとめたものである。

２．耐震化対策のこれまでの取組み

大阪府では、阪神・淡路大震災の後、昭和56年以前の旧耐震基準に基づき建設された特定建築物及び準特定建築物について、順次、耐震診断を実施した結果、現行の耐震基準と同等の耐震性能を有しない建築物（構造耐震指標Ｉｓ値が0.6未満の建築物）を対象とし、建物用途により、表１のとおり分類し、平成27年度末までに府有建築物全体の耐震化率を90％以上、ただし、災害時に重要な機能を果たす建築物、府立学校等については100%を目標に耐震化を進めてきた。

また、平成28年８月に策定した本方針において、府有建築物については令和２年度までの耐震化率95%以上、災害時に重要な機能を果たす建築物は平成30年度までに100%を目標として進めてきた。

これらの目標達成に向けて取り組んできた結果、府有建築物全体のうち、災害時に重要な機能を果たす建築物及び府立学校については、耐震化が全て完了している。

なお、令和２年度末の耐震化の状況については、次の表１に示すとおりであり、府有建築物全体とは、特定建築物及び準特定建築物全体である。

表１　建物用途の分類と令和２年度末の耐震化率の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建物用途の分類 | 耐震化率 ％ | （耐震性有／全体）  棟数 |
| 災害時に重要な機能を果たす建築物  ・災害対策の指揮命令等の中枢機能施設（庁舎、警察）  ・人命救助の主要な拠点施設（病院、保健所）  ・市町村が指定した避難所（府立学校等）  ・その他（土木施設、水道施設） | 100 | 366/366 |
| 府立学校（ただし、災害時に重要な機能を果たす建築物の避難所指定されている体育館及び校舎を除く。）  ・府立高校、府立支援学校 | 100 | 1,220/1,220 |
| 府営住宅  ・住棟 | 93.4  （95.3） | 2,823/3,023  （111,794戸/117,317戸） |
| その他の一般建築物  ・府税事務所、福祉・青少年施設、公園施設、警察待機宿舎等 | 96.0 | 167/174 |
| 府有建築物全体 | 95.7 | 4,576/4,783 |

３．耐震化対策の対象とする府有建築物

表１の建物用途毎の分類に示される、旧耐震基準に基づき建設された特定建築物及び準特定建築物のうち、現行の耐震基準と同等の耐震性能を有しない建築物。

４．耐震化の目標

（１）計画期間　平成28年度から令和７年度までの10年間

（２）耐震化率　令和７年度までに耐震性が不十分な府有建築物をおおむね解消する

府有建築物であることから、「耐震10ヵ年戦略・大阪」における大規模建築物、広域緊急交通路沿道建築物（耐震診断義務付け対象建築物）と同じ目標を設定し、耐震化の促進に取組む。

また、府有建築物のほとんどは、多数の者が利用する建築物となることから、引き続き「府有建築物耐震化事業計画」（以下「事業計画」とする。）により個別の進捗管理を行い、早期耐震化完了をめざす。

５．新たな耐震化の推進方針

建築物用途別の耐震化の進め方

（１）災害時に重要な機能を果たす建築物

耐震化完了。

（２）府立学校

耐震化完了。

（３）府営住宅

一　耐震化が必要な住宅がいまだ残されており、入居者の安全・安心を確保するため、耐震改修や建替えの事業を最重点の取組みとし「大阪府営住宅ストック総合活用計画」に基づき、引き続き積極的に耐震化を推進する。

二　各住宅の詳細は、「大阪府営住宅ストック活用事業計画」に定める「団地別事業実施計画（案）」による。

（４）その他の一般建築物

一　用途廃止することが予定されている建築物及び事業方針が定まっていない建築物については、関係機関等と協議調整を進め、早期事業化に向け取組む。

二　各建築物の詳細は、事業計画による。

６．新たな耐震化の取組み

過去に発生した地震による建築被害を踏まえ、建築物の安全性確保対策が的確に推進されるよう、建築物の耐震改修の促進に関する法律をはじめ、様々な基準・計画等の検証、見直しが行われてきた。府有建築物においても、利用者である府民の安全・安心を最優先に確保するため、建築物ごとの緊急度及び優先度を考慮しながら将来の活用方針を早急に検討し、中長期を見通したうえで投資すべき事業の重点化を図り、以下に示す耐震化対策の取組みを推進する。

（１）業務継続上必要な建築物等の耐震化

一　災害時に重要な機能を果たす建築物のうち庁舎等については、「（平成25年制定）官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説　令和３年版（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）」及び「府有建築物総合耐震設計要領及び同解説（令和４年３月／府有建築物耐震性能向上事業推進会議）」等に準拠し、機能確保のための強化を推進する。

二　旧耐震基準により建設された建築物で、これまで耐震化対策の対象でなかった建築物についても、 府民生活を支えるための業務継続等の観点から耐震化を推進する。

（２）２次構造部材等の耐震化

一　特定天井を有する既存建築物について、災害時に重要な機能を果たす建築物、固定された客席を有する劇場、観覧場、集会場等の用に供する建築物など施設の優先度を考慮して天井等の耐震対策を行う。

定期点検等で指摘がある場合、日常の維持管理上著しい劣化等が見受けられた場合は、直ちに落下防止対策（当該天井下の使用中止、落下防止ネットの設置等）を行う。

なお、府立学校についての屋内運動場等の大規模な空間の天井及び照明器具の耐震点検及び対策は全て完了している。

二　エレベーターの耐震対策及び閉じ込め防止対策を行う。

三　エスカレーターの脱落防止対策を行う。

四　ガラス、外装材、屋外広告物、ブロック塀等について脱落防止対策や転倒防止対策を行う。なお、大阪北部を震源とする地震後に実施した緊急点検の結果、危険と判断したブロック塀については、令和３年度までに転倒防止等の安全対策の完了をめざす。

五　その他、基準が定められたものについては、適宜対応を進めていく。

（３）長周期地震動対策

既存の超高層建築物等について、長周期地震動の検証結果を踏まえ、必要な対策を行う。

７．その他

本方針に基づく耐震化事業の進捗状況については、毎年度末に集約し、翌年度当初に公表する。なお、本方針は、社会経済情勢の変化、事業実績及び耐震化にかかる法改正等を踏まえ、必要に応じ方針の見直しを行う。

**【用語の解説】**

**○旧耐震基準**

昭和56年５月31日以前の耐震基準のこと。

**○現行の耐震基準**

建築基準法（昭和25年法律第201号）昭和56年６月１日施行の耐震基準のこと。中規模の地震（震度５強程度）に対しては、構造体を無被害にとどめ、極めて稀に遭遇するような大地震（震度６強程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としている。

**○構造耐震指標（Ｉｓ）**

構造体の耐震性能を表す指標。

**○特定建築物**

建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第一号に掲げる要件を満たす建築物をいう。

**○準特定建築物**

特定建築物に準じた建築物として下表に示す条件を満たす建築物。ただし、特定建築物を除く。

|  |  |
| --- | --- |
| **建築物の区分** | **規模要件** |
| 災害時に重要な機能を果たすべき建築物 | 規模に関係なく全ての建築物 |
| 府立学校 | 非木造で階数が２以上又は延べ面積が200㎡以上の建築物 |
| 府営住宅 | 規模に関係なく全ての住棟 |
| その他の一般建築物 | 不特定多数の利用がある、原則として非木造で 階数が２以上かつ延べ面積が200㎡以上の建築物 |

**○特定天井**

建築基準法施行令第39条第３項に規定される「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」をいい、次の各号のいずれにも該当するもの。

|  |  |
| --- | --- |
| １ | 居室、廊下、その他の人が日常立ち入る場所に設けられている。 |
| ２ | 高さが６ｍを超える天井の部分で、その水平投影面積が２００㎡を超えるもの |
| ３ | 天井面構成部材等の単位面積質量（天井面の面積の１㎡当たりの質量をいう。）が ２ｋｇを超えるもの。 |

学校施設については、文部科学省の基準により、上記に該当するものに加え、以下のいずれかに該当する天井についても準じて扱うこととする。

|  |  |
| --- | --- |
| １ | 高さが６ｍを超える天井 |
| ２ | 水平投影面積が200㎡を超える天井 |

**○屋内運動場等**

府立学校の屋内運動場、武道場、講堂及び屋内プールをいう。

**○長周期地震動**

地震による揺れが1往復するのにかかる時間（周期）の長いゆっくりとした大きな揺れ（地震動）のこと。建築物には固有の揺れやすい周期（固有周期）があり、地震波の周期と建築物の固有周期が一致すると共振し、建築物が大きく揺れる。超高層建築物（高さ60ｍ以上）の固有周期は、低い建築物の周期に比べると長いため、長周期の波と「共振」しやすいといわれている。

**府有建築物耐震化事業計画**（令和3年3月）

　凡　　例

　【構造・階数】

　　　RC ： 鉄筋コンクリート造　　　　　○F ： 地上階数　　　　　○B ： 地下階数

　【耐震性能】

A ： 現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの

B ： 現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たさないもの（Is値0.3以上0.6未満）

C ： 現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たさないもの（Is値0.3未満）

**そ　の　他　の　一　般　建　築　物**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所管部局 | 施設名 | 棟名 | 構造・階数 | 建設年度 | 耐震性能 | 耐震化の手法 | 事業方針等 |
| 総務部 | 大阪府公館 | 大阪府公館 | RC・組石造 2F | T12年度 | C | 未定 | 土地利用のあり方を踏まえ検討 |
| 旧職員会館 | 職員会館 | RC　4F　1B | S33年度 | 未診断 | 未定 |
| 大阪府議会会館 | 会館 | RC　2F | S37年度 | B | 未定 |
| 大阪港湾局 | 堺3区港湾施設 | 府営堺第10号上屋管理事務所 | RC　3F | S49年度 | B | 用途廃止 | 完了時期未定 |
| 府営堺第5号上屋 | RC　3F | S38年度 | 未診断 | 用途廃止 |
| 府営堺第6号上屋 | RC　3F | S38年度 | 未診断 | 用途廃止 |
| 府営堺第7号上屋 | RC　3F | S38年度 | 未診断 | 用途廃止 |

※今後、土地利用のあり方の検討、府有財産の有効活用の検討、社会情勢の変化等を踏まえ見直すことがあります。

－６－

-1-

**５．団地別事業実施計画（案）**

**大阪府営住宅ストック活用事業計画（令和３年12月策定）から抜粋**

○個別事業の実施方針を踏まえ、計画期間内の集約建替（非現地建替え含む）、集約廃止、耐震化等のための建替え、中層エレベーター設置事業の候補団地を、別表に示します。（ただし、令和3年度中に完了する事業は除きます。）

○今後、団地別事業実施計画（案）をもとに、地元市町と地域のまちづくりの観点から  
十分協議を行い、事業手法を確定していきます。また、今後の社会情勢の動向や各事業の進捗状況等により、必要に応じて事業手法の見直しを行うことがあります。

○各事業は、毎年度の予算の定めるところにより実施していきます。

**別 表**

〔凡例〕

○ ：本計画において新たに事業候補に位置付ける団地

継続：前計画以前に事業候補に位置付けた団地で、引き続き、事業を実施する団地

〔注〕

・「集約建替」にあたっては、現地での建替えのほか、周辺の他団地との統廃合等による  
非現地での建替えを行う場合があります。

| 市町村 | 団地名 | 構造 | 建設年度 | | | 事業方針 類型 | 本計画期間（R3～R12）内の事業 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再編・整備 | | 耐震化等のための建替え | 中層EV設置 |
| 集約建替 (非現地建替え含む) | 集約廃止 |
| 大阪市 | 東三国２丁目【借上】 | 中層・高層 | H6 | ～ | H14 | - |  |  |  |  |
| 大阪市 | 瓜破西 | 高層 | H10 | ～ | H27 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 豊中市 | 庄内西 | 中層 | S50 | ～ | S55 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 豊中市 | 庄内北 | 中層 | S51 | ～ | S51 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 豊中市 | 新千里北 | 中層 | S40 | ～ | S41 | 再編・整備 | ○ |  | 継続 |  |
| 豊中市 | 新千里東 | 中層 | S40 | ～ | S40 | 再編・整備 |  |  | 継続 |  |
| 豊中市 | 新千里南 | 中層 | S42 | ～ | S43 | 再編・整備 |  |  | 継続 |  |
| 豊中市 | 桜塚 | 中層 | S44 | ～ | S47 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 豊中市 | 庄内 | 中層 | S46 | ～ | S47 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 豊中市 | 西緑丘 | 中層 | S48 | ～ | S48 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 豊中市 | 豊中豊南 | 中層 | S55 | ～ | S57 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 豊中市 | 豊中島江 | 中層・高層 | S56 | ～ | S60 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 豊中市 | 豊中上津島 | 中層 | S57 | ～ | S60 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 豊中市 | 豊中春日 | 中層 | S56 | ～ | S62 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 豊中市 | 豊中服部本町 | 高層 | H6 | ～ | H6 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 豊中市 | 豊中上新田 | 高層 | H7 | ～ | H7 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 豊中市 | 豊中新千里東 | 高層 | H20 | ～ |  | 維持保全 |  |  |  |  |
| 豊中市 | 豊中新千里南 | 高層 | H29 | ～ |  | 維持保全 |  |  |  |  |
| 豊中市 | 豊中新千里北 | 高層 | H28 | ～ |  | 維持保全 |  |  |  |  |
| 池田市 | 池田伏尾台 | 中層 | S56 | ～ | S56 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 池田市 | 池田城南 | 高層 | H23 | ～ | H23 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 箕面市 | 箕面 | 中層 | S28 | ～ | S28 | 再編・整備 |  | ○ |  |  |
| 箕面市 | 箕面桜 | 中層 | S62 | ～ | S62 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 岸部第１ | 高層 | S44 | ～ | S44 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 吹田山田西 | 中層・高層 | S54 | ～ | S55 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 吹田山田西第２ | 中層 | S59 | ～ | S59 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 吹田岸部 | 中層 | S61 | ～ | S61 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 吹田川園 | 中層・高層 | H2 | ～ | H6 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 千里佐竹台 | 中層 | H2 | ～ | H4 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 吹田市 | 千里高野台 | 中層・高層 | S62 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 千里古江台 | 中層・高層 | S38 | ～ | H15 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 吹田市 | 千里青山台 | 中層 | S39 | ～ | S39 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 千里桃山台 | 中層 | S41 | ～ | S42 | 再編・整備 | ○ |  | 継続 |  |
| 吹田市 | 吹田佐竹台 | 中層・高層 | H19 | ～ | R1 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 吹田高野台 | 高層 | H25 | ～ | H29 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 吹田藤白台 | 高層 | H21 | ～ | H27 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 吹田古江台 | 高層 | H20 | ～ | H29 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 吹田市 | 吹田竹見台 | 高層 | H22 | ～ | H25 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 茨木市 | 茨木郡山 | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 茨木市 | 茨木安威 | 中層 | S47 | ～ | S48 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 茨木市 | 茨木松ケ本 | 高層 | S55 | ～ | S55 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 茨木市 | 茨木玉水 | 中層 | S60 | ～ | H2 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 茨木市 | 茨木東奈良 | 中層 | S61 | ～ | H10 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 茨木市 | 茨木玉櫛 | 中層・高層 | H3 | ～ | H18 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 茨木市 | 茨木三島丘 | 中層・高層 | H7 | ～ | H14 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 茨木市 | 茨木西福井 | 高層 | H13 | ～ | H20 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 摂津市 | 摂津南別府 | 高層 | S46 | ～ | S47 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 摂津市 | 摂津味生 | 中層 | S50 | ～ | S50 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 摂津市 | 摂津正雀 | 中層・高層 | S62 | ～ | H1 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 摂津市 | 摂津鳥飼西 | 中層・高層 | H6 | ～ | H6 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻芝生 | 中層・高層 | S63 | ～ | H19 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 高槻市 | 高槻下田部 | 中層 | S43 | ～ | S44 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻柱本 | 中層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻氷室 | 中層 | S48 | ～ | S48 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻赤大路 | 中層 | S54 | ～ | S57 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻五領 | 中層 | S58 | ～ | S62 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 高槻市 | 高槻沢良木 | 中層 | S61 | ～ | H2 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 高槻市 | 高槻栄町 | 中層 | S61 | ～ | S61 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻城東 | 中層 | H1 | ～ | H3 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻天川 | 中層・高層 | H4 | ～ | H10 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻津之江 | 中層 | H5 | ～ | H7 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻深沢 | 中層・高層 | H14 | ～ | H21 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 高槻市 | 高槻八丁畷 | 中層 | H23 | ～ | H23 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 島本町 | 島本江川 | 中層 | S59 | ～ | H2 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 東大阪市 | 東鴻池 | 中層 | S48 | ～ | S48 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 東大阪市 | 東鴻池第２ | 高層 | S51 | ～ | S51 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 東大阪市 | 東大阪加納 | 中層 | S57 | ～ | S58 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 東大阪市 | 大東朋来 | 中層 | S57 | ～ | S57 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 東大阪市 | 東大阪稲田 | 中層 | S61 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 東大阪市 | 東大阪鴻池 | 中層・高層 | S61 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 東大阪市 | 東大阪吉田 | 中層・高層 | S63 | ～ | H1 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 東大阪市 | 東大阪春宮 | 高層 | H3 | ～ | H7 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 東大阪市 | 東大阪島之内 | 中層・高層 | H9 | ～ | H18 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 東大阪市 | 東大阪玉串 | 中層・高層 | H11 | ～ | H13 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 東大阪市 | 東大阪中鴻池 | 高層 | H14 | ～ | H25 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 東大阪市 | 東大阪新上小阪 | 高層 | H13 | ～ | H19 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 牧野北 | 中層 | S43 | ～ | S43 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 枚方市 | 村野 | 中層 | S43 | ～ | S43 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方田ノ口 | 中層 | S43 | ～ | S49 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方招提 | 中層 | S46 | ～ | S56 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方高田 | 中層 | S48 | ～ | S55 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方招提第２ | 中層・高層 | S50 | ～ | S50 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 枚方市 | 枚方津田第２ | 中層 | S49 | ～ | S50 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 枚方市 | 枚方樋之上 | 高層 | S51 | ～ | S51 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方藤阪中 | 中層 | S63 | ～ | H2 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 枚方市 | 枚方交北 | 高層 | H3 | ～ | H3 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方三栗 | 中層・高層 | H5 | ～ | H18 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方船橋 | 中層・高層 | H6 | ～ | H11 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方上之町 | 中層 | H12 | ～ | H12 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方東牧野 | 中層・高層 | H11 | ～ | H23 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方牧野 | 高層 | H13 | ～ | H13 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方津田山手 | 中層 | H14 | ～ | H14 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方禁野本町 | 高層 | H16 | ～ | H16 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方交北第２ | 高層 | H25 | ～ | H25 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方牧野北 | 高層 | H25 | ～ | H28 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 枚方市 | 枚方片鉾 | 中層 | H1 | ～ | H2 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川三井 | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川秦 | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 寝屋川市 | 寝屋川打上 | 低層・中層・高層 | S48 | ～ | S48 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川点野 | 中層 | S48 | ～ | S49 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 寝屋川市 | 寝屋川仁和寺 | 中層 | S48 | ～ | S50 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 寝屋川市 | 寝屋川中木田 | 高層 | S48 | ～ | S48 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川寝屋 | 中層 | S52 | ～ | S53 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川河北 | 中層・高層 | S52 | ～ | S52 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川大利 | 中層 | S58 | ～ | S58 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川香里 | 中層 | S58 | ～ | S60 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川成田東 | 中層 | S58 | ～ | S61 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川春日 | 中層・高層 | S63 | ～ | H6 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川池田 | 中層・高層 | S63 | ～ | H8 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川高柳 | 中層・高層 | H1 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 寝屋川市 | 寝屋川御幸西 | 中層・高層 | H4 | ～ | H14 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 寝屋川市 | 寝屋川萱島東 | 高層 | H8 | ～ | H12 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 交野市 | 交野梅ヶ枝 | 中層 | S42 | ～ | S42 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 交野市 | 交野松塚 | 中層 | S43 | ～ | S44 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 交野市 | 交野藤ヶ尾 | 中層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 交野市 | 交野星田 | 中層・高層 | H4 | ～ | H4 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 交野市 | 交野梅が枝第２ | 高層 | H14 | ～ | H16 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 守口市 | 守口佐太中 | 高層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 守口市 | 守口錦通 | 高層 | S49 | ～ | S49 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 守口市 | 守口淀江 | 中層 | S54 | ～ | S57 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 守口市 | 守口金田南 | 中層 | S55 | ～ | S60 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 守口市 | 守口藤田 | 中層 | S58 | ～ | S60 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 守口市 | 守口八雲北 | 中層 | S59 | ～ | S62 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 守口市 | 守口金田北 | 中層 | S60 | ～ | S62 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 守口市 | 守口佐太東 | 高層 | H12 | ～ | H12 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 守口市 | 守口寺方 | 高層 | H23 | ～ | H23 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 門真市 | 門真下馬伏 | 中層・高層 | S49 | ～ | S49 | 移管予定 |  |  |  | 継続 |
| 門真市 | 門真北岸和田 | 中層 | S52 | ～ | S52 | 移管予定 |  |  |  | 継続 |
| 門真市 | 門真三ツ島 | 中層・高層 | S52 | ～ | S53 | 移管予定 |  |  |  | 継続 |
| 門真市 | 門真北島 | 中層 | S54 | ～ | S54 | 移管予定 |  |  |  | 継続 |
| 門真市 | 門真古川橋 | 中層 | S57 | ～ | S57 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 門真市 | 門真御堂 | 中層・高層 | H8 | ～ | H11 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 門真市 | 門真上島 | 高層 | H12 | ～ | H12 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 四條畷市 | 清滝 | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |
| 大東市 | 大東寺川 | 高層 | S48 | ～ | S48 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 大東市 | 大東朋来 | 中層・高層 | S50 | ～ | S63 | 移管予定 |  |  |  | 継続 |
| 大東市 | ペア大東朋来 | 中層 | S60 | ～ | S60 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 大東市 | 大東南郷 | 中層 | S62 | ～ | S63 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 大東市 | 大東北新町 | 中層・高層 | S60 | ～ | H8 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 大東市 | 大東末広 | 中層・高層 | H7 | ～ | H10 | 移管予定 |  |  |  |  |
| 八尾市 | 八尾高砂 | 中層 | S40 | ～ | S41 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 八尾市 | 北山本 | 中層 | S44 | ～ | S44 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 八尾市 | 久宝寺 | 中層・高層 | S45 | ～ | S46 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 八尾市 | 八尾二俣 | 高層 | S48 | ～ | S48 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 八尾市 | 八尾北久宝寺 | 高層 | S50 | ～ | S50 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 八尾市 | 八尾緑ヶ丘 | 中層・高層 | S56 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 八尾市 | 八尾志紀 | 中層・高層 | S57 | ～ | H13 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 八尾市 | 八尾西山本 | 中層 | S63 | ～ | S63 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 八尾市 | 八尾山本 | 中層 | H8 | ～ | H8 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 八尾市 | 八尾植松 | 高層 | H17 | ～ | H22 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 藤井寺市 | 藤井寺道明寺 | 中層・高層 | H1 | ～ | H8 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 藤井寺市 | 藤井寺小山西 | 高層 | H8 | ～ | H8 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 藤井寺市 | 藤井寺川北 | 中層・高層 | H8 | ～ | H9 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 藤井寺市 | 藤井寺大井 | 高層 | H9 | ～ | H9 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 藤井寺市 | 藤井寺小山藤美 | 高層 | H13 | ～ | H13 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 松原市 | 松原一津屋 | 高層 | S46 | ～ | H28 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 松原市 | 松原立部 | 中層・高層 | S45 | ～ | S48 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 松原市 | 松原天美 | 中層 | S57 | ～ | S60 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 松原市 | 松原岡 | 高層 | H4 | ～ | H4 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 松原市 | 松原上田 | 高層 | H12 | ～ | H14 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 羽曳野市 | 古市 | 低層 | S40 | ～ | S40 | 再編・整備 |  |  | 継続 |  |
| 羽曳野市 | 羽曳野城山 | 中層 | S61 | ～ | S61 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 羽曳野市 | 羽曳野高鷲 | 中層・高層 | H3 | ～ | H6 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 羽曳野市 | 羽曳野翠鳥園 | 中層 | H5 | ～ | H7 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 羽曳野市 | 羽曳野碓井 | 中層・高層 | H5 | ～ | H7 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 羽曳野市 | 羽曳野野々上 | 中層・高層 | H8 | ～ | H12 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 羽曳野市 | 羽曳野古市 | 中層 | H28 | ～ |  | 維持保全 |  |  |  |  |
| 富田林市 | 楠風台 | 中層 | S44 | ～ | S44 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |
| 富田林市 | 富田林西 | 中層 | S51 | ～ | S51 | 再編・整備 |  | ○ |  |  |
| 富田林市 | 富田林板持 | 中層 | S61 | ～ | H3 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 富田林市 | 富田林双葉 | 中層 | S62 | ～ | S62 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 富田林市 | 富田林錦ヶ丘 | 中層・高層 | H3 | ～ | H6 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 富田林市 | 富田林清水 | 中層・高層 | H6 | ～ | H13 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 富田林市 | 富田林緑ヶ丘 | 高層 | H7 | ～ | H11 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 富田林市 | 富田林楠 | 高層 | H15 | ～ | H22 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 河内長野市 | 千代田台 | 中層 | S41 | ～ | S41 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 河内長野市 | 貴望ヶ丘 | 中層 | S43 | ～ | S43 | 再編・整備 |  | 継続 |  | 継続 |
| 河内長野市 | 河内長野三日市 | 中層 | S49 | ～ | S49 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 河内長野市 | 河内長野木戸 | 中層・高層 | S63 | ～ | H8 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 河内長野市 | 河内長野楠 | 中層・高層 | H5 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 河内長野市 | 河内長野千代田台 | 高層 | H15 | ～ | H15 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 柏原市 | 柏原河原 | 高層 | S47 | ～ | S47 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 柏原市 | 柏原旭ヶ丘 | 中層 | S49 | ～ | S49 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 柏原市 | 柏原円明 | 中層 | S54 | ～ | S54 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 柏原市 | 柏原芝山 | 中層 | S55 | ～ | S55 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 大阪狭山市 | 狭山 | 中層 | S44 | ～ | S45 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 浅香山 | 中層・高層 | S51 | ～ | S62 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 堺市 | 八田荘 | 中層 | S41 | ～ | S43 | 再編・整備 | ○ |  | 継続 |  |
| 堺市 | 金岡東第３ | 中層 | S40 | ～ | S41 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 金岡東第５ | 中層 | S42 | ～ | S42 | 再編・整備 |  |  | 継続 |  |
| 堺市 | 金岡東第６ | 中層 | S43 | ～ | S43 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 八田西町 | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 深井沢町 | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 堺高松 | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 堺戎島 | 高層 | S45 | ～ | S46 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 百舌鳥梅町 | 高層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 金岡南 | 高層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 深井中町 | 高層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺草部 | 中層 | S48 | ～ | S48 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 堺白鷺東 | 高層 | S50 | ～ | S50 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺浜寺 | 中層 | S60 | ～ | S61 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺福田 | 中層 | S62 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺大美野 | 中層 | H2 | ～ | H2 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 堺市 | 堺東陶器 | 中層 | H2 | ～ | H4 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 堺市 | 堺寺地 | 高層 | H9 | ～ | H9 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺南長尾 | 高層 | H22 | ～ | H24 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺大浜南町 | 高層 | H17 | ～ | H17 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺新金岡２丁３番 | 高層 | H22 | ～ | H28 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺新金岡２丁６番 | 高層 | H22 | ～ | H28 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺新金岡３丁８番 | 高層 | H22 | ～ | H26 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺新金岡４丁５番 | 高層 | H26 | ～ |  | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺宮園 | 高層 | H28 | ～ |  | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 宮山台第１ | 中層 | S42 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 宮山台第２ | 中層 | S42 | ～ | S42 | 再編・整備 |  |  | 継続 |  |
| 堺市 | 宮山台第４ | 中層 | S41 | ～ | S44 | 再編・整備 | ○ |  | 継続 |  |
| 堺市 | 高倉台第１ | 高層 | S47 | ～ | S47 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 高倉台第３ | 中層・高層 | S45 | ～ | S46 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |
| 堺市 | 高倉台第４ | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 |  | 継続 |  | 継続 |
| 堺市 | 高倉台センター | 高層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |
| 堺市 | 竹城台第３ | 中層 | S42 | ～ | S42 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 竹城台第４ | 中層 | S42 | ～ | S42 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 若松台第１ | 中層 | S43 | ～ | S51 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 若松台第２ | 中層 | S43 | ～ | S47 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 三原台第１ | 中層 | S44 | ～ | S45 | 再編・整備 |  |  | 継続 |  |
| 堺市 | 晴美台第３ | 中層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 晴美台第４ | 中層・高層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |
| 堺市 | 槇塚台第１ | 中層・高層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ | 継続 |  | 継続 |
| 堺市 | 桃山台１丁 | 中層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 桃山台２丁 | 中層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 桃山台３丁 | 高層 | S46 | ～ | S49 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 原山台３丁 | 中層・高層 | S47 | ～ | S47 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |
| 堺市 | 原山台５丁 | 中層・高層 | S47 | ～ | S48 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |
| 堺市 | 原山台５丁第２ | 高層 | S49 | ～ | S49 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 庭代台２丁 | 中層 | S47 | ～ | S47 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 赤坂台３丁 | 中層・高層 | S47 | ～ | S48 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 堺市 | 城山台２丁 | 中層・高層 | S51 | ～ | S52 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 新檜尾台３丁 | 中層 | S52 | ～ | S52 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 御池台２丁 | 中層 | S53 | ～ | S53 | 再編・整備 |  | 継続 |  | 継続 |
| 堺市 | 鴨谷台１丁 | 中層 | S54 | ～ | S57 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 桃山台３丁西 | 中層 | S59 | ～ | S59 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺宮山台４丁 | 高層 | H26 | ～ |  | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺竹城台４丁 | 高層 | H27 | ～ | R1 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺若松台２丁 | 高層 | H26 | ～ | H28 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 堺三原台 | 高層 | H29 | ～ |  | 維持保全 |  |  |  |  |
| 堺市 | 美原南余部 | 高層 | H6 | ～ | H10 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 堺市 | 美原北余部 | 中層・高層 | H7 | ～ | H13 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 堺市 | 美原平尾 | 中層 | H10 | ～ | H10 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 高石市 | 富木 | 中層 | S48 | ～ | S52 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 高石市 | 富木南 | 中層 | S55 | ～ | S56 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 高石市 | 取石 | 中層 | S44 | ～ | S44 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 高石市 | 高石加茂 | 高層 | S51 | ～ | S51 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 高石市 | 高石綾井 | 中層 | S54 | ～ | S54 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 高石市 | 高石綾園 | 中層・高層 | H9 | ～ | H14 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 泉大津市 | 泉大津要池 | 高層 | S47 | ～ | S47 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 泉大津市 | 泉大津式内 | 中層 | S50 | ～ | S50 | 再編・整備 |  |  |  | 継続 |
| 泉大津市 | 泉大津小松 | 中層 | S60 | ～ | S62 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 泉大津市 | 泉大津東助松 | 中層 | S63 | ～ | H2 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 泉大津市 | 泉大津助松 | 中層 | H5 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 泉大津市 | 泉大津なぎさ | 高層 | H8 | ～ | H9 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 和泉市 | 和泉今福 | 中層 | S56 | ～ | S56 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 和泉市 | 和泉繁和 | 中層 | S60 | ～ | H3 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 和泉市 | 和泉北信太 | 中層・高層 | H5 | ～ | H7 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 和泉市 | 和泉伯太 | 中層・高層 | H8 | ～ | H14 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 和泉市 | 和泉寺田 | 高層 | H16 | ～ | H23 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 春木旭 | 高層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田田治米 | 中層 | S45 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田土生 | 高層 | S47 | ～ | S47 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田天神山 | 中層 | S53 | ～ | S55 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田春木 | 中層 | H1 | ～ | H3 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 岸和田市 | 岸和田額原 | 中層 | H4 | ～ | H5 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田吉井 | 中層・高層 | H5 | ～ | H16 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田荒木 | 中層・高層 | H6 | ～ | H12 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田並松 | 中層 | H12 | ～ | H12 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田磯上 | 高層 | H12 | ～ | H12 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田額原第２ | 中層 | H14 | ～ | H18 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田大町 | 高層 | H15 | ～ | H24 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 岸和田市 | 岸和田下池田 | 高層 | H15 | ～ | H18 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 貝塚市 | 貝塚三ツ松 | 中層 | S44 | ～ | S44 | 再編・整備 |  | 継続 |  | 継続 |
| 貝塚市 | 貝塚久保 | 中層 | S45 | ～ | S45 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 貝塚市 | 貝塚三ツ松第２ | 中層 | S47 | ～ | S47 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 貝塚市 | 貝塚王子 | 高層 | H7 | ～ | H9 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 貝塚市 | 貝塚半田 | 中層・高層 | H9 | ～ | H11 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 貝塚市 | 貝塚堀 | 高層 | H13 | ～ | H13 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 貝塚市 | 貝塚橋本第２ | 高層 | H17 | ～ | H24 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 貝塚市 | 貝塚森 | 高層 | H15 | ～ | H18 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 泉佐野市 | 羽倉崎 | 中層 | S39 | ～ | S39 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 泉佐野市 | 鶴原中央 | 中層 | S44 | ～ | S44 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 泉佐野市 | 泉佐野見出 | 中層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |
| 泉佐野市 | 長滝第１ | 中層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 泉佐野市 | 佐野泉陽ケ丘 | 中層 | S52 | ～ | S52 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 泉佐野市 | 泉佐野上町 | 中層 | S53 | ～ | S53 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 泉佐野市 | 泉佐野泉ケ丘 | 中層 | S62 | ～ | H3 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 泉佐野市 | 泉佐野長滝 | 中層 | S63 | ～ | H2 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 泉佐野市 | 泉佐野鶴原北 | 中層 | H2 | ～ | H3 | 機能向上 |  |  |  | 継続 |
| 泉佐野市 | 泉佐野鶴原 | 中層 | H6 | ～ | H8 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 泉佐野市 | 泉佐野佐野台 | 中層 | H15 | ～ | H27 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 泉佐野市 | 泉佐野東羽倉崎 | 高層 | H15 | ～ | H22 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 泉南市 | 前畑 | 中層 | S46 | ～ | S46 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 泉南市 | 泉南樽井 | 中層・高層 | H8 | ～ | H8 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 泉南市 | 泉南りんくう | 中層 | H14 | ～ | H14 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 泉南市 | 泉南岡田 | 高層 | H15 | ～ | H17 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 阪南市 | 尾崎鉄筋 | 中層 | S44 | ～ | S44 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 阪南市 | 東鳥取石田 | 中層 | S44 | ～ | S48 | 再編・整備 |  | 継続 |  | 継続 |
| 阪南市 | 阪南尾崎 | 高層 | H8 | ～ | H8 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 忠岡町 | 忠岡東第１ | 高層 | H7 | ～ | H10 | 機能向上 |  |  |  |  |
| 忠岡町 | 忠岡東第２ | 中層 | H12 | ～ | H12 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 熊取町 | 熊取朝代 | 中層 | S47 | ～ | S48 | 再編・整備 | ○ |  |  |  |
| 田尻町 | 田尻芦原 | 中層 | S50 | ～ | S51 | 再編・整備 |  |  |  |  |
| 田尻町 | 田尻りんくう | 高層 | H14 | ～ | H15 | 維持保全 |  |  |  |  |
| 岬町 | 岬深日 | 中層 | S47 | ～ | S47 | 再編・整備 |  | 継続 |  |  |