大阪府災害廃棄物処理計画

平成29年３月

（令和元年７月修正）

大阪府

目　次

１　基本的事項

(1) 本計画の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　１

(2) 本計画の位置付け　　　　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　１

 (3) 対象とする災害　　　　　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　３

(4) 対象とする廃棄物　　　　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　３

(5) 大阪府域の特徴と災害廃棄物対策の基本的な考え方　　････････････････････　５

(6) 大阪府及び市町村の役割　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　６

(7) 処理の基本的な流れ　　　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　８(8) 大阪府における発災後の対応　　　　　　　　　　　　････････････････････　11

２　災害応急対応

２.１ 指示・連絡体制の整備　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　14

２.２ 被害状況等の情報収集　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　15

２.３　仮設トイレ・し尿・生活ごみ等への対応　　　　　 ････････････････････　16

(1) 市町村との連絡調整 　　　　　　　　　　　　　　　････････････････････　16

(2) 広域処理に係る連絡調整 　　　　　　　　　　　　　 ････････････････････　16

２.４　災害廃棄物への対応　　　　　　　　　　　　　　 ････････････････････　16

(1) 一次仮置場の設置状況等の確認 ････････････････････　17

(2) 災害廃棄物発生量の推計 ････････････････････　17

(3) 仮置場必要面積の推計 ････････････････････　18

 (4) 二次仮置場の設置検討 　 ････････････････････　18

(5) 市町村に対する支援・技術的助言 ････････････････････　19

３　復旧復興対応

(1) 一次仮置場の運用状況等の確認 ････････････････････　22

(2) 地域内、大阪府域での処理検討 　　 　　　････････････････････　22

(3) 破砕・選別施設等の設置検討 ････････････････････　24

 (4) 広域処理に係る連絡調整 ････････････････････　24

(5) 災害廃棄物処理の事務受託 ････････････････････　25

(6) 災害廃棄物発生量の見直し・把握　 ････････････････････　26

(7) 二次仮置場の整備開始 ････････････････････　26

(8) 実行計画の策定 ････････････････････　27

(9) 災害廃棄物処理の進捗状況の把握及び支援 ････････････････････　28

(10) 災害廃棄物の処理 ････････････････････　29

４　事前準備（民間等との連携、研修・訓練等）

(1) 民間との連携 　　　　　　 　 ････････････････････　30

(2)ボランティアの連携　 　 ････････････････････　30

(3)研修・訓練　 　 ････････････････････　30

５　計画の推進と見直し　 　 ････････････････････ 32

資料編

１．大阪府災害対策本部　情報収集伝達経路

２．ごみ処理及びし尿処理施設稼動確認連絡先

３．廃棄物最終処分場一覧

４．粗大ごみ処理施設一覧及び位置図

５．不燃物処理・資源化施設一覧及び位置図

６．震災等災害及び緊急時連絡記録表

７．し尿処理体制に関する被災状況等報告

８．一般廃棄物処理施設の被災状況調書

９．し尿処理施設等の被災状況調書

10．震災等災害廃棄物連絡記録表

11. 災害廃棄物受入調査表

12．災害時における応急救助用資機材等の供給協力に関する協定書

13．災害時団体救援協定書

14．府内市町村の相互支援協定の概要

15．大阪府産業廃棄物協会との協定書

16．仮置場の選定にあたっての留意事項

17．一次仮置場での災害廃棄物の受入手順の事例

18．廃棄物種類毎の処理方法・留意事項等

19．大規模地震による大阪府域の想定被害

20．仮設トイレ等必要量

21．災害廃棄物発生量推計方法

22．仮置場必要面積の算定方法

23．災害廃棄物発生量等の推計結果

24．仮置場面積の推計結果