| 平成24年1月19日（木） 平成23年度 第8回 大阪府河川整備委員会 | 資料 1-1 |
| --- | --- |

大津川水系槇尾川の今後の進め方について

１．平成22年度の河川整備委員会審議

２．大阪府の判断

３．地元の同意

４．今回確認する内容

５．槇尾川の河川改修

【目標スケジュール】

H23～　　　測量・河川改修概略設計/河川整備計画の審議開始

H24～　　　用地測量・河川改修詳細設計・用地買収/河川整備計画の策定

H25～　　　河川改修工事開始・用地買収

H27末　　　50㍉対策の概成

H28末　　　65㍉対策の概成

# Text boxes

＜当面の治水目標＞

時間雨量65㍉対策で地先の危険度Ⅱを解消

＜治水手法＞

「河川改修＋ダム」と「河川改修＋局所改修」の２案に絞り比較検討するもとりまとめに至らず

⇒知事へ意見書の提出

○戦略本部会議（平成23年2月15日）

＜治水手法＞

槇尾川の治水手法は「ダムに頼らない河川改修」を選択

槇尾川の治水手法　⇒　「河川改修＋局所改修」

○知事と地元住民との意見交換会（平成23年8月3日）

河川改修に対する一定の理解を得て測量等を開始

大津川水系の河川整備計画変更の審議を進めていく