安威川ダム建設事業の事業評価結果（対応方針）について

平成29年８月25日

大阪府

安威川ダム建設事業の事業評価について、平成29年度大阪府河川整備審議会での審議を踏まえ、下記のとおり決定した。

記

* **再評価**

［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④総事業費の大幅な変更、⑤事業計画の大幅な変更］

　①～④の場合は、再評価（再々評価）調書1）により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）、併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施し、⑤の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承を以て事業評価とする。

1）大阪府河川事業・ダム事業の事業評価「４.再評価（再々評価）調書」参照

**安威川ダム建設事業について『事業継続』とする。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事業名**  **（評価事由）** | **所在地** | **事業内容** | **進捗状況**  **用地・工事** | **事業費**  **（億円）** | **提示した**  **対応方針**  **（原案）** | **審議結果** | **対応方針** |
| 安威川ダム建設事業  （③） | 茨木市 | ダム高　76.5ｍ、堤頂長：337.5m、堤体積262.5万㎥  総貯水容量：18,000千㎥、有効貯水容量：16,400千㎥、  湛水面積：81ha  付替府道：5.4km、付替市道5.5km、水没戸数49戸、  水没農地：35.8ha | 100%・51% | 約1,536 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |