平成29年12月26日

大阪府

寝屋川流域総合治水対策の事業評価結果（対応方針）について

寝屋川流域総合治水対策の事業評価について、平成29年度大阪府河川整備審議会での審議を踏まえ、下記のとおり決定した。

記

* **再評価**

［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④総事業費の大幅な変更、⑤事業計画の大幅な変更］

　①～④の場合は、再評価（再々評価）調書1）により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）、併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施し、⑤の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承を以て事業評価とする。

1）大阪府河川事業・ダム事業の事業評価「４.再評価（再々評価）調書」参照

**寝屋川流域の治水事業について、「事業継続」とする。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事業名****（評価事由）** | **所在地** | **事業内容** | **進捗状況** | **事業費****（億円）** | **提示した****対応方針****（原案）** | **審議結果** | **対応方針** |
| 寝屋川流域総合治水対策（③） | 大阪市守口市枚方市八尾市寝屋川市大東市柏原市門真市藤井寺市東大阪市四條畷市交野市 | 【流域基本高水流量】・河道改修799㎥/s・分水路改修345㎥/s・遊水地築造338㎥/s・地下河川築造280㎥/s・流域調節池築造175㎥/s※流域対策は評価対象外 | 70% | 約8,877 | 事業継続 | 適切 | **事業継続** |