府立高校学習環境改善事業費（トイレ改修）

【事業目的】

府立高等学校は、昭和４０年代後半から５０年代前半の生徒急増期に数多く建築され、築後　４０年を超える校舎が約半数を占めるなど老朽化が進んでいる。中でもトイレについては、便器や給排水配管など設備面の劣化が著しいため、悪臭の発生などが問題となっている。また、和式中心のトイレは現在の生活様式にマッチしていないことなどから、早期に洋式化を図ることが必要である。そのため、今後３か年で高等学校の１系統（※）のトイレの全面改修を行い、学習環境の改善を図る。　　 （※）１系統…１階から最上階まで垂直方向の縦一列に位置するトイレ

【平成2９年度当初予算額】　　８８１，８７７千円

＜改修工事計画３か年　５，６２５，０００千円＞

【事業内容】

① 対　　象　　府立高等学校１０７校（これまで改修実績のない高校）

② 改修計画　  平成29年度：工事５校（前年度設計済み分）

設計・工事１０校

設計４０校（30年度工事分）

平成30年度：工事４０校（前年度設計済み分）

設計・工事１０校

設計３０校（31年度工事分）

平成31年度：工事３０校（前年度設計済み分）

設計・工事１２校

# Text boxes

主要事業　７