４．沿道まちづくりに向けての流れ

事業化までの

まちづくりの流れ

まちづくり勉強会

地域課題の把握

協議会の設立つ

まちづくり協議会の設立

パートナーとなる

民間事業者等の選定（必要に応じて）

まちづくり構想（案）の策定

まちづくりルールの設定

申し合わせ書の締結、地区計画等

地権者等の土地利用意向の把握

土地利用転換

まちづくり勉強会

・民間事業者のニーズの把握

・民間事業者の参画条件等の把握

まちづくり勉強会

地域課題の共有

協議会の設立つ

必要となる協議・調整・法手続き等

まちづくり事業等の実施

事業計画（案）等の策定

地権者等の土地利用意向の把握

土地活用（売却、賃貸、自主活用等）

事業化組織の立ち上げ等

実現化手法の検討

第二京阪道路沿道を、魅力ある産業活動の場、生活の場として発展させていくためには、まちづくりの担い手である地域にお住まいの方々や地権者の方々（以下「地域住民」という。）、民間事業者、行政等が、将来像を共有しながら一体となって、右に示す「事業化までのまちづくりの流れ」を参考に、まずは、まちづくり協議会の設立、まちづくりルールの設定、まちづくり構想（案）の策定に取り組み、さらに、まちづくり事業の実施に向け、まちづくりの熟度を高めていくこととなります。

①まちづくり協議会の設立

地域住民は、行政や民間事業者の協力・参画を得ながら、まちづくりの組織（以下「まちづくり協議会」という。）を設立します。まちづくり協議会では、地権者等の土地利用意向を把握しつつ、まちづくりの課題や目標等に関わる意見をまとめていくための学習や話し合いを深め、まちづくりの将来像や、必要となる地域ルール、事業手法等について協議し、決定していきます。

②まちづくりルールの設定

第二京阪道路沿道の開発需要が高まることで、沿道が無秩序な土地利用をされ、後背地が袋地となり、有効な土地利用ができなくなる場合があります。その対策としてのまちづくりの事業に着手するには、一定の時間を要するため、それまでの間、望ましくない施設の立地や無秩序な乱開発を抑止するための「申し合わせ書（自主協定）」を締結することとします。さらに、地区計画等の都市計画制度を活用することで、土地利用をコントロールすることができます。

③まちづくり構想（案）の策定

地域住民、民間事業者、行政等の協働によりまちづくりを進めていくためには、公民が共有できる「まちづくり構想（案）」を策定する必要があります。これに基づき、公民が協力してまちづくりに関わる課題を解消し、必要に応じてパートナーとなる民間事業者等を選定し、事業化に向けての協議・調整、法手続きを進め、事業化が実現します。