第2期モデルエリア：万博の森の標準的な林分において、第1期モデルエリアと同様の施業を実施。

モデルエリアの施業内容と現状について

資料3－2

当該林分の区域の約半分は常緑樹が優占する林分で、エリア内の落葉樹を残し、すべての常緑高木を伐採したことから、林分の半分程度がギャップとなった。伐採から２年半が経過し、落葉樹の樹冠がやや増大してきている。常緑樹に囲まれていた落葉樹の樹冠も多少広がり始めている。ギャップへの北摂産落葉小低木の補植と、落葉樹の実生木の保護を実施。

令和４年秋

（施業翌年）

令和４年秋

（施業翌年）

令和６年秋

令和６年秋

3－30－1（落葉樹樹冠率：施業前44%⇒施業直後99%⇒R6年度97%）

3－13（落葉樹樹冠率：施業前11%⇒施業直後55%⇒R6年度70%）

当該林分は常緑樹が優占していた。エリア内の落葉樹を残し、すべての常緑樹を伐採した。伐採から２年半が経過し、落葉樹の樹冠がやや増大してきているが、緑量のほとんどが胴吹きによるもので、樹形の回復には至っていない。ギャップへの北摂産の落葉小低木の補植と、落葉樹の実生木の保護を実施。

第１期

モデルエリア

3-2

第１期

モデルエリア

3-3-1

第２期

モデルエリア

3-13

第２期

モデルエリア

3-30-1

第３期

モデルエリア

3-3-2

第３期

モデルエリア

3-30-2

第1期モデルエリア：「明るい落葉樹の森」に誘導することを想定し、万博の森の中でも特に落葉樹の本数が多い林分を選定。

第3期モデルエリア：万博の森の標準的な林分において、環境の激変を抑制するため3割間伐を実施。

当該林分は常緑樹が優占し、孤立した落葉樹が点在していた。エリア内の落葉樹は極力残し、樹冠が大きい常緑樹を連続させないように伐採した。伐採から半年経過後の樹冠のギャップ面積率は約

2０％程度になった。今後、ギャップ発生箇所の林床植生と、ギャップの閉塞状況を追跡調査する。ギャップへの北摂産の落葉小低木の補植と、落葉樹の実生木の保護を実施。

3－2（落葉樹樹冠率：施業前59%⇒施業直後100%⇒R6年度96%）

落葉樹が優占する林分で、エリア内のすべての常緑高木を伐採。伐採から３年半経過後、林分を構成する高木の本数は変化していないが、ギャップ面積率が減少しており、徐々に閉塞が進んでいる。エリア外のアラカシが年々生長しており、落葉樹より樹冠の増大は早い。ギャップに北摂産の落葉小低木の苗木を補植。また、エリア内の落葉樹の実生木を保護している。

令和６年秋

3－3－2（落葉樹樹冠率：施業前17%⇒施業後23%）

令和５年秋

（施業前）

令和３年秋

（施業翌年）

令和６年秋

-2-

3－3－1（落葉樹樹冠率：施業前後100%⇒R6年度99%）

※落葉樹樹冠率：樹冠面積のうち落葉樹の樹冠が占める割合

当該林分は常緑樹が優占し、落葉高木が孤立していた。この孤立した落葉樹の周囲の常緑樹を伐採し、落葉樹を取り囲むギャップを作った。伐採から半年経過後のギャップ面積率は33％となった。今後はギャップが発生した箇所の林床植生と、残された落葉樹の樹冠の発達状況を追跡調査する。ギャップへの北摂産の落葉小低木の補植と、落葉樹の実生木の保護を実施。

当該林分はクヌギが優占しており、伐採すべき常緑樹は存在しなかった。萌芽更新による里山施業を目指して試験的にクヌギ6本を伐採し、萌芽状況を追跡している。伐採から３年半で残したクヌギの樹冠が、伐採で開けたギャップに向けて広がり、ギャップが閉塞しつつある。補植は行わず、落葉樹の実生木を保護。

令和５年秋

（施業前）

令和６年秋

3－30－２（落葉樹樹冠率：施業前12%⇒施業後21%）

令和３年秋

（施業翌年）

令和６年秋

3－2参考資料１

令和６年度　モデルエリアの樹冠の状況

第3期モデルエリア

第2期モデルエリア

第1期モデルエリア

モデルエリア3－2	モデルエリア3－13	モデルエリア3－3－2

ギャップ面積率							　　 ギャップ面積率							　 ギャップ面積率

施業前：16％　⇒施業翌年：48％　⇒令和６年度：36％（３年半後）	　　 施業前：11％　⇒施業翌年：80％　⇒令和６年度：63％（２年半後）	　 施業前： 0％　⇒施業翌年（令和６年度）：19％（半年後）

モデルエリア3－3－1	モデルエリア3－30－1	モデルエリア3－30－2

ギャップ面積率							　　 ギャップ面積率							　 ギャップ面積率

施業前：29％　⇒施業翌年：27％　⇒令和６年度：22％（３年半後）	　　 施業前： 7％　⇒施業翌年：47％　⇒令和６年度：43％（２年半後）	　 施業前： 1％　⇒施業翌年（令和６年度）：33％（半年後）