大阪・関西における空飛ぶクルマを活用した事業計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画内容 | 【ビジネス開始場所】　大阪　●●エリア  【ビジネス開始時期】　２０●●年●月 | | | | |
| 各年度の  アクション | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 |
| 【目標】  商用運航開始に向けた準備段階（１） | 【目標】  商用運航開始に向けた  準備段階（２） | 【目標】  ●●を拠点とした遊覧飛行を開始 | 【目標】  二地点間運航に向けた  準備段階 | 【目標】  ●●と▲▲間の二地点間運航の開始 |
| 【内容】  ・●月頃  　△△機有人飛行訓練  ・●月頃  △△機TC取得見込  ・ポートの適地調査  ・運航オペレーションの検証 | 【内容】  ・AOC申請・承認  ・調査を踏まえた  　ポート候補地の整備（旅客待機施設、その他設備等の設置）  ・想定ルートでの飛行訓練 | 【内容】  ・●●を拠点とした慣熟飛行訓練  ・●月頃  　遊覧飛行を開始  （●●旅行代理店と協力し商品化）  ・二地点間として適切なルートの検証、需要調査 | 【内容】  ・二地点間のポート  候補地の整備  ・予約システム等の開発・検証 | 【内容】  ・●●と▲▲間の二地点間での輸送事業の開始  ・就航頻度　　便/日 |
| 進捗状況 |  |  |  |  |  |

※毎会計年度終了後15日以内に、過去１年間のアクションの進捗状況を記載し、提出してください。