提出日を記載すること

例）令和７年５月１日

【様式１】

≪ 記載例 ≫

年　　月　　日

ものづくりイノベーション支援プロジェクト計画書

大　阪府知事

所 在 地

名　　称

代表者名

ものづくりイノベーション支援プロジェクトとして認定を受けたいので、ものづくりイノベーション支援

プロジェクト認定要綱第４条に基づき関係書類を添えて申請します。

１　支援プロジェクト計画書

※★のついた項目は、プロジェクトとして認定された場合、大阪府ホームページで公表します。

| 申請者 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称★ | 株式会社○○○○○ |  |
| 所在地★ | 〒○○○-○○○○ 大阪市住之江区南港北１丁目14-16 |  |
| 担当者 | 役 職：代表取締役 | 氏 名：○○○ |
| 連絡先 | 電 話：０６－○○○○-○○○○ |  |
|  | 直近の決算期の主たる事業上位を日本 標準産業分類の中分類で記載すること。 E-mail：○○○○○○○○○○○○○○○ |  |
|  | ＵＲＬ：○○○○○○○○○○○○○○○ |  |
| 主たる事業 |  |  |
| その他 | 資本金 円 | 【売上高割合】 ％ |
|  | 従業員数： 人 | 業種： （ ） |

日本標準産業分類の中分類で記載し、

（）は中分類の番号を記載すること

| 支援機関（本プロジェクトの共同開発や研究先等がある場合は記載してください） |  |
| --- | --- |
| 名称★ |  |
| 所在地★ | 〒 |
| 当該機関のこれまでの技術開発等の主な支援実績を簡潔に記載してください |  |
| 令和３年度○○補助金 申請補助（約○社） 令和４年度○○補助金 申請補助（約○社） 令和５年 技術開発に関するセミナーを毎月開催 令和６年度○○補助金 申請補助（約○社） |  |

２　技術開発の概要

（１）プロジェクトの名称★

○○を用いた○○のための○○技術の開発

（２）技術開発の概要★ ※１００字程度で記載してください。

○○を行う際に生じる・・・・・・・・・を解決するため、○○を用いて、従来の・・・・・・・・から・・・・・・・を可能とすることで、社会に大きな効果をもたらす技術を開発する。

（３）事業実施期間 ※最長３年まで可能。 ※助成事業対象期間は１年目（交付決定日から翌年３月１３日まで）のみです。

交 付 決 定 日 ～ 令和８年３月１３日

開発計画の実施期間（最長３年まで）を記載

※ただし、助成金対象期間は、１年目（交付決定日～翌年3月1３日まで）のみとなります。

認定された場合、ここに記載の期間がプロジェクトの認定期間となります。認定期間中のみ制度融資（募集案内P８）を受けることが出来ます。

（４）事業実施場所 ※いずれかの□に✔を記入

☑ 自社所在地 □ その他（ ）

（５）ものづくりイノベーション支援助成金の活用 ※いずれかの□に✔を記入

☑ 活用する □ 活用しない（プロジェクト認定のみ）

| （６）技術開発の具体的な内容 （必要に応じて行を追加してください。） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≪技術開発に至った背景≫ 次の点にご留意ください。 ・できるかぎり具体的に記載してください。 ・専門用語を使用する場合は注釈をつけてください。 ・写真やデータ・図面等、補足資料がある場合は、 この（７）欄に記載または、貼り付けてください。 ≪技術課題の概要≫ ≪技術開発の内容≫ ①技術開発の取組み内容および達成目標 ※（図式や写真でも可）。 ②競合技術との優位性や知的財産の保有状況 ③事業化の可能性や市場性 ④支援機関の支援を受ける場合、機関名とその内容（役割分担と支援内容） ⑤対象事業との適合性（本プロジェクトは募集案内P4の「対象事業」①～③のどれに該当するか、 申請するプロジェクトがどのように適合しているか記載してください。） 以下のいずれかに該当するか記載してください。 ①先端技術の開発・実装等を目的とする技術開発 ②社会に大きな効果をもたらす技術開発 ③社会ニーズに対応する技術開発 また、プロジェクトのどのような部分が適合しているか記載してください。 （７）達成目標までの作業工程及び事業費（必要に応じて行を追加してください）. 製品化までの作業工程; 事業費(千円). R７; ６月; 素材の選定; 50. ７月; 金型の製作; 500. ８月; ○○の試作開発; 300. ９月; 同上. １０月; 同上. １１月; ○○試験評価. １２月; ○○の開発 試作機手直し; 200. R８; １月; 最終検証; 0. ２月; 試作完了; 0. ３月; 広告宣伝活動を開始; 0. R9; 製品改良. R10; ３月; 量産化（達成目標）; 1000. 前月と同じ工程の場合は、「同上」としてください。 同時期に工程が重なる場合は、２段にして記入すること 次の月も継続するものは、番号により区別すること 令和８年３月以降は必要に応じて、「同上」を省略する ことも可能。 |  |

３ 経費配分案

技術開発の実施にあたり、令和７年度に必要となる経費を記入してください。

※③助成事業申請額が、②助成対象経費の１／２以内になるように記入してください。

| 区分 | 細目 | 内容 | ①助成事業に 要する経費(円) | ②助成対象経費（円） | ③助成事業 申請額（円） ②／２≧③ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術開発費 | 開発事業費 | 原材料費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
|  |  | 機械装置購入費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
|  | 開発委託費 | 外注加工費 |  |  |  |
|  |  | a 小計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 技術調査費 | 調査事業費 | 特許調査費 | 500,000 | 500,000 | 250,000 |
|  |  | 市場調査費 | 500,000 | 500,000 | 250,000 |
|  |  | b 小計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 事務費 | 活動費 | 旅費 | 50,000 | 0 | 0 |
|  | 事務費 | 運搬費 | 30,000 | 0 | 0 |
|  |  | c 小計 | 80,000 | 0 | 0 |
| 合計a＋b＋c |  |  | 3,080,000 | 3,000,000 | 1,500,000 |

募集案内の【助成対象経費】をよくお読みいただき、

対象経費を積算してください。

当初計画の経費区分間において、額の少ない区分の金額の

20％を超える変更が生じる見込みである場合は、大阪府に

連絡するとともに、『助成事業の経費配分の変更承認申請書

（様式第２号）』を提出し、承認を受ける必要があります。

また、小計が「０」の項目に経費を変更する場合は、必ず

変更申請の提出が必要となります。

４　助成金以外の経費負担について　※いずれかの□に✔を記入

| 経費負担者 | ☑ 自社 □ その他（ ） |
| --- | --- |
| 負 担 額 | 負担額 ＝ ①助成事業に要する経費 － ③助成事業申請額 |
|  | 1,580,000 円 |
| 負担方法 | ☑ 自己負担 □ 銀行借り入れ □ その他（ ） |

５　他の助成制度の適用について　※いずれかの□に✔を記入

本プロジェクトについて、同一の事業で他の助成制度の適用を受けている、または 受けようとしている（申請予定含む）場合は、当該助成制度名等を記入してください。

助成制度名：○○づくり補助金 ☑ 該当あり 申請時期：○○年○月申請予定 採択時期：○○年○月採択予定

□ 該当なし

６　過去のものづくりイノベーション支援助成金の交付状況について

※過去にものづくりイノベーション支援プロジェクトの認定を受け、交付決定を受けた場合のみ記入してください。（必要に応じて行を追加してください）

| 交付年度 | 令和３年度 |
| --- | --- |
| 助成事業名 | ○○を用いた○○製品の開発 |
| 交付年度から現在までの進捗状況 | 令和３年度：○○の試作、○○の試験、プロジェクトの完成 令和４年度：○○の改良、○○展示会出展 令和５年度：○○の共同研究、○○の改良 令和６年度：量産化開始、○○○万円の売上 |