**令和７年度　第１回健都クラスター推進協議会　議事要旨**

日　　　時：令和７年４月９日（水）午前10時～午前10時30分

場　　　所：オンライン（Microsoft Teams）

参画機関：厚生労働省、医薬基盤・健康・栄養研究所、国立循環器病研究センター、吹田市、

摂津市、健都共創推進機構、大阪府

**＜本会＞**

**議題及び報告**

**（１）健都イノベーションパークの企業誘致について（吹田市）**

・ 吹田市より、健都イノベーションパーク立地事業者（ニプロ株式会社）の2期棟建設について、令和７年４月までに竣工すべきであったところ、建設業界の人手不足や資材確保が困難であること等の社会情勢の影響により、契約変更を行ったことを報告。

・ 変更後の契約においては、令和10年3月27日までに全体整備事業に必要な全ての工事について着手することを条件とし、契約が適切に履行されているかの確認は、整備計画の策定や建設事業者との契約がなされ、実際に工事が始まっているか等の観点から行う。

・ 本件の進捗については、引き続き本協議会において定期的な報告及び意見交換を行う。

**その他**

　　　・ 摂津市より、同市所有地について今年度中に公募を実施の見込みがあることを報告。

以上