令和６年度　事後評価点検表（内部評価）

１ 事業概要

| 事業名 | 耐震大規模改造事業 校舎改築事業 大阪府立成城高等学校校舎棟改築事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 教育委員会事務局 施設財務課 施設管理グループ （連絡先 06-6944-6898） |
| 事業箇所 | 大阪市城東区諏訪３丁目１１－４１ |
| 事業目的及び 事業内容 | 【事業目的】 府では、府有建築物耐震化実施方針に基づき、平成２７年度までに府有建築物全体の耐震化率９０％以上を目標に耐震化に取り組んでおり、府立学校については平成２６年度末での１００％を目標として、校舎の耐震補強工事を行っている。 診断結果、補強計画に基づいて、耐震補強工事を行なっているが、現在の校舎への耐震補強が不可能な場合、建替により耐震化を行っている。成城高等学校の校舎についても、現在の校舎への耐震補強は困難であることから、建替による耐震化を行った。 【事業内容】 ○正式名称：府立成城高等学校 ○敷地面積：22,315㎡ ○校舎規模：新築校舎 延床面積 4,416㎡ 鉄筋コンクリート・4階建 ○主要施設：特別教室等 |
| 関連事業と その現状 | 府立学校老朽化対策事業 ・府立寝屋川高等学校の建て替えについて令和６年度に基本設計の一部を実施 |
| 社会経済情勢 の変化 | ・最終評価時点（H26年度 事前評価）と完成時点（R元年度）とで、本事業をとりまく社会情勢に大きな変化は見られない。 |
| 事業実施による 自然環境の変化 | ・現地での新築であるため、自然環境に変化はない。 |
| 最終評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | 【最終評価時の意見】 ― 【府の対応】 ― |

２ 事業効果の分析等

|  | 最終評価時点H26 | 事後評価時点R06 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業費 | 23.0億円 〔国：億円、府：23.0億円〕 | 23.0億円 〔国：億円、府：23.0億円〕 |  |
| 経過 ①事業期間 ②採択年度 ③着工年度 ④完成年度 | - 3年 - 平成27年度 - 平成29年度 - 令和元年度 | - 3年 - 平成27年度 - 平成29年度 - 令和元年度 | 予定通り完成 |
| 定量的効果 （費用便益分析等） | 【効果項目】 ・高等学校における費用便 益測定の方法が確立されていないため記載不可能。 【受益者】 ・府民 | 【効果項目】 ・高等学校における費用便 益測定の方法が確立されていないため記載不可能。 【受益者】 ・府民 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 ・老朽化した校舎を建替えることで、耐震性を確保し、生徒の学習環境の改善、安全を確保することができる。 【受益者】 ・府民、府立高等学校進学予定者、成城高等学校在学生 | 【効果項目】 ・同左 【受益者】 ・同左 | 所期の目的を達成している。 |
| その他特記事項 | ・なし |  |  |

３ 評価結果と今後の同種事業に対する改善措置等

| 評価結果 （事業効果の発現状況等） | ・耐震性を確保し、良好な教育環境を整備できており、本事業目的は達成されている。 ・事業費は見込みどおりで、事業は適切に完了した。 |
| --- | --- |
| 今後の同種事業に対する改善措置等 | ・事業計画については、特に改善すべき点はない。 |