【公園名】寝屋川公園

令和２年度モニタリング評価実施による改善のための対応方針等

| 評価項目 | 評価基準 | 評価委員の指摘・提言等 | 改善のための対応方針 | 次年度以降の事業計画等への反映内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ 適正な管理業務の遂行を図ることができる能力及び財政基盤に関する項目 （２）安定的な運営が可能となる人的能力 | ・労働災害等未然防止のための管理運営 | ■指定管理者の自己評価 ・安全管理上で、危険予知意識が不足していたり、安全な作業方法の確認が不十分だったため、公衆災害が発生した。 ・除草作業での飛び石防止対策を行い、さらなる安全教育を徹底し、総合的な事故防止策を講じること。 ・枯れ枝の確認については、植物管理責任者による安全パトロールを実施するなど管理体制を強化し、事故防止策を講じること。 ■評価委員の評価 ・施設所管課評価は適正である。 ・公衆災害が複数発生したことは、重く受け止めるべきであり、今後、抜本的な事故防止改善策が求められる。 | ■安全教育の徹底 ・安全に対する意識の向上を図る。 ■作業内容に応じた安全対策 ・除草などの作業時の安全対策の強化を図る。 ■巡視等の管理体制強化 ・巡視等を強化し、事故防止を徹底する。 | ■安全教育の徹底 ・毎日の朝礼時や毎月の所内会議時に他公園での事故情報を公園スタッフで共有し、同様の事故が起こらないよう安全に対する意識を高める。また、KY活動を通じて安全意識の向上を図る。 ■作業内容に応じた安全対策 ・除草作業時には作業前に作業範囲と危険個所を周知する。また、飛散防止ネットを用いて飛び石を防ぐとともに人や車両が接近した場合には通過するまで作業の一時停止を徹底する。 ■巡視等の管理体制強化 ・枯れ枝落下事故が発生しないよう、巡視員による樹木点検や、駐車場係員による目視点検など、重層的に点検する体制を構築し、管理スタッフが情報共有するように努める。 ・植物管理責任者による緑の安全パトロールを毎月実施。 |