
　　　　　資料１ガイドラインの改訂について
　　　令和７年度　大阪府福祉のまちづくり審議会　スケジュール
　　令和７年度の審議会及び部会では、ガイドラインの改訂に向けた議論を実施
　スケジュール（予定）

　審議会・部会

審議会・部会の開催時期を順に記す。

７月初旬、部会１（現地検証）

10月中旬、部会２（万博閉幕）

12月下旬、部会３

1月下旬、審議会

　ガイドライン見直し

令和７年７月初旬、ユニバーサルデザインガイドラインに基づく整備事例を検証（便所・客席・エレベーター・カームダウン・案内設備）

令和７年10月中旬、ユニバーサルデザインガイドラインの反映等（現地検証項目）、条例ガイドラインの全体構成案、当事者参画の事例報告

令和７年12月下旬、条例ガイドライン全面改訂案（条例ガイドライン本編、当事者参画の設計・計画変、既存施設の改修促進編）

令和８年1月下旬、条例ガイドライン全面改訂案

令和８年2月から3月中旬、手続き（パブリックコメント等）

令和８年3月下旬、条例ガイドライン改訂

令和８年度、普及啓発
　　　ガイドラインの改訂方針（全体概要）
　　大阪・関西万博で先導的に展開された取組等を踏まえ、府域全体でより高い水準でのバリアフリー化が進むよう、ガイドラインの見直し・充実化を図る
　現行
大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン（平成２８年策定、令和５年改訂）
１府民・事業者に向けて、施設の設計、維持管理時の配慮事項等をまとめた指針として策定

２条例に基づく義務基準の解説に加え、望ましい基準や事例等を紹介
　改訂案
福祉のまちづくりのための施設整備バリアフリーガイドライン（仮称）
１「施設の設計、維持管理時の配慮事項等をまとめた指針」というこれまでの考え方を踏襲
２設計者や事業者等のニーズに応じてガイドラインの活用が進むよう、項目に応じて分冊化
ガイドライン（本編）ぷらす「当事者参画による設計・計画」編（別冊）と「既存施設（小規模店舗）の改修」編（別冊）
　主な改訂のポイント

１　大阪・関西万博での先導的な基準、取組等の反映
２　「当事者参画による設計・計画」の促進
３　既存施設（小規模店舗）の改修等促進
４　よりわかりやすい構成（記載内容整理・名称変更等）
　　　　改訂のポイント１　万博での取組等の反映
　　大阪・関西万博「施設整備に関するユニバーサルデザインガイドライン」等で採用された先導的なバリアフリー基準やソフト面での取組等をガイドラインに反映
　改訂の考え方
万博ユニバーサルデザインガイドライン等に盛り込まれている基準のうち、府のガイドラインを上回る記載事項や記載のない基準（定性的な基準等）や、万博における先導的な取組事例（ナビレンス等）やソフト対応について、現地検証（R7/7実施）等での意見を踏まえ、反映
　（検討イメージの流れを図で示す）

今回の議論は、万博ユニバーサルデザインガイドライン等において、府ガイドラインを上回る基準や府ガイドラインに記載のない基準及び先導的な取組事例とソフト対応、その他建築設計標準や審議会等の議論
部会での議論としては、現地検証、記載内容の検討（水準・実現性等）それらを反映し、改訂版府ガイドラインを作成し普及啓発を行う
　　　改訂のポイント２「当事者参画による設計・計画」の促進
　　万博等で進展した「当事者参画による設計・計画」の普及を図るため、具体的な事例（体制やプロセス等）を府のガイドラインに追加し、国ガイドラインと併せて普及を促進
　改訂の考え方
近年の「当事者参画」事例の蓄積
東京オリンピック・パラリンピック
・「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」

・新国立競技場の整備
2025大阪・関西万博

・「施設整備ユニバーサルデザインガイドライン」

・パビリオン（日本館、大阪ヘルスケア）の整備
関西国際空港第１ターミナルビルリノベーション工事

・バリアフリー検討会、見学会
　国の動き
第４次バリアフリー整備目標（令和７年６月）

・建築物における新たな目標設定
2030（令和12）年度末までの目標
・当該年度に着工した2,000㎡以上の国等の公共特別特定建築物の建築工事のうち、着工前の段階（基本構想～実施設計）で当事者参画を実施した工事の割合
2030年度末数値目標
・原則１００ぱーせんと

建築プロジェクトの当事者参画ガイドラインの策定（令和７年5月）

当事者参画の基本原則、実施フロー、留意事項等の明確化
各事例における実施体制やプロセス、意見が反映された設計例等を集約・整理し、ガイドラインに追加
公共施設、民間施設で積極的な活用を促進
　　　改訂のポイント３既存施設（小規模店舗）の改修等促進
　　既存の小規模店舗におけるバリアフリー対応を促すため、事業者等が取り組む際の参考となるよう、改修のポイントやソフト対応等をとりまとめてガイドラインに追加
　改訂の考え方

（大阪府）福祉のまちづくり条例ガイドライン
施設の設計、維持管理時の配慮事項等をまとめた指針として策定
（国）建築設計標準別冊　バリアフリー改修・改善のポイント
単位空間等ごとの改善・改修のポイントをとりまとめたもの
既存の小規模店舗の改修時等に配慮すべき項目を整理・統合し、小規模店舗での対応を促すため、事業者・設計者に対して普及・展開
　　　改訂のポイント４　よりわかりやすい構成（記載内容整理・名称変更等）
　　設計者や事業者等においてガイドラインの活用が促進されるよう、基準等を探しやすくするために記載内容を再整理するとともに、内容を想起しやすい名称への変更、「当事者参画」「既存改修」に係る項目の分冊化等を行う
　改訂の考え方

記載内容の再整理（基準等を探しやすく）

・義務基準と併せて、望ましい基準や解説図が確認できるようレイアウト等を再構成

・情報にたどり着きやすくするため、インデックスを追加など

名称変更（内容を想起しやすく）

・設計者や事業者に配慮を求めるバリアフリー対応に特化した指針であることを明確化
福祉のまちづくりのための施設整備バリアフリーガイドライン（仮称）
分冊化（使いやすく）

・ニーズに応じて容易に使い分けることができるよう、項目ごとに分冊化
2

