令和５年度 大阪府｢都市緑化を活用した猛暑対策事業｣に係る募集要領

大阪府では、森林環境税※を活用して、バス停やタクシー乗り場のある駅前広場等において、緑の有する公益的機能を活かし、多くの府民や来阪者が暑くても屋外でバス等を待たざるを得ない場所の暑熱環境の改善に取り組む「都市緑化を活用した猛暑対策事業」の補助対象事業を募集します。

（※「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」に基づく財源）

本事業は、早期の効果発現をめざすことから、本時期に募集を行います。

そのため、「令和５年２月定例府議会大阪府一般会計予算」の成立を前提に事業化される停止条件付きの事業です。予算が成立しない場合には、補助対象事業を募集したことに留まり、いかなる効力も発生しません。

１　募集する事業の内容

⑴　事業名

都市緑化を活用した猛暑対策事業（以下、「猛暑対策事業」という。）

⑵　事業の趣旨・目的

大阪府においては、地球温暖化による気温の上昇だけでなく、都市化に伴うヒートアイランド現象による気温の上昇が加わり、暑熱環境が悪化しています。その結果、熱中症患者数が急激に増加するなど、府民の健康に大きな影響が及んでいます。

このため、屋外空間における暑熱環境を改善する取組みの一環として、駅前広場や単独のバス停、駅において、令和２年度から猛暑対策事業に取り組んでいます。

（実施状況については、次のホームページをご覧ください。）http://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/shinrinkankyozei/mousyo.html

⑶　募集する取組み

都市緑化及び暑熱環境改善設備の導入による駅前広場などにおける暑くても屋外で待たざるを得ない場所の暑熱環境の改善

① 猛暑対策事業における都市緑化は、以下のとおりとします。

ア　地上部緑化（敷地の空地、通路等における高・中・低木、芝生等の植栽等（可動式の　　　　ものにあっては、容量100リットル以上のものに限る。））

イ　建築物緑化（建築物等の外壁、塀等における緑化）

② 猛暑対策事業における暑熱環境改善設備は、以下のとおりとします。

ア　日除けの設置（日光の直射を遮る対策）

イ　微細ミスト発生器の設置（清浄な水を微細な霧状に噴霧することにより、気化熱を利用して装置周辺の気温や体感温度を低減する対策）

ウ　打ち水ルーバーの設置（ルーバーフェンスの上部から水を流すことにより、気化熱を　　利用して表面温度を下げるとともに、装置周辺の気温や体感温度を低減する対策）

エ　遮熱性塗料の塗布・遮熱性フィルムの貼付（日除け等の日射反射率を高める対策）

オ　再帰性フィルムの貼付（建物の窓や壁面に当たる日射の一部を上空に反射させることにより、地上の歩行者への反射日射を抑制する対策）

カ　保水性ブロックの設置（気化熱を利用して路面等の温度上昇を抑制・冷却する対策）

キ　遮熱性舗装の設置（路面に当たる日射の一部を上空に反射させることにより、路面の温度上昇を抑制する対策）

ク　その他暑熱環境改善効果のある設備（環境汚染を発生させるおそれのないもの）

２　補助内容

補助金額・補助率については、以下のとおりとします。

① バス停やタクシー乗り場のある駅前広場、駅前広場以外に設置されている単独のバス停

・１事業箇所あたり１事業者への補助金額は1,500万円を上限とし、補助対象経費の　　　１分の１以内とします。

② 鉄軌道駅のプラットホーム等（改札の内側）

・１事業箇所あたり１事業者への補助金額は1,500万円を上限とし、補助対象経費の　　　２分の１以内とします。

ただし、①、②とも補助金の交付額は、総事業費から国その他の団体からの補助金や寄付金その他の収入額を控除した額を算出し、この算出額と大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金交付要綱（以下、「交付要綱」という。）の別表に掲げる補助対象経費を比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とします。

３　募集期間

令和５年２月16日（木）から令和５年12月27日（水）まで

※　ただし、応募順に応募書類を審査した上、順次、予算の範囲内で事業採択を行いますので、採択状況に応じて、上記に掲げた期間より前に募集を終了する場合があります。

また令和５年度当初より事業実施を希望する場合においては、事業着手は令和５年４月１日以降の交付決定の後になりますので、早めの応募をお勧めします。

４　補助対象者

補助対象者（応募できる者）は、大阪府内の市町村、民間事業者、複数の民間事業者等により構成される団体（以下、「共同団体」という。）です。

なお、次に掲げる者は応募することができません。共同団体で参加する者にあっては、構成員のうち一部の者が次に掲げる者であれば、応募することができません。

① 直近３事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者

② 地方税及びその附帯徴収金を完納していない者

③ 宗教活動や政治活動を目的にしている者

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員もしくは大阪府暴力団排除条例（平成22年大阪府条例第号）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者、並びにそれらの利益となる活動を行う者

⑤ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者

⑥ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない者

５　募集条件

⑴　実施場所

バス停やタクシー乗り場のある駅前広場、駅前広場以外に設置されている単独のバス停並びに駅のプラットホーム等の改札の内側で、暑くても屋外でバス等を待たざるを得ない場所であること。

⑵　整備する設備等

整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備は、次の①～④の全てを満たしていること。

ただし、２者以上の補助対象者が、猛暑対策事業の実施計画（以下「共同計画」という。）を共同で作成・共有し、連携して事業に取り組む場合は、共同計画の内容が①～④を全て満たすことで、それぞれの補助対象者が①～④を満たしたものとします。

① 都市緑化（既存樹木の樹勢回復を含む。）と暑熱環境改善設備を１設備以上含めること。

② 整備する都市緑化は、「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための

環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」（以下、「条例」という。）の趣旨に則して、気象緩和など緑の有する公益的機能を維持増進し、暑熱環境の改善に資するものであること。

③ 猛暑対策事業を実施する場所には、日射を防ぐ対策を講じること。

ただし、既存の緑陰や日除けがある場合は、この限りでない。

④ 十分な暑熱環境の改善効果が図られるよう、整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備が、環境省が策定する「まちなかの暑さ対策ガイドライン」に記載されている内容に適合していること。

※｢まちなかの暑さ対策ガイドライン　改訂版｣（平成30年３月　環境省）

http://www.env.go.jp/air/life/heat_island/guidelineH30.html

⑶　良好な景観形成への寄与

猛暑対策事業を実施する場所の景観法第７条に規定する景観行政団体が定める景観計画に適合した良好な景観形成に資すること。

⑷　関係機関等との事前協議・調整

施設管理者や交通管理者との協議、周辺の店舗等との事前調整、地域の景観への配慮並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び大阪府福祉のまちづくり条例等への適合など、関係機関等との事前協議・調整が整っている、又は整う見込みであること。

⑸　維持管理・運営体制

整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備により、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）別表に掲げる耐用年数の期間（以下「耐用年数の期間」という。）、継続して夏の暑熱環境の改善に取り組むこととし、そのために必要な持続的な維持管理・運営の体制が確立されていること。

⑹　補助対象経費の額

整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備に対して適正な金額となっていること。

⑺　都市緑化及び暑熱環境改善設備の整備期間・工程

整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備は、令和６年３月８日(金)までに施工を完了することとし、整備期間・工程が適切なものとなっていること。

⑻　看板等の設置

条例に基づく財源を活用して整備したことを表示した看板等を設置すること。

⑼　供用状況の報告

整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備の供用状況を、耐用年数の期間、各年度の９月末までに知事に報告すること。

⑽　暑熱環境改善効果等の報告

整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備について、整備完了後初めての９月末までに次の項目について知事に報告すること。なお下記①～③については、事業採択後、測定方法等の研修会の実施を予定しております。

①暑熱環境改善効果（ＷＢＧＴの引き下げ効果）測定結果

（暑さ指数（ＷＢＧＴ）の計測を複数回実施し、対照地点（基準地点）と比較したもの）

※暑さ指数（ＷＢＧＴ）の計測にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。

② 利用者へのアンケート調査結果

（整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備の利用者へのアンケート調査の結果）

※アンケート調査の実施にあたっては、大阪府が別途

示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。

③ 定点での緑視率の測定結果

（猛暑対策事業の実施箇所における整備前と整備後の緑視率の測定結果）

※緑視率の測定にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。

※既存樹木の樹勢回復など猛暑対策事業の実施後すぐには緑視率の変化を測定できない場合は、大阪府と協議の上、後年度に報告すること。

⑾　猛暑対策事業により整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備の利用促進

整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備が、より多くの府民や来阪者などに利用されるよう　広報を行うなど利用促進策を講じること。

⑿　熱中症の発症リスク軽減に向けた独自の取組みの実施

熱中症予防策の普及啓発など、熱中症の発症リスク軽減に向けた補助事業者独自の取組みを　実施すること。

６　補助対象経費

猛暑対策事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、補助金交付決定以降に、契約、発注、購入等を行い、かつ設計積算書や見積書等の書類によって金額が確認できる、次に掲げる経費を補助の対象とします。（ただし、補助事業者の人件費及び振込手数料は含みません。）

| 補助対象経費 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工事費 | 暑熱環境改善のために必要な工事等に要する経費 ※法令等により義務付けられた緑化部分の整備に係る費用については対象外となります。 ■本工事費 ＜直接工事費＞ 材料費、労務費、直接経費 ＜間接工事費＞ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費 ■附帯工事費 ■機械器具費 ■測量及び試験費 （実施設計及びバス停の上屋等の建築確認申請に要する費用を含む。） |
| 備品購入費 | 猛暑対策事業に係る都市緑化及び暑熱環境改善設備の購入費 （暑熱環境計測器を含む。） |
| 広報費 | 猛暑対策事業の広報に必要な備品や消耗品購入費、印刷費等 （条例に基づく財源を活用して整備したことを表示した看板等の購入・設置やチラシの印刷に係る経費等） |
| 専門的知識に係る経費 | 猛暑対策事業を実施する際の有識者等からの意見聴取、専門業者へのデザイン委託等に必要な経費 |

７　事業実施の流れ

⑴　事業への応募～補助金交付決定通知書の受理

| 事業時期 | 内 容 |
| --- | --- |
| ～令和５年12月27日（水） | ○事業（令和５年度募集）への応募書類の提出 ※ ただし、応募順に応募書類を審査した上、順次、予算の範囲内で補助事業を採択しますので、予算の残額及び採択状況に応じて、上記に掲げた期間より前に募集を終了する場合があります。 |
| 応募後２週間程度 | ○応募に対する府からの結果通知（採択決定・不採択決定）の受け取り |
| 補助事業（令和５年度募集）への応募に対する府からの結果通知（採択決定・不採択決定）受け取り後 | ○補助金の交付申請 （交付要綱様式第５号、第６号、第７号、第８号） ＊交付要綱第７条第２項に規定する採択決定を受けた場合に、補助金の交付の申請をすることができます。 ○府からの補助金交付決定通知書の受け取り （交付要綱様式第９号） ＊事業着手は交付決定通知書の受け取り後としてください。 |

⑵　設備等の整備～府への報告

〇令和５年夏に都市緑化及び暑熱環境改善設備を供用開始する場合

| 事業時期 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 令和５年度 | （交付決定通知書受取り後） | ○都市緑化及び暑熱環境改善設備の整備実施 ＊事業着手は交付決定通知書の受け取り後としてください。 |
|  | （事業完了後30日以内） | ○実績報告（交付要綱様式第12号）の提出及び暑熱環境改善設備等の整備状況等の府への報告（交付要綱様式第13号） ＊府による整備状況の確認（完成検査） |
|  | 実績報告書提出後 | ○補助金確定通知書（交付要綱様式第14号）の 受け取り ○補助金確定通知書の受け取り後、補助金の請求 （交付要綱様式第15号） |
|  | ７月～８月末頃 （※７月下旬から８月中旬頃に実施） | ○都市緑化及び暑熱環境改善設備の供用開始 ＊供用状況の確認に向け、供用状況がわかる資料（写真等）の収集をお願いします。 ○暑熱環境改善効果（ＷＢＧＴの引き下げ効果）測定※ ＊夏・昼間・晴天時に測定をお願いします。 ○利用者へのアンケート調査※ ＊夏・昼間・晴天時に測定をお願いします。 ○定点での緑視率の測定 ○都市緑化及び暑熱環境改善設備の利用促進の実施 ○その他、熱中症予防策の普及啓発など、熱中症発症リスクの軽減策への独自の取組みの実施 |
|  | ９月 | ○府に対し、以下の報告書を提出 ・都市緑化及び暑熱環境改善設備の供用状況等報告書 （交付要綱様式第16号） ・暑熱環境改善効果等報告書（交付要綱様式第17号） ・暑熱環境改善効果（ＷＢＧＴの引き下げ効果）測定結果 ・利用者へのアンケート調査結果 ・定点での緑視率の測定結果 ・都市緑化及び暑熱環境改善設備の利用促進の実施 状況 ・その他、熱中症予防策の普及啓発など、熱中症発症リスクの軽減策への独自の取組みの実施状況 |

〇令和５年９月以降に都市緑化及び暑熱環境改善設備を供用開始する場合

| 事業時期 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 令和５年度 | （交付決定通知書受取り後）～令和６年３月８日（金） | ○都市緑化及び暑熱環境改善設備の整備実施 |
|  | （事業完了後30日以内） | ○実績報告（交付要綱様式第12号）の提出及び暑熱環境改善設備等の整備状況等の府への報告（交付要綱様式第13号） ＊府による整備状況の確認（完成検査） |
|  | 実績報告書提出後 | ○補助金確定通知書（交付要綱様式第14号）の受け取り ○補助金確定通知書の受け取り後、補助金の請求 （交付要綱様式第15号） |
| 令和６年度 | ７月～８月末頃 （※７月下旬から８月中旬頃に実施） | ○都市緑化及び暑熱環境改善設備の供用開始 ＊供用状況の確認に向け、供用状況がわかる資料（写真等）の収集をお願いします。 ○暑熱環境改善効果（ＷＢＧＴの引き下げ効果）測定※ ＊夏・昼間・晴天時に測定をお願いします。 ○利用者へのアンケート調査※ ＊夏・昼間・晴天時に測定をお願いします。 ○定点での緑視率の測定 ○都市緑化及び暑熱環境改善設備の利用促進の実施 ○その他、熱中症予防策の普及啓発など、熱中症発症リスクの軽減策への独自の取組みの実施 |
|  | ９月 | ○府に対し、以下の報告書を提出 ・都市緑化及び暑熱環境改善設備の供用状況等報告書 （交付要綱様式第16号） ・暑熱環境改善効果等報告書（交付要綱様式第17号） ・暑熱環境改善効果（ＷＢＧＴの引き下げ効果）測定結果 ・利用者へのアンケート調査結果 ・定点での緑視率の測定結果 ・都市緑化及び暑熱環境改善設備の利用促進の実施 状況 ・その他、熱中症予防策の普及啓発など、熱中症発症リスクの軽減策への独自の取組みの実施状況 |

８　応募の手続き

猛暑対策事業に関する応募手続等は、以下のとおりです。

本募集要領の内容を確認の上、必要な書類を受付期間内に提出してください。

⑴　募集要領の配布方法及び応募書類の受付

① 募集要領配布方法

大阪府ホームページ

http://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/shinrinkankyozei/r4-2boshu.html

からダウンロードしてください。（郵送による配布は行いません。）

② 応募書類受付期間

令和５年２月16日（木）から令和５年12月27日（水）まで（必着）

（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後５時まで）

※　ただし、応募順に応募書類を審査した上、順次、予算の範囲内で補助事業を採択しますので、予算の残額及び採択状況に応じて、上記に掲げた期間より前に募集を終了する場合があります。

③ 応募書類提出方法

事前に下記問い合わせ先に電話でご連絡いただいた上、持参・郵送・電子メールのいずれかの方法で提出してください。

大阪府のメール受信の最大サイズは10MBまでです。それを超えるメールの送受信はできません。なお、その場合に、送信者、受信者に配信不能通知は届きませんのでご注意ください。 ※「10MB」とは「本文」「件名」「添付ファイル」等、全ての情報を含んだ容量です。そのため、添付ファイルの容量が10MB以下の場合でもメールの送受信ができない場合もあります。 10MBを超える場合は、大阪府において『大容量ファイル送受信サービス』を用意しておりますので、大阪府の「大容量ファイル送受信サービス」の利用をご希望される場合には、下記問い合わせ先まで電話ないしメールでご連絡いただきますよう、お願いします。

④ 受付場所・送付先（問い合わせ先）

大阪府環境農林水産部　みどり推進室　みどり企画課　都市緑化・自然環境グループ

郵便番号：５５９－８５５５

所 在 地：大阪市住之江区南港北１-14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

電話番号：０６-６２１０-９５５８　ファクシミリ番号：０６-６２１０-９５５１

電子メールアドレス：midorikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp

⑤ 費用の負担

応募に要する費用は、すべて応募者の負担とします。

⑥ 提出における留意点

持参・郵送・電子メールのいずれの方法においても、提出書類受領時に内容確認のためヒアリングを実施します。ヒアリングは応募書類をもとに実施いたしますので、ご提出いただく応募書類と同じものをお手元にご用意ください。

【持参の場合】

持参の際に対面でヒアリングを実施します。

【郵送・電子メールでの提出の場合】

書類到着後、Microsoft TeamsのWeb会議機能を活用したヒアリングを実施いたします。（※Microsoft Teams の利用に当たっては、Microsoftのアカウントが必要です。）

Microsoft TeamsのWeb会議機能を利用したヒアリングの場合は、連絡可能なメールアドレスをご用意の上、ヒアリングのご希望日を複数お伝えいただきますようお願いします。

ヒアリングの日程調整を実施した上、そのメールアドレスにweb会議のURL等をお送りさせていただきます。

Microsoft TeamsのWeb会議機能を利用できない場合に限り、Web会議に代わり、対面でのヒアリングを実施いたします。対面でのヒアリングをご希望される場合については、日程調整をいたしますので、必ず事前に当課担当まで電話にてご連絡いただきますようお願いします。

⑵　応募書類（電子メールによる提出の場合は副本は不要）

下記①から⑤の書類を提出してください。

① 大阪府「都市緑化を活用した猛暑対策事業」への応募について（別添応募様式）

：正本１部、副本１部

② 事業計画書（交付要綱様式第１号）：正本１部、副本１部

③ 共同団体で応募する場合

共同団体届出書（交付要綱様式第２号）：正本１部、副本１部

④ ２者以上の補助対象事業者が連携して猛暑対策事業に取り組む場合

共同計画書（交付要綱様式第３号）：正本１部、副本１部
　　  ⑤ 誓約書（交付要綱様式第４号）：正本１部、副本１部（応募事業者が、市町村の場合は不要）

※　なお、補助事業の採択後、補助金の交付申請時には交付要綱第８条に基づき以下の書類の提出を求めます。ただし、下記オからキの書類については、応募事業者が市町村の場合には不要とします。

ア　交付申請書（交付要綱様式第５号）

イ　事業計画書（交付要綱様式第１号）の写し

ウ　補助金以外の経費負担及び補助事業の効果の概要（交付要綱様式第６号）

エ　導入（予定）施設が自らの所有物であることを確認できる書類（自らが所有する施設でない場合、導入（予定）施設の所有者に同意を得たことがわかる書類）

オ　納税証明書（未納がないことの証明：発行日から３カ月以内のもの）

・ 大阪府の府税事務所が発行する府税（全税目）の納税証明書

（大阪府内に事業所がない場合は、本店を管轄する都道府県税事務所が発行するもの）

・ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書

カ　要件確認申立書（交付要綱様式第７号）

キ　暴力団等審査情報（交付要綱様式第８号）

⑶　応募書類の返却

応募書類は理由の如何を問わず、返却しませんのでご了承ください。

なお、応募書類は本件に係る補助事業の採択のためにのみ使用し、他の目的には使用しません。

⑷　その他

① 応募書類の提出に際しては、正本、副本それぞれをＡ４ファイルに綴って提出してください。応募書類を当課で受領後、データを電子メール

（アドレス：midorikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp）にて提出してください。

電子メールで応募書類を提出される際には、当課で電子メールを受領後、速やかに正本及び副本をお送りください。

② 表紙及び背表紙には、実施場所と応募事業者名を記入してください。

＜記入例＞

「都市緑化を活用した猛暑対策事業応募書類一式

（○○駅＜駅名もしくはバス停名＞） △△市＜応募事業者名＞」

③ 書類提出後の差し替えは認めません。

（大阪府が修正や追加提出等を求める場合を除きます。）

９　補助事業採択の考え方

多くの府民や来阪者が駅前広場等での暑熱環境の改善の効果を受益できるように、駅の乗降人員数等を基本とし、以下の事項についても勘案の上、予算の範囲内で補助事業を採択します。

〇　2025年大阪・関西万博やインバウンドの増加を見据えた来阪者の利用状況

〇　暑さの影響を受けやすい高齢者の利用状況　等

10　問い合わせ先（再掲）

大阪府環境農林水産部　みどり推進室　みどり企画課　都市緑化・自然環境グループ

郵便番号：５５９－８５５５

所 在 地：大阪市住之江区南港北１-14-16　大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）22階

電話番号：０６-６２１０-９５５８　　　ファクシミリ番号：０６-６２１０-９５５１

E-mail　：midorikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp