## Slide 1
 |  | 2025（R7） | 2026（R8） | 2027 （R9） | 2028 （R10） | 2029（R11） | 2030（R12） | 2031（R13）
現行 システム |  |  |  |  |  |  |  | 
次期 システム | 人事 給与 庶務 |  |  |  |  |  |  | 
 | 物品調達 |  |  |  |  |  |  | 
 | 財務会計 |  |  |  |  |  |  | 
 | データ連携 |  |  |  |  |  |  | 
事業概要
令和８年度当初予算
総務事務システム更改事業費
当初予算額：４７８，５００千円
（債務負担行為：令和８～９年度 ７７，０００千円）
人事、給与、庶務、財務会計、物品調達といった府庁内部の事務処理を効率的に行うために平成16年より稼働している総務事務システムは、サーバ等機器の更新や制度改正等に対応するために、これまで改修を繰り返してきた結果、システムが複雑化し、改修の対応に時間がかかるなどの課題がある。
これらの課題を解決するとともに、さらなる事務の適正な執行や効率化を図るため、制度や業務の見直しを行った上で、システム更改を行う。更改にあたっては、既存製品を組み合わせてシステムを再構成し、分離したシステム同士が円滑にデータ連携できるよう共通の連携基盤を整備する。
令和７年度は、システム構成や更改スケジュール等を精査する調査検討を実施している。
令和８年度は、総務事務システムの更改に向け、機能や性能、セキュリティ等、次期システムに求める要件を策定するとともに、人事や物品調達、データ連携に関して、技術的実現性の検証や具体機能の確認・整理を行うため、実機検証を実施する。
これらの検討に当たっての調査や技術面での支援について、自治体のシステムに精通したコンサル事業者に委託する。
※財務会計は、庁内外20以上のシステムとの調整等が必要なため、２年にわたり要件定義を実施
現行システム
次期システム
職員
職員
システム分離し、既存製品を活用
データ連携基盤によりデータ連携を効率化
１つのシステムとして運用
運用 ※順次システム移行
運用
導入
要件定義実機検証
調査検討
導入
運用
導入
担当 ：総務サービス課
担当者 ：松尾、増田
内線 ：6973
直通 ：06-6944-6973
更改スケジュール
背景
システム構成イメージ
総務事務システム
人事
財務会計
物品調達
給与
庶務
資料３
3
庶務
財務会計
物品調達
人事
給与
データ連携基盤
運用
運用
導入 ※一部先行運用