【参考】森林経営計画書の記載項目

資料４－４

１．森林の経営に関する長期の方針

【趣旨】多面的機能の持続発揮には、適切な施業と保護の長期的・持続的実施が重要だが、

5年間では妥当性を十分に判断できないため、40年以上の基本方針と5年ごとの

伐採材積・造林面積に関する長期の方針を記載

■主な記載事項

○森林の経営に関する基本方針

ア　森林の公益的機能を高度に発揮しうる森林経営

⇒ 保護地域（自然公園・自然環境保全地域・水源地域等）を踏まえた森林経営の方針を記載

イ　目標とする森林の姿とそれに向けた森林の施業及び保護

⇒ 40年以上の期間に係る森林経営の基本方針を記載

公益的機能の維持増進、路網整備、搬出間伐・主伐・再造林・保育の施業方法、

天然性林の保全・針広混交林化・広葉樹林誘導etc.

○長期の伐採立木材積及び造林面積

⇒ 5年ごとの伐採材積・造林面積に関する長期（40年）の方針を記載（表形式）

○その他参考とすべき事項

⇒ 旧計画からの継続性の有無を記載。初めて経営計画を策定する場合は「無」

その他、計画作成上、特に考慮した事項を記載（都市住民参加型施業etc.）

２．森林の現況及び伐採計画等

○ 森林の現況及び伐採計画等（表形式：裏面参照）

・樹種・林相・林齢・材積・施業履歴（森林簿情報）

・主間伐の時期・面積・材積・方法

・造林時期・面積・樹種・方法、保育・保護計画

⇒

３．森林の保護に関する事項

【趣旨】期間内に施業のない森林も含め、公益的機能を十全に発揮するため

○森林の保護　⇒ 火災・病虫獣害・気象害予防のための巡視等を記載

○火入れを実施する森林に関する事項（火入れをする場合）⇒ 火入れ時期・目的・方法・防火体制etc.

４．森林の経営の共同化に関する事項

【趣旨】集約化の推進

○共同して行う森林の経営の長期の方針　⇒ 他の森林所有者への参画の働きかけ、申し出に対する協力

○その他の共同化に関する事項　　　　　⇒ 森林作業道等共同施設の設置・維持管理・所有者合意etc.

５．添付書類等

○ 図面（施業・路網）　　○ 森林経営受委託契約書

【森林の現況・伐採及び造林計画の記載例】