大阪府営公園指定管理者

（ソフト充実型）

募集要項

【募集対象公園】

箕面公園、深北緑地、枚岡公園、錦織公園、長野公園、住之江公園

令和８年４月

大阪府都市整備部

大阪府営公園指定管理者募集要項　目次

はじめに	1

１．指定管理者選定の目的	2

２．募集対象	3

３．業務の範囲及び内容	3

（１）管理業務の基本方針	3

（２）指定管理業務の内容	3

（３）自主事業	9

（４）指定管理者に付与される権限	12

（５）管理運営に当たって遵守すべき法令等	12

（６）事業報告書等の提出	14

（７）事業実施計画書等の提出	15

（８）その他	15

４．募集に際しての基本条件	15

（１）申請者資格	15

（２）管理者として果たしていただくべき責務	16

（３）指定予定期間	24

（４）管理運営経費	24

（５）業務分担	25

（６）指定管理者と府の責任分担	25

（７）提案内容等の遵守	28

（８）組織体制	28

５．申請の手続	31

（１）募集要項等の配布	31

（２）申請に関する説明会（６公園共通）	31

（３）現地施設案内	31

（４）質疑	32

（５）各公園を所管する土木事務所一覧	33

（６）申請書類の受付	34

（７）その他	34

６．申請に当たっての提出書類	34

（１）提出書類	34

（２）複数の法人等が共同して申請する場合	39

（３）提出部数	39

（４）提出書類の返却	40

（５）提出書類の不備	40

（６）記載内容の変更等の禁止	41

（７）提案内容の公表	41

（８）その他	41

７．指定管理候補者の選定	41

（１）選定方針	41

（２）審査方法	41

（３）提案があった事業計画等の説明（プレゼンテーション）	53

（４）審査結果の通知や公表	53

（５）指定管理候補者の選定	54

８．指定管理者の指定	54

９．指定後のスケジュール	54

（１）令和９年度の事業実施計画書の提出及び承認	54

（２）協定の締結	54

（３）引継ぎ事項	56

10．モニタリング（点検）の実施	57

（１） 毎年度の評価	57

（２） 総合評価	57

（３） 総合評価結果の次回指定管理者選定への反映	57

（４） 最終評価	58

11．指定の取消し等	58

（１）指定の取消し・業務停止命令	58

（２）業務不履行等に対する処分	58

12．その他	59

13．問合せ先	59

14．指定管理候補者の選定に関する評価項目（細目）	59

○申請書類（様式等）

○参考資料

はじめに

大阪府営公園（以下「府営公園」という。）は、大阪府都市公園条例（昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。）第２条に規定される都市公園であり、市街地部、郊外部、山麓部、臨海部にわたって18か所が開設されています。これら全ての府営公園において指定管理者制度を導入しており、各公園の立地条件や自然環境等が大きく異なることから、各々の特性に応じた管理運営を行う必要があります。

このため、大阪府（以下「府」という。）では、府営公園の基本的な整備・管理・運営の方向性を示した「大阪府営公園マスタープラン」及び各公園における具体的な取組方針等を示した「府営公園ごとのマネジメントプラン（案）」を策定しています。また、令和３年12月には大阪市と連携し、大阪の広域的な公園緑地の魅力を高めていくための方向性として「大阪パークビジョン」を取りまとめました。

さらに、大阪が目指すみどりのまちづくりの施策の方向性や取組を示す計画として、「大阪府みどりの広域計画」を令和８年３月に策定しています。

また、2025年大阪・関西万博を契機とした新たな成長戦略である「Beyond EXPO 2025」も令和８年３月に策定しています。

今回の公募に当たっては、これらの計画の趣旨を十分に踏まえた上で提案を行っていただきますようお願いします。

府営公園は、「公の施設」として、府民が心身ともに健やかに暮らすための基盤であり、全ての府民に開かれた公共空間です。休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の場の提供や、都市環境の保全・創出、みどりのネットワークの拠点、都市の防災機能や景観形成機能、地域の活性化など、多様な効用・機能を有しており、重要な役割を果たしています。このため、公園本来の効用を発揮し、府民の福祉の増進に寄与することが基本的な目的となります。

その目的を踏まえた府営公園の管理業務においては、公園の魅力向上により利用者がより快適に過ごせる環境を整える取組に加え、これまで利用が難しかった方々にも参加や交流の機会を広げるといった、地域課題の解決にも資する社会資源として活用する取組も重要となります。これら双方の視点を踏まえ、府営公園の持つ多様な効用を最大限発揮し、広く府民に届けられるよう、創意工夫を生かした提案を期待しています。

参考資料

①　大阪府営公園マスタープラン（平成31年３月）（以下「マスタープラン」という。）

・府営公園の基本理念、目標像、取組の方向性等

②　府営公園ごとのマネジメントプラン（案）（令和７年４月）（以下「マネジメントプラン」という。）

・公園の概要、目標像（取組基本方針、ゾーン別の方針、ゾーンの設定）、取組の方針（運営管理の方針、維持管理の方針、整備・改修の方針、評価指標と目標値）、基礎資料（利用者数、府営公園利用者の特性等）等

③　府営公園ごとの管理マニュアル（案）（以下「管理マニュアル」という。）

・指定管理者に求める公園ごとの運営・維持管理上の基準や留意事項

④　府営公園管理要領（以下「管理要領」という。）

・指定管理者が府営公園を管理する上での取り組むべき業務の概要と考え方（全公園共通）

※③、④については令和９年４月１日改定予定のものを提示しておりますので、これを基に提案してください。なお、法令等の改正や運営改善等により、指定期間中にも随時改定する可能性があります。

⑤　府営公園の概要、府営公園の利用状況、実施イベント一覧、公園利用者満足度調査結果

⑥　大阪パークビジョン（令和３年12月）

・大阪府と大阪市の広域的に利用される公園緑地を対象に、社会情勢を踏まえつつ各公園の特性を活かして連携・保管し合い、その相乗効果によって府域全体の広域的な公園緑地の魅力向上を図る方向性を示したもの

⑦　大阪府みどりの広域計画（令和８年３月）

・都市緑地法（昭和48年法律第72号）第３条の３に基づき府が定める「緑地の保全及び緑化の推進に関する計画（広域計画）」として位置づけるとともに、大阪府自然環境保全条例（昭和48年大阪府条例第２号）に基づく自然環境の保全等に関する施策の推進方向を体系的に示す、多様性のある豊かな緑の創出に関する基本的な計画

⑧　Beyond EXPO 2025（令和８年３月）

・万博後の持続的な成長・発展と府民・市民の暮らしの向上に向けた大阪の指針（成長戦略）

１．指定管理者選定の目的

府営公園の管理運営に当たって、管理をより効果的、効率的に行うため、住民サービスの向上等を図ることを目的として、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項、条例第16条及び第17条の規定に基づき、府営公園の管理に関する業務を行う指定管理者を広く募集するものです。

２．募集対象

以下の府営公園を対象として、指定管理者を募集します。

・箕面公園

・深北緑地

・枚岡公園

・錦織公園

・長野公園

・住之江公園

※各公園の概要については、「府営公園の概要」をご参照ください。

３．業務の範囲及び内容

（１）管理業務の基本方針

指定管理者は、公園が地方自治法第244条第１項に規定される「公の施設」であることから、府営公園は府民の福祉を増進することを目的に設置、管理されるものであることを十分に理解するとともに、正当な理由がない限り、府営公園を利用することを拒否したり、不当な差別的取扱いを行うことなく、公平かつ平等に利用できるよう、十分に配慮する必要があります。

また、府営公園の役割や特性を十分に理解した上で、施設の運営管理及び維持管理に対して創意工夫をもって取り組むものとします。

さらに、指定管理者はマスタープラン及びマネジメントプランの内容を理解し、掲げられている目標の実現に向けて、府営公園の管理・運営に取り組む必要があります。

（２）指定管理業務の内容

指定管理業務は、概ね次のアからウまでの内容に分類され、指定管理者には、公園内の施設の利用、維持、保全及び運営に係る包括的な管理を行っていただきます。

なお、公園管理事務所及び利用料金施設等の利用日・利用時間は、以下を基本とします。

○利用日　：１月４日から12月28日まで

○利用時間：

・公園管理事務所：午前９時から午後５時45分まで

・利用料金施設等：午前９時から午後５時まで

詳細については、管理要領及び管理マニュアルをご参照ください。

利用日の拡大や利用時間の延長を提案する場合は、事業計画書（様式第２号１、様式第２号２）に記載してください。提案内容の実施については、府と指定管理者との協議により決定します。

（第三者への委託の禁止等）

指定管理業務の全部又は主要な部分を第三者に対して、委託し、または請け負わせることはできません。

業務の一部（主要な部分を除く。）について第三者に対して、委任し、または請け負わせる場合には、あらかじめ書面により府の承諾を得ることが必要です。

なお、主要な部分とは、原則として、条例に基づく使用許可及び当該公園施設の運営管理又は維持管理をマネジメントする業務を指します。業務の管理責任者は申請者と直接雇用関係にあることが必要です。詳細は４．業務に際しての基本条件（８）組織体制によりご確認ください。

ア　利用料金施設等の利用に関する業務

府営公園には、条例別表第１に定められた利用料金施設があります。これらの施設に係る受付・予約、料金の徴収等の業務は、指定管理業務に含まれます。

ただし、利用料金施設については利用料金の減免規定があります。詳細は管理要領をご確認ください。

（ア）受付・予約

利用料金施設の一部は、大阪府オーパス・スポーツ情報システム（以下「オーパス・システム」という。）による予約対象施設となっています。オーパス・システムの運用に当たっては、管理要領に定める手続に従い、適切に管理してください。

※令和８年度中に受け付けた公園施設等の予約に支障がでないよう、万全を期してください。

※オーパス・システムは令和９年２月から新システムへの移行が予定されています。なお、業務量については現行と変わらない見込みです。

（イ）料金の徴収等

利用料金施設（駐車場等、条例別表第一に掲げる公園施設）については、「利用料金制度」※を導入しており、利用に係る料金は、指定管理者が収入として収受します。

※利用料金制度とは、公の施設を使用する際に府民等が支払う料金を、地方公共団体ではなく、指定管理者の収入とすることができる制度です（地方自治法第244条の２第８項）。

なお、利用料金については、条例により上限額が定められています。令和８年度以降に条例が改正される可能性がありますが、価格の提案等については、現在の条例を前提として行ってください。選定の審査も現行条例に基づく提案内容に対して行い、審査・選定の結果は、条例改正の有無にかかわらず変更しません。

指定管理者は、有料施設の利用促進を積極的に行い、利用料金収入の増加に努めてください。また、申請時に提出する収支計画書において示した利用料金の想定収入額を上回る収入が得られた場合には、その一部を指定期間中に公園の維持管理費として執行するよう努めてください。

また、指定管理者は、指定管理業務とは別に、地方自治法第243条の２第１項に基づき、占用に伴う使用料（利用料金制度の対象施設を除く。）の徴収事務を受託していただきます。府に代わって使用料を徴収し、徴収した使用料は府に納付してください。使用料の計算方法については、条例及び管理要領をご参照ください。

イ　運営管理業務

運営管理業務とは、利用促進事業※、情報の収集・発信、施設運営、利用指導・利用調整、公平・平等な利用の確保、安全対策、府民協働、環境保全、その他公園運営に係る企画調整等の業務を指します。

※「利用促進事業」は、指定管理業務の一環として行う、収益を目的としない公共性を有する事業です。他の指定管理業務と同様、府営公園が持つ効用を発揮し府民の福祉の増進に寄与することを最終目的として実施してください。公園の魅力向上を図り、より多くの方に快適に利用していただく取組だけでなく、公園の公益的価値を活かし、新たな層やこれまで利用が難しかった方々にも利用機会を広げる取組も含みますので、自由な発想で積極的に提案してください。

利用促進事業は収益を目的としていないことから、事業の実施に際して料金を徴収する場合でも、原則、収入が支出を上回らない事業（利益が出ない事業）とします。利用促進事業は、指定管理料、利用料金収入及び本事業で得られる収入（以下「利用促進事業収入」という。）を充当することができます。このため、当該事業に係る収支は「収支計画書（様式第３号１）」に記載してください。

ただし、利用促進事業において支出額を上回る収入が得られた場合には、その

一部を公園の運営管理費及び維持管理費として指定期間中に執行するよう努めてください。

なお、事業計画書において提案された利用促進事業であっても、内容によっては実施できない場合や、一部変更等を求める場合があります。また、事業計画書に記載されていない利用促進事業を年度ごとの事業実施計画書に記載する場合は、別途、府との協議が必要です。

施設や園地の魅力を高め、利用者の利便性や満足度の向上、新たな利用者の開拓につなげるとともに、府営公園が持つ様々な効用を最大限発揮して府民の福祉の増進に寄与するサービスについて、管理マニュアルに示された水準以上の取組を積極的に提案してください。

特に、地域や公園が抱える課題や求められる新たなニーズに対応した、積極的な提案を期待しています。

【取組例】

・多言語化対応

ホームページ・チラシ・サイン等の多言語化、多言語対応スタッフの配置、翻訳機・音声ガイドの設置、スマートフォンアプリによる多言語化システムの導入

・キャッシュレス対応

レストランや売店でのＱＲコード決済、電子マネー、クレジットカード対応

・駐車場料金サービスの充実

回数券・プリペイドカードによる割引、運動施設利用者やイベント参加者向けの割引、早朝・深夜割引、短時間利用割引、１日上限額の設定

※平日の駐車場料金割引については、②利便性向上のための平日における駐車場料金割引を参照してください。

・ユニバーサルデザインの推進

スロープや手すりの設置、段差解消等によるバリアフリー化、ピクトグラムによる案内、ベビーカーや車いすの貸出し、授乳室やベビーベットの設置

・デジタル技術の活用

混雑状況・空き情報・開花情報のリアルタイム配信、デジタルサイネージによる園内案内やイベント情報の提供

・写真映えする景観の創出

季節ごとの花や紅葉等を楽しめるデザイン性の高い景観づくり、季節の飾りやアートオブジェの設置、ランタンやライトアップによる夜間演出、フォトスポットの設定・案内やフォトスポットスタンドの設置、撮影用小物の貸出し、「ぬい活」用スポットや推し色を取り入れた風景の設定

・暑熱対策

日よけ用タープやミストの設置、水遊びイベントの実施、日傘・保冷剤・ネッククーラー等の貸出、冷却スプレー・冷却シートや氷飲料等の販売

また、以下の①～③の項目については、別途提案してください。

① 周辺の市町村や施設等と連携した地域課題の解決にも資する取組

府営公園のもつ効用を最大限に発揮し、地域の課題に対応するためには、府営公園単体や指定管理者単独での取組にとどまらず、周辺の市町村やまちづくり活動と連携した取組が重要です。このため、周辺の市町村や施設、地域で活動する団体・企業・自治会等との連携した取組や、みどりの活動を通じた居心地の良いサードプレイスの形成等について、具体的に提案してください。また、取組により期待される地域の将来イメージも併せて具体的に示してください。

特に、山麓部に立地する公園においては、周辺部と一体化した利用がなされており、公園を含めた地域の課題への対応や、利用者の利便性向上の観点から、隣接部との連携が重要です。隣接する大阪府民の森、国定公園、歴史施設等と連携した利用促進の取組（例：共通案内サインの整備、広域的なマップの掲示など）について、具体的な提案をお願いします。

※参考　山麓部に立地する府営公園に隣接する主な施設

箕面公園：明治の森箕面国定公園　等

枚岡公園：大阪府民の森なるかわ園地、枚岡神社　等

長野公園：観心寺、延命寺、河合寺、金剛寺　等

② 利便性向上のための平日における駐車場料金割引

来園者の利便性向上の観点から、混雑が生じやすい土日を避け、平日の公園の利用を促すための取組として、平日の駐車場料金割引について提案してください。割引額は、現行の金額に関わらず、条例に定められた上限金額に対するものとします。

提案内容は「７．指定管理候補者の選定（２）審査方法」に基づき審査します。

なお、実施にあたっては、府と指定管理者との協議により、提案内容を上限として、割引率や実施期間を決定します。

提案内容は、以下のいずれかから選択してください。

・指定期間を通じて平日駐車場料金を終日５割引以上

・指定期間を通じて平日駐車場料金を終日４割引

・指定期間を通じて平日駐車場料金を終日３割引

・指定期間を通じて平日駐車場料金を終日２割引

・指定期間を通じて平日駐車場料金を終日１割引

・提案なし

※対象となるのは、利用料金制の駐車場を有する以下の公園です。

・深北緑地（時間制）

・錦織公園（定額制）

・住之江公園（時間制）

③ 情報発信の充実

府営公園の魅力や利活用方法、公園利用の支援、利用者の利便性向上等に資する

情報について、より多くの府民に届けるための効果的な広報やＰＲ手法について提案してください。

【例】

・ＳＮＳの活用

Ｘ、Instagram、Facebook、LINE、YouTube、TikTok等を活用した情報発信

・紙媒体等を活用した幅広い層向けの情報発信

高齢者やデジタル機器に不慣れな層に向けた、チラシ・リーフレット・掲示板・駅広告・公共交通機関の車内広告・広報紙などによる案内

・公園外施設との連携による広報展開

駅や商業施設、観光施設等と連携したチラシ設置やポスター掲示、情報発信

・プロモーション動画の制作

ドローン等を活用した公園の魅力を伝える映像コンテンツの作成・配信

・デジタル技術の活用

デジタルサイネージによる園内案内やイベント情報の提供

・イベントを活用したＰＲ

公園内で開催されるイベントにおける広報活動の実施

・イベント誘致の推進

イベント開催に必要な許可基準・手続方法のわかりやすい周知や開催イベント例の紹介

・企業との連携によるプロモーション

季節の花や自然資源等を活用した企業とのコラボレーション企画の展開

なお、指定期間中に新たに開設した、または現指定管理者から引き継いだＳＮＳ等については、原則として次期指定管理者に引き継ぐものとします。

ウ　維持管理業務

維持管理業務とは、植物管理、施設管理、清掃、施設保守点検、設備等法定点検、補修・修繕、安全衛生管理、光熱水費支出等の業務です。

これらの業務については、管理要領、管理マニュアルに示した水準以上の取組を提案してください。

（３）自主事業

指定管理者は、一般利用や施設の設置目的を損なわない範囲で、公園利用の支援・促進及び利用者の利便性向上を目的として、自主事業（収益力のあるイベント・プログラム、物品販売、飲食サービスの提供等）を公園内で実施し、収益を得ることができます。

自主事業とは、指定管理者が自らの責任において自主的に実施する事業であり、収入が支出を上回ることを前提としたものです。民間のノウハウを活用した幅広い提案をお願いします。

ただし、実際の事業実施に当たっては、具体的な事業内容等について、府との協議が必要となるため、申請時の事業計画書において提案された内容の実施を担保するものではありません。

事業計画書において提案された自主事業であっても、内容によっては実施できない場合や、一部変更等を求める場合があります。なお、事業計画書に記載されていない自主事業を各年度の事業実施計画書に記載する場合は、別途、府との協議が必要です。

なお、自主事業には、指定管理料、利用料金収入、利用促進事業収入を充てることはできません。指定管理業務と自主事業は、それぞれ区分して経理してください。自主事業に係る収支は「収支計画書（自主事業）（様式第３号２）」に記載してください。

また、物品販売を行う場合は、指定管理者が自ら実施するほか、公募等により実施者を選定し、その者に実施させることも可能です。既存売店の運営は自主事業に該当し、運営するか否かは指定管理者が判断します。ただし、運営を行わない場合であっても、キッチンカー等の活用により、年間を通じた飲食サービスの提供に努めてください。

また、以下の①・②の項目については、別途提案してください。

① 簡易な施設整備による公園の魅力・利便性の向上

自主事業の提案に当たり、簡易な施設整備を行うことで、公園の魅力を高め、利用者の利便性向上につながる取組や、地域課題の解決にも資する取組について提案してください。

【取組例】

・レストハウスの健康増進施設等へのリニューアル

・キッチンカー等を活用したオープンカフェの整備

・ドッグランやペット用の水飲み場・足洗い場の設置

・ニュースポーツ等の多様な活動に対応した広場の整備

・遊具広場等への日よけ施設等の設置

・雨天時でも利用できる簡易屋根付きスペースの整備

・建物内でのキッズスペースの設置　など

なお、利用が無料となる公園施設（利用が有料となる施設の附帯施設を除く。）を設ける場合、府との協議により設置許可に係る使用料を免除することができます。

② 利用者サービス（運営管理業務・維持管理業務）への還元

自主事業で得た収益の一部を活用し、運営管理業務や維持管理業務（光熱水費支出を除く。）に還元する取組として、府民サービスの充実や地域課題への対応、公園施設の改修、府や求める水準以上の維持管理等を提案してください。

【取組例】

〇運営管理業務

・健康づくりプログラム

・子どもの居場所支援

・高齢者向けのサークル活動支援

・地域サロンの開催

・ベンチの増設

・園内サインの更新

・デジタルサイネージの設置

・手すりやスロープの設置

・トイレの洋式化

〇維持管理業務

・除草回数の増加

・植栽の充実

・塗装の塗り替え　など

《指定管理者の裁量の幅の拡大》

府営公園では、多様化する府民ニーズに応えるため、民間事業者の参画を促進しています。平成28年の公募から、公園内で営利目的のイベント等を実施し、収益を得ることを認めました。また、平成31年の条例改正により、イベント等の行為の許可の権限及び収入を指定管理者に移行しました。さらに、目的外利用料金の適用対象を運動施設全体に拡大し、指定管理者が創意工夫を活かせる環境を整えています。

これらを踏まえ、民間企業ならではの柔軟な発想を活かし、府営公園の効用を発揮し、府民の利便性の向上や誰もが楽しめるイベント・プログラム、物品販売、飲食サービスの提供について、積極的な提案をお願いします。

なお、提案に当たっては、これまでに実施された創意工夫を活かしたイベントや体験プログラムも参考にしてください。

【実施されたイベント等の例】

・プールのオフシーズンを活用した釣り場利用

・芝生広場等でのヨガ教室

・地域の農作物を活用したマルシェ

・地域のフェスティバルと連携したライトアップやプロジェクションマッピング

・動物愛護の普及啓発チャリティーイベント

・高齢者を対象としたスポーツ教室

・スポーツ用品関連企業と連携した体験イベント

・アウトドアクッキング教室

・着ぐるみランイベント

・海の生き物に触れられるタッチングプール

・エアソファやハンモックの貸出し

【運動施設の目的外利用の例】

・球技広場のスコアボ－ドにスクリ－ンを設置した映画上映

・野球場等でのドローンの操作練習

（４）指定管理者に付与される権限

指定管理者には、公園の運営に当たり、以下の権限が付与されます。

なお、条例により、園内で行う催し等に係る「行為の許可」の権限及びそれに伴う料金収入は、指定管理者に属することとなっています。

ア 行為の許可

指定管理者は、条例第４条第１項各号に掲げる以下の行為について、許可を行う権限を有します。

一　はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

二　業としてロケーション又は写真撮影をすること。

三　競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること

四　別表第一に掲げる公園施設を使用すること

ただし、第３号に掲げる行為については、大阪府都市公園条例施行規則（昭和33年大阪府規則第18号）第９条で定めるものを除きます。

許可及びその取消しにあたっては、大阪府行政手続条例（平成７年大阪府条例第２号）に基づき、公正かつ透明な手続のもとで行ってください。

イ 利用料金の徴収

条例第４条第１項第１号から第４号の行為許可に係る利用料金については、指定管理者が収入として収受します。

ウ 公園の利用禁止又は制限の権限

災害その他の理由により、公園の利用が危険であると認められる場合には、区域を定めて利用を禁止し、または制限することができます。

上記アからウまでに関する具体的な手続に関しては、管理要領をご参照ください。

（５）管理運営に当たって遵守すべき法令等

業務を行うに当たり、以下の関係法令、条例の規定を遵守してください。

○　都市公園法（昭和31年法律第79号）、都市公園法施行令（昭和31年政令第290号）、都市公園法施行規則（昭和31年建設省令第30号）

○　大阪府都市公園条例（昭和32年大阪府条例第30号）、大阪府都市公園条例施行規則（昭和33年大阪府規則第18条）

○　建築基準法（昭和25年法律第201号）

○　建設業法（昭和24年法律第100号）

○　労働基準法（昭和22年法律第49号）

○　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）

○　大阪府行政手続条例（平成７年大阪府条例第２号）

〇　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

○　大阪府個人情報保護に関する法律施行条例（令和４年大阪府条例第60号）

○　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）、大阪府暴力団排除条例（平成22年大阪府条例第58号）及び大阪府暴力団排除条例施行規則（平成23年公安委員会規則第３号）

○　水道法（昭和32年法律第177号）

○　消防法（昭和23年法律第186号）

○　電気事業法（昭和39年法律第170号）

○　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）

○　健康増進法（平成14年法律第103号）、大阪府受動喫煙防止条例（平成31年大阪府条例第４号）、大阪府子どもの受動喫煙防止条例（平成30年大阪府条例第101号）

○　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）

○　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

○　食品衛生法（昭和22年法律第233号）

○　エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号（以下「省エネ法」という。））

○　国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成19年法律第56号）

○　農薬取締法（昭和23年法律第82号）

○　生物多様性基本法（平成20年法律第58条）

○　特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号）

○　大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例（平成23年大阪府条例第83号）

○　大阪府地域防災計画、管理する公園の存する市町村の地域防災計画

〇　新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）

○　その他関連法規・通知・要領等

（６）事業報告書等の提出

指定管理者は、次に掲げる事項を記載した事業報告書等を作成し、府に提出してください。なお、詳細については管理要領を参照してください。

①　毎月終了後15日以内に提出するもの

・公園の利用状況

・使用料徴収状況及び利用料金収受状況

②　２か月ごと終了後15日以内に提出するもの

・管理業務の実施状況及び管理業務に係る経理の状況

・運営・維持管理経費

・自主事業収支報告書

・運営管理調書

・維持管理調書（委託）

・維持管理調書（修繕等）

・有料料金施設支出調書

・管理用備品購入一覧

・消耗品購入実績

※自主事業の収支は管理運営業務に係る収支とは分けて整理し、報告してください。

※複数の法人等がグループを構成して申請する場合は、構成員ごとの収支を明らかにし、それらの合算としての共同事業体の収支を報告してください。

③　毎年度終了後60日以内に提出するもの

・事業報告書

・特殊庭園管理報告書、主要植物管理報告書、維持管理報告書

・公園の利用状況

・管理業務に係る経理の状況

・個人情報の保護及び情報公開への取組状況

・利用者ニーズへの対応状況

・人権研修の実施状況

・障がい者雇用状況報告書または障がい者雇入れ計画実施状況

・苦情等集計表

・年間エネルギー使用量

④　毎年度終了後90日以内に提出するもの

・賃借対照表

・損益計算書

・財産目録

※このほか、管理要領に基づく書類や、公園の管理（自主事業を含む。）に関して府が必要と判断する事項については、別途作成・報告が必要となります。

（７）事業実施計画書等の提出

指定管理者は、指定申請時に提出した事業計画書に基づき、府との協議を経た上で、令和９年２月末日までに、令和９年度の事業実施計画に関する以下の書類を府に提出してください。

・事業実施計画書

※特殊庭園管理計画書、主要植物管理計画書、補修・修繕計画書、維持管理計画書を含む。

・収支計画書

・管理体制計画書

※配置する職員の資格証の写しを含む。

また、令和10年度以降については、府との協議を経たうえで、前年度の３月15日までに、次年度に予定する事業実施計画書等を作成し、府に提出してください。

※複数の法人等がグループを構成して申請する場合は、構成員ごとの収支を明らかにし、それらの合算としての共同事業体の収支を明らかにしてください。

（８）その他

・募集から指定期間終了までの期間に、府の施策として、公園の一部区域においてP-PFI事業等を実施し、民間事業者が公園施設を設置・管理する可能性があります。これに伴い、現行の指定管理区域や管理業務の内容を見直す場合があります。

・社会経済情勢の変化等により、府が業務内容の変更を求めた場合には、指定管理者は協議に応じていただく必要があります。

・指定管理者は、運営管理及び維持管理に関して、府からの各種照会、実地調査、協議等の要請があった場合には、これに応じてください。

・指定管理者は、府が実施する施設の設置、改修、更新等の工事に関し、可能な限り協力してください。

４．募集に際しての基本条件

（１）申請者資格

次の要件を満たす会社法上の会社、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第49号）上の一般社団法人又は一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）上の公益社団法人又は公益財団法人、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）上の特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）その他法人格を有する団体及び法人格を有しないが、団体としての規約を有し、かつ代表者の定めがある団体（以下「法人等」という。）、若しくは複数の法人等が構成するグループであること。

①　事業を行う上での必要な法的資格を有するもので、日本国内に営業所又　は事務所を有していること。

②　府税、法人税並びに消費税及び地方消費税に係る徴収金を完納していること。

③　次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。

ア　地方自治法第244条の２第11項の規定により府又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過しない者。なお、指定を取り消されたグループの構成員であった法人等について、その取り消しの日から２年を経過しない場合は、その法人等が指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過しないものとみなす。

イ　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定により一般競争入札の参加資格を有しない者

ウ　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第33条第１項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第41条第１項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者

エ　募集要項の配付開始の日から審査結果の公表の日までの期間について、大阪府入札参加停止要綱に基づき入札参加停止の措置を受けている者

オ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団、大阪府暴力団排除条例施行規則第３条の規定による暴力団密接関係者及びそれらの利益となる活動を行う者

なお、複数の法人等が構成するグループで申請する場合は、上記①～③の要件を、すべての構成員が満たしていること。また、申請書の提出期限後は、代表する法人及びグループを構成する法人等の変更は認めません。

（２）管理者として果たしていただくべき責務

府の公の施設として、府営公園の管理運営を行うに当たり、下記のア～ヌについて、責務を果たしていただくこととなります（管理要領及び管理マニュアルも参照してください。）。

ア　個人情報の取扱い

指定管理者が行う公の施設の管理に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（以下「保護法」という。）第５章（行政機関等の義務等）の規定が適用されます。

《指定管理者に適用される主な規定（保護法第５章）の内容》

①　個人情報の保有に関する制限

a　所掌事務等に必要な場合への限定及び利用目的の特定（保護法第61条第１項）

b　利用目的達成のために必要な範囲を超えた保有を制限（保護法第61条第２項）

②　取得及び利用の際の遵守事項

a　利用目的変更の制限（保護法第61条第３項）

b　本人から書面により取得する際の利用目的の明示（保護法第62条）

c　不適正な利用・取得の禁止（保護法第63条及び第64条）

d　利用目的の達成に必要な範囲内における正確性確保の努力義務（保護法第65条）

③　安全管理措置等

a　漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要な措置を講じる義務（保護法第66条第１項、第２項）

b　業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない従事者の義務（保護法第67条）

④　利用及び提供の制限

a　利用目的以外の目的のための利用及び提供禁止の原則（保護法第69条第１項）

b　例外的に利用及び提供が認められる場合（保護法第69条第２項）

c　他法令との適用関係（保護法第69条第３項）

d　行政機関等の内部における利用の制限（保護法第69条第４項）

e　提供を受ける者に対する必要な制限、又は漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置の要求（保護法第70条）

（留意点）

指定管理者が保護法上の「個人情報取扱事業者等」に該当する場合は、保護法改正

前と同様に保護法第４章（個人情報取扱事業者等の義務等）の規定も遵守する必要が

あります。

その場合、保護法第５章（行政機関等の義務等）において、要配慮個人情報に係る

取得制限などの規定はありませんが、保護法第４章（個人情報取扱事業者等の義務

等）の要配慮個人情報の取得制限（保護法第20条第２項）等の規定は適用されますの

で、ご留意ください。

イ  情報セキュリティ対策の実施

情報資産に対する管理体制を明確にして府に提示するとともに、守秘義務を守り、適切な情報セキュリティ対策を講じてください。

（情報セキュリティ対策の例）

従業員に対する教育の実施、提供された情報の目的外利用及び契約者以外の者への提供の禁止、再委託等に関する制限事項の遵守、業務終了時の情報資産の返還、廃棄等

ウ　情報公開への対応

指定管理者は、府営公園の管理運営業務に関し、府があらかじめ指定する書類を施設に備え置き、一般の方が閲覧できるようにしてください。

《情報公開について》

府に提出していただく申請書類等は､情報公開請求の対象となります。

また、提出書類中、府が定める資料については、大阪府情報公開条例（平成11年大阪府条例第39号）に定める適用除外事項に該当する情報を除いて、当該施設で閲覧できるようにしていただきます。（府では、担当課・府政情報センターで閲覧できるようにし、⑤は府のホームページに掲載します。）

※府が定める資料

①指定管理者指定申請書、②事業計画書、③収支計画書、④管理体制計画書、

⑤協定書、⑥各年度の事業実施計画書、⑦各年度の事業報告書

エ　労働関係法令の遵守

指定管理者は、府営公園の管理運営業務に関し、業務に従事する者の労働に関する権利を保障するため、次に掲げる法律ほか労働関係法令を遵守してください。

労働基準法、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、労働組合法（昭和24年法律第174号）、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、健康保険法（大正11年法律第70号）、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

オ　公正採用への対応

指定管理者（共同事業体の場合は各構成員）は、「大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」又は「大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」に基づき、「公正採用選考人権啓発推進員（以下推進員という）」を選任してください。

なお、府内にある一定規模の事業所ごとに設置が必要です。

また、新たに推進員として選任された方は、大阪府が開催する推進員を対象とした「新任・基礎研修」を受講してください。

（以前から推進員に選任されており、本研修を受講していない方も受講してください。）

《一定規模の事業所とは》

① 常時使用する従業員数が25人以上の事業所

② ①の他知事又は公共職業安定所長が適当と認める事業所

カ　人権研修の実施

指定管理者は、府営公園の管理運営業務に関し、業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、人権研修を行ってください。

キ　防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立

利用者の安全を確保するため、適切な防災・安全対策を講じてください。また、地震等の災害や事件等の危機事象発生時において、府をはじめ警察・消防等と連携をとりながら利用者の安全確保など危機事象に適切に対応するため、危機管理マニュアルを作成し、万全の危機管理体制を確立してください。

詳細については管理要領を参照してください。

ク　府が実施する事業への協力

府が実施する事業への支援・協力を積極的に行ってください。

例：男女いきいき・元気宣言への登録、関西エコオフィス宣言、行祭事イベント等

また、上記以外にも、府が実施するその他の事業への支援・協力や、利用者サービスの向上に関する府からの提案についても、積極的に協力してください。

さらに、感染症の発生や事故・事件等、施設管理者として対応が求められる事案について、府から要請や対応方針が示された場合には、これに従い、適切に対応してください。

詳細については管理要領を参照してください。

ケ　知的障がい者等の継続雇用の取組み

申請する公園において、すでに知的障がい者等が業務に従事している場合には、指定管理者は、同様の体制を維持して業務を行ってください。現在の従事者数については、管理マニュアルをご参照ください。

なおその際、当該施設で業務に従事する知的障がい者等が引き続き就業を希望している場合は、現状の支援者の雇用継続等、働きやすい職場環境の継続を含め、その意向を尊重してください（雇用方法等については別途提案していただきます。）。

また、知的障がい者等の現場就業に当たり、障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）等の活用も含め、以下の例を参考に、障がい者の職場定着の推進を図ってください。

＜参考：職場定着支援の例＞

・専任支援者の配置

・地域の支援機関(障害者就業・生活支援センター、送り出し機関、医療機関等)との連携

した支援体制の構築

・個人の適性や希望を把握するための事前面談や業務分担の検討

・仕事の手順や内容理解の促進、作業ミス軽減の工夫

・障がい者のモチベーションを維持する仕組み

・障がい者のキャリアアップ（技能開発、技術力向上等）の仕組み

・働き続けるための社外での取組みや参加に対する支援

・障がい者や専任支援者が孤立しないような相談窓口や社内支援体制の構築

・課題解決のための支援体制の構築

・障がい者理解促進のための社内研修

※知的障がい者等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第２条に規定する「知的障害者」、「精神障害者」をいいます。

コ 府庁環境マネジメントシステム（府庁EMS）等に基づく環境の取組み

①　府では「環境管理基本方針」を掲げ、府庁EMSを構築して、府庁のあらゆる事業において環境負荷削減に取り組むこととしており、指定管理者制度導入施設においても同様に取組んでいただきます。

（ア）「ふちょうエコ課計簿」への記入：省エネ等環境の取組みに関する年度目標の設定、達成状況の評価及び改善について、年度ごとの管理記録様式「ふちょうエコ課計簿」に記入していただきます。

（イ）グリーン調達の推進：「大阪府グリーン調達方針」に基づき、物品や電力等サービスの調達、委託役務や工事発注に際して、環境に配慮した調達等に取り組んでいただく必要があります。

※当該施設で使用する物品に関しては、指定管理者が本社等で一括購入して調達する場合でも、グリーン調達方針に沿った対応が必要です。

仕様を満たすグリーン調達基準適合品が無いなど、基準への準拠が困難な場合は、環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課と直接協議してください。

②　省エネ法に基づきエネルギー管理を行い、国に報告書等を提出する義務が課されており、指定管理者制度導入施設についても同法が適用されます。また、府は「ふちょう温室効果ガス削減アクションプラン」を定め、CO2排出削減に取り組むこととしています。これらを踏まえて、以下の点について対応していただきます。

（ア）省エネ法に基づき、管理する施設ごとに前年度分の年間エネルギー使用量を把握の上、府庁EMSで定める所定の様式に記入し、毎年府に報告してください。

※同法により既にエネルギー管理指定工場に指定されている施設は、従来どお

り法が求める報告書等を作成し、府に提出してください。

（イ）省エネ法及び温室効果ガス削減アクションプランに基づき、省エネや、再エネを活用しCO2排出係数の低い電力調達に努めるなど、CO2排出削減の取組みを行ってください。

サ　ESCO事業の実施

一部を除く府営公園の施設は、「新・大阪府ESCOアクションプラン」におけるESCO事業対象施設になっています。このため、電気設備については府がESCO事業者と契約（※公園により契約期間が異なります。）した省エネ設備を設置していますので、その設備を利用して管理運営を行っていただきます。なお、ESCO事業者との契約期間中は、ESCO事業者が保守点検や維持修繕業務を実施します。

各公園の対象施設については管理マニュアルを参照してください。

《ESCO事業とは…》

既存庁舎等を民間の資金とノウハウを生かして省エネルギー化改修し、省エネルギー化による光熱水費の削減分で改修工事にかかる経費等を償還し、残余を府とESCO事業者の利益とする事業

【ESCO事業契約期間及び対象公園】

令和２年度～令和16年度：錦織公園、長野公園

令和３年度～令和17年度：箕面公園、深北緑地、住之江公園

※枚岡公園を対象としたESCO事業契約はありません。

シ　利用者満足度調査の実施

公園の管理運営に関する利用者の要望や意見を積極的に把握し、利用者満足度の向上を図ると共に、新たな利用者を獲得するため、利用者サービスの向上に努めてください。

そのため、府民ニーズを把握し、サービス改善等に反映させることを目的として、毎年度２回（春・秋など来園者が多い時期）、府が提示するアンケート内容に加えて公園の特性等に応じたアンケート項目を設定し、利用者満足度や利用者ニーズに関するアンケート調査を行ってください。調査は１回につき200サンプル以上とし、調査結果を集計の上、データを府に提出してください。

指定管理者は調査結果をもとに自己点検を行い、指定管理業務等の改善・向上に反映させてください。

なお、指定管理者は、上記アンケートと実施時期が重複しないように事前に府と調整した上で、独自のアンケート調査を実施するよう努めるとともに、その結果も府に報告してください。

ス　第三者への委託を行う場合の確認事項

府では、業務の委託を行う際、府の基準において入札参加停止中又は入札参加除外中の者を契約の相手方としてはならないこととしています。第三者への委託を実施される場合は、その相手方が入札参加停止中又は入札参加除外中でないことをご確認ください。

また、第三者へ委託する場合、委託金額にかかわらず、その相手方から大阪府暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、府へ提出してください。

セ　備品管理について

管理業務に関して必要な備品等については、基本的には指定管理者により用意していただきますが、一部、府による貸与物品があります。貸与物品の詳細は管理マニュアルによりご確認ください。

備品管理に当たっては、管理要領等に記載されている府の備品管理ルールを徹底いただくとともに、府所有の備品、指定管理者所有の備品及び協定終了後府が所有する備品について区分して管理するようご注意ください。

ソ　保険への加入

施設の運営上の過失や、管理不具合等により、利用者に損害が発生した場合に備えて、必要な保険に加入してください（詳細については「（６）指定管理者と府の責任分担」を参照してください。）。

具体的な保険内容については、府と協議することとし、加入後、保険契約内容を証する書面を府に提出してください。

タ　各種税の取扱い

指定管理者として事業を行う上で、法人府民税、法人事業税、法人市（町村）民税、事業所税等の納税義務が生じる場合がありますので、それぞれの税務関係機関に確認の上、適切に対応してください。

＜問合せ先＞

法人府民税、法人事業税・・・各府税事務所の法人課税課

法人市（町）民税・・・各市役所（町村役場）の法人市（町村）民税担当課

事業所税・・・各市（大阪市、堺市、守口市、東大阪市、豊中市、

吹田市、高槻市、枚方市に限る。）役所の事業所税担当課

チ　ハートフル条例に基づく障がい者雇用状況の報告について

指定管理者の指定を受けた事業主（公共職業安定所長に提出義務のある常用雇用労働者40.0人以上の事業主）は、「指定を受けた日」の翌日から起算して、10日を経過する日までに大阪府知事に報告してください。

詳しくは：

https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/syogaisyakoyo/kouhouchirashi.html

ツ　周辺市町村や施設等との連携・協力

周辺の市町村や施設等の管理者、地域のまちづくり団体等と連携し、相互に協力して公園利用者の多様なニーズに応じたサービスの提供や地域課題の解決にも資する取組を推進してください。また、そのためのプラットフォームとして、多様な主体が参画し、話し合うことができる場（協議会等）を開催・運営してください。

テ　府民参加・協働の機会の確保・拡大

府営公園におけるボランティア活動の内容の充実、活動する人の拡大、新たなボランティア活動の誘致等により、ボランティア活動等の活性化を図り、公園管理を通じた府民参加・協働の機会の確保・拡大に努めてください。

ト　地元自治体との連絡調整

管理する公園の所在地にある地元自治体とスムーズな連絡調整が行えるよう、関係の構築に努めてください。

ナ　要望及び苦情への対応

利用者からの要望や苦情を受けた際には、管理要領に基づき適切に対応してください。また、利用者の声をより多く受け付けられるように努めてください。

さらに、対応内容や今後の対応予定について、利用者に広く周知するよう努めてください。

ニ　適正な公金管理について

会計処理にあたっては、公園ごとに指定管理業務と自主事業を区分して経理を行ってください。会計処理に関する取扱いを定めた上で、指定管理業務と自主事業の出納状況が明確に把握できるよう、会計帳簿を作成し、適正な公金管理を行ってください。

また、管理業務において窓口での現金取扱いが生じるため、手持現金の取扱い方法を定める等、トラブル防止のための体制を整えてください。

ヌ　自己評価の実施及び結果の報告について

申請時に提出した事業計画書、各年度の事業実施計画書、管理要領及び管理マニュアル等に基づき、指定管理業務を適正に遂行しているかについて自己評価を行い、その結果を府に報告してください。

なお、自己評価の方法及び報告内容の詳細については、管理要領を参照してください。

ネ　調査･報告への協力

公園に関して府及び国等が実施する各種調査や報告依頼に対して、速やかに対応してください。

（３）指定予定期間

令和９年４月１日から令和14年３月31日まで（５年間）

ただし、条例第22条に基づき、指定管理者の指定を取り消すことがあります。

なお、府議会の議決後、府が指定した日に確定するものとします。

（４）管理運営経費

府営公園では、地方自治法第244条の２第８項及び第９項に規定する利用料金制を採用しており、利用料金を指定管理者の収入として、施設を運営していただきます。

申請にあたっては、公園の管理運営に必要な経費から利用料金収入等を差し引いた金額（指定管理料）を「参考価格」（管理マニュアル（資料編）参照）の範囲内で、消費税込みの金額として提案してください。

指定管理料は、事業計画書において提示のあった金額に基づき、府議会の議決後に府と指定管理者との間で協定を締結し、明記します。

なお、条例改正により利用料金の上限額が引上げられた場合や、新たに利用料金制度を導入する施設がある場合、または減額・免除に関する規定の見直し等により利用料金収入の増加が見込まれる場合には、収入増加相当額を指定管理料から減額することがあります。

また、令和９年度以降に管理区域の追加や業務内容の変更等が生じた場合等には、府の予算額の範囲内で指定管理者と協議の上、指定管理料を変更することがあります。

（５）業務分担

指定管理者と府の主な業務分担は、次の「業務分担表」によるものとします。

【業務分担表】

| 項 目 | 指 定 管 理 者 | 府 |
| --- | --- | --- |
| 公園の運営管理 （企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応、府民協働、自然環境保全、利用促進活動等） | ○ |  |
| 公園施設の維持管理 （植物管理、施設管理、清掃、施設保守点検、設備等法定点検、補修・修繕、安全衛生管理、光熱水費支出等） | ○ |  |
| 公園管理事務所、倉庫内等の物品管理 | ○ |  |
| 非常時における初動対応 （待機連絡体制確保、自主的な情報収集、被害・避難状況調査・報告、緊急応急措置、利用者の安全確保、避難者の誘導等） | ○ | 指示 ・ 協力 |
| 災害復旧（本格復旧） | 応急復旧 | ○ |
| 公園施設の整備・改修 | 公園施設の整備・改修に必要な管理面の情報提供等 | ○ |
| 包括的管理責任（管理瑕疵を除く。） |  | ○ |

（６）指定管理者と府の責任分担

指定管理者は、施設や物品の破損・盗難等が生じた場合には、いかなる場合であっても応急措置を講じる等、公園利用者の安全確保に努めてください。

また、運営管理及び維持管理において、公園施設、附帯設備、備品等の貸付物品を損壊または破損した場合には、府が指定する期日までに、原状回復を行うか損害相当額を賠償するものとします。ただし、やむを得ないと府が認める場合は、府の承認を得て原状回復や撤去等を不要とすることができます。

なお、府及び指定管理者以外の者が原因者であり、かつ原因者を特定できる場合には、指定管理者が原因者に対して原状復旧を求めてください。原因者が判明しない場合又は判明しても費用負担を求めることが困難な場合は、公園の適正管理の観点から、指定管理者が原状復旧を行うものとし、その費用は、事業実施計画書（補修・修繕計画書）において示す補修・修繕費の範囲内で対応してください。

指定期間中の指定管理者と府との責任分担（リスク分担）は、次の「リスク分担表」のとおりとし、府議会での議決を経た後に締結する協定に明記します。

【リスク分担表】○印が、リスク負担者

| 段階 | 種類 | 内容 | 負担者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指 定管理者 | 府 |
| 共通 | 法令・条例等の変更 | 管理業務に影響のある法令・条例等の変更（税制改正はこの限りではない。また、他の項目に記載されているものを除く。） | ○ |  |
|  | 金利 | 金利の変動 | ○ |  |
|  | 資金調達 | 必要な資金確保 | ○ |  |
|  | 利用者、周辺地域及び住民への対応 | 公園利用者及び地域住民などからの苦情等対応 地域との協調 | ○ |  |
|  | 安全性の確保 | 維持管理・運営における安全性の確保及び周辺環境の保全（応急措置を含む。） | ○ |  |
|  | 第三者賠償 | 維持管理・運営において第三者に損害を与えた場合 | ○ |  |
|  | 事業の中止・延期 | 府の責任による遅延・中止 |  | ○ |
|  |  | 指定管理者の責任による遅延・中止 | ○ |  |
|  |  | 指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ |  |
| 申請段階 | 申請コスト | 申請コストの負担 | ○ |  |
|  | 資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ |  |
| 準備段階 | 引継コスト | 管理業務の引継コストの負担 | ○ |  |
| 維持管理 ・ 運営段階 | 物価 | 物価変動 | ○ |  |
|  | 維持補修等 | 指定管理者の発意により行う公園施設・設備補修・修繕 | ○ |  |
|  |  | 府の発意により行う公園施設・設備等の補修 |  | ○ |
|  |  | 施設・設備等の保守点検（法定点検及び日常の修繕含む。） | ○ |  |
|  |  | 公園施設・設備等の経年劣化による改修 （府の発意による補修を含む。） |  | ○ |
|  |  | 公園施設・設備等の経年劣化による補修・修繕 | ○ |  |
|  |  | 事故・火災による施設・設備等の補修・修繕 | ○ |  |
|  |  | 指定管理者の帰責事由による損傷の補修 | 〇 |  |
|  |  | 天災その他不可抗力による施設躯体、設備等の損壊復旧 | 協議事項 |  |
|  |  | 法令改正により必要となった施設躯体の補修（施設利用者の生命身体の安全確保を目的として施設躯体の改修が必要となった場合） |  | ○ |
|  | 天災他不可抗力による事業中止等 | 大規模な災害等による事業中止等 | 協議事項 |  |
|  | 市場環境の変化 | 利用者の減少、競合施設の増加、需要見込みの誤りその他の事由による経営不振 | ○ |  |

※　公園施設の欠陥に起因する事故等による損害に対しては、府からの注意喚起にもかかわらず指定管理者が安全管理を怠っていた場合など、指定管理者の責めに帰すべき事由があれば、指定管理者が賠償責任を負うことがある。

※　公園施設・設備等の経年劣化による補修・修繕の詳細区分については、管理要領を参照してください。

【保険加入について】

指定管理者は、以下の保険に加入し、府を「被保険者」として保険証書の写しを各公園所管の土木事務所に提出してください。

| 保険の名称 | 加入義務 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 施設賠償責任保険 （設置瑕疵及び管理瑕疵の補償を含む） | 必須 | 被保険者は「大阪府並びに契約者」とし、対象は「自主事業を含む公園管理業務」としてください。 |
| 車両保険 | 必須 | 災害時、緊急時等において、管理者以外の者が運転または同乗しているときの事故にも対応可能な対物・対人補償を含む保険に加入してください。 |
| 火災保険 | 任意 | 別途府で加入済みの施設（※）もありますが、その他施設について任意加入を妨げるものではありません。 |
| 盗難保険・その他 | 任意 | 任意加入を妨げるものではありません。 |

※管理マニュアルの「府営公園建築物等一覧表」を参照ください。

（７）提案内容等の遵守

提案内容及び管理者として果たしていただくべき責務について、誠実に履行しない場合は、改善指導後、不履行の内容によっては指定を取り消す場合があります。

また、「10.モニタリング（点検）の実施」に記載のとおり、業務の実施状況に関する評価結果に基づき、次回の指定管理者選定時に減点措置を講じる場合があります。

（８）組織体制

ア　公園を良好かつ十分に管理運営するために必要な職員配置及び組織体制を確保してください。

イ　公園全体を総合的に管理運営（マネジメント）するため、常勤かつ専任の総括管理責任者（管理事務所長）を配置してください。

ウ　管理要領及び管理マニュアルに定める必置有資格者に加え、公園の特性や施設内容に応じて必要な有資格者を配置し、良好な管理運営に努めてください。

エ　管理技術や接遇態度の向上等を図るため、職員の能力育成（定期研修等の実施）を行ってください。

オ　職員は以下の基準に基づいて配置してください。

(ｱ)　職員の基本姿勢

府民の信頼に応えるため、公の施設の管理者としての自覚を持つとともに、各施設・園地の設置目的を理解した上で、適正な管理運営に努めてください。

(ｲ)　管理責任者

総括管理責任者（管理事務所長）及び副総括管理責任者は、管理業務の実施時点において、申請者（グループ申請の場合は、代表法人を含む構成団体のいずれか）の正規雇用者（※１）であることが必要です。

また、運営管理業務責任者及び維持管理業務責任者は、管理業務の実施時点において、申請者と直接雇用関係（※２）にあることが必要です。

なお、申請者が社団法人等である場合、その構成員（社員）に雇用されている者は、「申請者の正規雇用者」又は「申請者との直接雇用関係」には該当しませんので、ご注意ください。

※１：正規雇用者とは、次の条件をすべて満たす労働者をいいます。

・フルタイム（常勤）で勤務していること。

・申請者と直接雇用関係にあること。

・雇用期間の定めがなく雇用されていること。

※出向の場合は、少なくとも指定期間中は継続して雇用されていることが必要です。

※２：直接雇用とは、申請者と従業員との間で直接雇用契約を交わしていることをいいます。派遣や請負など、派遣会社等を通じた間接的な雇用形態は該当しません。

また、総括管理責任者（管理事務所長）、副総括管理責任者、運営管理業務責任者及び維持管理業務責任者は、指定期間中、当該公園において常勤かつ専任で従事することが必要です。

なお、総括管理責任者（管理事務所長）は、少なくとも２か年は当該公園に勤務し、みだりに変更してはなりません。やむを得ず変更が必要となる場合は、事前に府に申し出るとともに、管理運営に支障を来さないよう、前任者と後任者の引継ぎ期間を設け、入念に引継ぎを行うことにより、万全を期してください。

ａ　総括管理責任者（管理事務所長）

・当該公園全体の管理運営に関する総責任者として、管理業務、対外業務、指揮監督などの全体業務を総括し、公園全体の経営及び管理運営（運営管理・維持管理）を円滑かつ効果的に総合マネジメントする役割を担います。

・総括管理責任者（管理事務所長）は、公園の管理運営に関する総合的かつ実務的な知識・経験及び実行能力を有している必要があります。このため、都市公園（類似施設含む）の管理に係るマネジメント業務について１年以上の実務経験（※１）を有している者又はそれと同等以上の能力を有している者（※２）とします。

・総括管理責任者（管理事務所長）は、維持管理業務責任者を兼任することはできません。

※１：都市公園における管理責任者（所長、園長等）または副管理責任者（副所長、副園長等）の職歴を想定しています。都市公園管理のマネジメント業務（維持管理マネジメント、運営管理マネジメント及び組織マネジメントの統括）の実務経験年数が1年以上であれば該当します。樹木剪定や除草等の単なる作業計画の立案や作業監督のみの経験者は該当しません。

【都市公園の類似施設の例】農業公園、自然公園、テーマパークなど

※２：公園の管理運営のマネジメント能力を有していると認められる「公園管理運営士」の資格保有者を想定しています。

ｂ　運営管理業務責任者

・当該公園全体の運営管理業務に関する業務責任者として、業務における指導的立場を担い、運営管理業務に関する十分な知識及び能力を有し、当該公園全体の運営管理業務を円滑に遂行するものとします。

・運営管理業務責任者は、業務に支障のない範囲において、総括管理責任者（管理事務所長）を兼任することができます。ただし、維持管理業務責任者を兼任することはできません。

ｃ　維持管理業務責任者

・当該公園全体の維持管理業務に関する業務責任者として、業務における指導的立場を担い、維持管理業務に関する十分な知識と能力を有し、当該公園全体の維持管理業務を円滑に遂行するものとします。

・また、公衆災害及び労働災害の防止に関する作業計画の立案、点検、従業員の指導等も行ってください。

・維持管理業務責任者は、総括管理責任者（管理事務所長）及び運営管理業務責任者を兼任することはできません。

(ｳ)　副総括管理責任者の配置（総括管理責任者の不在時の対応）

総括管理責任者（管理事務所長）が不在（出張または法定休日等）となる場合でも、管理運営に支障を来さないよう、副総括管理責任者（副所長）を別途配置してください。総括管理責任者（管理事務所長）が不在の際には、副総括管理責任者が必ず常駐し、管理運営の対応ができる体制を整えてください。なお、副総括管理責任者は、業務に支障のない範囲において、運営管理業務責任者または維持管理業務責任者を兼任することができます。

(ｴ)　必置技術者

全ての公園において、公園管理の品質を確保するために定めている必置技術者（※管理マニュアル（資料編）の「都市公園管理に必要な主な有資格項目」参照）については、指定期間において、申請者（グループ申請の場合は、代表法人を含む構成団体のいずれか）と直接雇用関係にあることが必要です。また、必置技術者のうち、公園管理運営士または技術士（建設部門 都市及び地方計画）又は造園施工管理技士のいずれかの資格を有する者を、当該公園において常勤かつ専任で配置してください。

５．申請の手続

※　申請に係る経費は申請者の負担となります。

（１）募集要項等の配布

ア　配布期間

令和８年４月15日（水曜日）午前10時～令和８年６月25日（木曜日）午後５時まで

イ　配布場所

以下の大阪府都市整備部公園課のホームページからダウンロードしてください。窓口での配布は行いません。

URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/koen/shiteikanri/index.html

（２）申請に関する説明会（６公園共通）

ア　受付方法

※大阪府都市整備部公園課において受付いたします。

説明会への参加を希望される場合は、令和８年４月15日（金曜日）から同月20日（月曜日）まで（土曜日・日曜日を除く、午前10時から午後５時まで）の期間に「申請に関する説明会参加申込書」を下記申込先まで電子メールにてご提出ください。電子メール送信後は、必ず下記申込先まで電話にて到着確認を行ってください。

【申込み先】

大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ

電子メール：koen-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp

電話      ：06-6944-6795

※口頭、電話、ファクシミリ、郵送による申込みは受け付けておりません。

※会場の都合により、１団体あたり２名以内での参加をお願いします。

イ　開催日時等

開催日時　令和８年４月21日（火曜日）14時から　２時間程度

開催場所：大阪府咲州庁舎　41階　共用会議室10

住　所　：大阪市住之江区南港北1-14-16

（３）現地施設案内

ア　受付方法

※各公園を所管する土木事務所都市みどり課において受付いたします。

現地施設案内への参加を希望される場合は、令和８年４月15日（水曜日）から同月21日（火曜日）まで（土曜日・日曜日を除く、午前10時から午後５時まで）の期間に、「現地施設案内参加申込書」を、各公園を所管する土木事務所担当まで電子メールにてご提出ください。電子メール送信後は、必ず各土木事務所担当まで電話にて到着確認を行ってください。各土木事務所担当の連絡先は「（５）各公園を所管する土木事務所一覧」を参照してください。

※口頭、電話、ファクシミリ、郵送による申込みは受け付けておりません。

※会場の都合により、1団体あたり２名以内での参加をお願いします。

※来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

※集合場所で概要説明を行った後に園内をご案内しますので、途中参加はお断わりする場合があります。

イ　案内日時等

箕面公園（集合場所：公園管理事務所）

・令和８年４月23日（木曜日）  10時から　２時間程度

深北緑地（集合場所：公園管理事務所）

・令和８年４月22日（水曜日）　14時30分から　２時間程度

枚岡公園（集合場所：公園管理事務所）

・令和８年４月22日（水曜日）　10時から　２時間程度

錦織公園（集合場所：公園管理事務所）

・令和８年４月24日（金曜日）　14時30分から　２時間程度

長野公園（集合場所：公園管理事務所）

・令和８年４月24日（金曜日）　10時から　２時間程度

住之江公園（集合場所：公園管理事務所）

・令和８年４月23日（木曜日）　14時30分から　２時間程度

（４）質疑

ア　受付方法

※各公園を所管する土木事務所都市みどり課において受付いたします。

質疑がある場合は、令和８年４月15日（水曜日）から同年５月11日（月曜日）まで（※厳守、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前10時から午後５時まで）の期間に、必ず「質問票」を各土木事務所担当まで電子メールにてご提出ください。電子メール送信後は、必ず各土木事務所担当まで電話で到着確認を行ってください。連絡先は「（５）各公園を所管する土木事務所一覧」をご参照ください。

※口頭、電話、ファクシミリ、郵送による申込みは受け付けておりません。

イ　質疑に対する回答

提出された「質問票」に対する回答は、受付後、適宜、府のホームページにて公表する予定です。

最終の回答は、令和８年５月25日（月曜日）までに行う予定です。

回答掲載URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/koen/shiteikanri/index.html

※質問の内容によっては、複数回に分けて回答する場合があります。あらかじめご了承ください。

ウ　その他

申請に関係の無い内容や、質問の趣旨が不明確な場合など、質問内容によっては回答できない場合があります。

（５）各公園を所管する土木事務所一覧

| 土木事務所名 | 所管公園名 | 住所 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 電子メール |
|  |  | 電話番号 |
| 大阪府 池田土木事務所 | 箕面公園 | 〒563-0025 大阪府池田市城南１丁目１番１号 |
|  |  | ikedadoboku-06@gbox.pref.osaka.lg.jp |
|  |  | 072-752-4111（代表） |
| 大阪府 枚方土木事務所 | 深北緑地 | 〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19番１号 ステーションヒル枚方 オフィスB ６階 |
|  |  | hirakatadoboku-g26@sbox.pref.osaka.lg.jp |
|  |  | 072-844-1331（代表） |
| 大阪府 八尾土木事務所 | 枚岡公園 | 〒581-0005 大阪府八尾市荘内町２丁目１番36号 |
|  |  | yaodoboku-g13@sbox.pref.osaka.lg.jp |
|  |  | 072-994-1515（代表) |
| 大阪府 富田林土木事務所 | 錦織公園 長野公園 | 〒584-0031 大阪府富田林市寿町２丁目６番１号 |
|  |  | tondabayashidoboku-g11@sbox.pref.osaka.lg.jp |
|  |  | 0721-25-1131（代表) |
| 大阪府 鳳土木事務所 | 住之江公園 | 〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町４丁390番１号 |
|  |  | otoridoboku-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp |
|  |  | 072-273-0123（代表） |

※現地施設案内及び質疑の申込みは、各公園を所管する土木事務所において受付いたします。

（６）申請書類の受付

ア．提出期間

令和８年６月22日（月曜日）から同月25日（木曜日）まで

受付時間は、午前10時から正午まで及び午後１時30分から午後５時まで

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は取り扱いません。）

なお、提出期限を経過した後は、受け付けません。また、提出期限後に申請書類の変更及び追加は、認めません。

イ．提出場所

大阪府都市整備部公園課分室

住所：〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２番12号　大阪府庁別館２階

電話番号：06-6944-6795

※申請に当たっては、前日までに必ず電話でご連絡の上、当日は提出書類（必要部数）及び提出書類チェックリストを必ずご持参ください。

（７）その他

申請資格を有さないと認められる方からの質疑、現地施設案内、説明会への出席はお断りすることがあります。

６．申請に当たっての提出書類

（１）提出書類

申請に当たっては、次の書類を提出してください。

※複数の公園に申請する場合は、公園ごとに書類を提出してください。

なお、提出書類中、事業計画書、収支計画書及び管理体制計画書には、「７．指定管理者の選定(1)選定方針」等を踏まえた上で、申請対象公園の設置目的に応じた管理運営を行うに当たっての基本的な考え方とその実現方法を示してください。特に、事業計画書には、公園の利用促進、利用者の利便性向上、有料施設の利用促進、植物管理や景観づくり、特殊庭園や施設の維持管理、自然環境の維持等、公園の効用を最大限に発揮するための具体的な方策を示してください。併せて、参考資料「府営公園の概要」に記載のある「公園の管理上の課題」についても、その対応策について積極的な提案を求めますので、事業計画書の該当する各項目においてその対応策を記載してください。

①　指定管理者指定申請書（様式第１号）

②　事業計画書（様式第２号１、様式第２号２）、実施計画書（様式第２号３）、

府営公園の管理運営に関する業務を最も適正かつ確実に行うことができるよう、下記の点に留意して記入してください。

ア　平等利用及び安全安心な利用が確保されるような適切な管理を行うため

の方策

イ　公園の効用を最大限発揮するための方策

ウ　適正な管理の業務遂行を図ることができる能力及び財政基盤に関する事項

エ　管理に係る経費の縮減に関する方策

オ　その他管理に際して必要な事項

・様式第２号１は、項目ごとの提案をご記載ください。

※Ａ４サイズ換算で150頁以内、文字の大きさは10ポイント以上とすること。

・様式第２号２は、提案内容のセールスポイントをまとめ、一目でわかりやすいよう、ビジュアル効果を用いた資料としてください。

※Ａ３で２枚にまとめ、文字の大きさは10ポイント以上とすること。

③　収支計画書（様式第３号１)

収支計画書（自主事業）（様式第３号２）

令和９年度から令和13年度までの各年度ごとに作成してください。

（注１）収支計画は、申請する公園における以下の収入のみで採算が合うように作成してください。

・府からの指定管理料

・利用料金制度を導入した有料施設の収入

・行為許可収入

・利用促進事業収入

※上記以外の資金（例：事業者の内部の資金融通等）があることを前提とした価格提案は、収支計画と管理計画の内容との整合がないものと判断します。

（注２）収支計画と管理計画の内容の整合性を審査するため、収支計画書（提案価格算出）の内訳資料（様式は任意）を提出してください。

※必要に応じて、内訳の詳細を記載した資料の提出を求めることがあります。

（注３）収支計画書（自主事業）（様式第３号２）の収支計画は、事業ごとに採算が合うように作成してください。また、収支計画書（様式第３号１）との内容の整合を図ってください。

（注４）管理運営業務の経費として本部経費を計上するか否か、計上予定の場合にはその算定の考え方について記載してください。

④　管理体制計画書（様式第４号）

「４．募集に際しての基本条件 （８）組織体制」及び管理マニュアルに定める「常時配置すべき人員の最低限のポスト数」を踏まえるとともに、管理マニュアルに記載の「現行の職員体制表」を参考に、人員配置について示してください。　　　特に、必置技術者の常勤雇用に留意してください。

なお、申請にあたっては、ローテーション表と併せて全雇用形態等について記載し、「常時配置すべき人員の最低限のポスト数」を確保してください。

⑤　法人等の概要を示す書類

ア　定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

イ　法人にあっては、履歴事項全部証明書

ウ　役員又は代表者若しくは管理人その他のこれらに準ずるものの名簿及び履歴書

エ　法人等の事業の概要を記載した書類

オ　組織及び運営に関する事項を記載した書類（本社及び事業所所在地、設立年月日、従業員数、経営理念・方針、組織図、主たる事業の実績、売り上げ高等を記載した書類）

カ　最近３事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

（グループ企業で連結決算を行っている場合には、連結決算書についても提出してください。）

キ　最新の事業計画書及び収支予算書

ク　最近３事業年度における都市公園、公園施設（条例第２条第２項に規定する公園施設をいう）、その他これらに類する施設の管理業務に関する業務実績を記載した書類（※実績がある場合のみ）

ケ　財務状況の概要（様式第５号）

⑥　納税証明書

ア　府税(全税目)に係る徴収金について未納がない旨の納税証明書

※大阪府内に事業所がない方は、本店を管轄する都道府県税事務所が発行するものに代える

イ　最近３事業年度の法人税並びに消費税及び地方消費税の未納がない旨の納税証明書

⑦　外注計画書（様式第６号）

※業務の一部を外注する予定がある場合は提出してください。

⑧　総括管理責任者等に関する資料

以下の資料を提出してください。様式は任意とします。

ア　総括管理責任者が、都市公園（または類似施設）の管理に係るマネジメント業務について、１年以上の実務経験を有すること、またはそれと同等以上の能力を有していることが分かる資料を提出してください。

イ　申請対象公園に特殊庭園が含まれる場合は、特殊庭園専門技術者の保有する資格証の写し及び申請する公園の特殊庭園と同等程度の施設管理実績が分かる資料を提出してください。

⑨　総括管理責任者等の雇用関係が分かる資料

以下の職責にある者が、申請者（グループ申請の場合は、代表法人を含む構成団体のいずれか）と雇用関係にあることが確認できる資料を提出してください。

・総括管理責任者（管理事務所長）

・副総括管理責任者

・運営管理業務責任者

・維持管理業務責任者

・必置技術者

※様式は任意です。

※雇用関係を証明する資料としては、雇用契約書の写し、給与明細、社会保険加入証明書等の写しが該当します。

※出向の場合は、出向契約書の写し等、指定期間中の継続的な雇用関係が確認できる資料を提出してください。

⑩　公園の管理運営を行う上で必要な資格証の写し（従業員または外注者）

「管理マニュアル（資料編）」の「都市公園管理に必要な有資格項目について」を参照の上、申請する公園において必要とされている資格の写しを提出してください。

⑪　障がい者雇用率の達成及び維持に関する確約書（様式第７号）

（公共職業安定所長に提出義務のある常用雇用労働者40.0人以上の事業主）

⑫　公共職業安定所長に提出している障がい者雇用状況報告書の写し

（公共職業安定所長に提出義務のある常用雇用労働者40.0人以上の事業主）

⑬　障がい者雇用状況報告書（常用雇用労働者40.0人未満の事業主用）（様式第８号）（公共職業安定所長に障がい者雇用状況報告書の提出義務のない常用雇用労働者40.0人未満の事業主）

⑭　指定の申請に関する意思決定を証する書類

（理事会の議決書等、申請する法人等の内部の意思決定を証する書類）

⑮　各就労支援センター利用証明書（様式はセンターに備付）※提案する場合のみ

⑯　保護観察対象者等の就労支援に関する証明書　※提案する場合のみ

（保護観察対象者等の就労支援に関する証明書交付申請書（様式第９号）により大阪保護観察所長宛てに申請の上、本証明書の交付を受けること）

⑰　脱炭素に向けた取組みの実施状況又は環境マネジメントシステム（EMS）の第三者認証を証明する書類、再生可能エネルギー設備等導入状況報告書（様式第10号）※提案する場合のみ

⑱　暴力団員または暴力団密接関係者でない旨の誓約書（様式第11号）

⑲　委任状（様式第12号）

当該法人等において、代表機関以外の者（支社長等）に委任する場合のみ提出してください。

※以下の書類は、グループ申請の場合に限り提出してください。

⑳　グループ構成員届（様式第13号）

㉑　グループの各構成員の主な業務分担表（様式第14号）

㉒　グループ構成員によるグループ代表者への委任状（様式第15号）

㉓　グループ協定書

※以下の書類には、申請者名（グループ名）の記載は禁止いたします。

表紙、ヘッダー、フッター、本文中を含め、いかなる箇所にも記載しないでくだ

さい。

②　事業計画書（様式第２号１、様式第２号２）、実施計画書（様式第２号３）

③　収支計画書（様式第３号１、様式第３号２）

④　管理体制計画書（様式第４号）

⑦　外注計画書（様式第６号）

※申請者名（グループ名）が記載されている場合は、受付できません。

※受付後に記載が判明した場合は、当該項目の採点を行わない場合があります。

また、上記書類に公園管理の実績等を記載する場合は、申請者名（グループ名）

が推測できないよう、公園の固有名詞等は記載しないでください。

【記載例】

○良い例：当社は都道府県営の広域公園を３年間管理した実績があります。

×悪い例：当社は大阪府営○○公園を平成△年から管理した実績があります。

※技術上のノウハウ等で、大阪府情報公開条例第８条に規定する非公開部分に該

当すると考えられる箇所については、該当箇所に二重下線を引いた上で提出してください。ただし、府が公開すべきと判断した場合には、当該情報を公開することがあります。

【参考：大阪府情報公開条例】

http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000008.html

※公募期間中に各種様式が変更になった場合は、大阪府都市整備部公園課のホームページにてお知らせします。申請前に必ず最新の様式をご確認ください。

（２）複数の法人等が共同して申請する場合

複数の法人等がグループを構成して申請する場合は、代表者を定め、「事業計画書」にその旨を明記してください。この場合、(1)提出書類　⑤「法人等の概要を示す書類」から⑱「暴力団員または暴力団密接関係者でない旨の誓約書」までの書類は、全ての法人等について提出（⑪～⑬、⑮～⑰は該当する法人等のみ）するとともに、(1) 提出書類　⑳「グループ構成員届」から㉓「グループ協定書」までの書類も提出してください。

なお、一つの公園について、単独で申請した法人等は、同じ公園ではグループでの申請の構成員になることはできません。また、一つの公園について複数のグループにおいて同時に構成員となることもできません。

申請書提出期限経過後は、代表する法人等及びグループを構成する法人等の変更は認めません。

なお、複数の法人等が共同してグループとして申請する場合は、共同事業体間での業務分担・内容等を把握することを目的として、申請時に共同事業者間の協定書を提出していただきます。

（３）提出部数

申請書類は、Ａ４版で以下のとおり提出してください。

・正本・副本：各１部（計２部）

・抜粋版（様式第１号～様式第６号及び⑤カ）：６部

※全て同時に提出してください。

申請者名の記載は正本のみに限り、副本及び抜粋版には記載しないでください。また、書類中に申請者名が表示されている箇所がある場合は、黒塗り等により申請者が特定できないようにしてください。

- 黒塗りしても透けて見える場合がありますので、確実に読めないように処理し

てください。

様式第１号～様式第６号及び (1) 提出書類　⑤カ・キの書類については、電子データ（ＣＤ－Ｒ等＊）でも２部提出してください。

＊複数の法人等が共同して申請する場合は、全構成員分の電子データの提出が必要です。

＊電子データで提出いただくファイルは、以下の名前で作成してください。

【例：□□公園に△△株式会社（代表法人）が申し込む場合】

| 様式 | ファイル名 |
| --- | --- |
| 様式第１号 （Word） | 様式１ □□公園（△△） |
| 様式第２号１（Word） | 様式２－１ □□公園（△△） |
| 様式第２号２（PowerPoint及びPDF） | 様式２－２ □□公園（△△） |
| 様式第２号３（Excel） | 様式２－３ □□公園（△△） |
| 様式第３号１（Excel） | 様式３－１ □□公園（△△） |
| 様式第３号２（Excel） | 様式３－２ □□公園（△△） |
| 様式第４号 （Excel） | 様式４ □□公園（△△） |
| 様式第５号 （Excel） | 様式５ □□公園（△△） |
| 様式第６号 （Word） | 様式６ □□公園（△△） |
| (1) 提出書類 ⑤カ・キの書類（様式自由） | 決算関係書類等 □□公園（△△） |

・ＣＤ－Ｒ等のメディアには、公園名及び申請者名を記入してください。

・電子データは、各様式と同じソフト（Word、Excel、PowerPoint）で作成し

てください。

・Word 2021、 Excel2021、 PowerPoint2021で読み取り可能な形式で提出し

てください。

・異なるソフトで作成された資料（例：Excel様式をWordで作成したものな

ど）は受付できません。

・(1) 提出書類　⑤カ・キの書類は様式自由のため、PDF形式での提出も可

能です。

・様式第２号２は、PowerPoint形式に加え、PDF形式も提出してください。

・書類の提出は、１申請者につき１提案のみとします。

・提出資料はファイルに綴じ、見出し等を付け、わかりやすく整理して提出し

てください。

（４）提出書類の返却

理由のいかんを問わず返却しません。

（５）提出書類の不備

提出書類チェックリスト（別添）を用いて、事前に提出書類の確認を行ってください。受付を円滑に行うため、提出時にはチェックリストを持参してください。

提出書類に不備があった場合には、審査の対象とならないことがあります。

（６）記載内容の変更等の禁止

提出期間終了後は、申請書類の書き換え、差し換え、又は撤回を行うことはできません。十分に確認の上、提出してください。

（７）提案内容の公表

必要に応じて、提案内容の概要を公表することがあります。

※技術上のノウハウ等で、大阪府情報公開条例第８条に規定する非公開部分に該

当すると考えられる箇所については、該当箇所に二重下線を引いた上で提出してください。ただし、府が公開すべきと判断した場合には、当該情報を公開することがあります。

【参考：大阪府情報公開条例】

http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000008.html

（８）その他

・必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。

・府が提示する書類及び申請者が提出する書類等の著作権は、それぞれの作成者に帰属します。ただし、府が本募集において公表する場合や、その他府が必要と認める場合には、府は提出書類等の全部または一部を無償で使用できるものとします。

・提出書類等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法・維持管理手法等を用いた結果生じた事象については、全て申請者が責任を負うものとします。

７．指定管理候補者の選定

（１）選定方針

指定管理者には、条例第19条に基づき、府の管理方針を最も適正かつ確実に行うことができると認められる者を選定します。

（２）審査方法

「大阪府都市公園指定管理者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）が、下記の選定基準及び審査基準に基づいて、提出された書類等を審査し、最優先交渉権者と次点者を選びます。

ただし、次の要件に該当した場合は、選定審査の対象から除外します。

①　提出書類に著しい不備があった場合

※詳細は次頁＜不適格事項＞を参照

②　提出書類に虚偽の記載があった場合

③　関係法令に違反若しくは本要項から著しく逸脱した提案である場合

④　書類提出後に事業計画の内容を大幅に変更したことが明らかになった場

合

⑤　以下の不正行為があった場合

・他の申請者と申請の内容又はその意思について相談を行うこと。

・最優先交渉権者の選定の前に、他の申請者に対して申請の内容を意図的に開示すること。

・最優先交渉権者の選定を行う選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。

・審査結果が公表されるまでの間に、府の受注業務関係や諸手続き以外で、府の現職員（嘱託・非常勤職員を含む。）に直接・間接を問わず接触を求めること。

・その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。

なお、一者しか申請が無い場合でも選定委員会を開催し、審査を行います。

<不適格事項> 以下のいずれかに該当する場合は、他の項目の点数にかかわらず、選定の対象から除外されますので、ご留意ください。 - 必要書類が添付されていない（提出書類が不足している）場合 - 提案価格が参考価格を上回る場合 （提案内容の確認後も以下の項目に該当すると認められる場合） - 事業計画書の内容の大部分が、既に公表されている指定管理者の資料等を模写したと認められる場合 ※同一構成団体で複数の公園に申請している場合は、全て不適格となります。 - 公園全体の管理運営の方針が明確に示されていないと認められる場合 - 管理要領や管理マニュアルに基づいた管理を行う意思が認められない場合 - 平等利用（公正・公平な利用）を行う意思が認められない場合又は認識や対応方法が不十分と認められる場合 - 高齢者、障がい者等への配慮を行う意思が認められない場合又は認識や対応方法が不十分と認められる場合 - 管理要領や管理マニュアルで定めた水準を下回る場合又は適合しないと認められる場合 - 事業計画書で記載を求めた項目が満たされていない場合 - 公園の特性を踏まえた植栽・植生の機能や重要性を認識した管理の意図が認められない場合 - 特殊庭園の植物管理をする上で当然知るべき植栽技術の認識が欠如していると判断される場合 - 補修、修繕における区分例示において指定管理者が行うべき修繕項目を行う意図が無い場合 - 法令で定められた事項（法定業務・法定点検等）を満たしていない、または実施意思が認められない場合 - 具体的な取組内容が全く記載されていない場合（例：「管理マニュアルを踏まえ管理運営します。」） - 収支計画書において補修・修繕費が府の示す参考価格を下回る場合 ※管理要領に「指定管理者は、補修・修繕費として府が示す参考価格と同額以上を執行する必要がある」と記載されています。 - 管理体制計画書に、管理マニュアルで示す「常時配置すべき職員の最低限のポスト数」が確保されていない場合 - 管理体制計画書に、管理マニュアルで示す「都市公園管理に必要な主な有資格項目」の資格者配置が記載されていない場合 - 審査基準の「評価方針」（大項目）５項目のうち、いずれかが無得点（０点）と評価された場合 - 収支計画書と管理体制計画書の整合性が取れておらず、提案価格で提案内容の管理を行うことが困難と判断される場合 - 各管理責任者等の基準を満たしていない場合 - 提案事業者の財務状況や組織規模等を総合的に勘案し、指定期間内の業務継続が困難であると判断される場合 - その他、事業計画書等の内容が、府の指定管理者として適切でないと判断される場合 ＊提出書類「事業計画書」にも不適格事項に関する記載がありますので、併せてご確認ください。

《選定基準》

(ｱ)　公園の平等な利用及び安全安心な利用が確保されるように適切な管理を行うことができるか

(ｲ)　公園の効用を最大限に発揮させることができるか

(ｳ)　公園の管理運営業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有しているか

(ｴ)　公園の管理に係る経費の縮減を図ることができるか

(ｵ)　その他、府施策との整合など公園の管理に際して必要とする取組みを行っているか

《審査基準》＊評価の細目については、「14．指定管理候補者の選定に関する評価項目（細目）」を参照

平等利用の確保をもとに、効果的効率的な管理運営の具体策を審査します。

| 評価方針 | 評価項目 | 配点 |
| --- | --- | --- |
| 平等利用が確保されるよう適切な管理を行うための方策 | ○平等利用の考え方 | １点 |
| 公園の効用を最大限発揮するための方策 | ○安全・安心な利用の確保 | ３３点 ※１ |
|  | ○適切な管理（考え方） |  |
|  | ○利用者サービス・利便性向上 |  |
|  | ○公園施設の維持管理や運営の内容・的確性 |  |
| 適正な管理業務の遂行を図ることができる能力及び財政基盤に関する事項 | ○安定的な運営が可能となる人的能力 ○安定的な運営が可能な財政的基盤 | ６点 |
| 管理に係る経費の縮減に関する方策 | ○公園の運営管理に係る経費の内容 | ５０点 ※２ |
| その他管理に際して必要な事項 | ○府施策との整合 ・府・公益事業協力等 １点 ・行政の福祉化 ６点 就職困難層への雇用・就労支援 （２点）※３ 障がい者の実雇用率 （１点）※４ 知的障がい者等の現場就業状況 （３点）※５ ・府民、ＮＰＯとの協働 １点 ・環境問題への取組み ２点 ※５ | １０点 |

・各公園の配点は、「14．指定管理候補者の選定に関する評価項目（細目）」を参照し

てください。

※１「利用者サービス・利便性向上」のうち「利便性向上のための平日における駐車場料金割引」についての得点は下記のとおりとします。

| 提案内容 | 得点 |
| --- | --- |
| 指定期間を通じて平日駐車場料金を終日５割引以上 | 配点×10／10 |
| 指定期間を通じて平日駐車場料金を終日４割引 | 配点×8／10 |
| 指定期間を通じて平日駐車場料金を終日３割引 | 配点×6／10 |
| 指定期間を通じて平日駐車場料金を終日２割引 | 配点×4／10 |
| 指定期間を通じて平日駐車場料金を終日１割引 | 配点×2／10 |
| 提案なし | 0点 |

※２ 管理に係る経費の縮減に関する方策については、次の採点方法により得点を決定します。

満点×（提案価格のうち最低の価格／提案価格）＝得点

（注）

・提案価格が参考価格を上回る場合は、不適格となります。

・他の申請者と比較して提案価格が最低であった申請者が、他の項目で不適格となった場合は、その申請者の提案価格はこの式の「提案価格のうちの最低の価格」として取り扱いません。

※不適格とならなかった申請者の提案価格の中から「提案価格のうちの最低の価格」を定めます。

※３　府施策との整合のうち行政の福祉化に係る就職困難層への雇用・就労支援（２点）について配点の内訳は下記のとおりとします。

| ア ・地域就労支援センター 【※１】 利用証明書の提出 ・大阪府母子家庭等就業・自立支援センター ・自立支援センター【※２】 ・地域若者サポートステーション【※３】 ・生活困窮者自立相談支援機関 ・大阪ホームレス就業支援センター ・大阪保護観察所長による就労支援証明書（保護観察対象者の雇用に関する証明）【※４】の提出 により、就職困難者の雇用を評価する。 ・（一社）おおさか人材雇用開発人権センター（Ｃ－ＳＴＥＰ）への加入、大阪府障がい者サポートカンパニー又は大阪府障がい者サポートカンパニー優良企業としての登録、大阪保護観察所への協力雇用主としての登録【※４】。 | 雇用者1名 ⇒ 0点 雇用者１名＋C-STEP加入、障がい者サポートカンパニー等の登録又は協力雇用主としての登録 ⇒ １点 雇用者２名 ⇒ １点 雇用者２名＋C-STEP加入、障がい者サポートカンパニー等の登録又は協力雇用主としての登録 ⇒ ２点 雇用者３名以上 ⇒ ２点 （以上、２点を上限） |
| --- | --- |
| イ ・上段の雇用に際して、障害者等の職場環境整備等支援組織(生活困窮者分野)を活用して支援を行う場合 | アの点数に1点を加算 |
| 但し、アとイ併せて2点を上限とする。 |  |

➣就職困難者の雇用については、原則として指定管理者の構成員による雇用としますが、雇用を予定する場合も可とします。（構成員が外部委託等する事業者での雇用は対象外）

※既存で雇用されている場合は、令和５年４月15日以降に雇用され、申請日時点で在職している方を対象とします。なお、一定の雇用期間を定めて雇用され、その雇用期間を反復更新することにより、事実上、継続雇用されているような場合、反復更新される以前の雇用契約における就業時期が令和５年４月15日以降である雇用のみ評価します。

※今後雇用予定の場合、指定期間の初日から７月を経過する日までに履行することが必要です。なお、実際の雇用に当たり、活用予定のセンターの変更は可とします。

➣なお、下記の雇用については、評価の対象外とします。

・構成員が外部委託等する事業者における雇用

・就労継続支援A型事業所における雇用

➣就職困難者の雇用は、常用雇用労働者を対象とし、臨時的又は一時的に雇用する方を除きます。

なお、常用雇用労働者とは、次の条件を全て満たす労働者をいいます。

・1週間当たりの労働時間が30時間以上であること

・雇用期間の定めがなく雇用されていること、一定の雇用期間を定めて雇用されており、その雇用期間が反復更新されていること（すなわち、過去１年を超える期間について引き続き雇用されていること、又は雇入れの時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれること）

・各種保険制度（労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険など）に加入していること

➣なお、複数の法人等がグループを構成して申請する場合、Ｃ－ＳＴＥＰへの加入、サポートカンパニー等への登録及び大阪保護観察所への協力雇用主としての登録は、全ての構成員に対して求めるものではありません。また、申請時点での加入状況及び登録状況を評価するものとします。

➣各センターの利用証明は、各センターに登録されている方を対象として発行されます。

【※１】採用時、大阪市又は堺市在住のひとり親家庭の親を雇用された場合は、各市のセンターで利用証明書を発行しますので、まずは府にお問い合わせください。

【※２】当該センターは、ホームレスを対象とした入所施設です。

【※３】地域若者サポートステーションの利用者については、1年以上未就業の状態にあり、地域若者サポートステーションが推薦する者を対象とする。

【※４】保護観察対象者等の雇用及び大阪保護観察所への協力雇用主としての登録については、いずれも保護観察対象者等の就労支援に関する証明書の提出が必要。

（「保護観察対象者等の就労支援に関する証明書交付申請書（様式第９号）」により大阪保護観

察所長あてに申請の上、本証明書の交付を受けること）

（申請書提出先）

〒540-0008

大阪市中央区大手前４－１－７６ 大阪合同庁舎第４号館５階

大阪保護観察所 事件管理グループ就労支援班（０６－６９４９－６２４４）

申請書は大阪府HP に掲載しています。

URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/o020110/chiantaisaku/saihan_torikumi_fu/index.html

〇参考

・（一社）おおさか人材雇用開発人権センター（C-STEP）：大阪府が実施する「就職困難者に対する就労支援事業」及び「企業に対する支援学校等生徒の雇用支援事業」の補助事業者。

詳しくは：https://www.c-step.or.jp/info01.html

・大阪府障がい者サポートカンパニー等：障がい者の雇用や就労支援に積極的に取り組む企業及び団体等を登録する制度。詳しくは：

https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syuuroushien/syougaisyasapo-tokan.html

・大阪保護観察所への協力雇用主としての登録：保護観察対象者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主として大阪保護観察所に登録するもの。

詳しくは：　https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_osaka_osaka.html

※障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）の具体的内容は以下のとおりです。

生活困窮者自立支援制度に基づき自治体に設置された自立相談支援機関の利用者について採用等の就労にかかわる諸活動を支援します。

（１）職場のアセスメント

雇用現場の確認（雇用環境や支援体制等）、職務分析、担当業務の切出し及び組立て

（２）ジョブマッチング（新規雇用提案の場合）

採用スケジュールの作成、受入環境の整備、就労希望者向け仕事説明会等の開催、採用予定　者向け就労準備（体験等）の調整・実施等

（３）定着支援

自立相談支援機関と連携した支援の調整（職場に慣れるまでの間の支援、一定期間経過後の支援、課題発生時の対応等）、共に働く従業者への研修等実施等

（４）その他の支援

「訓練付き就労」を行う就労訓練事業所に関する認定取得など就労分野における社会貢献に取り組む場合の支援

※障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）は、生活困窮者自立相談支援機関からの就職者のみが対象

就職困難者への雇用・就労支援について、提案いただく場合、以下の取組をお願いします。

・毎年度４月１日現在の就職困難者の雇用実績について、「就職困難者雇用実績報告書」を４月１日経過後速やかに提出してください。

・また、年度途中において、就職困難者の雇用状況の変更（退職、採用等）があった場合は、「就職困難者雇用実績報告書」により、速やかに報告してください。

・就職困難者を新たに雇用する場合は、センター利用証明書又は保護観察対象者等の就労支援に関する証明書を提出してください。

・新規雇用及び継続雇用において、障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）を活用する場合は、最優先交渉権者（指定管理候補者）となった時点から、障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）を活用して、雇用に向けた調整を始めてください。

・優先交渉権者に決定したら速やかに、本府福祉部地域福祉推進室地域福祉課地域福祉支援グループへ、障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）を活用することを連絡してください。なお、支援内容について、「障害者等の職場環境整備等支援組織活用実績報告書（就職困難層への雇用・就労支援）」により毎年度報告してください。

※４ 障がい者の実雇用率（1点）について

・令和７年６月１日現在で、障がい者雇用率（法定雇用率）を超えている場合に1点付与します。また、複数の法人等がグループを構成して申請する場合は、全ての構成員の実雇用率が障がい者雇用率を超えている場合に１点付与します。現在の民間企業の法定雇用率は2.5％であるため、実雇用率が2.5％以下であれば０点となります。

※申請者が特例子会社等（障害者の雇用の促進等に関する法律第44条から第45条の3までの規定により、その雇用する労働者について、同法第44条第1項に規定する親事業主、第45条の2第1項に規定する関係親事業主又は第45条の3第1項に規定する特定組合等（以下「親事業主等」という。）のみが雇用する労働者とみなされる事業主）である場合は、親事業主等の実雇用率を記載してください。

※５ 知的障がい者等の現場就業状況（３点）の取扱いについて

※「知的障がい者等」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第２条に規定する「知的障害者」、「精神障害者」をいう。

※なお、本就業（雇用）について、就労継続支援A型事業所における雇用は含まない。

【現在、知的障がい者等の現場就業人数が１人の施設の場合】（箕面公園、深北緑地、枚岡公園、錦織公園） ア 現に現場で就業している知的障がい者等（以下、「現就業者」という）の雇用を継続する場合は１点を付与します。 ・現就業者が継続雇用を希望する場合は、継続雇用を行うこと。 ・現就業者が継続雇用を希望しない場合は、現就業者数と同数となるよう新規雇用を行うこと。 労働条件については、1週間の総労働時間が30時間以上、各種保険加入を原則とします。 イ アに加え、新たに知的障がい者等を雇用する場合は、1点を付与します。 ただし、アの提案がない場合は加点しません。 ・清掃あるいはその他の業務に従事させること。労働条件については、1週間あたりの総労働時間が30時間以上、各種保険加入を原則とします。 ウ 府では、障がい者等の職場環境を整備するため、障害者等の職場環境整備等支援組織の活用を推奨していることから、障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）を活用し、知的障がい者等の職場定着等を支援する場合は1点を付与します。 ・「障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）」の活用とは、知的障がい者等の新規または継続雇用にあたり、次の（１）～（３）に示す職場定着などについて、事業主が支援組織に支援を求めることをいいます。 （１）職場のアセスメント 雇用現場の確認（雇用環境や支援体制等）、職務分析、担当業務の切出し及び組立て （２）ジョブマッチング（新規雇用を提案する場合） 採用スケジュール、雇用前実習の実施、受入環境の整備等 （３）定着支援 職場に慣れるまでの間の支援、支援機関（送出し機関）との連携方策、一定期間経過後の支援、 課題発生時の対応、支援員の配置等

【現在、知的障がい者等の現場就業人数が２人以上の施設の場合】（長野公園、住之江公園） ア 現に現場で就業している知的障がい者等（以下、「現就業者」という）を全員継続して雇用する場合は２点を付与します。 ・現就業者が継続雇用を希望する場合は、継続雇用を行うこと。 ・現就業者が継続雇用を希望しない場合には、現就業者数と同数となるよう新規雇用を行うこと。 労働条件については、1週間の総労働時間が30時間以上、各種保険加入を原則とします。 イ 府では、障がい者等の職場環境を整備するため、障害者等の職場環境整備等支援組織の活用を推奨していることから、障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）を活用し、知的障がい者等の職場定着等を支援する場合は1点を付与します。 ・「障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）」の活用とは、知的障がい者等の新規または継続雇用にあたり、次の（１）～（３）に示す職場定着などについて、事業主が支援組織に支援を求めることをいいます。 （１）職場のアセスメント 雇用現場の確認（雇用環境や支援体制等）、職務分析、担当業務の切出し及び組立て （２）ジョブマッチング（新規雇用を提案する場合） 採用スケジュール、雇用前実習の実施、受入環境の整備等 （３）定着支援 職場に慣れるまでの間の支援、支援機関（送出し機関）との連携方策、一定期間経過後の支援、 課題発生時の対応、支援員の配置等

知的障障がい者等の現場就業について、提案いただいた場合、以下の取組みをお願いします。

・毎年度４月１日現在の知的障がい者等の現場就業の状況について、「知的障がい者等の現場就業状況実績報告書」を４月１日経過後速やかに提出してください。

・年度途中で雇用状況に変更（退職、採用等）があった場合は、「知的障がい者等の現場就業状況実績報告書」により、速やかに報告してください。

・新規雇用または継続雇用において、障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）を活用する場合は、最優先交渉権者（指定管理候補者）となった時点から、障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）を活用して、雇用に向けた調整を始めてください。

・優先交渉権者に決定したら速やかに、職場環境整備等支援組織（障がい者分野）を活用することについて、福祉部障がい福祉室自立支援課へ連絡してください。

・障害者等の職場環境整備等支援組織の活用状況について、「障害者等の職場環境整備等支援組織活用実績報告書（知的障がい者等の現場就業）」により毎年度報告してください。

・「就職困難層への雇用・就労支援」と「知的障がい者等の現場就業状況」に関し、同一人物を提案対象とすることは認めません。

・新たに知的障がい者等を雇用する場合は、指定期間の初日から７月を経過する日までに履行する必

要があります。

・知的障がい者等の現場就業にあたり、障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）等の活用も含め、以下の例を参考に、障がい者の職場定着の推進を図ってください。

」　　　　　　＜参考：職場定着支援の例＞

・専任支援者の配置

・地域の支援機関（障害者就業・生活支援センター、送り出し機関、医療機関等）との連携した支援体制の構築

・個人の適性や希望を把握するための事前面談や業務分担の検討

・仕事の手順や内容理解の促進、作業ミス軽減の工夫

・障がい者のモチベーションを維持する仕組み

・障がい者のキャリアアップ（技術開発、技術力向上等）の仕組み

・働き続けるための社外での取組みや参加に対する支援

・障がい者や専任支援者が孤立しないような相談窓口や社外支援体制の構築

・課題解決のための支援体制の構築

・障がい者理解促進のための社内研修

※６ 環境問題の取組み（２点）について

以下の取組み項目についてそれぞれ１点を付与し、その合計点（最大２点）で評価します。

【脱炭素に向けた取組み】１点

申請者（グループを構成する場合はその構成事業者のいずれかとする。以下本項「脱炭素に向けた取組み」において同じ。）における脱炭素に向けた取組みを評価するため、以下①～⑤のうち１つ以上の取組みを行っている場合に１点を付与します。

①　事業所の一部又は全部における再生可能エネルギー電力（再生可能エネルギー電力の比率の最低値を契約上明記しているものに限る。）の調達（提出書類：当該電力供給契約書の写し。契約者が申請者若しくは申請者事業所施設の管理を行う者であること。）

②　太陽光または風力若しくはその他の再生可能エネルギーによる発電設備（合計発電容量10kW以上）を設置し発電を行っていること（提出書類：設置状況報告書（様式第10号））

③　ゼロエミッション車（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車または燃料電池自動車をいう。）を使用していること（提出書類：申請日の前日時点で有効である対象車種に該当する自動車検査証の写し。なお、「使用」とは自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」若しくは「使用者の氏名又は名称」が申請者名となっている自動車のことをいい、レンタカー等の他社名義の自動車は含みません。）

④　燃料電池（定格出力１．５kW以上）又は蓄電池を導入していること（いずれも定量式に限る）（提出書類：設置状況報告書（様式第10号））

⑤　過去３年以内にJ-クレジット制度に基づいてオフセット・クレジット購入により申請者の事業において温室効果ガス排出量のオフセットを行った実績があること（提出書類：J-クレジット購入費用支払領収書の写し。宛先が申請者であること。）

（参考）J-クレジット制度　https://japancredit.go.jp/

【環境マネジメントシステムの外部認証取得】１点

申請者（グループを構成する場合はその代表事業者をいう。）の環境経営の取組みを評価するため、環境マネジメントシステム（以下EMSという。）の第三者認証（ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１、ＫＥＳ、エコステージ、その他自治体等による認証制度のいずれか）を取得している場合に１点を付与します。（提出書類：申請日の前日時点で認証取得していることを証する書面の写し）

（参考）

・ＥＭＳとは（環境省）https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-1.html

・ＥＭＳ支援ポータルサイト（大阪府）

https://www.pref.osaka.lg.jp/kurashi/kankyou/kankyoutaisaku/ondanka/chikyuukankyou/EMSshien/index.html

https://www.pref.osaka.lg.jp/kurashi/kankyou/kankyoutaisaku/ondanka/chikyuukankyou/EMSshien/in

《最優先交渉権者の選定》

- 選定委員会における審査において、最も評価の点数が高い法人等を最優先交渉権者とします。

- ただし、最も評価の点数が高い場合であっても、上記《審査基準》における「評価方針」の５つについて、いずれかが無得点（０点）の場合は選定されないこととなります。

○　複数の法人等の点数が同点の場合は、評価項目のうち「府施策との整合」の点数が高い法人等を選定します。ただし、当該項目も同点の場合は、抽選によるものとします。

（３）提案があった事業計画等の説明（プレゼンテーション）

選定委員会は、審査の必要に応じて、直接、申請者から、提案があった事業計画（自主事業を含む）についての説明を求めることがあります。この場合､事前に選定委員会に出席を求める旨、申請者に通知します。

なお、説明の対象は提案内容全般に渡りますので、申請者を代表して説明や意見を述べられる方に説明を行っていただきます。ただし、技術的な事項について説明を求める場合もありますので、申請者に属する技術者等の同席は可能です。

※事業計画等の審査は匿名で行いますので、説明に当たっては、以下の点にご注意ください。

・申請者名（グループ名）を口頭で述べないこと

・申請者名（グループ名）が推測できるような説明をしないこと

・企業の社章や制服など、申請者名（グループ名）が判明する可能性のあるものを着用しないこと

申請者名（グループ名）が判明した場合には、影響する項目についての審査が困難

となる可能性がありますので、十分にご注意ください。

（４）審査結果の通知や公表

選定委員会の審査結果については、申請法人等に書面で通知するとともに、選定過程の透明性を確保する観点から、以下の項目をホームページにおいて公表します。

ただし、③全申請者の評価点については、申請者が１者又は２者であり、かつ、次点者を設けない場合、公表しないこととします。（次点者を設ける場合は、公表することとします。）

また、申請者が３者であり、かつ、次点者を設ける場合、以下の②及び次点者とその評価点（提案金額を含む。）は公表し、指定管理候補者及び次点者以外の申請者の評価点は公表しないこととします。（次点者を設けない場合は、公表します）。

①全申請者の名称　※申込順

②指定管理候補者と評価点（提案金額・委員ごとの点数を含む）

③全申請者の評価点（委員ごとの点数を含む）　※得点順　内容は②に同じ

④指定管理候補者の選定理由　※講評ポイント

⑤選定委員会委員の氏名

⑥委員選定の考え方

⑦その他

※⑤⑥は、当該選定委員会が担う全ての選定作業が終了した時点で公表します。

（５）指定管理候補者の選定

選定委員会の審査結果に基づき、府が最優先交渉権者と細部について協議し、指定管理候補者を選定します。

なお、最優先交渉権者に事故等があるときは、次点者を指定管理候補者として選定する場合があります。

８．指定管理者の指定

指定管理候補者は、府議会での議決を経た後に府が指定管理者として指定し、その旨を府が公告します。

９．指定後のスケジュール

指定管理者として指定された後のスケジュールは、以下のとおりです。

（１）令和９年度の事業実施計画書の提出及び承認

申請書類として提出していただいた事業計画書に基づき、府との協議を経て、令和９年２月末日までに、令和９年度の以下の書類を作成し、府へ提出してください。

・事業実施計画書

（特殊庭園管理計画書、主要植物管理計画書、補修・修繕計画書、維持管理計画書を含む。）

・収支計画書

・管理体制計画書（配置する職員の資格証の写しを含む。）

（２）協定の締結

提出された事業実施計画書について、府が適正であると認めた場合は、令和９年４月１日付けで、令和９年度から令和13年度までの５年間の協定を締結します。

ただし、協定締結までの間に、府において管理内容に変動が生じた場合は、申請時の収支計画書を修正し、指定管理者と協議のうえ、指定管理料の修正を行うことがあります。

※協定内容（抜粋）

協定には、以下の事項が含まれます（詳細は協定書（案）を参照してください。）。

・管理施設名

・管理面積

・業務名称

・履行場所

・指定期間

・指定管理料の金額

・総則

・使用目的

・管理業務の基本方針

・管理対象施設及び管理対象外施設

・基本的な業務の範囲

・徴収事務委託

・指定管理者の責務

・利用料金の収受

・指定管理者の代表者

・事業実施計画書の提出

・事業報告書等の提出

・指定管理料の支払い

・経理の明確化

・物品の貸与等

・公園施設及び物品の損傷等

・リスク負担

・個人情報の保護

・秘密の保持

・文書管理

・個人情報、データ等の管理

・情報セキュリティ対策の実施

・情報公開

・人権研修の実施

・障がい者法定雇用率等の達成への取組

・モニタリング（点検）の実施

・利用者満足度調査の実施

・審査請求の取り扱い

・原状回復

・指定取消し

・損害の賠償

・自主事業

・第三者への委託の禁止等

・指定の辞退等

・施設等の利用

・重要事項の変更の届出

・防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立

・業務の引継ぎ方法

・利用料金の引継ぎ等

・協定の改定

・管轄裁判所

・協定の効力

・協議

（３）引継ぎ事項

ア　現指定管理者からの業務の引継ぎ等

・令和９年度からの管理運営が円滑に開始できるよう、新たに指定管理候補者が選定された段階で、必要な引継ぎを行うことを求めるものとします。

※現指定管理者からの引継ぎや、利用料金制度導入施設の利用料金の決定を行います。

・引継ぎ期間中に要する指定管理候補者の人件費等の費用は、全て、指定管理者候補者の負担とします。また、現指定管理者と同様の守秘義務が課せられます。

・令和８年度中に現指定管理者が受けた施設利用等の予約については、予約時と同一条件での利用を保証することになります。

・令和９年度の予約対応に支障が出ないよう、予約者が希望するプログラム内容等情報の管理には万全を期してください。

・施設の維持補修等、施設設置者である府が求める引継ぎに、応じていただく場合もあります。

・当該公園で清掃業務等に従事している知的障がい者等が引き続き就業を希望する場合は、その意向を尊重し円滑に就業されるよう、新旧の指定管理者や、その他関係者も含めた調整に努めてください。

イ　次期指定管理者への業務の引継ぎ

・指定期間満了時等には、次期指定管理者への引継ぎに必要な書類及び留意事項等を作成の上、適切な引継ぎを行ってください。

・府が必要と認める公園の管理運営に関するデータ等については、無償で提供していただきます。

・利用者に不便をかけないよう、作成したパンフレットやホームページ等についても、可能な限り次期指定管理者への必要な引継ぎを行ってください。

ウ　その他

引継ぎ事項の詳細については、管理要領を参照してください。

10．モニタリング（点検）の実施

（１） 毎年度の評価

年度ごとに、その運営の状況について、府と指定管理者によるモニタリング（点検）を実施します。モニタリングは、業務について、点検・評価を行い、その評価については、外部有識者で構成する大阪府都市公園指定管理者評価委員会（以下「評価委員会」という。）からの指摘・提言をいただき、それをフィードバックすることで、さらに府民サービスの向上につなげていくためのものです。

指定管理者は、自己評価を行っていただくなど、取組をお願いします。

なお、自己評価については、施設所管課による評価項目ごとの評価と、それらを総括した年度評価とあわせ、評価委員会に報告させていただきます。

（２） 総合評価

令和12年度（指定期間の最終年度の前の年度）に、施設所管課においてそれまでの年度評価、改善指導・是正指示の状況等を踏まえた総合評価を実施します。

（３） 総合評価結果の次回指定管理者選定への反映

今回の選定を経て指定された指定管理者が、令和13年度に予定している府営公園の次回の指定管理者の選定公募に申請し、かつ当該管理者が、上記（２）の総合評価結果が最低評価である場合、次回の選定において採点評価に減点措置（※）を講じることとします。

※減点措置

総合評価結果が最低評価となった場合、当該事業者の採点評価については、７．指定管理候補者の選定（２）審査方法に記載の審査基準に記載の配点のうち、「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた得点に対して10％の減点率を乗じることとします。

なお、対象となる事業者が、複数の法人等で構成されたグループである場合には、その構成員であったすべての法人等について、個々に減点措置を適用することとします。

また、当該減点措置が適用される法人等が、異なる法人等と新たなグループを構成する場合についても、当該新グループに対して、同様に減点措置を適用します。

（４） 最終評価

令和13年度（指定期間の最終年度）に、施設所管課において指定期間を通じての年度評価、改善指導・是正指示の状況等を踏まえた最終評価を実施します。

11．指定の取消し等

（１）指定の取消し・業務停止命令

指定期間中であっても、次のいずれかに該当する場合には、条例の定めに基づき、指定の取消しまたは一定期間にわたり管理業務の全部または一部の停止を命じることがあります。

・管理業務等に関する知事の指示に従わない場合

・指定管理者による管理の継続が適当でないと認められる場合

また、提案内容や指定管理者としての責務を誠実に履行しない場合は、知事が履行を指示することがあり、その指示に従わない場合には、前述の条例に基づく処分の対象となることがあります。

（２）業務不履行等に対する処分

指定管理者が事業実施計画に記載された業務を履行しない場合、または府が求める管理水準（募集要項、管理要領、管理マニュアルに記載された内容）に達していない業務がある場合には、以下の処分を行うことがあります。

・当該業務に関する指定の取消し

・期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止

なお、これらにより府に損害が生じた場合には、指定管理者に賠償していただきます。

12．その他

ア　指定管理者が、正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指定管理者の指定を取り消すことがあります。

イ　指定管理者が、協定の締結までに、事業の履行が確実でないと認められるとき又は著しく社会的信用を損なう等により指定管理者として相応しくないと認められるときは、その指定管理者の指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。

なお、指定管理者の指定を取り消された場合は、次点者を府議会での議決を経た後、指定管理候補者として選定する場合があります。

ウ　申請に当たっての提出書類受付後に辞退する場合には、辞退届を提出してください。

13．問合せ先

各公園に関すること（現地施設案内を含む。）

：各公園を所管する土木事務所都市みどり課

募集要項に関すること

：大阪府都市整備部公園課

| 公園名 | 問合せ先 | 電話番号 |
| --- | --- | --- |
| 箕面公園 | 大阪府池田土木事務所都市みどり課 | 072-752-4111（代表） |
| 深北緑地 | 大阪府枚方土木事務所都市みどり課 | 072-844-1331（代表） |
| 枚岡公園 | 大阪府八尾土木事務所都市みどり課 | 072-994-1515（代表） |
| 錦織公園 長野公園 | 大阪府富田林土木事務所都市みどり課 | 0721-25-1131（代表) |
| 住之江公園 | 大阪府鳳土木事務所都市みどり課 | 072-273-0123（代表） |
| ― | 大阪府都市整備部公園課 公園活性化グループ | 06-6944-6795（直通） |

14．指定管理候補者の選定に関する評価項目（細目）

別紙参照

申請書類（様式等）

①　指定管理者指定申請書（様式第１号）

②　事業計画書（様式第２号１、様式第２号２）

実施計画書（様式第２号３）

③　収支計画書（様式第３号１、様式第３号２)

④　管理体制計画書（様式第４号）

⑤　法人等の概要を示す書類（財務状況の概要のみ（様式第５号）

⑥　納税証明書（提出日において発行の日から３か月以内のもの）

⑦　外注計画書（業務の一部を外注する予定がある場合）（様式第６号）

⑧　総括管理責任者等の保有資格及び実務実績

⑨　総括管理責任者等の雇用関係が分かる資料

⑩　公園の管理運営を行う上で必要な資格の写し（従業員又は外注者)

⑪　障がい者雇用率の達成及び維持に関する確約書（様式第７号）

⑫　公共職業安定所長に提出している障がい者雇用状況報告書の写し

⑬　障がい者雇用状況報告書（様式第８号）

⑭　指定の申請に関する意思決定を証する書類

⑮　各就労支援センター利用証明書（様式はセンターに備付け）※提案する場合のみ

⑯　保護観察対象者等の就労支援に関する証明書　※提案する場合のみ

（「保護観察対象者等の就労支援に関する証明書交付申請書（様式第９号）」により大阪保護観察所長あてに申請の上、本証明書の交付を受けること）

⑰　脱炭素に向けた取組みの実施状況、または環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の第三者認証を証明する書類、再生可能エネルギー設備等導入状況報告書（様式第10号）

⑱　暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書（様式第11号）

⑲　委任状（当該法人等において、代表機関以外の者（支社長等）に委任する場合のみ）

（様式第12号）

⑳　グループ構成員届（グループ申請の場合のみ）（様式第13号）

㉑　グループの各構成員の主な業務分担表（グループ申請の場合のみ）（様式第14号）

㉒　グループ構成員によるグループ代表者への委任状（グループ申請の場合のみ）（様式第15号）

㉓　グループ協定書（グループ申請の場合のみ）

参 考 資 料

・府営公園管理要領（令和９年４月改訂予定）

・府営公園ごとの管理マニュアル（令和９年４月改訂予定）

・府営公園マスタープラン

・府営公園ごとのマネジメントプラン（案）

・府営公園の概要

・府営公園の利用状況

・実施イベント一覧

・公園利用者満足度調査

・大阪パークビジョン

・大阪府みどりの広域計画

・Beyond EXPO 2025