７１ページ

５．事業実施の考え方

　□重点施策の体系にて示した施策のうち、主な施策や事業については、本ページ以降の各考え方に基づき、進めてまいります。

（図の説明）

　【道路ネットワークの機能強化】新規着手事業の考え方のフロー図を図示。

７２ページ

５．事業実施の考え方

**□道路ネットワークの機能強化（休止事業）**

　　　休止事業については、早期整備効果発現を重視し、「休止要因の解消」、「これまでの事業進捗の程度」、「費用対効果」などを考慮し、総合的に事業再開を検討します。

また、事業再開が困難と判断した場合でも、代替方策の検討等とともに、地権者の用地協力など状況の変化に応じて、事業再開を見極めます。

　**□渋滞の解消**

渋滞の解消に向け、主要渋滞箇所※１または同等の渋滞発生箇所において、周辺地域での道路整備状況の確認やプローブデータ等を活用した渋滞状況のモニタリングを行い、以下の観点から優先度を総合的に判断し、地域の交通事情に応じた渋滞対策を進めます。なお、渋滞解消に資するバイパス整備事業や立体交差化事業は、道路ネットワークの機能強化の観点から事業実施を判断します。

・「路線の重要性」

・「渋滞の緩和・解消効果（渋滞長、旅行速度、交差点需要率※２等の緩和・解消効果、事故件数の減少）」

・「整備手法（交差点改良やソフト対策など対策案の検討、対策費用の算出）」

・「早期整備効果発現の可能性（市町村や地元の用地買収や事業への協力度など）」

※１主要渋滞箇所：京阪神圏渋滞ボトルネック対策協議会において選定した道路利用者が実感している「渋滞箇所」。

※２交差点需要率：交差点が信号で処理できる交通量に対し、実際に流入する交通量の比率。

　　（写真の説明）

　　　　交差点改良事例（右折レーンの設置）を写真に示す。

**□げんどうの安全確保（再掲）**

　　　げんどうにおける安全対策については、幅員狭隘箇所や線形不良箇所など、安全面で課題がある区間や箇所のうち、事故や大型車のご進入等があり、緊急性が高い箇所を重点的に、整備を進めます。

対策内容については、費用対効果や早期整備効果発現を見極め、局所改良等のハード対策や他路線への交通転換等のソフト対策の両面から地域の交通事情に応じたげんどうの安全対策を実施します。

　　（写真の説明）

　　　ハード対策として、線形不良・幅員狭隘箇所における事例（茨木摂津線（茨木市））を写真に示す。　（図及び写真の説明）

　　　ソフト対策として、他路線への交通転換イメージ(ETC2.0等による誘導)を図示。また、注意看板の設置状況を写真に示す。

７３ページ

５．事業実施の考え方

　　連続立体交差事業の実施の考え方

　　（図の説明）

　　　連続立体交差事業の実施の考え方のフロー図を図示。

　　　・検討対象箇所：大阪府が管理する道路にある「開かずの踏切」等の除却が必要な踏切※

※　踏切安全通行カルテ（国土交通省）の緊急対策踏切

・地元市による基礎調査（まちづくり、事業規模・手法等）

・連立事業の検討（事業に必要な3要素）》

　　　　◆地元市・鉄道事業者との間で立体交差化計画が具体化

　　　　◆市町村道の緊急対策踏切を除却

　　　　◆周辺のまちづくり（区画整理、再開発等）を実施中又は計画が具体化

・費用対効果B/ Cの確認（1.0以上）

・国庫補助調査の採択

チェックポイント　以下の状況を勘案し事業化箇所を確定

　　　　　道路管理者、鉄道事業者間での事業化合意

　　　　　　（事業主体、事業期間、費用負担割合、役割分担等）

・国の着工準備採択

・連続立体交差事業の新規事業化　（都市計画決定、事業認可）

７４ページ

５．事業実施の考え方

歩道整備事業の実施の考え方

　　１　重点化区間を決定する視点については、通学路交通安全プログラム・みしゅうがくじどうの移動経路における緊急合同点検の要対策個所の視点を追加します。

　　２　早期効果発現の観点から市町村の事業への協力体制や、沿道地権者の用地買収の協力度など地域状況を総合的にかんあんし、優先整備区間を定め、事業中箇所の進捗状況に応じ事業化（整備着手）を検討します。

　　３　事業着手に至らない箇所においては、大型車の多寡や、幅員狭小など歩行者の安全確保の観点から緊急性が高い場合は、現道内の交通安全対策に努めます。

　　（図の説明）

　　　歩道整備事業の実施の考え方のフロー図を図示。

７５ページ

５．事業実施の考え方

　　河川改修事業の実施の考え方

（図の説明）

　　　河川改修事業の実施の考え方のフロー図を図示。

　　　・大阪府管理河川（１５４河川）が対象

　　　チェックポイント　整備効果　【優先性の評価】

・次の項目から、優先度を総合的に判断

近年の河川氾濫による家屋浸水被害が発生

１時間当たり50㎜の降雨で浸水によるリスクが発生（危険度Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ）

当面の治水目標において高いリスク（危険度Ⅲ、Ⅱ：床上浸水）が発生

（１時間当たり65mmのもしくは１時間当たり80mmの程度の降雨）

他施策等との相乗効果など

　　　・判断の結果がノーであれば、未着手

　　　・イエスであれば、費用対効果Ｂ／Ｃの確認（１．０以上）

　　　　確認の結果がイエスであれば新規事業着手、ノーであれば未着手

　　　　※ ただし、氾濫解析の結果により地先の危険度が高くなった場合等は、優先度を上げて対策を実施。

　　（図の説明）

　　　危険度の考え方を図示。

７６ページ

５．事業実施の考え方

土砂災害対策事業の実施の考え方

　　　土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の区域指定

　　　土砂災害対策の総合的・効果的な推進

・「逃げる」施策（土砂災害警戒区域等の区域指定による土砂災害リスクの周知）

対象区域はじんかのある土砂災害警戒区域

対策は地区単位でのハザードマップ作成、避難訓練などに取り組む市町村への支援、分かりやすい防災情報の提供など

　　・「凌ぐ」施策

対象区域は土砂災害特別警戒区域

対策は新規開発の抑制、既存家屋の移転及び補強の促進

　　・「防ぐ」施策

　　　　対象区域は土砂災害警戒区域

対策は対策箇所の重点化を図り、効果的・効率的に施設を整備。「どせき流対策」、「急傾斜地崩壊対策」

　　　※「地すべり対策」は、災害発生等で地すべり現象が確認された場合に実施。

　　　　事業化要件は、地すべり等防止法に基づく区域指定・地権者の同意など

（図の説明）

　　　「防ぐ」施策（施設整備）の実施の考え方のフロー図を図示。

　　　（参考）・土砂災害防止法に基づく区域指定を平成28年に完了

　　　　　　 ・府域の土砂災害警報区域8366箇所（このうち、土砂災害特別区域7771箇所）

　　　　　　　【令和2年11月1日現在】

７７ページ

５．事業実施の考え方

公園整備事業の実施の考え方

　　　「大阪府営公園マスタープラン」に示した府営公園の基本的な整備・管理・運営の方針のもと、

　　 「都市の防災りょく向上」、「都市の成長・魅力向上」の視点を踏まえ、事業箇所選定の上、事業を推進します。

（図の説明）

　　　公園整備事業の実施の考え方のフロー図を図示。

７８ページ

５．事業実施の考え方

流域下水道事業の実施の考え方

・老朽化対策の考え方

　汚水処理やうすい排水の機能の停止は府民生活や社会活動に多大な影響を及ぼすことから、24時間365日下水道サービスを安定的に提供するため、計画的な点検と適時の補修を行いながら、劣化調査により判定する健全度の低い施設から優先的に改築を実施します。

（図の説明）

　　流域下水道施設の健全度毎の施設の状態と対応方法を図示。

（写真の説明）

　　設備更新状況（うすいポンプ）を写真に示す。

　　※うすい：あまみずのこと。

　　管更生状況を写真に示す。

　　・浸水対策の考え方について

近年多発している都市型集中豪雨に対して、府民の安全安心な暮らしを守るため、浸水被害の発生状況、治水施設の整備状況等を踏まえ、下水道増補幹線等の整備を効果的に推進します。

（図の説明）

増補幹線の役割（雨天時に流域下水管のうすい排除能力を超えるうすいが下水道増補幹線に流入し、その後、地下河川に放流します。）を図示。

　（写真の説明）

　　立坑工事と本体工事（下水道増補幹線）を写真に示す。

７９ページ

５．事業実施の考え方

前回計画の進捗、効果の点検（主な施策、事業の効果）

（図及び写真の説明）

前回計画の進捗、効果の点検（主な施策、事業の効果）について、「成長と活力の実現」、「安全と安心の確保」、「都市魅力の向上」に分類し、図及び写真に示す。以下、図及び写真の説明。

１　成長と活力の実現、都市魅力の向上

　　箕面しんまち事業による効果について

　　箕面しんまちへの企業誘致により、物流・産業の新たな拠点が形成され、周辺地域の新規雇用を創出し地域活性化に貢献。誘致企業21社（27.2ヘクタール）

２　成長と活力の実現

　　新名神高速道路のＩＣアクセス道路の整備効果について

　　新名神高速道路の開通にあわせて、各ICへのアクセス道路を整備し、またIC周辺道路網にあわせてまちづくりが行われ、企業が立地。

３　成長と活力の実現

　　おおさか東線の全線開業による効果について

　　おおさか東線のはなてんから新大阪までの開業により、国土軸・新大阪駅に直結し、東部大阪、奈良方面とのアクセスが強化。はなてんから新大阪の移動時間が11分短縮。

４　安全と安心の確保

　　記録的豪雨に対する治水対策効果について

　　寝屋川南部流域の地下河川・下水道の整備等により、中期計画期間内に浸水軽減面積が約5,500ヘクタール拡大し、平成30年７月豪雨では、約209万立方メートルの水を貯留し、浸水被害を防止。

５　成長と活力の実現、安全と安心の確保

　　慢性的な交通渋滞、踏切事故の解消について

　　南海本線（泉大津市）連続立体交差事業、都市計画道路堺港大堀線（松原市）や府道岸和田港塔原線（岸和田市）など道路と鉄道の立体交差化により、踏切による渋滞や事故などを解消。

６　成長と活力の実現

　　府県間道路ネットワークの強化について

　　国道480号のバイパス整備により、和歌山県との府県間ネットワークが強化され、周辺地域との交流の拡大や災害に強い道路としての安定的な通行確保といった効果を発揮。

７　都市魅力の向上

　　地域や企業と一体となった公園づくり（泉佐野丘陵緑地）について

　　企業グループや地域の参画により、19番目の府営公園がオープン多様な主体の参画により、都市魅力の向上に貢献（企業グループ50社以上、公園ボランティア100名以上）。

８　成長と活力の実現

　　やまとがわ線整備による移動時間短縮、圏域拡大について

　　やまとがわ線の整備により、『基幹的広域防災拠点（堺浜）』から近畿道や西名阪との結節点である「松原ジャンクション」までのアクセスについて、13分間の時間短縮が図られ、圏域拡大に寄与することが期待。

９　安全と安心の確保

　　地震の耐震等効果について

　　大阪北部地震の発生において、これまで実施してきた耐震対策が一定の効果を発揮。また南海トラフ地震対策としてぼうちょうていの液状化対策等を実施。

　　台風時の高潮対策効果について

　　平成30年台風第21号では、第二むろと台風を上回る観測史上最高の潮位が記録されたが、三大水門の閉鎖などにより市街地の高潮被害を防止

　　下水道施設の老朽化対策について

老朽化の進行した下水道施設に対して、機能停止時の社会的影響度の高い施設から順に改築

更新等を進めることで、安定した下水道サービスを提供。