２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）

大阪ヘルスケアパビリオン

ユニバーサルデザインの取組記録

２０２６年３月

大阪ヘルスケアパビリオンＵＤ推進チーム

２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）

大阪ヘルスケアパビリオン

ユニバーサルデザインの取組記録

目次

はじめに

- ユニバーサルデザインの取組みの全体概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

  - 目的・経緯

  - 体制　〈ＵＤ推進チームのメンバー構成〉

  - 全体の流れ

  - 大阪ヘルスケアパビリオンの建築と展示の概要

- 個別の取組みの内容　                                                      　15

  - 当事者ヒアリングと取組方針の確認　                                    　17

  - みんなトイレ                                                          　２１

  - カームダウン・クールダウンルーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３４

  - 館内の移動、災害時の避難計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39

  - 展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　４３

  - 視覚情報の対応（ナビレンスの活用等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４９

  - 事前情報提供　                                                       　５３

  - アテンダント研修　                                                    　５７

  - 会期中の調査、発信　                                                  　６０

  - 会期後の検証、発信　                                                   ６４

- ワークショップの開催手順　～進め方がユニバーサルに至った工夫～　　　　　　　　　 　　６５

  - ワークショップの企画検討

  - 日程調整、配慮事項等の把握

  - 当事者の参加に要する経費（報酬費や交通費）

  - 参加者が理解しやすい配慮のある資料作成

  - 会場までの案内

  - 当日の進行、説明

  - ワークショップ後のまとめや対応

- 当事者参画の先導となる成果（レガシー）　                                     　７３

  - 参画プロセスのユニバーサル化　～対等で主体的な参加を可能にする場の設計～

  - 「小さな声」の主体化　～参加主体の拡張～

  - 設計から運営まで連続した共創の実践　～ハードとソフトをつなぐ当事者参画～

  - 総括

- 振り返り（ＵＤ推進チームメンバー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　７９

  - お困りごと当事者

  - 作り手企業

  - 業務受託者

  - 事務局

おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３

【巻末資料】ワークショップ開催概要（全１６回）

【資料編】　＊以下の内容は、大阪府ホームページに掲載しています。

- ワークショップ資料（全１６回）

- アンケート等調査内容

  - ＵＤ全体アンケート

  - ＵＤひろばのたまご形カードへの記載

  - みんなトイレ

    - みんなトイレアンケート

    - みんなトイレ人流調査

    - みんなトイレ利用回数調査

    - みんなトイレ扉開閉ログ

  - カームダウン・クールダウンルーム利用実績

  - ナビレンス

  - 対話調査

はじめに

この記録誌は、「２０２５年大阪・関西万博　出展参加基本構想（令和３年３月）」（大阪府・大阪市）を受けて策定された「２０２５年日本国際博覧会　大阪パビリオン出展基本計画（２０２２年３月）」（２０２５年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会）を踏まえ、ユニバーサルデザインの実現に向けた２０２２年３月から２０２６年３月までの約４年間の取組みを記録したものです。

大阪ヘルスケアパビリオンでは、エキスパート（ユニバーサルデザイン）石塚裕子氏のもと、さまざまなお困りごとを抱える２２人の当事者や作り手企業が参画、大阪ヘルスケアパビリオンUD推進チーム（以下、「ＵＤ推進チーム」という。）として団結し、建築基本設計着手の段階から、運営、万博閉幕後の発信に至るまで、ユニバーサルデザインへの考え方や発想を変える取組みにチャレンジしました。

この記録誌の編集にあたっては、今後のユニバーサルデザインに関する研究や、当事者参画による施設整備や運営の参考として活用していただき、大阪ヘルスケアパビリオンのユニバーサルデザインの取組みが万博のレガシーとして継承されるよう、当事者参画によるワークショップの開催の工夫や、当事者の声がどのように活かされたか等がわかるように、可能な限り詳細に経過や資料を掲載しました。

１　ユニバーサルデザインの取組みの全体概要

１．１　目的・経緯

大阪ヘルスケアパビリオンでは出展にあたり、ＳＤＧｓがめざす「誰一人取り残さない」社会を実現していくため、誰もが心身豊かで快適に暮らしやすい未来社会の新しい価値・モデルを創造し、発信することを方針とした。

その方針のもと、ユニバーサルデザインの取組みについては、２０２２年１月にエキスパートとして石塚裕子氏を迎え、訪れるすべての方々が楽しめるパビリオンの実現と、ユニバーサルデザインへの考え方や発想を変える取組みにチャレンジすることとし、設計着手時の案づくりの段階から、建築だけでなく、展示や会期中の運営、万博閉幕後の発信に至るまでを取組みの対象とし、さまざまなお困りごとを抱える当事者（以下、「当事者」という。）の参画により進めることとした。

取組みは、２０２２年３月、建築基本設計を進めるための当事者に対するヒアリングからスタートした。以降、「取組み・進め方自体がユニバーサルデザイン」という共通認識のもと、「みんな一緒に」「対話により『成解』をみつける」という視点を大切にして、２０２６年３月の最終ワークショップまで計１６回のワークショップを開催した。

１．２　体制　〈ＵＤ推進チームのメンバー構成〉

２０２２年１月にユニバーサルデザインのエキスパートを石塚裕子氏に委嘱、当事者メンバーの選任にあたってはエキスパートに相談し、博覧会協会のユニバーサルデザイン検討会等のメンバーから選任した。加えて、これまで声が届きにくかった精神障がい者や知的障がい者、発達障がい者、LGBTQ+、医療的ケア児、子育て世帯のメンバーを選任し、２０２２年３月から取組みを進めた。

約１年の取組みを通じて「取組み・進め方自体がユニバーサルデザイン」という共通認識を得て、２０２３年３月２９日のワークショップにおいて、作り手企業及び建築・展示・運営の業務受託者とともにＵＤ推進チームとして発足、団結した。

エキスパート：　事務局やメンバーへの専門的なアドバイス等により、ユニバーサルデザインの取組みを推進する。

お困りごと当事者：　ワークショップ等に参加し、建築・展示・運営の設計や実施計画を一緒に考える。

メンバーは、車いす使用者、視覚障がい者、聴覚障がい者、精神障がい者、知的障がい者、発達障がい者、ＬＧＢＴＱ＋、医療的ケア児、子育て世帯の２２名(うち４名は親と参加)

作り手企業：　作り手としてワークショップ等に参加し、当事者のアイデア等を踏まえ、建築・展示・運営の設計や実施計画づくりを進める。なお、今回はみんなトイレの設計や設備を協賛した３社が参画した。

業務受託者：　建築・展示・運営の業務受託者として、ワークショップの資料や実物大模型の準備をして参加し、当事者のアイデア等を踏まえ、建築・展示・運営を実行する。

事　務　局：　主催者としてワークショップの企画や準備、進行等を担い、ユニバーサルデザインの取組みを進める。

ＵＤ推進チームメンバー

| エキスパート | 石塚 裕子 （東北福祉大学教授、２０２３年３月まで大阪大学 大学院人間科学研究科講師） |
| --- | --- |
| お困りごと当事者 | 伊良原 淳也 |
|  | 植木 智 |
|  | 海老澤 弥生 |
|  | 岡田 多栄子 |
|  | 尾上 浩二 |
|  | 岸本 慶子 |
|  | 小尾 隆一 |
|  | 神徳 佳子 |
|  | 鈴木 千春 |
|  | 田中 世生・美紀(親) |
|  | 西村 秀樹 |
|  | 橋口 亜希子 |
|  | 濱崎 はるか |
|  | 原 弘幸 |
|  | 堀 篤子 |
|  | 前野 奨 |
|  | 森本 琉久・純子(親) |
|  | 吉川 ひとみ |
|  | 吉川 竜三・和信(親) |
|  | 吉田 豊・琴美(親) |
|  | 六條 友聡 |
|  | 渡部 安世 |
| 作り手企業 （みんなトイレに協賛 した企業） | 株式会社サイエンス |
|  | 株式会社シブタニ |
|  | ＴＯＴＯ株式会社 |
| 建築・展示・運営の 業務受託者 | 株式会社アクセスムーブコンフォート |
|  | 株式会社竹中工務店 |
|  | 株式会社東畑建築事務所 |
|  | 乃村工藝社・三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング共同企業体 |
| 事務局 | 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会大阪パビリオン |

１．３　全体の流れ

大阪ヘルスケアパビリオンにおけるユニバーサルデザインの取組みは、その内容から「立上げ」「会期前」「会期中」「会期後」の４つの段階に分けられる。

立上げでは、検討メンバーを選定のうえヒアリングを実施し、取組方針を共有した。会期前は、建築、展示、運営・事前情報について、設計や計画、施工等に検討内容が反映できるように順次適切なタイミングでワークショップを開催し取組みを進めた。会期中は、会期前に想定し実施した工夫やチャレンジが、実際にお困りごとに対応できていたか等を調査するとともに、ユニバーサルデザインの取組みを発信した。会期後は、取組みを検証し、反省も含め万博のレガシーとして活用されるよう記録誌としてとりまとめた。約４年間、この４つの段階でワークショップを１６回開催、またワークショップの前後にはメールでの意見聴取や検討結果の共有、個別の説明やヒアリング等きめ細やかに取組みを進めた。

ユニバーサルデザインのワークショップでの取組スケジュール

立上げ（当事者ヒアリングと取組方針の確認）

２０２２年３月、建築基本設計を進めるため、「来館者の移動」「トイレ」「カームダウン・クールダウン」をテーマに、計５回のヒアリングを実施した。ヒアリング時には、展示や運営はあらためてヒアリング等を行うことを伝えたが、建築に限らず幅広く多くの意見があり、それらの意見をまとめた結果、運営担当がいない段階から、建築だけでなく、誰もが楽しめる展示や運営、会期中の検証から会期後の発信まで一貫して取り組むことを方針として確認した。

会期中（調査、発信）

ワークショップで考えたことが実際にどのように使われたか、お困りごとに対応できていたかを確認するため、現地調査やアンケートを実施するとともに、ユニバーサルデザイン関係者の視察や調査を受け入れた。その際の意見や運営での「気づき」に対してはできる限り対策を講じた。

８月には、来館者がユニバーサルデザインを考え、意識を変えるきっかけとなるよう、アトリウムにＵＤひろばをオープンし、取組紹介やカードへ記入してもらう参加型の展示を実施した。

会期前（訪れるすべての方々が楽しめるパビリオンの実現に向けた取組み）

専門家が作成した素案に対して当事者が意見や要望を伝えるといったこれまでの手法ではなく、当事者とともに作り手も一緒にワークショップに参加してお困りごとを共有し、正解のない課題に対して建設的に質問や提案等の対話を進め、「成解」を一緒に考えた。配慮が必要な方や欠席者には事前説明や事後説明をし、議題に深く関係する当事者への個別の聞き取りも含め、共に創る過程を大切にしながら進めた。また、運営を担当する事務局及び業務受託者もハードの検討段階からワークショップに参加したことから、建築・展示の内容を運営や情報発信に円滑に引き継ぐことができた。

建築　　みんなトイレ、カームダウン・クールダウンルーム、移動（避難含む）について基本設計段階から検討を重ねた。みんなトイレは、専門家が作成したプランに対して当事者が意見や要望を伝えるのではなく、当事者が主体的に案づくりに参加し、作り手と対等な関係でお困りごとを共有しながら一緒に「成解」を考える進め方により、「みんなが自由に選んで自然に使える、既成概念を変えるトイレ」の実現にチャレンジした。

展示　　「リボーン体験」の主要な展示造作である「カラダ測定ポッド」等の実物大モックアップを用いて、使いやすさや見やすさを確認した。

運営・事前情報　　アテンダント研修の内容を検討し、座学研修は当事者とアテンダントとの対話形式で実施し、現地研修は当事者が来館者役となりアテンダントが案内する形式で実施した。事前情報では、当事者が安心して来館するために事前に知りたい情報やわかりやすいホームページについて意見交換し、その内容をホームページに反映した。

会期後（検証、発信）

ＵＤ推進チームの取組みをレガシーとして広く発信し、当事者参画やユニバーサルデザインの実現が進むよう、各所の事例集への掲載や記録誌の作成に取り組んだ。

１．４　大阪ヘルスケアパビリオンの建築と展示の概要

大阪ヘルスケアパビリオンの出展テーマは「ＲＥＢＯＲＮ」、このテーマには「“人”は生まれ変われる」、「新たな一歩を踏み出す」という意味が込められている。大阪府・大阪市に加え、企業や大学、府民・市民とともに産学官民が一体となり、誰もがワクワクしながら、驚きや新たな発見に満ちた感動が味わえるとともに、参加型のパビリオンとして、体験や共創を通じて、深く心に記憶され、新たな行動につながるようなパビリオンをめざした。

ミライの都市

アトリウム

リボーン

チャレンジ

ミライの食と文化

XD HALL

カラダ測定ポッド

：リボーン体験ルート

入口

出口

：予約不要エリア

：下りスロープ

ミライの都市

ＸＤ ＨＡＬＬ

カームダウン・

クールダウンルーム

UDひろば

みんなトイレ

ミライのライド（２階へ）

カラダ測定ポッド

１階平面図

展示ゾーンは、「ＲＥＢＯＲＮ」から「卵」をイメージした楕円形の平面が有機的に重なり合う構成とし、勾配１/２０のゆるやかなスロープでつなぎ、誰もが同じルートで展示を体験できる動線計画とした。

展示は「リボーン体験ルート」をメイン体験とし、中小企業・スタートアップが週替わりで出展する「リボーンチャレンジ」、協賛企業によるおいしく健康的な食等を提供する「ミライの食と文化」、ｉＰＳ細胞から作製した心筋シートや１９７０年の大阪万博からの技術発展の象徴として開発されたミライ人間洗濯機を展示した「アトリウム」、ミライのエンターテインメントを体験できる「ＸＤ　ＨＡＬＬ」で構成した。

ミライのじぶん

ミライのヘルスケア２

ミライのヘルスケア１

ミライのヘルスケア２

ヒカリの坂道（１階へ）

ミライのヘルスケア１

カームダウン・

クールダウンルーム

ミライのライド（１階から）

２階平面図