別紙３（大阪鶴見フラワーセンター）

１ 交流施設跡３階の施設整備

土地賃借料の減免による費用減少

・ 市場が入る建物は市場部分と交流施設跡で構成されており、土地の賃借料については市場面積相当分に関して減免を受けている。

・ 令和７～８年度の施設改修（３階交流施設跡のフラット化等）により市場の面積が拡大することから、土地賃借料の減免額が増加し費用が減少する。

【土地賃借料の支払額】

令和７年度　46,422千円

令和８年度　35,300千円（令和７年度比　－11,122千円）※8月以降

令和９年度　29,728千円（令和７年度比　－16,694千円）

２ 市場間連携

・ 大阪泉大津花き地方卸売市場との市場間連携を令和８年２月２７日より開始し、市場の取扱金額の増加を見込んでいる。

【期待される効果】

－生産地において、連携前は２つの市場にそれぞれ出荷していたところ、連携後は高速道路網や主要幹線道路へのアクセスに優れた鶴見市場へ集約したうえで出荷

－生産地は運送コストを縮減できるため、より多くの花きを鶴見市場に出荷することが期待され、取引数量の拡大が見込まれる。

－加えて、泉大津市場で切花を仕入れていた事業者は、鶴見市場の買受人に登録することで鶴見市場の商品も購入可能となり、鶴見市場の商品の買い手が増加する。

・ 連携開始から間もないため、効果については一定期間の実績を踏まえ今後検証する予定ではあるが、令和８年度の４月～７月では、取扱金額が昨年同時期と比較すると上回っており（R7同時期比＋1.6％）、連携の効果が表れてきていると思われる。

【取扱金額の状況】

R8.4～7実績　6,797,356千円（R7同期/6,603,103千円、R6同期/7,673,122千円）

※R7同期と比べ、取扱金額が約194,000千円増加しており、これに伴う法人の収入増加は約2,700千円。

３ 交流施設跡４階・５階の活用

・ 交流施設跡４階・５階部分（約8,427㎡）は現状空きスペースとなっており、これを賃貸することにより賃料収入の増加を見込んでいる。

・ しかし、当該施設跡は独特な構造であることや、大規模小売店舗施設のため商業用途外への転用が容易でなく、現在、法人と場内事業者において活用方策を検討しているところ。

・ そのため、現時点で具体的な収入増加額を示すことはできないが、令和11年度を目途に収益化をめざす。

４ 交流施設跡３階の施設整備による取扱金額の確保

・ 花き生産者の減少や花き消費の減少などにより、市場の取扱量は減少傾向にある。令和10年度にかけて実施する施設整備（※）により、整備後（令和11年度以降）には取扱量の減少幅が抑制される見込み。

※床面のフラット化による荷捌き・保管スペースの拡大、1階の市場と3階を繫ぐ垂直搬送機の設置による場内物流動線の効率化、定温保管施設の整備による花の品質保持等

・ その結果、取扱量は施設整備を実施しない場合と比較して毎年度改善し、令和15年度には年750万本の取扱量の増加を見込む。

・ これにより、市場の取扱金額は年約4.8億円増加。法人が卸売事業者から徴収する売上高使用料が年約6,700千円増加する見通し。

＜令和15年度の見通し＞

【取扱量】（整備しない場合）340.06百万本→（整備後）347.56百万本（＋750万本）

※国交付金申請時（令和8年3月）の整備目標

【増加する取扱金額】 750万本×63.8円/本（令和７年度実績）＝478,500千円