寝屋川流域下水道　鴻池水みらいセンター

汚泥処理施設包括管理事業

（設計・建設・改築・保全管理）

実施方針

令和８年10月

大 阪 府

目　次

第１ 事業内容に関する事項	1

１． 事業名称	1

２． 事業の対象となる公共施設等の名称及び種類	1

３． 公共施設等の管理者	1

４． 事業目的	1

５． 事業概要	1

６． 受注者の責任	3

７． 受注者の収入	3

８． 遵守すべき法令等	4

９． 事業期間終了時の措置	4

第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項	5

１． 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な考え方	5

２． 選定の手順及びスケジュール	5

３． 応募手続き等	6

４． 入札参加資格（共通）	8

５． 入札参加資格（設計・建設・改築業務）	10

６． 入札参加資格（保全管理業務）	12

７． 提案の審査及び落札者の選定に関する事項	13

８． 落札者選定後の手続	14

第３ 受注者の責任の明確化等業務の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項	16

１． リスク分担の基本的な考え方	16

２． 受注者の義務等	16

３． 受注者の責任の履行の確保に関する事項	16

４． 業務の実施状況のモニタリングに関する事項	16

第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項	16

１． 立地・本事業の対象施設に関する事項	16

２． システムの基本フロー	17

第５ 契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項	17

１． 疑義が生じた場合の措置	17

２． 管轄裁判所の指定	17

第６ 要求性能未達の場合の措置	17

第７ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項	17

１． 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置	17

２． 本事業の継続が困難となった場合の措置	17

３． SPCの倒産隔離対策に関わる発注者との協議	18

第８ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項	18

１． 法制上及び税制上の措置に関する事項	18

２． 財政上及び金融上の支援に関する事項	18

３． その他の支援に関する事項	18

第９ その他事業の実施に関し必要な事項	18

１． 情報提供	18

２． 議会の議決	18

３． 応募に関する費用負担	19

４． 使用言語、単位及び通貨	19

５． 問合せ先	19

別紙１　業務範囲区分表

別紙２　リスク分担表

別紙３　対象施設の建設予定地

別紙４　システムの基本フロー

別紙５　要求性能未達の場合の措置

事業内容に関する事項

事業名称

寝屋川流域下水道　鴻池水みらいセンター　汚泥処理施設包括管理事業（設計・建設・改築・保全管理）（以下「本事業」という。）

事業の対象となる公共施設等の名称及び種類

名称

鴻池水みらいセンター

種類

下水処理施設

公共施設等の管理者

大阪府東部流域下水道事務所長

事業目的

寝屋川北部流域下水道では、鴻池水みらいセンター及びなわて水みらいセンターにおいて汚水処理を行っており、なわて水みらいセンターから発生する汚泥は、鴻池水みらいセンターに圧送し、寝屋川北部流域の汚泥はすべて鴻池水みらいセンターで処理が行われている。また、守口市守口処理区公共下水道の守口下水処理場から発生する汚泥も、鴻池水みらいセンターへ圧送されており、単独公共下水道も含めた、汚泥の集約処理が行われている。

鴻池水みらいセンターに設置している汚泥濃縮施設、脱水施設、焼却炉施設等の汚泥処理施設は、老朽化による安定的サービスの低下及び維持管理費の増加が課題となっており、早急な再構築が必要となっている。また、下水道事業は、処理の過程において温室効果ガスを排出するとともに、多くのエネルギーを消費することから、2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向け、脱炭素の取組をより一層強化することが求められている。

本事業は、鴻池水みらいセンターにおいてこれまで個別に発注していた汚泥処理施設の再構築のための「設計・建設・改築業務」と「保全管理業務」を一括して民間事業者に委ね、民間事業者が保有する技術力やノウハウ等を最大限活用することで、老朽化による機能低下が懸念される汚泥処理施設の早急な再構築および長期的かつ安定した汚泥処理を実施するとともに、環境負荷の低減及び汚泥処理施設の運用の効率化を図るものである。

事業概要

事業方式

本事業は、汚泥処理施設の設計・建設・改築業務と保全管理業務をＤＢＭ（設計、建設、改築、保全管理一括発注：Design Build Maintenance）方式により実施する。

事業範囲

本事業の事業範囲については、以下のとおりである。詳細については要求水準書（案）で提示する。

設計・建設・改築業務

鴻池水みらいセンターにおいて、以下に示す施設の設計・建設・改築業務を実施する。設計・建設・改築業務に係る業務範囲については「別紙１　業務範囲区分表」に示す。

重力濃縮棟重力濃縮施設

機械濃縮棟（一）機械濃縮施設

第二濃縮棟機械濃縮施設

新1号炉脱水焼却施設、新2号炉脱水焼却施設

保全管理業務

鴻池水みらいセンターにおいて、以下に示す保全管理業務を実施する。

保全管理業務に係る業務範囲については「別紙１　業務範囲区分表」に示す。

点検整備業務

修繕業務

物品調達業務

その他の業務

事業期間・スケジュール（予定）

本事業の事業期間は、以下のとおりとする。

事業契約の締結	：令和10年３月（予定）

設計・建設業務期間	：事業契約締結の日～令和19年3月31日※1※2※3

設計・改築業務期間	：令和15年4月1日～令和42年3月31日※4

保全管理業務期間（27年間）	：令和15年4月1日～令和42年3月31日※5※6※7

※1：更新施設の引渡し時期について、本事業を実施する受注者による引渡し時期の前倒しの提案を可能とする。（「可能とする。」とは、必須の要求水準ではなく、提案の有無を含めて受注者の提案に委ねることを意味する。以下同じ。）

※2：重力濃縮棟重力濃縮施設、機械濃縮棟（一）機械濃縮施設、第二濃縮棟機械濃縮施設、新1号炉脱水焼却施設は令和15年3月31日まで、新2号炉脱水焼却施設は令和19年3月31日までに引渡しを行うこと。

※3：事業契約締結の日から更新施設の引渡しまでの期間を、設計・建設業務期間とする。

※4：更新施設の引渡し以降は、保全管理業務期間中かつ設計業務又は改築業務を実施している期間を、設計・改築業務期間とする。

※5：新1号炉脱水焼却施設の保全管理業務期間は、新1号炉脱水焼却施設の引渡しから23年間とする。

※6：新2号炉脱水焼却施設の保全管理業務期間は、新2号炉脱水焼却施設の引渡しから23年間とする。

※7：重力濃縮棟重力濃縮施設、機械濃縮棟（一）機械濃縮施設、第二濃縮棟機械濃縮施設の保全管理業務期間は、各施設の引渡しから23年間又は新1号炉脱水焼却施設の保全管理業務期間終了までの長い方とする。

受注者の責任

受注者は、要求水準書（案）及び自らの技術提案に基づく性能水準を確保するよう、誠実に業務を実施すること。

受注者の収入

本事業における受注者の収入は、受注者が実施する設計・建設・改築業務及び保全管理業務に対し、発注者から支払われる対価から構成される。

発注者から支払われる対価は以下に示すとおりであり、詳細については、入札公告時に示す。

設計・建設・改築業務に係る対価

発注者は、受注者に対して、設計・建設・改築業務に係る対価を以下の条件に従って年度ごとの出来高に応じて部分払いを行う。これらの詳細については、契約書（案）に示す。

なお、発注者は、設計・建設・改築業務について、下水道事業に係る国の交付金制度を活用する予定である。受注者は、発注者が国の交付金を受領できるように必要な資料の作成等に協力すること。

前金払及び中間前金払

請求することができる前金払の率は、設計業務については設計に係る当該年度の支払限度額の10分の３、建設業務及び改築業務については建設又は改築に係る当該年度の支払限度額の10分の４とする。

また、建設業務及び改築業務については、前払金又は中間前払金の支払を請求しようとするときは、それぞれ保証事業会社との保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託するものとする。中間前払金の支払額は、当該会計年度の支払限度額に10分の２の割合を乗じて得た額とする。

部分払（年度末払い）

設計・建設・改築業務については、各会計年度末に、一定の範囲内において出来高に応じた部分払を請求することができる。

物価変動

設計・建設・改築業務について、物価変動による改定を行うものとする。

表 1 設計・建設・改築業務の対価の支払い

| 分類 | 各対価の内容 | 対象となる業務等 |
| --- | --- | --- |
| 設計・建設・改築業務に係る 対価A | 設計建設改築費 A-1 | ・設計・建設業務期間：調査費、設計費、建設工事費、工事監理費、各種申請等業務費、SPC運営費、その他汚泥処理施設の建設に関する費用等 ・設計・改築業務期間：調査費、設計費、改築工事費、各種申請等業務費、その他汚泥処理施設の改築に関する費用等 |
|  | 消費税等 A-2 | ・上記に係る消費税及び地方消費税 |

保全管理業務に係る対価

発注者は、保全管理業務に係る対価について、契約書（案）においてあらかじめ定める額を保全管理業務期間にわたって年度ごとに、受注者に支払う。

なお、保全管理業務に係る対価は、固定費・変動費相当分から構成され、変動費は各会計年度の業務実績に応じて変動させた金額とする。

また、受注者の業務実施に必要な電気、水道の費用は発注者が負担する。

物価変動による改定を行うものとし、受注者の支払方法等、これらの詳細については、契約書（案）に示す。

表2 保全管理業務の対価の支払い

| 分類 | 各対価の内容 | 対象となる業務等 |
| --- | --- | --- |
| 保全管理業務に係る 対価B | 固定費 B-1 | ・点検整備費（法定点検含む）、修繕費、SPC運営費、その他費用 |
|  | 変動費 B-2 | ［脱水処理］ ・薬品費 |
|  | 消費税等 B-3 | ・上記に係る消費税及び地方消費税 |

遵守すべき法令等

受注者は、本事業を実施するにあたり必要とされる関係法令（関連する施行令、規則、条例等を含む。）等を遵守しなければならない。関係法令の具体名称は、要求水準書（案）に示すものとする。

事業期間終了時の措置

受注者は、次期業務受注者への業務引継について、業務に関する報告書若しくは引継書等を作成するとともに、発注者の指示に従い、十分な協力をしなければならない。

民間事業者の募集及び選定に関する事項

民間事業者の募集及び選定に関する基本的な考え方

発注者は、本事業の受託を希望する民間事業者を広く公募し、事業の透明性及び公平性の確保に配慮したうえで受注者を選定する。

本事業は、設計・建設・改築及び保全管理の各業務を通じて、受注者に効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、受注者の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価して選定することが必要であることから、受注者の募集及び選定の方法は、競争性の担保及び透明性・公平性の確保に配慮した上で、総合評価一般競争入札方式を採用し受注者を選定する。

なお、本事業は平成６年４月15日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定（WTO政府調達協定）の対象事業であり、入札手続きには、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令372号）が適用される。

選定の手順及びスケジュール

受注者の募集・選定に関する手順及びスケジュールは、以下のとおり予定している。

表 1　受注者の募集・選定の手順及びスケジュール

| 日程（予定） |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 令和８年 （2026年） | 10月２日（金） | 実施方針等（実施方針、要求水準書（案））の公表 |
|  | 10月19日（月）～23日（金） | 第１回現地見学会 |
|  | 10月２日（金）～11月18日（水） | 実施方針等に関する質問及び意見の受付 |
|  | 12月10日（木） | 実施方針等に関する質問回答 |
| 令和９年 （2027年） | ３月15日（月） | 入札公告等（入札説明書、要求水準書、技術提案書作成要領、様式集等の公表） |
|  | ３月下旬～６月上旬 | 第２回現地見学会 ※参加申請後随時 |
|  | ４月上旬 | 入札説明書等に関する質問締切 |
|  | ４月下旬 | 入札説明書等に関する質問回答 |
|  | ５月中旬 | 技術提案書作成要領に関する質問締切 |
|  | ５月中旬 | 入札参加申込書の締切 |
|  | ６月上旬 | 技術提案書作成要領に関する質問回答 |
|  | ６月下旬 | 技術提案書の受付 |
|  | ８月下旬 | 技術提案書に係るヒアリング（必要に応じて） |
|  | 10月上旬 | 技術提案の採否項目の通知 |
|  | 10月中旬 | 要求水準書及び契約書（案）等に関する質問締切 |
|  | 11月上旬 | 要求水準書及び契約書（案）等に関する質問回答 |
|  | 11月中旬 | 入札書の受付 |
|  | 12月上旬 | 落札者の選定・公表 |
| 令和10年 （2028年） | １月中旬 | 基本協定の締結 |
|  | ３月中旬 | 事業契約の締結 |

応募手続き等

第１回現地見学会

本事業に対する民間事業者の参画促進のため、以下のとおり、現地見学会を開催する。

開催日時

以下の日時から選択

令和８年10月19日(月) 10時00分から12時00分、14時00から16時00分

令和８年10月20日(火) 10時00分から12時00分、14時00から16時00分

令和８年10月21日(水) 10時00分から12時00分、14時00から16時00分

令和８年10月22日(木) 10時00分から12時00分、14時00から16時00分

令和８年10月23日(金) 10時00分から12時00分、14時00から16時00分

開催場所

鴻池水みらいセンター内

現地見学会への参加希望者は、第１回現地見学会参加申込書（様式１）に必要事項を記入し、電子メールにより提出すること。電子メールの件名の頭には【鴻池PPP】と記載すること。

参加者は各社３名までとする。

申込期限	令和８年10月９日（金）17 時00 分まで

申込先	大阪府都市整備部　東部流域下水道事務所　建設課　企画グループ

電話 	06-6784-3725

メールアドレス　　tobugesui-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

実施方針等に関する質問及び意見の受付

実施方針、要求水準書（案）に関する質問又は意見の受付を以下のとおり行う。

受付期間

令和８年10月２日（金）～11月18日（水）17時00分

受付方法

電子メールによる送信のみ受け付ける。

質問及び意見の様式

質問及び意見について、様式２の書式（Microsoft Excel形式により作成）を用いて、電子メールの添付ファイルとして、下記アドレス宛に送信すること。なお、電子メール送信後、下記問合せ先に電話で着信確認を行なうこと。

質問及び意見の送付先アドレス

gesuido-ppp@gbox.pref.osaka.lg.jp

電子メール到着確認に関する問合せ先

大阪府都市整備部　下水道室 事業課 維持管理グループ

電話 	06-6941-6546

実施方針等に関する質問回答

上記（２）により受け付けた質問及び意見に対する回答は、令和８年12月10日（木）までに、大阪府ホームページにおいて公表する。

実施方針等の変更

発注者は、実施方針等公表後における民間事業者からの意見等を踏まえ、入札公告までに実施方針等の内容を見直し、変更することがある。なお、変更した場合は速やかに大阪府ホームページにおいて公表する。

入札公告等

発注者は、実施方針等に対する民間事業者等からの意見を踏まえ入札公告を行い、入札説明書等を公表・交付する。

第２回現地見学会

希望者を対象に、第２回現地見学会を開催する。なお、現地見学会の開催日時、開催場所等については、入札公告時に示す。

入札説明書等に関する質問受付・回答

入札説明書等に関する質問を受け付けるが、本事業の入札説明書等に係る内容以外の質問に関しては回答しない場合がある。

入札説明書等の内容に関する質問に対する回答は、質問者の権利（質問者の特殊な技術、ノウハウ等）、競争上の地位及びその他正当な利益を害するおそれがあると発注者が判断したものを除き公表する。なお、質問の提出及び回答の公表方法については、入札公告時に示す。

技術提案書作成要領に関する質問受付・回答

技術提案書作成要領に関する質問を受け付けるが、本事業の技術提案書作成要領に係る内容以外の質問に関しては回答しない場合がある。

技術提案書作成要領の内容に関する質問に対する回答は、質問者の権利（質問者の特殊な技術、ノウハウ等）、競争上の地位及びその他正当な利益を害するおそれがあると発注者が判断したものを除き公表する。なお、質問の提出及び回答の公表方法については、入札公告時に示す。

入札参加申込書の受付、入札参加資格の確認

本事業の入札参加者に入札参加申込書及び入札参加資格審査に必要な書類の提出を求める。また、入札参加申込書の提出方法、時期、入札参加資格審査に必要な書類の詳細等については、入札公告時に示す。なお、入札参加資格審査を通過しなかった入札参加者は、発注者に対してその理由について書面により説明を求めることができる。

技術提案書の受付

本事業は総合評価一般競争入札方式を採用するため、入札参加資格審査を通過した入札参加者に対し、本事業において発注者が要求する課題に対する技術提案内容を記載した技術提案資料（以下「技術提案書」という。）の提出を求める。技術提案書の提出方法、時期、提案に必要な書類の詳細等については、入札公告時に示す。

技術提案書に係るヒアリング

入札参加資格審査を通過した入札参加者から提出された技術提案書について、発注者が必要と判断した場合、ヒアリングを行うことがある。

技術提案の採否項目の通知

発注者による技術提案書の内容審査の結果、提案内容の採用可否について、入札参加者に個別に通知する。

要求水準書及び契約書（案）等に関する質問受付・回答

要求水準書及び契約書（案）等に関する質問を受け付けるが、本事業の要求水準書及び契約書（案）等に係る内容以外の質問に関しては回答しない場合がある。

要求水準書及び契約書（案）等の内容に関する質問に対する回答は、質問者の権利（質問者の特殊な技術、ノウハウ等）、競争上の地位及びその他正当な利益を害するおそれがあると発注者が判断したものを除き公表する。なお、質問の提出及び回答の公表方法については、入札公告時に示す。

入札書の受付

技術提案書を提出した入札参加者に対して、入札書の提出を求める。入札書の提出方法、時期等については、入札公告時に示す。

入札の取り止め等

発注者が公正に入札を執行できないと認められる場合、あるいは競争性が担保されないと認められる場合、発注者は入札の執行を延期若しくは取り止めることがある。

入札参加資格（共通）

入札参加者は「大阪府建設工事一般競争入札（特定調達）参加資格者名簿」又は「大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿」に登録していること。以下の（１）～（３）の項目をすべて満たしていること。

入札参加者の構成

入札参加者の構成等は、次のとおりとする。

入札参加者は、本事業を実施する単独企業又は複数企業により構成されるものとする。

入札参加者は、本事業の実施を目的とした特別目的会社（以下「SPC」という。）を基本協定（※）締結後速やかに設立するものとする。

入札参加者は、SPCに出資する企業（以下「構成企業」という。）のみによって構成されるものとする。

入札参加者は、複数企業で構成される場合には、構成企業の中の１者を当該入札参加者の「代表企業」として定めるとともに、代表企業が応募手続きを行うこととする。ただし、代表企業は保全管理業務又は設計・建設・改築業務に直接携わることを求めるものとする。

入札参加者を構成する構成企業は、参加申込書において、企業名及び携わる業務を明記するものとする。

入札参加者を構成する構成企業は、他の入札参加者を構成する構成企業となることはできない。

SPCを設立するにあたり、構成企業はSPC設立時の議決権株式の全ての割当てを受けるものとする。また、代表企業（入札参加者の代表企業に同じ）については、構成企業内で議決権比率が唯一最大とならなければならない。

入札参加者を構成する構成企業の変更について、参加申込書受付以降は原則として認めない。但し、入札参加資格確認基準日以降、事業契約締結までの間、やむを得ない事情が生じた場合、代表企業の変更は認めないが、代表企業以外の企業については、資格・能力等の面で支障がないと発注者が判断した場合には、追加及び変更を認めることがある。

SPCを設立するにあたり、事業期間中の構成企業の変更は原則として認めないが、構成企業の出資比率については、発注者の承諾を得たうえで、変更を認めるものとする。また、出資比率変更に伴う代表企業の変更についても、発注者の承諾を得た上で認めるものとする。

SPCは焼却炉機械設備工事と焼却炉保全管理業務については、構成企業以外の者と契約を締結してはならない。

- （※）　P13「提案の審査及び落札者の選定に関する事項（３）落札者の選定」にて記載

関係会社の参加制限

関係会社の参加制限は次のとおりとする。

本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人又はその子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）及びこれらの者と資本面若しくは人事面において関連する者（※）は本件入札に参加することはできない。
なお、本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人は、以下に示すとおりである。
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
・日比谷パーク法律事務所

（※）上記アの要件に係る資本面若しくは人事面において関連がある者とは、次のa、bのいずれかに該当するものとする。

当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を超える出資をしている者（100分の50を超える株式保有者又は出資者が存在しない場合は他の株主又は出資者より特に抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。）

入札参加者を構成する構成企業の代表権を有する役員が本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人又はその子会社の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該構成企業。

入札参加者を構成する構成企業は、本件入札に他の入札参加者の構成企業として参加することはできない。
なお、第２ ５．（４）※2のa又はbに該当する者と当該入札参加者についても同時に他の入札参加者の焼却炉機械設備工事を実施する企業として入札に参加することはできない。ただし、子会社又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

配置技術者

事業総括責任者

代表企業又は構成企業のうち焼却炉機械設備工事又は焼却炉保全管理業務を実施する企業より、以下のア～オのすべての要件を満たす技術者を事業総括責任者としてSPCに籍を置かせ、本事業期間中において選任し、配置すること。なお、現場への常駐は求めない。

事業総括責任者は、設計業務総括責任者又は建設改築業務総括責任者又は保全管理業務総括責任者のいずれかを兼ねることができるものとする。ただし、設計又は工場製作のみが行われている期間（※1）については、事業総括責任者は設計業務総括責任者及び建設改築業務総括責任者の両方を兼ねることができるものとする。

事業総括責任者が設計業務総括責任者を兼ねる場合については、焼却炉機械設備工事におけるシステム設計技術者（※2）を兼ねることができるものとし、建設改築業務総括責任者を兼ねる場合については、焼却炉機械設備工事における配置技術者（主任技術者・監理技術者）を兼ねることができるものとする。

- 工場製作のみが行われている期間とは、機器等を調達する期間であり、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）とする。

- システム設計技術者とは、工場製作期間及び現場工事期間を通して、当該工事における機器単体及びプラントシステムの機能確保のためのシステム設計管理（※3）業務を行う責任者である。

- システム設計管理とは、一連の機器がシステムとしての機能を適正に発揮するため、設計図、設計計算、製作仕様、試運転等の確認及び個別装置の設計検証、性能検証等を行うことをいう。

「別紙１　業務範囲区分表」に示す本事業に係る各業務を一元的に統括管理し、本事業を取りまとめることができる者であること。

各業務について内容を理解しており、発注者との直接の窓口となり、業務を管理する能力がある者であること。

現場で生じる各種課題や発注者からの求めに対し、相応かつ迅速な意思決定が可能となるよう努めることができるものであること。

事業総括責任者の必要な資格要件は特に求めない。

入札参加申請時点において代表企業又は構成企業のうち焼却炉機械設備工事又は焼却炉保全管理業務を実施する企業（焼却炉保全管理業務を共同企業体で実施する場合は主担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。

入札参加資格（設計・建設・改築業務）

入札参加者のうち、設計・建設・改築業務を実施する企業は以下の（１）～（５）の項目をすべて満たしていること。

登録業種

焼却炉機械設備工事を実施する企業

令和９年度建設工事一般競争入札（特定調達）参加資格者名簿のうち、「水道施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に登録されていること。

なお、名簿に登録されていない者で本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査の申請を行うこと。

参加可能対象者等

焼却炉機械設備工事を実施する企業

水道施設工事又は機械器具設置工事について、建設業法第27条の23の規定による経営事項審査の審査基準日が入札公告時に示す日以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認できる書類を開札日に提出することができる者であること。

単体企業であること。

建設業法の業種及び許可の種類

焼却炉機械設備工事を実施する企業

上記（２）に記載する要件を満たす登録業種の「特定建設業」の許可を有していること。

施工実績等

本事業のうち設計・建設・改築業務において構成企業として焼却炉機械設備工事を実施する企業は、平成24年４月１日から入札参加申請期限までに、我が国又は効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域において、元請として次のいずれかの要件を満たす工事に係る請負契約（外国におけるこれに相当する請負契約を含む。）を単体企業で履行した実績（共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。）を有すること。

下水道法(昭和33年法律第79号）に基づく官公庁所管※1の下水終末処理場の焼却炉設備工事において、次に示す主要機器の製作を含む施工実績を有する者であること。

製作した実績を求める主要機器

焼却炉（下水終末処理場における1炉当たりの処理能力が35t/日以上の焼却炉設備）

官公庁所管※1 の一般廃棄物処理施設の焼却炉設備工事において、次に示す主要機器の製作を含む施工実績を有する者であること。

製作した実績を求める主要機器

焼却炉（一般廃棄物処理施設における1炉当たりの処理能力が35t/日以上の焼却炉設備）

ただし、製作は次のいずれかに限る。

- 設計、製造及び検査を自社（※2）で行っている場合

- 設計及び検査を当該構成企業で行い製造のみを外注に付している場合

- OEM（※3）契約に基づく外注により製作している場合

- 官公庁とは、国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第１条第１項各号に規定する法人をいう。

- 自社とは、当該構成企業のほか、以下に示す者を含む。

当該構成企業の親会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号に規定する法人をいう。以下同じ。）又は子会社となる者（上記記載の焼却炉の製作納入実績を有するものに限る。）

当該構成企業の親会社となる法人を親会社とする者（上記記載の焼却炉の製作納入実績を有する者に限る。）

- OEM契約とは、相手先商標製品製造（Original Equipment Manufacturing）契約をいう。

配置技術者

本事業において、設計・建設・改築業務を実施する企業は、以下の技術者を配置しなければならない。

なお、配置技術者は３名まで候補者を提出できるものとし、提出された候補者はいずれも当該配置技術者に係る参加資格要件を満たすこと。

設計業務総括責任者

代表企業又は構成企業のうち焼却炉機械設備工事を実施する企業より、以下のアからウのすべての要件を満たす技術者を設計業務総括責任者としてSPCに籍を置かせ、設計・建設業務期間及び設計・改築業務期間中において選任し、配置すること。なお、現場への常駐は求めない。

設計業務総括責任者の設計・建設業務期間及び設計・改築業務期間中の途中での交代は原則認めないが、当該技術者の死亡、疾病、出産、育児、介護又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、以下の場合等において、発注者へ「理由書」を提出して発注者の承諾を得た後、参加資格に記載された要件を満たす者と途中交代することができるものとする。

・建設業務期間が終了し、次の設計業務が開始する時点

・改築業務期間が終了し、次の設計業務が開始する時点

なお、設計業務総括責任者はSPCから発注される焼却炉機械設備工事におけるシステム設計技術者を兼ねることができるものとする。

            - 出身企業の設計部門に所属する者であること。

以下に示すいずれかの要件を有する者であること。

入札参加資格登録業種について、主任技術者となるために必要な要件を満たす者

aと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者

入札参加資格登録業種について、学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学、高等専門学校の指定学科卒業後では３年以上、高等学校の指定学科卒業後では５年以上、その他は10年以上の設計業務の実務経験を有する者

入札参加申請の時点において焼却炉機械設備工事を実施する企業と直接的な雇用関係が3ヶ月以上ある者であること。

建設改築業務総括責任者

代表企業又は構成企業のうち焼却炉機械設備工事を実施する企業より、以下のア～イのすべての要件を満たす技術者を建設改築業務総括責任者としてSPCに籍を置かせ、建設業務期間及び改築業務期間中において専任で選任し、配置すること。

建設改築業務総括責任者は現場常駐とするが、設計及び工場製作のみが行われている期間については、「専任」及び「常駐」を求めず、また、設計業務総括責任者が建設改築業務総括責任者を兼ねることができるものとする。

また、建設改築業務総括責任者の建設業務期間及び改築業務期間の途中での交代は原則認めないが、当該技術者の死亡、疾病、出産、育児、介護又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、以下の場合等において、発注者へ「理由書」を提出して発注者の承諾を得た後、参加資格に記載された要件を満たす者と途中交代することができるものとする。

・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、設計・建設業務期間が延長された場合

・工場製作を含む工事であって、工場のみから現地へ工事現場が移行する時点

・現地での現場着手後、工事期間中に改めて工場製作のみの期間となるとき、現地から工場へ工事現場が移行する時点

・新1号炉の引き渡しが完了し、新2号炉の建設業務が開始する時点

・建設業務期間が終了し、次の改築業務が開始する時点時点

・改築業務期間が終了し、次の改築業務が開始する時点

なお、建設改築業務総括責任者はSPCから発注される焼却炉機械設備工事における配置技術者（主任技術者・監理技術者）を兼ねることができるものとする。

以下に示すいずれかの要件を有する者であること。

入札参加資格登録業種について、監理技術者資格者証を取得するための要件を満たす者

aと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者

入札参加申請の時点において焼却炉機械設備工事を実施する企業と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。

設計・建設・改築業務に係るその他の配置技術者

設計・建設・改築業務に係るその他の配置技術者について、各種法令に従って要件を満足する者を配置すること。なお、これらの技術者については、入札参加資格の審査対象とはしない。

入札参加資格（保全管理業務）

入札参加者のうち、保全管理業務を実施する企業は以下の（１）～（３）の項目をすべて満たしていること。

登録業種

令和７・８・９年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿のうち、「下水道施設保守点検（種目コード075）」に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者で本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査の申請を行うこと。

履行実績等

本事業のうち保全管理業務において構成企業として焼却炉保全管理業務を実施する者は、平成29年４月１日から入札参加申請期限までに、次の要件を満たす業務を単体企業で履行した実績を有すること。

・本事業の焼却炉機械設備工事を実施するものが施工した焼却炉（官公庁所管の下水終末処理場における１炉当たり処理能力が脱水ケーキ35ｔ/日以上又は、一般廃棄物処理施設の1炉当たりの処理能力が35t/日以上の焼却炉設備のものに限る。）の点検整備業務

配置技術者

本事業において、焼却炉保全管理業務を実施する企業は、以下の技術者を配置しなければならない。なお、配置技術者は３名まで候補者を提出できるものとし、提出された候補者はいずれも当該配置技術者に係る参加資格要件を満たすこと。

保全管理業務総括責任者

代表企業又は構成企業のうち保全管理業務を実施する企業より、以下のアの要件を満たす技術者を保全管理業務総括責任者としてSPCに籍を置かせ、保全管理業務期間中において選任し、配置すること。当該技術者は、現場作業中は現場へ常駐させること。

また、当該技術者はSPCから発注される焼却炉保全管理業務における配置技術者（管理技術者）を兼ねることができるものとする。

ア　入札参加申請時点において焼却炉保全管理業務を実施する企業と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。

保全管理業務に係るその他の配置技術者

保全管理業務に係るその他の配置技術者について、各種法令に従って要件を満足する者を配置すること。なお、これらの技術者については、入札参加資格の審査対象とはしない。

提案の審査及び落札者の選定に関する事項

審査に関する基本的な考え方

落札者の決定に当たり、発注者は、公平性及び透明性を確保することを目的として、学識経験者等の外部委員を含む「大阪府流域下水道施設整備運営事業者選定評価委員会」（以下「事業者選定評価委員会」という。）を設置する。

発注者は、事業者選定評価委員会から提案審査における評価項目の詳細に係る検討及び入札参加者から提出された技術提案書の審査等について意見聴取を行う。事業者選定評価委員会の意見を受けて発注者が定める落札者決定基準は、入札公告時に示す。

また、発注者は、事業者選定評価委員会の意見を踏まえ、落札者を決定する。

審査手順

審査は、資格審査と技術提案審査の２段階で実施する。

資格審査

入札参加申込書とあわせて入札参加者から提出された資格審査書類をもとに、発注者は入札説明書等で示した入札参加者の資格についての確認審査を行う。

なお、資格審査にかかる様式等の詳細については、入札公告時に示す。

技術提案審査

発注者において、入札参加者により提出された技術提案書について、提案内容の審査及び評価を行い、事業者選定評価委員会での意見等を踏まえ、技術提案に係る評価点を決定する。

審査基準等の詳細については、落札者決定基準として入札公告時に示す。また、技術評価項目及び技術評価項目にかかる技術提案書様式等の詳細についても、入札公告時に示す。

落札者の選定

事業者選定評価委員会は、入札参加者からの技術提案に係る評価点及び入札価格を総合的に評価し、最も優れた提案を行ったと認められる者を落札者として選定する。

発注者は落札者と協議を行い、協議が整った場合には、落札者と本事業の円滑遂行を果たすための基本的義務に関する事項、落札者の各構成企業の本事業における役割に関する事項等を規定した基本協定（以下「基本協定」という。）を締結し、さらに基本協定を踏まえて、SPCと包括管理事業契約（以下「事業契約」という。）を締結する。

審査結果の通知及び公表

発注者は、事業者選定評価委員会の意見を聴き、発注者が落札者を選定した後、大阪府のホームページにより速やかに公表する。公表する項目は、最終順位と評価点数とする。また、落札者以外の入札参加者についても入札参加者名（グループ名）、最終順位及び評価点数を公表する。

落札者を選定しない場合

事業者の募集、審査、評価及び選定の一連の手続きにおいて、入札参加者が無い等の理由により、本事業をDBM事業として実施することが適当でないと発注者が判断した場合には、落札者を選定せず、この旨を速やかに公表する。

落札者選定後の手続

基本協定の締結

落札者として選定された者は、事業契約の締結に先立って、基本協定を落札者選定後速やかに発注者と締結しなければならない。なお、SPCの設立に係る確約等についても基本協定の内容に含めるものとする。

SPCの設立

SPCを設立するにあたり、落札者又は落札者を構成する構成企業は、基本協定締結後速やかに、会社法（平成17年法律第86号）に定める株式会社としてSPCを大阪府内に設立し、商業登記簿謄本を発注者に提出しなければならない。なお、設立するSPCは、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、本事業以外の業務あるいは事業を兼業することはできない。

落札者の構成企業は、事業契約が終了するまで、SPCの本議決権株式を保有するものとし、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡及び担保等の設定その他一切の処分を行ってはならない。

事業契約の締結

発注者は、基本協定に基づき、本施設の設計・建設・改築業務及び保全管理業務に関し、落札者が出資し設立するSPCと、本事業に係る事業契約を締結する。

これら本事業に係る契約書（案）については、入札公告時に示す。

契約締結に係る留意事項等

落札者選定から本事業の契約締結までの間、技術提案書提出前に明示的に確定することができなかった事項について、必要に応じて発注者と落札者との間で協議を行い、内容を定めるものとする。

本事業の契約の締結に係る印紙代等は、落札者の負担とする。

提出書類の取扱い

著作権

入札参加者の提出書類に含まれる著作物の著作権は入札参加者に帰属する。

ただし、発注者が本事業の公表等に関し必要と判断した場合には、無償で使用できる。また、受注者以外の提案については本事業の公表以外の目的には使用しない。

なお、公表に当たっては、事前に入札参加者に確認、協議し、同意を得るものとする。

特許権等

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、保全管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った入札参加者が負う。

その他

落札者以外の者が提出した技術提案書は、落札者決定後に受け取りを希望する者に返却する。受け取りを希望しない者の技術提案書は発注者が速やかに廃棄処分する。

受注者の責任の明確化等業務の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項

リスク分担の基本的な考え方

本事業におけるリスク分担の考え方は、リスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担することで、より質の高いサービスの提供を目指すものであり、本事業での対象施設の設計・建設・改築、保全管理上の責任は、原則として受注者が負うものとする。

ただし、発注者が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、発注者が責任を負う。予想される主たるリスク及び発注者と受注者の責任分担は、原則として「別紙２　リスク分担表」に定めるとおりとし、責任分担の程度や具体的な事項については、本事業の契約書に提示する。

なお、本事業の契約書の各条項等の解釈について疑義が生じたとき又は契約書に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠意をもって協議し、リスク分担を決定するものとする。

受注者の義務等

受注者は入札説明書等及び提案内容に基づく諸条件を踏まえて、本事業での対象施設の機能が十分発揮でき、支障なくサービスが提供できるように、対象施設の設計・建設・改築及び保全管理を行う義務を負うこととなる。なお、実施方針等に関する質問、意見及び提案の結果を踏まえ、本事業において実施する業務の詳細な要求水準等については、入札公告時に示す。

受注者の責任の履行の確保に関する事項

受注者は、本事業の契約書に従って責任を履行することとする。なお、建設工事の履行を確保するために、履行保証保険等による建設工事期間中の履行保証を行うものとする。

なお、詳細については契約書（案）において示す。

業務の実施状況のモニタリングに関する事項

発注者は、受注者が本事業の契約書に定められた業務を確実に遂行し、要求性能が達成されているか確認するために、設計・建設・改築業務及び保全管理業務の監視・確認（以下「モニタリング」という。）を行う。受注者は、発注者のモニタリングに協力しなければならない。なお、項目については要求水準書（案）に示す。

公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

立地・本事業の対象施設に関する事項

本事業の対象施設の立地に関する事項について、対象施設の所在地と立地条件は、表1に示すとおりであり、焼却炉等の事業用地は「別紙３　対象施設の建設予定地」に示すとおりである。

表 1　対象施設の所在地と立地条件

|  | 概 要 |
| --- | --- |
| 所在地 | 大阪府東大阪市北鴻池町1-18 |
| 敷地面積 | 約117,800㎡（処理場全体） |
| 事業用地面積 | 事業用地①：約73m×約20m（約1,460m2） 事業用地②：約18m×約40m（約720m2） |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 |
| 敷地面積 | 約117,800㎡（処理場全体） |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 騒音 | 第三種区域 |
| 振動 | 第二種区域[1] |
| 悪臭 | 特定悪臭22物質による規制 |
| 高さの限度 | 指定なし |
| 景観計画区域 | 工業系市街地 |
| その他 | 埋蔵文化財包蔵地 |

システムの基本フロー

対象施設（本事業において受注者が新設する施設、以下同様。）におけるシステムの基本フローについて、「別紙４　システムの基本フロー」に示す。

契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

疑義が生じた場合の措置

事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合は、発注者と受注者は誠意をもって協議の上、その解決を図るものとする。

管轄裁判所の指定

本事業の契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

要求性能未達の場合の措置

本事業について要求性能未達が発生した場合は、「別紙５　要求性能未達の場合の措置」に示すとおりの措置を行う。

事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置

本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、本事業の契約書に定める事由ごとに、発注者又は受注者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じるものとする。

本事業の継続が困難となった場合の措置

上記１．の措置を講じたにもかかわらず、本事業の継続が困難となった場合は、本事業の契約書に定めるところに従い、本事業を終了できるものとする。

受注者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合

受注者の提供するサービスが要求性能を達成していないことが判明した場合、その他事業契約で定める受注者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合は、発注者は受注者に対して改善指示を行い、一定期間内に改善計画の提出及び実施を求めることができるものとする。また、受注者が当該期間内に改善することができなかった場合は、発注者は本事業の契約を解除することができるものとする。

受注者の財務状況が著しく悪化した場合等、その結果により本事業の契約に基づく本事業の継続的履行が困難と認められる場合は、発注者は本事業の契約を書面の通知により解除することができるものとする。

上記①及び②の規定により発注者が本事業の契約を解除した場合は、本事業の契約書に定めるところに従い、発注者は受注者に対して、違約金及び損害賠償の請求等を行うことができるものとする。

発注者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合

発注者の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により本事業の継続が困難となった場合は、受注者は本事業の契約を書面の通知により解除することができるものとする。

上記①の規定により受注者が本事業の契約を解除した場合は、本事業の契約書に定めるところに従い、受注者は発注者に対して、損害賠償の請求等を行うことができるものとする。

いずれの責めにも帰さない事由により本事業の継続が困難となった場合

不可抗力その他発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合は、発注者と受注者は、事業継続の可否について協議を行うものとする。

一定の期間内に上記①の協議が整わないときは、発注者は、事前に書面により相手方に通知することにより、本事業の契約を解除することができるものとする。

上記②の規定により発注者が本事業の契約を解除した場合の措置は、本事業の契約書に定めるところに従うものとする。

SPCの倒産隔離対策に関わる発注者との協議

SPCの設立にあたって、事業の継続性を確保する目的で、発注者と受注者の間で締結する基本協定の中で、SPCの倒産隔離対策に関わる取り決めを交わす予定である。受注者は基本協定の締結にあたって、SPC倒産対策に関わる発注者との協議に応じ、速やかに基本協定を締結すること。

法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

法制上及び税制上の措置に関する事項

受注者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。

財政上及び金融上の支援に関する事項

受注者が本事業を実施するにあたり、交付金等財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、発注者はこれらの支援を受注者が受けることができるように協力するものとする。なお、受注者は、発注者が行う交付金申請業務に協力するとともに、会計実地検査等への対応にも協力すること。

その他の支援に関する事項

発注者は、受注者による事業実施に必要な許認可等の取得に関し、必要に応じて協力する。また、法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合は、発注者は必要に応じて協力する。

その他事業の実施に関し必要な事項

情報提供

本事業に関する情報提供は、大阪府ホームページ等を通じて適宜行う。

議会の議決

発注者は、事業契約範囲における財源確保について、令和９年２月の大阪府議会定例会にて債務負担行為の設定に関する議案を提出する予定である。

応募に関する費用負担

本事業への応募に係る費用は全て入札参加者の負担とする。

使用言語、単位及び通貨

使用する言語は日本語、単位はSI単位、及び通貨は円とする。

問合せ先

〒577-0063　大阪府東大阪市川俣２丁目１－１

大阪府都市整備部　東部流域下水道事務所　建設課　企画グループ

電話06-6784-3725

メールアドレス　tobugesui-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp