建設事業の評価について

（意見具申）

令和４年12月16日

大阪府建設事業評価審議会

１　令和４年度の審議

（１）審議の経過

令和４年度に提示された９件のうち、事前評価案件４件及び再評価（再々評価）案件２件について、大阪府建設事業評価審議会規則第６条に則り、第４回から第６回の都市整備部会（以下部会）において対応方針（原案）について審議を行い、部会の審議の決議をもって大阪府建設事業評価審議会（以下審議会）の決議とした。

（２）審議対象の基準

審議対象基準は、４ページのとおりである。

（３）開催状況

部会の開催状況は、５ページのとおりである。

２　審議結果

各事業の詳細な審議内容については、府のホームページの令和４年度各開催回の説明資料と議事概要等を参照されたい。

資料及び議事概要等については、以下の府のホームページに掲載している。（ https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/enjihyoukabukai_r4/index.html ）

なお、府の対応方針（原案）の定義は、３ページのとおりである。

（１）事前評価

次表に記載の４事業について審議を行った。その結果、府の対応方針（原案）は、部会に提出された資料と説明の範囲において適切であると判断した。

対象事業と府の対応方針（原案）

| 事 業 名 |  | 府の対応方針（原案） |
| --- | --- | --- |
| 【道路事業】 |  |  |
| ① 一般府道三林岡山線 道路改良事業 |  | 事業実施 |
| ② 主要地方道茨木摂津線（都市計画道路茨木箕面丘陵線）（岩阪工区） 道路改良事業 |  | 事業実施 |
| 【街路事業】 |  |  |
| ③ 都市計画道路千里丘寝屋川線 街路事業 | 事業実施 |  |
| ④ 都市計画道路大県本郷線・川北柏原線 街路事業 | 事業実施 |  |

（２）再（再々）評価

次表に記載の２事業について審議を行った。その結果、府の対応方針（原案）は、部会に提出された資料と説明の範囲において適切であると判断した。

対象事業と府の対応方針（原案）

| 事 業 名 | 府の対応方針（原案） |
| --- | --- |
| 【連続立体交差事業】 |  |
| ⑤ 京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業 | 事業継続 |
| 【公園事業】 |  |
| ⑥大泉緑地整備事業 | 事業継続 |

３　付帯意見

審議対象事業のうち１件の事業について、特に今後の事業実施に留意すべき事項として意見を付した。

【②主要地方道茨木摂津線（都市計画道路茨木箕面丘陵線）（岩阪工区）道路改良事業】

〔対応方針（原案）について〕

当該事業は、彩都（国際文化公園都市）と周辺地域とが新たに結ばれ、新名神高速道路（茨木千提寺IC）へのアクセス性向上により、広域的な道路ネットワークの強化に資することを目的としている。また、本路線は彩都の骨格を形成する主要な道路であり、彩都東部地区のまちづくりと併せて整備する（仮称）佐保橋梁に引き続き、整備を推進していく事業であることから、対応方針（原案）は「事業実施」としている。

〔審議結果と付帯意見〕

当該事業は、彩都西部地区と中部地区を結ぶ区間であり、彩都と周辺地域、新名神高速道路（茨木千提寺IC）へのアクセス性向上により、防災機能が向上すること、広域的な幹線道路ネットワークが強化されることで、彩都やその周辺地域における企業立地促進や物流の効率化に寄与すること、さらに費用便益比は8.11と、1を大きく上回っていることから、対応方針（原案）どおり「事業実施」とすることに異論はない。

ただし、当該事業について、当該地区の住環境問題に関する府民意見が寄せられたことからも、今後事業を実施する際は、近隣住民に対して住環境への影響についても丁寧な対応を行うよう、留意されたい。

府の対応方針（原案）の定義

| 府の対応方針（原案） | 定 義 |
| --- | --- |
| 事業実施 | 事業を実施するもの |
| 事業継続 | 事業を継続するもの |
| 事業一部再開 | 前回審議において、府の対応方針（原案）を「事業一部休止」としていたが、再開する準備が整ったため、事業全体として継続するもの |
| 事業一部休止 | 事業全体としては継続するが、一部について休止し、休止部分については一定期間後に再開等について見直しを行うもの |
| 事業一部中止 | 事業全体としては継続するが、一部を中止するもの |
| 事業再開 | 前回審議において、府の対応方針（原案）を「事業休止」としていたが、再開する準備が整ったため、事業を継続するもの |
| 事業休止 | 事業を休止し、一定期間後に再開等について見直しを行うもの |
| 事業休止の継続 | 「事業休止」を継続するもの |
| 事業中止 | 事業を中止するもの |

大阪府建設事業評価審議会の審議対象基準

| 類型 | 対象基準 | 評価の視点 |
| --- | --- | --- |
| 事前評価 | 要綱第３条(１)に掲げる事業のうち、知事が特に必要と認める事業（同第７条第1項第２号） | ・上位計画等の位置付け ・優先度 ・事業を巡る社会経済情勢 ・事業効果の定量的分析 （費用便益分析等） ・事業効果の定性的分析 ・自然環境等への影響と対策 ・代替案との比較検討 など |
| 再評価 ・ 再々評価 | 府等が実施する総事業費10億円以上の建設事業のうち、次のいずれかに該当する事業（ただし、（※）に該当する事業は審議対象から除くことができる） (1)着工準備採択の年度を起点として５年を経過した時点で事業採択に至らない事業 (2)事業採択の年度を起点として５年を経過した時点で未着工の事業 (3)事業採択の年度を起点として10年を経過した時点で継続中の事業 (4)再評価実施後５年（下水道事業にあっては10年）を経過した時点で継続中又は未着工の事業 (5)事業計画又は総事業費の大幅な変更、社会経済情勢の急激な変化等により評価の必要が生じた事業 〔事業計画又は総事業費の大幅な変更〕 ①事業を中止、休止（休止後の再開を含む）する場合 ②総事業費が３割以上（総事業費が10億円未満の事業は３億円以上）増減する場合 ③その他、事業計画を大きく変更する場合 (※) 1)事業内容等から代替案の検討が困難な 事業 2)評価時点における進捗率が高い事業として、次のいずれかに該当する事業 (ｱ)事業費による工事進捗率が80％以上の 事業 (ｲ)翌年度に完了予定の事業 | ・事業の進捗状況 ・事業を巡る社会経済情勢の 変化 ・事業効果の定量的分析 （費用便益分析等） ・事業効果の定性的分析 ・自然環境等への影響と対策 など |

令和４年度　開催状況

| 年 月 日 | 開 催 内 容 |
| --- | --- |
| 令和４年５月17日 | 第１回 事業概要説明及び審議 大阪モノレール延伸事業 都市計画道路三国塚口線 街路事業・延焼遮断帯整備促進事業 |
| 令和４年６月23日 | 第２回 前回課題の追加説明 大阪モノレール延伸事業 都市計画道路三国塚口線 街路事業・延焼遮断帯整備促進事業 |
| 令和４年７月５日 令和４年７月８日 | 現地視察 都市計画道路三国塚口線 街路事業・延焼遮断帯整備促進事業 |
| 令和４年８月22日 | 第３回 府民意見等の募集結果・意見具申（案）の審議（※１） |
| 令和４年９月13日 | 第４回 事業概要説明及び審議 一般府道三林岡山線道路改良事業 主要地方道茨木摂津線（都市計画道路茨木箕面丘陵線）（岩阪工区）道路改良事業 都市計画道路千里丘寝屋川線街路事業 |
| 令和４年10月14日 | 第５回 事業概要説明及び審議 都市計画道路大県本郷線・川北柏原線街路事業 京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業 |
| 令和４年10月21日 令和４年10月24日 | 現地視察 主要地方道茨木摂津線（都市計画道路茨木箕面丘陵線）（岩阪工区）道路改良事業 京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業 |
| 令和４年11月14日 | 第６回 府民意見等の募集結果 事業概要説明及び審議 大泉緑地整備事業 泉佐野丘陵緑地整備事業（※２） |
| 令和４年12月16日 | 第７回 意見具申（案）の審議 |

（※１）大阪モノレール延伸事業については、府の重点施策であり、審議後はできる限り早く新駅追加に関する計画変更に基づき事業着手したいと府から申し出があったため、第２回部会までに審議を終えた都市計画道路三国塚口線　街路事業・延焼遮断帯整備促進事業とあわせ、先行して令和４年８月22日に意見を具申した。

（※２） 泉佐野丘陵緑地整備事業については、第６回部会より追加審議対象となった事業であり、府民意見等の募集期間を確保するため、本意見具申には含んでいない。

令和４年度　大阪府建設事業評価審議会　委員名簿

|  | うちだ たかし - 内田 敬 | 大阪公立大学大学院 工学研究科 教授 |
| --- | --- | --- |
|  | おたざわ としもり ○織田澤 利守 | 神戸大学大学院 工学研究科 教授 |
|  | きたの たかし 北野 隆志 | 弁護士 |
|  | こたに まり 小谷 真理 | 同志社大学政策学部政策学科 准教授 |
|  | こやま しんや 兒山 真也 | 兵庫県立大学 国際商経学部 教授 |
|  | まえだ めぐみ 前田 恵美 | 公認会計士 |
|  | よこやま 横山 あおい | 有限会社エイライン 代表 |

（敬称略・50音順）◎：会長　○：会長代理

令和４年度　大阪府建設事業評価審議会　都市整備部会　委員名簿

|  | うちだ たかし - 内田 敬 | 大阪公立大学大学院 工学研究科 教授 |
| --- | --- | --- |
|  | おたざわ としもり ○織田澤 利守 | 神戸大学大学院 工学研究科 教授 |
|  | きたの たかし 北野 隆志 | 弁護士 |
|  | こたに まり 小谷 真理 | 同志社大学政策学部政策学科 准教授 |
|  | こやま しんや 兒山 真也 | 兵庫県立大学 国際商経学部 教授 |
|  | まえだ めぐみ 前田 恵美 | 公認会計士 |
|  | よこやま 横山 あおい | 有限会社エイライン 代表 |

（敬称略・50音順）◎：部会長　○：部会長代理

審議会の審議概要等の資料については、府のホームページに掲載しています。

（https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/enjihyoukabukai_r4/index.html）

また、府政情報センター、大阪府建設事業評価審議会都市整備部会事務局（都市整備部事業調整室事業企画課）に備え付けています。