第１１回大阪府森林環境整備事業評価審議会　議事要旨

資料１

■開催日時　令和３年２月５日（金）午後２時から

■開催場所　大阪府咲州庁舎４１階大会議室

■出席委員　梶原委員、蔵治委員、鍋島委員、藤田委員、増田委員 以上５名（五十音順）

■審議議事要旨

□令和元年度までを徴収期間とする森林環境税による森林環境整備事業の実施状況について

○平成２８年度から令和元年度までを徴収する森林環境税による整備は、今回示していただいた計画で基本的には終了と考えてよいか。

⇒工事が続いている箇所もあり、変更が生じる可能性もあるが、現時点ではこれが最終となる。

○終了する森林環境税事業の評価について今年の６月ごろと考えてよいか。

⇒そのとおりです。

□令和２年度以降を徴収期間とする森林環境税による森林等環境整備事業の実施状況及び令和３年度実施予定について

（都市緑化を活用した猛暑対策事業）

○ＷＢＧＴが、２度から３度低下の報告がありますけれども、現地で実際にアンケートをされていて、８０％とか９０％の人が涼しくなったと感じられているということは、そのＷＢＧＴの差よりも実際には涼しく感じているのではないか。

○アンケートで、資料の最後の案件だけ涼しくなったという回答が５割を切っている。他の案件は８割とか９割あるのに、なぜそのような結果となっているのか。

⇒本案件は、福祉センター前のバス停で、高齢者、特に７０歳以上の利用者が４割以上であることが影響しているのかもしれない。正確な理由はわからない。

○ＷＢＧＴを測定された日の気温に比べてアンケートを取った日の気温が著しく低いように思う。気温に大分差があることによって、ＷＢＧＴの評価とアンケートの評価というのは大分違うようないで、同じような気温条件でやったほうがいい。

⇒ＷＢＧＴの測定とアンケートの実施を同時にやれれば理想的だったが、測定時期が７月、８月で、アンケート実施が９月に入ったということもあり、この点で委員指摘の気温の差がかなり出ている。残りの箇所（１７箇所）は、今年の夏に測定いただくので、できるだけ気象条件が違いないように事業者に指導する。

○４箇所は、今年８月の猛暑日、３２度、３３度を超えた日に再度アンケートの実施をお願いするということは可能か。

⇒事業者と調整させていただく。

○その場所をよく利用するかどうかという質問項目があったような気がするが、よく利用される人は、夏場を通して涼しくなったというふうに答えてくれていると捉えていたが。

⇒利用者の多い方と初めての方と分けて話を聞いておりまして、利用者の多い方の８割の人がこの対策は効果があって、涼しく感じていただいているというデータが出ている。

○初めての方と継続利用されている方とで効果の認識の仕方というのは違う数値になっているのか。

⇒それぞれによってのクロス集計をしておくべきだったが、そこの分けた部分での涼しく感じた方の整理ができていなかったので、その点、次回に説明できるように準備させていただく。

○サンプル数がないので、あまり分けていくと、要するに非常に少数のデータの平均値みたいになってしまうので、注意いただきたい。（要望）

○バス停の猛暑対策事業につきまして、プランターを置かれることによって通路が狭くなっているというようなことが今後も起こり得るので、広くないところにプランターを設置する等々については、十分その幅員というか、幅といったようなところも、事前協議の段階で、バリアフリー法との関わりも含めて調整をしていただきたい。（要望）

○緑化に関して、今年も２０から３０箇所を予定していたのが２０箇所ということですので、かなり先送りになるのか、予定件数を確保していけるようなことなのか、少し注意をしないと、今年度も３分の２、来年度も３分の２になっていくと、最終年度に処理しきれなくなると思うので、よろしくお願いしたい。（要望）