農山漁村地域整備計画における事後評価
【整備計画の概要】
	計画の名称
	大阪府治山事業整備計画　3期

	計画策定主体
	大阪府

	対象市町村
	能勢町・豊能町・箕面市・池田市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町（３９市町村）

	計画の期間
	令和２年度～令和６年度（５年間）


【事後評価項目】
	　項　目
	評価の内容

	①交付対象事業の
進捗状況
	・治山施設整備や森林整備を実施し、土砂流出の防止、水源かん養などの森林の持つ公益的機能を高度に発揮させることで、山地に起因する災害から府民の生命、財産を保全し生活環境の保全形成を行った。
・進捗状況　100％

	②事業効果の発現
状況
	　予防治山事業や奥地保安林保全緊急対策事業等を実施することにより、土砂流出の防止、水源のかん養などの森林の持つ公益的機能の向上を図ることができた。

	③成果目標の目標
値の実現状況
	森林の山地災害防止等機能を確保できた地区
目標　505地区（R1時点）から514地区（R6時点）
実績　505地区（R1時点）から515地区（R6時点）

	④今後の方針
	山地に起因する災害から府民の生命、財産を保全し生活環境の保全形成を図るため、引き続き災害の発生した森林や、災害の発生する可能性がある荒廃森林において、治山ダムの設置や山腹工（土留工等）、植栽、路網整備等の治山事業及び森林整備事業等を実施する。


