平成２６年度　事後評価点検表

| 事業名 | 大阪府営矢田部住宅建替事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課計画グループ （連絡先 06-6210-9740） |
| 事業箇所 | 大阪市東住吉区公園南矢田１丁目 |
| 内容 | 昭和31～34年度に建設された大阪府営矢田部住宅【建替前団地名称：大阪府営矢田部住宅】は、老朽化が著しく、住環境が悪化しており、かつ、耐震性が低いラーメン構造であるため建替事業を実施する。これにより、居住水準や耐震性の向上を図り、住宅のバリアフリー化を進めるとともに、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備する。（最終評価：H25年度再評価） 〔戸数〕522戸 〔敷地面積〕約2.4ha(府営住宅敷地面積) 団地全体：約 5.69ha 約1.2ha(活用用地面積) 〔構造〕鉄筋コンクリート造5階～14階 〔住戸面積〕約42㎡～約72㎡ 〔住戸タイプ〕1DK～4DK、車いす常用者世帯向け住宅 〔総事業費〕約64.2億円 |
| 関連事業と その現状 | なし |
| 社会経済情勢 の変化 | 【高齢化率の状況】 本住宅における65歳以上の高齢者を含む世帯の割合は、事前評価時点（H15年度）では約50％であった。現時点（H26.3末）では約72.0％となっており、事前評価時と比較すると、65歳以上の高齢者を含む割合が一層増加している。 |
| 事業実施による 自然環境の変化 | 現地での建替えであるため、自然環境に変化はない。 |
| 最終評価時の意見具申(付帯意見)と府の対応 | － |

|  | 【最終評価時点H25年度】 | 【完了時点H25年度】 | 【分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業費 | 約63.6億円 （国費及び府費負担割合:約1/2） | 約64.2億円 （国費及び府費負担割合:約1/2） | 概ね予定通りである。 |
| ①事業期間 ②採択年度 ③着工年度 ④完成年度 | - 10年 - H16 - H16 - H25 | - 10年 - H16 - H16 - H25 | 予定通り完成。 |
| 定量的効果 （費用便益分析等） | 【B/C】 B/C=1.4 便益総額B=94.7億円 総費用C=67.7億円 | 【B/C】 B/C=1.17 便益総額B=92.2億円 総費用C=79.1億円 | 最終評価時点の想定より便益総額が減少し、総費用が増加したため、B/Cは減少。 |
| 事業効果の 定性的分析（安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［住宅の供給］ 適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給し、住宅に困窮する世帯を解消する。 ［事故防止］ 住戸内事故等の防止を促進し、室内の段差解消などバリアフリー化された住宅での住戸内事故等に配慮した安心した生活の場を提供する。 ［防災］ 住宅を建替え、より住宅の耐震性の向上を図る。また、よりオープンスペースを確保し、地域全体の防災性の向上に寄与する。 ［コミュニティーの活性化］ 児童や保護者の交流の場となる集会所や周辺に開放した児童遊園の整備により、周辺地域を含めたコミュニティーの活性化に寄与する。 ［住環境の形成］ 児童遊園の整備や団地内緑化・景観への配慮等により快適で良好な住環境の形成を図る。 | 同左 | 所期の目的を達成した。 |
| その他特記事項 | なし |  |  |
| 評価結果 （事業効果の発現状況等） | ・住宅のバリアフリー化など居住水準の向上を図るとともに、耐震性を確保し、良好な住環境を整備した。 ・最終評価時点（H25年度再評価）と比較すると、事業期間に変更はなく、事業費も概ね予定通りであり、事業は適切に完了した。 |  |  |
| 今後の同種事業に対する改善措置等 | ・現時点では、特に改善すべき点はなし。 |  |  |