平成29年度　事後評価点検表（内部評価）

１ 事業概要

| 事業名 | 大阪府営和泉寺田住宅建替事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 住宅まちづくり部公共建築室住宅設計課事業推進グループ（連絡先06－6210－9766） |
| 事業箇所 | 和泉市寺田町 |
| 事業目的及び 事業内容 | 【事業目的】 昭和39年度に建設された簡易耐火住宅の老朽化が激しく、住環境が悪化していることから建替事業を実施する。これにより、居住水準の向上を図り、住宅のバリアフリー化を進めるとともに、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備する。 【事業内容】 [戸数]276戸 [敷地面積] 府営住宅敷地面積：約1.91ha 活用用地面積：約0.90ha [構造]鉄筋コンクリート造7階～12 階 [住戸面積]約52 ㎡～約72 ㎡ [住戸タイプ]2DK～4DK、車いす常用者世帯向け住宅2DK～3DK [総事業費]約42.4億円 |
| 関連事業と その現状 | なし |
| 社会経済情勢 の変化 | ・最終評価時点（H24 再評価）と完成時点（H29）とで、本事業をとりまく社会経済情勢に大きな変化は見られない。 |
| 事業実施による 自然環境の変化 | ・既成市街地での従前建物の建替えであり、動植物の生態系への影響は特に考えられない。 ・建替えにあたっては、敷地面積の20%以上の緑化率を確保することとし、緑の創出や自然 環境の回復に努め、良好な住環境の形成を図っている。また、整備後の緑地の適切な管理 育成にも配慮している。 |
| 最終評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | 【最終評価時の意見】 ― 【府の対応】 ― |

２ 事業効果の分析等

|  | 最終評価時点H24 | 事後評価時点H29 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業費 | 約39.5億円 〔国費及び府費負担割合：約1/2〕 | 約42.4億円 〔国費及び府費負担割合：約1/2〕 | 最終の道路整備工事を見直したことで全体事業費が増加した。 |
| 経過 ①事業期間 ②採択年度 ③着工年度 ④完成年度 | - 11年 - 平成 15 年度 - 平成 16 年度 - 平成 26 年度 | - 14年 - 平成 15 年度 - 平成 16 年度 - 平成 29 年度 | 最終評価時点では住棟建設完了後の外構工事を平成26年度に実施する見込みだったが、 市協議に時間を要し、着工時期が遅延したため、完成が遅れた。 |
| 定量的効果 （費用便益分析等） | 【効果項目】 居住水準向上効果 （住宅に困窮する世帯が、品質・機能・安全性等について一定水準を満足する住宅に、低廉な家賃で居住できる便益を評価） 【分析結果】 B/C= 1.24 B= 51.7億円 C= 41.8億円 【算出方法】 国土交通省による「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価」の手法により算出。 この評価手法における建替事業の評価では、「福祉的役割」「安全確保役割」「居住水準向上効果」「地域波及効果」「政策誘導効果」の５項目を総合的に評価することとなっている。このうち数値化の可能な「居住水準向上効果」のみ費用便益比として算出。 | 【効果項目】 同左 【分析結果】 B/C= 1.20 B= 56.1億円 C= 46.7億円 【算出方法】 同左 | 最終評価時点に比べ事業費は増加し、維持管理費が増加したことにより総費用が増加。また、近傍同種家賃が増大したことにより総便益も増加。 結果として、総便益の増加幅より総費用の増加幅が上回ったためB/Cが減少。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【住宅の供給】 住宅に困窮する府民に、適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給する。 【事故防止】 室内の段差解消などバリアフリー化された住宅での住戸内事故等の少ない安心した生活の場を提供する。 【防災】 老朽化した従前住宅を耐火構造住宅に建替え、耐震・耐火性を確保する。また、オープンスペースの確保により、地域全体の防災性の向上に寄与する。 【コミュニティの活性化】 集会所や周辺に開放した児童遊園を整備することにより、児童や保護者の交流の場として利用され、周辺地域を含めたコミュニティの活性化に寄与する。 【住環境の形成】 児童遊園の整備や団地内緑化・景観への配慮等により快適で良好な住環境の形成を図る。 | 同左 | 所期の目的を達成した。 |
| その他特記事項 | なし |  |  |

３ 評価結果と今後の同種事業に対する改善措置等

| 評価結果 （事業効果の発現状況等） | ・住宅のバリアフリー化など居住水準の向上を図るとともに、耐震性を確保し、良好な住環境を整備しており、所期の事業目的が達成されている。 ・最終評価時点（H24年度再評価時点）と比較すると、市との協議に時間を要し、完成が遅れたものの、所期の事業目的は達成しており、事業は適切に完了した。 |
| --- | --- |
| 今後の同種事業に対する改善措置等 | ・現時点では、特に改善すべき点はなし。 |