大阪府内の鉄道駅舎のバリアフリー化の現状に係る課題と今後の対応について

現状

(1)移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部改正について（平成18年12月策定　平成23年３月改正）

・旧基本方針の目標：平成22年までに、1日当たりの利用者数5,000人以上の全ての駅を、原則バリアフリー化。

・新基本方針の目標：平成32年までに、1日当たりの利用者数3,000人以上の全ての駅を、原則バリアフリー化。

(2)大阪府内の鉄道駅舎状況について（平成24年3月末現在近畿運輸局データによる）

大阪府内の鉄道駅舎状況

（駅の内訳－府内駅数の順に記す。）

総駅数－512

1日当たりの利用者数5000人以上の駅数－388

1日当たりの利用者数5000人以上の駅数のうち段差解消済み駅数－353

1日当たりの利用者数5000人以上の駅数のうち段差未解消駅数－35

段差未解消駅数のうちエレベーター設置対象駅数－15

段差未解消駅数のうち他事行やエレベーター設置以外での整備予定駅数－20

１日当たりの利用者数3000人以上5000人未満の駅数－37

１日当たりの利用者数3000人以上5000人未満の駅数のうち段差解消済み駅数－22

１日当たりの利用者数3000人以上5000人未満の駅数のうち段差未解消駅数－15

段差未解消駅数のうちエレベーター設置対象駅数－8

段差未解消駅数のうちエレベーター以外での整備予定駅数－7

（注意：他事業とは、連立・再開発事業などのこと。エレベーター設置以外の整備手法とは、両側改札・傾斜路設置などのこと

課題

1日当たりの利用者数3000人以上の全ての駅を、原則バリアフリー化。特に、旧基本方針で、平成22年度までに完了すべき、１日当たりの利用者数5000人以上の駅において、段差未解消の駅（35駅）

(1)エレベーター設置対象駅数（15駅）

［JR］信太山駅、東羽衣駅、東部市場前駅、加美駅

［阪急］中津駅

［近鉄］大阪教育大前駅、高見の里駅、布忍駅、河内天美駅、北田辺駅

［南海］羽倉崎駅、樽井駅、岸里玉出駅

［京阪］村野駅、北浜駅

（注意：東羽衣駅、大阪教育大前駅、河内天美駅、羽倉崎駅、樽井駅、村野駅については、整備中・整備計画あり。）

(2)他事業やエレベーター設置以外での整備予定駅数(20駅)

［JR］新家駅、東岸和田駅、長尾駅、八尾駅、和泉府中駅、北信太駅、鴫野駅

［近鉄］弥刀駅、恵我ノ荘駅、河内花園駅、若江岩田駅、東花園駅、長瀬駅、枚岡駅

［南海］高石駅、泉大津駅、羽衣駅、帝塚山駅

［阪急］下新庄駅

［阪堺］天王寺駅前駅

対応

（1）1日当たりの利用者数5000人以上の段差未解消駅について

・エレベーター設置駅で整備未定駅は、市町村、鉄道事業者に対し、引き続き早期の整備計画立案を働きかける。

・他事業での整備予定駅について予定工期の遅延を起こさないよう、国等とも連携しながら、事業進捗管理の徹底を働きかける。

（2）１日当たりの利用者数3000人以上の段差未解消駅について

・市町村・鉄道事業者に対し、早期に整備計画立案を働きかける。