大阪府内の駅ホームにおける安全性向上の取組みについて　　駅の状況に応じた効果的なハード・ソフト対策の展開　　　参考資料８

府内の駅ホームにおける安全性向上に係る計画(平成30年3月)

【ハード対策】

１　可動式ホーム柵について

引き続き、国、地元市とともに補助を実施することにより、国の「中間とりまとめ」に示される優先整備の考え方に基づく整備促進を図る

（１）国が示す一日あたり10万人以上の駅を優先的に整備

（２）ホーム上の混雑・乗換状況、また転落の危険性等を考慮

なお、整備時期が未定の駅については、可能な限り速やかに整備されるよう、引き続き、鉄道事業者に対して働きかけていく

２　内方線付き点状ブロックについて

駅利用者の安全を確保するために、可能な限り府内全駅に設置されるよう鉄道事業者に対して働きかけていく

【ソフト対策】

府独自の周知・啓発の取組み

府広報、ホームページ等の活用、声かけハンドブックの作成等

鉄道事業者と自治体（府・市町村）が連携して取り組む体制を構築

駅利用者による声かけなど駅ホームからの転落防止対策に連携して取り組んでいく

内方線付き点状ブロックの整備状況

国のとりまとめに基づく整備状況

１日あたり1万人以上の利用駅は、平成30年度までに整備すること

府内1万人以上の303駅は、平成29年度内に整備完了

１日あたり3,000人以上の利用駅については、速やかに整備すること

府内3,000人以上1万人未満128駅の整備予定は以下のとおり

平成29年3月時点　87駅設置　設置割合68パーセント

平成33年3月見込み　113駅設置　設置割合88パーセント

可動式ホーム柵の整備予定（平成31年3月時点に更新）

10万人以上の利用駅の整備状況

令和2年度までの整備を予定、もしくは検討している駅：3駅

『JR:鶴橋駅』、『Osaka Metro:東梅田駅、堺筋本町駅』

令和3年度以降となる駅：12駅

『JR:新大阪駅、新今宮駅、天王寺駅』、『京阪:京橋駅』、『阪急:梅田駅』、『阪神:梅田駅』、『Osaka Metro:江坂駅、新大阪駅、梅田駅、淀屋橋駅、本町駅、西梅田駅』

整備が困難な駅：2駅

『近鉄大阪難波駅』、『近鉄鶴橋駅』

車両長さ・扉枚数が異なる近鉄と阪神車両の相互乗り入れにより、現在開発されている新型ホーム柵では対応不可

10万人未満駅の状況

【令和2年度までに整備される駅】

大阪モノレール:大日駅、小路駅、南摂津駅、宇野辺駅

【令和3年度以降に整備予定駅】

大阪モノレール全駅（令和4年度）

北大阪急行全駅(延伸部、令和5年度)

Osaka Metro全駅（令和7年度）

ソフト対策の充実

各鉄道事業者の取組みの共有⇒他社への取組み拡大

ホーム端の注意喚起シート、ホームベンチの配置替え、床面整列乗車シート、啓発ビデオの作成、その他、駅員以外(清掃事業者等)の見守り、カメラ設置による転落防止等

府が鉄道事業者と取り組んだ事例

府立視覚支援学校との取組み

視覚障がい者を取り巻く状況説明

ホーム上での擬似体験研修

各鉄道事業者の社内研修への協力について協議

鉄道事業者と視覚障がい者との勉強会

JR西日本が実施する駅係員と視覚障がい者が、声かけ・手引きについて学ぶ合同勉強会に府も参加した

ホームの高さや線路の幅を確認するとともに、視覚障がい者が 駅を利用する際の課題の共有を行った

府独自の周知・啓発の取組み(案)

声かけパンフレットの作成

他府県等の事例を参考に関係者の協力を得ながら作成

駅利用者による声かけ講習会の開催

パンフレットを活用しながら、鉄道事業者や各市町村と連携し、実地研修や出前講座を実施

【今後の展開】行政と鉄道事業者との連携強化

行政と鉄道事業者が連携した取り組みが府内全域に拡大されるよう市町村とともに取り組む体制を構築