| 平成22年8月12日（木） 平成22年度 第5回 大阪府河川整備委員会 | 参考 資料 ３ |
| --- | --- |

平成22年度 第４回 大阪府河川整備委員会　議事概要

日　時：平成２２年７月２８日（水）1７:00～2０:０0

場　所：三島府民センタービル４階大会議室

出　席：山下委員長、石田委員、多々納委員、中川委員、中嶋委員、堀委員、堀野委員、前迫委員、道奥委員、宮本委員、井上都市整備部長他

概　要：　〔以下、○委員　●事務局〕

一級河川安威川の治水目標と治水手法について

【安威川の治水目標について】

- 治水目標を河川の器としてどう位置づけるかを議論すべき。

- 河川の器に入れる治水手法は定量的に評価できるものに限るが、定量的に評価できない治水手法も総合的な対策として検討するべき。

- 個別の治水手法をはじめからだめというのではなく、危険度が高いところを消すために、ハード、ソフト両面で何をすべきかを個別河川で議論すべき。新しい代替案を出すべきで、これまでの同じ治水手法で議論するのでは意味が無い。

- 環境対策も治水対策も同様で、どこまでやれば十分というレベルはない。65ﾐﾘ・80ﾐﾘの議論は必要であるが、ハード、ソフトを一体的にとらえて対応すべき。

- 安威川の治水目標は時間雨量80ﾐﾘということでよいと考える。

- 治水目標は80ﾐﾘもしくは90ﾐﾘでもいいのではと思う。やり方は議論。

【治水施設整備と減災対策の考え方について】

- 堤防補強案は現在国の有識者会議においても技術的知見が確立されていないため、減災対策のメニューとしては考えられるが、河川計画として位置づけるべきではないと考えている。

- 事務局提案の比較表の評価は妥当と考える。地域住民を待たせているという意味で、ダム以外の選択があるか疑問。

- シミュレーション結果等をもう少し細かく見て議論すべき。どこにどのような被害が発生するかを把握して最適な治水手法を議論すべき。

- 治水手法の比較ではダム案以外の代替案も危険度を示すべき。いくつかの治水手法の組み合わせも考えられるのであれば、組み合わせた場合の危険度も示せないか。

- もう少し細かいエリアで治水手法を議論すべき。１フローのシミュレーションでカバーできない危険度があれば、これで治水手法を決定するのは疑問。今後、検討すべき治水手法については治水手法から落とすのではなく、整備計画にも記載すべき。

- 今後検討すべき治水手法に分類されている理由として「時間がない」との指摘は疑問。選定されている手法でも時間が非常にかかるものもある。

- これまで耐越水堤防の事例がいくつかある。治水手法としてHWLより上の堤防補強案が評価できない理由を事務局から示すべき。

- 堤防強化は危機管理としてやるべきであるが、ＨＷＬを上げるのは危険。

- この整備委員会では、これまでの国の基準に関する技術的な検討ができる体制にはなっていないので、踏み込むべきではないと考える。

- 事務局は本日発言があった委員に主旨等を確認し、その他の委員のアドバイスももらった上で、次回議論できる資料を整えること。

結論

- 安威川の治水目標は時間雨量80ﾐﾘということでよいと考える。

- 以下を踏まえ、次回委員会の審議資料を整理すること。

          - HWLより上の堤防補強案が治水手法として採用できない根拠を示すこと。

          - 治水手法についてどのような組み合わせの検討が必要か、各委員から事前に事務局に提出すること。