建設事業の再評価結果（対応方針）について

平成2６年３月３１日

大阪府

建設事業再評価について、平成2５年度大阪府河川整備審議会での審議を踏まえ、下記のとおり決定した。

記

- 再評価［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④事業計画又は総事業費の大幅な変更］

①～③の場合は、河川整備計画の進捗点検を実施、④の場合は、河川整計画（案）の審議を以て事業評価とする。

再評価の対象6事業のうち、3事業については『事業継続』、3事業については『継続審議』とする。

| 水系名又はブロック名 （評価事由） | 流域市町村 | 事業内容 | 計画 策定 | 進捗状況（H25.3） | 事業費 （億円） | 審議結果 | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河川事業 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大津川水系 （④） | 岸和田市 泉大津市 和泉市 忠岡町 | - 洪水対策 牛滝川 河道拡幅・河床掘削 約L=4.00km 松尾川 河道拡幅・河床掘削 約L=0.70km 槇尾川 河道拡幅・河床掘削 約L=3.80km 東槇尾川 耐水型整備 約L=1.50km - 地震・津波対策 L2地震動による堤防の沈下等を考慮したうえで、L1津波が越流しない護岸・堤防を整備 | H13 | （※） | - 洪水対策 141.7 | 治水目標：設定 治水手法：設定 河川整備計画(案)：策定 | 事業継続 |
| 西除川ブロック （④） | 大阪市 堺市 八尾市 富田林市 河内長野市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 大阪狭山市 | - 洪水対策 西除川（下流） 河道拡幅・河床掘削 約L=0.60km 西除川（上流） 河道拡幅・河床掘削 約L=1.00km 耐水型整備 約L=5.70km 東除川（下流） 堀込化・堤防嵩上げ 約L=2.70km 落堀川 背水対策 約L=0.40km | H17 | （※） | - 洪水対策 30.0 | 治水目標：設定 治水手法：設定 河川整備計画(案)：策定 | 事業継続 |

- 「今後の治水対策の進め方」（H22年6月）に基づき、これまでの治水目標を今後20～30年程度での当面の治水目標に再設定したことにより、事業計画等が大幅に変更したため、進捗状況は記載していません。

| 水系名又はブロック名 （評価事由） | 流域市町村 | 事業内容 | 計画 策定 | 進捗状況（H25.3） | 事業費 （億円） | 審議結果 | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佐野川水系 （④） | 泉佐野市 熊取町 | - 洪水対策 佐野川 河道拡幅・河床掘削 約L=0.70km 住吉川 河道拡幅・河床掘削 約L=2.35km 貯留施設 雨山川 河道拡幅・河床掘削 約L=0.41km 貯留施設 - 地震・津波対策 L2地震動による堤防の沈下等を考慮したうえで、L1津波が越流しない護岸・堤防を整備 | H13 | （※） | - 洪水対策 86.2 | 治水目標：設定 治水手法：設定 河川整備計画(案)：策定 | 事業継続 |
| 淀川左岸ブロック （④） | 枚方市 大東市 東大阪市 四條畷市 交野市 京都府 八幡市 京都府 京田辺市 奈良県 生駒市 | - 洪水対策 前川 河道拡幅・河床掘削 約L=0.40km 穂谷川 河道拡幅・河床掘削 約L=6.60km | H15 | （※） | - 洪水対策 20.9 | 治水目標：設定 治水手法：設定 河川整備計画(案)：策定中 | 継続審議 |
| 淀川右岸ブロック （④） | 高槻市 島本町 | - 洪水対策 芥川 河道拡幅・河床掘削 約L=4.70km 女瀬川 河床掘削 約L=1.80km 西山川 河床掘削 約L=0.07km 檜尾川 河床掘削 約L=0.50km 東檜尾川 河床掘削 約L=0.25km 水無瀬川 河道拡幅・河床掘削 約L=1.50km | H16 | （※） | - 洪水対策 243.3 | 治水目標：設定 治水手法：設定 | 継続審議 |
| 神崎川ブロック（一部） [糸田川・上の川] （④） | 吹田市 | - 洪水対策 上の川 貯留施設 | H25 | （※） | - 洪水対策 31.6 | 治水目標：設定 治水手法：設定 | 継続審議 |

- 「今後の治水対策の進め方」（H22年6月）に基づき、これまでの治水目標を今後20～30年程度での当面の治水目標に再設定したことにより、事業計画等が大幅に変更したため、進捗状況は記載していません。