## Slide 1
資料２
新大阪駅周辺地域のまちづくりロードマップ（案）

## Slide 2
新大阪駅周辺地域のプロジェクト

## Slide 3
新大阪駅エリア | エリア計画の更新 |  | 
 |  | 新幹線新駅 関連プロジェクト ①広域交通結節施設 ②駅からの歩行者動線 ③大規模交流施設 ④新大阪連絡線駅ビル など | 
 |  | 民間都市開発 プロジェクト ①個々の事業組成 ②民間での連携等 | 
十三駅エリア |  |  | 
淡路駅エリア |  |  | 
大阪の新たな広域拠点の本格始動
民間都市開発プロジェクトの推進
(進行プロジェクトの組成・新たなプロジェクトの機運醸成)
新幹線新駅を踏まえた
空間などの具体検討
新幹線新駅関連プロジェクトの内容等の検討
【エリア計画の更新】
年度 | 
主なうごき | 
〇概略スケジュール
リニア中央新幹線
北陸新幹線の動き
駅位置の方向性
整備等
〇まちづくりのステップ
大阪・関西万博
なにわ筋線
完成
大阪都市再生環状道路淀川左岸線 全線完成
歌島豊里線
（阪急京都線・千里線交差部）完成
まちづくり方針2022
都市再生緊急整備地域
2022
（R4）
2030
（R12）
2040
（R22）
うめきた全体開業
リニア中央新幹線
北陸新幹線の完成
都市再生緊急整備協議会
新たなまちづくりに着手
大阪の新たな
広域拠点の本格始動
まちづくりのステップ
さらなる展開
プロジェクトの実施
基礎検討
新大阪駅周辺地域のまちづくりロードマップ（案）
プロジェクトの
推進・実施
プロジェクトの
推進・実施
新大阪連絡線・なにわ筋連絡線構想（新駅設置）の検討
民間都市開発プロジェクトの機運醸成
柴島浄水場用地・阪急高架下空間等の活用検討
民間都市開発プロジェクトの機運醸成
エリア計画
作成
エリア計画
作成