| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管体基礎工 (砂基礎等) | 幅(B) | 100 | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 高さ(H) | 30 |  |
|  | 管水路 (遠心力鉄筋コンクリート管) ＲＣ管 ＰＣ管 | 基準高(V) | 30 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔ゴム輪位置については１本毎に測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 100 |  |
|  |  | ジョイント 間隔(z) | 別表イ 参照 |  |
|  |  | 施工延長 ゴム輪位置 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 別表ウ 参照 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-4、3-6) | 結果一覧表によるもの(様式3-1、 3-4、3-6) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 幅、高さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | Ｈ＝Ｖ２－Ｖ１ | 基礎材が異なる場合は種類毎に測定する。 高さ（Ｈ）の管理は、Ｖ2Ｖ1で算出するものとする。 |
| 基準高、中心線のズレ、ジョイント間隔ゴム輪位置で20点以上のもの Ｃ 基準高（Ｖ）は、Ｖ１、Ｖ２のいずれか 一方を測定し管理する。 Ｌ | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― ジョイント間隔 測定位置（ｚ） | Ｖ2 Ｖ1 ｅ ・ ・ ・ ・ | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、φ1,350㎜以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂（Ｖ２ ）でもよい。 ｅの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管水路 (ダクタイル鋳鉄管) Ａ形 Ｋ形 Ｕ形 Ｔ形 (強化プラスチック複合管) Ｂ形、Ｔ形 Ｃ形 Ｄ形 | 基準高(V) | 30 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔については１本毎に測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 100 |  |
|  |  | ジョイント 間隔(z) | 別表ウ及び別表エ参照 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-4、3-6) | 結果一覧表によるもの (様式3-1、 3-4、3-6) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、中心線のズレ、ジョイント間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― ジョイント間隔 測定位置（ｚ） | Ｖ2 Ｖ1 ｅ ・ ・ ・ ・ 基準高（Ｖ）は、Ｖ１、Ｖ２のいずれか一方を測定し管理する。 Ｌ Ｃ | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、φ1,350㎜以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂（Ｖ２ ）でもよい。 ｅの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管水路 (硬質塩化ビニル管) | 基準高(V) | 50 | 設計図書に示された基準高、あるいは埋設深、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 埋設深(H) | 50 |  |
|  |  | 中心線の ズレ(e) | 120 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |
|  | 管水路 (鋼管) | 管種等の適用範囲は原則として下記による。 管 種 ＪＩＳ Ｇ 3443-2004(水輸送用塗覆装鋼管) ＷＳＰ Ａ-101-2005（農業用プラスチック被覆鋼管） 寸 法 80A～3500A 塗覆装方法 管 外 面 プラスチック被覆又はアスファルト塗覆装 管 内 面 水道用液状エポキシ樹脂塗装とする。 接 合 法 突き合わせ溶接継手とする。 工 法 通常の開削による布設工法とする。 管路の範囲 導水管、送水管及び配水管とし、配水池、ポンプなどの端部施設との接続部までとする。 |  |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-4、3-6) | 結果一覧表によるもの (様式3-1、 3-4、3-6) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、埋設深、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― | ｅ Ｈ Ｖ Ｌ Ｖ Ｃ ｅ |  |
|  |  |  |  | 通常の開削による布設工法とは、矢板土留・建込簡易土留を含むものとする。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管布設 | 基準高(V) | 30 ただし、 被圧地下水のある場合 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 中心線の ズレ(e) | 45 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |
|  | Ｖ型開先 (両面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 0～3 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | ベベル 角度(θ) | 30～35ﾟ | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。 |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ≦2.4 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― | Ｖ2 Ｖ1 ｅ Ｃ Ｌ Ｌ | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、φ1,350㎜以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂（Ｖ２ ）でもよい。 ｅの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | ― Ｘ | θ Ｓ ａ ｔ Ｘ′ Ｙ′ 内側 Ｙ | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | Ｖ型開先テーパ付き直管 (両面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 0～3 | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |
|  |  | ベベル 角度(θ) | Ｙ、 Ｙ’ ：30～35ﾟ Ｘ’ ：35～15ﾟ Ｘ ：30～50ﾟ |  |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ≦2.4 |  |
|  | Ｖ型開先 (片面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 1～4 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | ベベル 角度(θ) | 30～35ﾟ | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。 |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ≦2.4 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | － | Ｓ ａ ｔ θ Ｘ Ｙ Ｘ′ Ｙ′ ①～① Ｘ’ Ｘ （平面図） ① ① 内面 | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | ― | Ｘ Ｓ ａ ｔ θ Ｘ′ Ｙ′ Ｙ | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | Ｖ型開先 (片面裏当溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 4以上 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | ベベル 角度(θ) | 22.5～27.5ﾟ | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。 |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ≦2.4 |  |
|  | Ｘ型開先 (両面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 0～3 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | ベベル 角度 (θ１) (θ２) | 30～35ﾟ 40～45ﾟ | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。 |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ２以下 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | ― | ｔ ａ θ Ｓ Ｗ t′ Ｘ Ｙ Ｘ′ Ｙ′ ｔ′＝4～6 ｗ ＝30～60 | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | － | Ａ＝２／３（ｔ－ａ） Ｂ＝１／３（ｔ－ａ） θ2 Ａ ａ Ｂ Ｓ θ１ （外面） ｔ Ｘ Ｙ′ Ｘ′ Ｙ | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | Ｘ型開先テーパ付き直管 (両面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 0～3 | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |
|  |  | ベベル 角度 (θ１) (θ1 ) (θ1 ) (θ２) (θ２) (θ２) | Ｙ、 Ｙ’：30～35ﾟ Ｘ’ ：35～15ﾟ Ｘ ：30～50ﾟ Ｙ、 Ｙ’：40～45ﾟ Ｘ’ ：40～60ﾟ Ｘ ：45～25ﾟ |  |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ２以下 |  |
|  | 周継手溶接 | 目違い(ｅ) 両面溶接 片面溶接 | ｔ：板厚 ｔ≦6 ｅ≦1.5 6＜ｔ≦20 ｅ≦0.25t 20＜ｔ≦38 ｅ≦5.0 ｔ≦6 ｅ≦1.5 6＜ｔ≦16 ｅ≦0.25t 16＜ｔ≦38 ｅ≦4.0 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | ― | Ａ＝２／３（ｔ－ａ） Ｂ＝１／３（ｔ－ａ） Ｘ Ｙ Ｘ′ Ｙ′ ①～① Ｘ’ Ｘ （平面図） ① ① θ１ ｔ A a B Ｓ （外面） θ2 | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |
| 目違い、余盛高で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | Ｘ ｅ え ｔ Ｘ′ Ｙ Ｙ′ |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 周継手溶接 | 余盛高(h) | ｔ：板厚 ｔ≦12.7 h≦3.2 ｔ＞12.7 h≦4.8 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | アンダ カット(h) | h≧0.5は不合格。0.3＜h≦0.5は、1個の長さ30㎜（内側にあっては50㎜）を越えるもの、又は合計長さが管の円周長さの15％を越えるものは不合格。 h≦0.3は合格。 | １箇所毎に全円周を目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。 |
|  |  | ビード外観 | ビード表面に極端な不揃い部分があってはならない。 | １箇所毎に全円周を目視により点検する。 |
|  |  | その他 | 溶接部及びその付近には、割れ、アークストライクの跡、有害と認められる程度のオーバラップ、ピット、ジグ跡などの欠陥があってはならない。 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
|  |  |  | Ｙ Ｙ′ Ｘ Ｘ′ ｔ ｈ |  |
| ― | ― | ○ |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 周継手溶接テーパ付き直管 | 目違い(e) 両面溶接 | ｔ：板厚 ｔ ≦6 e≦1.5 6＜ｔ ≦20 e≦0.25t 20＜ｔ≦38 e≦5.0 | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |
|  |  | 余盛高(h) | ｔ：板厚 ｔ≦12.7 h≦3.2 ｔ＞12.7 h≦4.8 ただし h=(h1+h2)/2 |  |
|  | すみ肉溶接 | 脚長(Ｔ) | 指定脚長を下回ってはならない。 ただし、１溶接線の長さの５％以下で－1.0㎜までは認める。 | 溶接線全長にわたって目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。 |
|  |  | のど厚(Ｌ) | 指定のど厚を下回ってはならない。 ただし、１溶接線の長さの５％以下で－0.5㎜までは認める。 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| 目違い、余盛高で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | － | Ｙ Ｘ Ｙ′ Ｘ′ ｅ え ｔ |  |
|  |  |  | Ｙ Ｘ Ｙ′ Ｘ′ 内面 ｈ1 ｈ2 |  |
| ― | ― | ○ |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | すみ肉溶接 | アンダ カット(h) | 0.5＜h＜1.0の時アンダカットの長さが板厚よりも大きいものがあってはならない。 h≧1.0のアンダカットはあってはならない。 | 溶接線全長にわたって目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。 |
|  |  | ピット | ピットの直径が１㎜以下では溶接長さ１ｍにつき３個までを許容する。 しかし直径が１㎜を超えるものがあってはならない。 |  |
|  |  | ビード外観 | ビード表面に極端な不揃い部分があってはならない。 | 溶接線全長にわたって目視により点検する。 |
|  |  | その他 | 溶接部及びその付近には、割れ、アークストライクの跡、有害と認められる程度のオーバラップ、ジグ跡などの欠陥があってはならない。 |  |
|  | 放射線透過試験 | 別表オ参照 | 別表オの判定基準参照 | 周継手溶接の場合、全溶接線長の５％を撮影するものとする。 すみ肉溶接の場合は特別仕様書による。 |
|  | 素地調整 | 外観 | 水分、錆、油等があってはならない。 | 現場塗装全面を点検する。 |
|  | 水道用液状エポキシ樹脂塗装 タールエポキシ塗装 | 外観 | 塗装表面に異物の混入、塗りむら、塗りもれなどがあってはならない。 | 現場塗装全面を点検する。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ― | ― | ○ |  |  |
| ― | ― | ○ |  | 全溶接線長とは、溶接箇所全ての溶接線長の総計をいう。 |
| ― | ― | ○ |  |  |
| ― | ― | ○ |  | JWWA K-135 に準じる。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 水道用液状エポキシ樹脂塗装 タールエポキシ塗装 | 膜厚 | 最低膜厚は特別仕様書に規定する膜厚を下回ってはならない。 | 現場塗装箇所10箇所につき１箇所測定するものとし、１箇所につき12点測定する。(天地左右、縦断方向に各３点) |
|  |  | ピンホール | 火花の発生するような欠陥があってはならない。 | 現場塗装全面を点検する。 |
|  |  | 付着性 | 付着不良の欠陥があってはならない。 |  |
|  | アスファルト塗覆装 | プライマー塗装 | 塗り過ぎ、たれ、塗り残しがあってはならない。 | 現場塗装全面を点検する。 |
|  |  | 外観 | 有害なふくれ、へこみ、たれ、突部、異物の混入などや塗り残しがあってはならない。 |  |
|  |  | 膜厚 | 最低膜厚は別表カの最小厚さ以上でなければならない。 | 現場塗装箇所10箇所につき１箇所測定するものとし、１箇所につき12点測定する。(天地左右、縦断方向に各３点) |
|  |  | ピンホール | 火花の発生するような欠陥があってはならない。 | 現場塗装全面を点検する。 |
|  |  | 密着性 | 剥離があってはならない。 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測定箇所標準位置図及び測定要領 |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |  |
| 膜厚で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | 縦断方向 Ｙ 測定箇所 Ｘ Ｙ′ Ｘ′ 電磁微厚計などで測定する。 |  |  |
| ― | ― | ○ | ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。 標準試験電圧 |  |  |
|  |  |  | 塗膜の厚さ(㎜) | 試験電圧(ＤＣ Ｖ) |  |
|  |  |  | 0.5以上 | 2,000～2,500 |  |
| ― | ― | ○ | 柄のついた鋼製両刃のへら(全長約200㎜程度)を用いてはつり、付着の良否を点検する。 |  |  |
| ― | ― | ○ | Ｙ Ｘ Ｙ′ Ｘ′ 電磁微厚計などで測定する。 縦断方向 測定箇所 |  |  |
| 膜厚で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |  |
| ― | ― | ○ | ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。試験電圧は10,000～12,000Ｖを標準とする。 |  |  |
|  |  |  | 柄の長さ250㎜、重量約0.1kgの鋼製の槌を用い、塗膜を軽く槌打ちして剥離の有無を点検する。 |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | ジョイントコート | 焼損 | あってはならない。 | ジョイントコート全数を点検する。 |
|  |  | 両端のめくれ | 有害な欠陥となる大きなめくれがあってはならない。 |  |
|  |  | ふくれ | ジョイントコートの両端から50mm以内にふくれがあってはならない。 |  |
|  |  | 工場被覆部との重ね代(a) | 片側 50 mm以上 |  |
|  |  | ピンホール | 火花の発生するような欠陥があってはならない。 | ジョイントコート全数 全面を点検する |
|  |  | 膜厚 | 1.5 mm以上 ただし、加熱収縮後 | ジョイントコート施工箇所10箇所につき1箇所測定するものとし、 1箇所につき4点測定する。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| － | － | ○ | Ｙ Ｘ Ｙ′ Ｘ′ a a |  |
| － | － | ○ | ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。試験電圧は10,000～12,000Vを標準とする。 |  |
| 膜厚で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | － | Ｙ Ｘ Ｙ′ Ｘ′ 測定箇所 縦断方向 |  |

| 工 種 |  | 項 目 |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管水路 (埋設とう性管) ダクタイル鋳鉄管 鋼管 強化プラスチック管 | 管種等の適用範囲は原則として下記による。 管 種 ＪＩＳ Ｇ5526(ダクタイル鋳鉄管) - ＪＤＰＡ Ｇ1027(農業用水用ダクタイル鋳鉄管) ＪＩＳ Ｇ3443(水輸送用塗覆装鋼管) ＷＳＰ Ａ-101(農業用プラスチック被覆鋼管) ＪＩＳ Ａ5350(強化プラスチック複合管) - ＦＲＰＭ Ｋ111 (強化プラスチック複合管内圧管 ﾌｨﾗﾒﾝﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ成形法) - ＦＲＰＭ Ｋ211 (強化プラスチック複合管内圧管 遠心力成形法) |  |  |  |
|  | たわみ率 | 締 固 め 程 度 | なし | ５％ | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 測定は定尺管の中央部とする。 測定時期は管据付時(接合完了後)、管頂埋戻時及び埋戻完了時とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |
|  |  |  | Ⅰ | ５％ |  |
|  |  |  | Ⅰ 礫質土 | ５％ |  |
|  |  |  | Ⅱ | ５％ |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-5) | 結果一覧表によるもの(様式3-1、 3-5) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
|  |  |  | 管据付時の測定の際、以下の手順で天・地・左・右の各測定基準点 を固定し、以後同一点でたわみ量を測定する。 - 測定しようとする管の管中央位置を管底及び左右管側にペイント でマーキングする。 - その位置に水準器を下図のように水平におく。その後、水準器の中 央点を管にマーキングする。 - ②でマーキングした点に測定棒を立て、測定棒に水準器を添わせて 測定棒を垂直にし、その状態で測定棒をスライドさせ測定棒と管の 接点をマーキングする(管天測点となる)。 - ①でマーキングした位置(左右管側)に下図のように水準器を使っ て水平点をマーキングする。 |  |
| 各測定時期で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | たわみ率の計算 - Ｘ／2Ｒ×100(％) - Ｘ＝〔２Ｒ－(Ｄh＋ｔ)〕又は 〔２Ｒ－(Ｄv＋ｔ)〕 ２Ｒ：管厚中心直径 ｔ：管厚 | 管径900mm以上に適用する。矢板施工の場合は管据付時、矢板引抜き時及び埋戻完了時に測定する。 締固め程度は次のとおりである。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | シールド工事（一次覆工） コンクリートセグメント 鋼製セグメント | 基準高(V) | 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)、たわみ率については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 100 曲線部 150 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |
|  |  | たわみ率 | 5% |  |
|  | シールド工事（二次覆工） 既製管覆工 推進工事 | 基準高(V) | 30（ 50） | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔については１本毎に測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 100 |  |
|  |  | ジョイント間隔(Z) | 別表イ、ウ及び別表オ参照 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |
|  |  | たわみ率 | 5% | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所を測定する。 上記未満は２箇所測定する。 測定時期は、管据付時、注入完了時とする。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-4、3-6) | 結果一覧表によるもの(様式3-1、 3-4、3-6) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、中心線のズレ、たわみ率で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― | 2R Dh Dv Ｖ1 ｅ Ｃ Ｌ ・ ・ ・ ・ 基準高（Ｖ）は、Ｖ１を測定し管理する。 たわみ率の計算 ΔＸ／2R×100(%) ΔＸ＝〔2R-(Dh+t)〕又は 〔2R-(Dv+t)〕 2R：管厚中心直径 t：管厚 | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は完了時とする。 |
| 基準高、中心線のズレ、たわみ率で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― | 2R Ｌ Dh Dv Ｖ1 ｅ Ｃ ・ ・ ・ ・ ジョイント間隔 測定位置 基準高（Ｖ）は、Ｖ１を測定し管理する。 たわみ率の計算 ΔＸ／2R×100(%) ΔＸ＝〔2R-(Dh+t)〕又は 〔2R-(Dv+t)〕 2R：管厚中心直径 t：管厚 t：管厚 | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は完了時とする。 10基準高（Ｖ）の（ ）は推進工事の場合。 |

| 工 種 |  | 項 目 | (参 考) 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ９ 畑 か ん 施 設 工 事 | スプリンクラー | 埋設深(H) | 50 | 構造図の寸法標示箇所を測定する。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 埋設深で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | Ｈ |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 | コンクリート桁 ポスト テンション桁 | 上幅(B1) 下幅(B2、B3) | 10 5 5 | 幅、高さについては桁の両端部、中央部の３箇所を全桁数測定する。 桁長は各桁で、横方向の最大曲がりについてはプレストレッシング後に、全桁数測定する。 |
|  |  | 高さ(H) | 10 5 |  |
|  |  | 桁長(L) | 15 |  |
|  |  | 横方向の最大曲がり(δ) (桁長 10.5ｍ 未満) 横方向の最大曲がり(δ) (桁長 10.5m 以上) | 1.5Ｌ－6 10 |  |
|  | 鉄筋コンクリート 床版工 | 基準高(V) | 20 | 基準高は１径間当たり２箇所(支点付近)で測定する。 幅は１径間当たり３箇所測定する。 厚さは、おおむね10㎡に１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 30 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 10 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 幅、高さ、桁長、横方向の最大曲がり |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 基準高、幅、厚さ |  | コンクリート橋に適用する。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 | 鉄筋コンクリート高欄及び地覆工 | 高欄幅(B) | 20 | １径間当たり両端と中央部の両側を測定する。 |
|  |  | 高欄高さ (H) | 30 |  |
|  |  | 地覆幅 (B) | 20 |  |
|  |  | 地覆高さ (H) | 20 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 高欄幅、高欄高さ、地覆幅、地覆高さ |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ﾌﾟﾚｰトｶﾞｰﾀｰ | ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ等 |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 鋼橋桁 （部材精度） | フランジ幅(w) 腹板高(h) 腹板間隔(b’) |  | 2 ･･･ w≦0.5 3 ･･･ 0.5＜w≦1.0 4 ･･･ 1.0＜w≦2.0 (3+W/2) ･･･ 2.0＜w | 主桁・主構 | 各支点及び各支間中央付近を測定 |
|  |  |  |  |  | 床組など | 構造別に５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定 |
|  |  | 板 の 平 面 度 δmm | プレートガーター及びトラス等の部材の腹板 | h/250 | 主桁 | 各支点及び各支間中央付近を測定 |
|  |  |  | 箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート | b/150 |  |  |
|  |  | フランジの直角度 δ(mm) |  | w/200 |  |  |
|  |  | 部 材 長 ℓ (m) | プレート ガーター | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 原則として仮組をしない部材について、主要部材全数を測定 |  |
|  |  |  | トラス、 アーチなど | 2 ･･･ ℓ≦10 3 ･･･ ℓ＞10 |  |  |
|  |  | 圧縮材の曲がり δ(mm) |  | ℓ/1000 |  | 主要部材全数を測定 |
|  | 鋼橋桁 （仮組立精度） | 全長、支間長 L(m) |  | (10+L/10) | 主桁、主構全数を測定 |  |
|  |  | 主桁、主構の中心間距離 B(m) |  | 4 ･･･ B≦2 (3+B/2) ･･･ B＞2 | 各支点及び各支間中央付近を測定 |  |
|  |  | 主構の組立高さ h(m) |  | 5 ･･･ h≦5 (2.5+h/2) ･･･ h＞5 |  |  |
|  |  | 主桁、主構の通り δ(mm) |  | 5+L/5 ･･･ L≦100 25 ･･･ L＞100 | 最も外側の主桁又は主構について支点及び支間中央の１点を測定 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 幅、高さ、間隔、平面度、直角度、部材長、曲がり |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 長さ、距離、高さ、通り、そり、出入差、鉛直度、すき間 |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀｰ | ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ等 |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 鋼橋桁 （仮組立精度） | 主桁、主構のそり δ(mm) | -5～+5 ･･･ L≦20 -5～+10 ･･･ 20＜L≦40 -5～+15 ･･･ 40＜L≦80 -5～+25 ･･･ 80＜L≦200 | 各主桁について10～12m間隔を測定 | 各主構の各格点を測定 |
|  |  | 主桁、主構の橋端における出入差 δ(mm) | 10 | どちらか一方の主桁（主構）を測定 |  |
|  |  | 主桁、主構の鉛直度 δ(mm) | 3+h/1000 | 各主桁の両端部を測定 | 支点及び支間中央付近を測定 |
|  |  | 現場継手部の すき間 δ1、δ2(mm) | 5 ※ 5 | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定 ※は、耐候性鋼材（裸使用）の場合 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 幅、高さ、間隔、平面度、桁長、横方向の最大曲がり |  |  |

| 工 種 |  |  |  | 項 目 |  |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀｰｰ |  |  | ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ等 |  |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 鋼橋桁 （部材精度） ･･･仮組立による検査を省略する場合 |  |  | フランジ幅ｗ（ｍ） 腹板高ｈ（ｍ） 腹板間隔 b’（ｍ） |  |  | 2 ･･･ w≦0.5 3 ･･･ 0.5＜w≦1.0 4 ･･･ 1.0＜w≦2.0 (3+W/2) ･･･ 2.0＜w | 主桁・主構 |  |  | 各支点及び各支間中央付近を測定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 床組など |  |  | 構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定 |  |
|  |  |  |  | 板 の 平 面 度 δ mm | プレートガーター及びトラス等の部材の腹板 |  | h/250 | 主桁 |  |  | 各支点及び各支間中央付近を測定 |  |
|  |  |  |  |  | 箱桁等の及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート |  | b/150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | フランジの直角度 δ(mm) |  |  | w/200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 部 材 長 ℓ (m) | プレート ガーター |  | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | トラス、 アーチなど |  | 2 ･･･ ℓ≦10 3 ･･･ ℓ＞10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 伸縮継手 |  | -5～+10 ･･･ℓ≦10 -5～+(5+ｗ/2) ･･･ ℓ＞10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圧縮材の曲がり δ(mm) |  |  | ℓ/1000 |  |  |  | 主要部材全数を測定 |  |
|  |  |  |  | 主構の組立高さ h(m) |  |  | 5 ･･･ h≦5 (2.5+h/2) ･･･ h＞5 | ― |  |  | 両端部及び 中心部を測定 |  |
|  |  |  |  | 主桁、主構の通り δ(mm) |  |  | 5＋L/5 ･･･ L≦100 25 ･･･ L＞100 | 最も外側の主桁又は主構について支点及び支間中央の１点を測定 L : 側線長（ｍ） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主桁、主構の鉛直度 δ(mm) |  |  | 3＋ｈ／1000 | 各主桁の両端部を測定 |  | 支点及び支間中央付近を測定 |  |  |
| 管 理 方 式 |  |  |  |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 |  |  | 摘 要 |  |  |  |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) |  | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 幅、高さ、間隔、平面度、直角度、部材長、曲がり、通り、鉛直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 |  |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀｰ | ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ等 |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 鋼橋桁 （組立精度） ･･･仮組立による検査を省略する場合 | 全長、支間長 L(m) |  |  | (10+L/10) | 主桁、主構全数を測定 |  |
|  |  | 主桁、主構の中心間距離 B(m) |  |  | 4 ･･･ B≦2 (3+B/2) ･･･ B＞2 | 各支点及び各支間中央付近を測定 |  |
|  |  | 架設完了キャンパーδ(mm) |  |  | Ｌ≦40 ･･･ 25㎜ Ｌ＞40 ･･･ (25+(L-40)) | L:主桁、主構の主間長（ｍ） |  |
|  |  | 主桁、主構の橋端における出入差 δ(mm) |  |  | 10 | どちらか一方の主桁（主構）端を測定 |  |
|  |  | 現場継手部の すき間 δ1、δ2(mm) |  |  | 5 ※ 5 | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定 ※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 |  |
|  |  | 平面対角線長 δ(mm) |  |  | ｜δ｜ ≦15㎜ |  |  |
|  | 検査路製作工 | 部材 |  | 部材長 ℓ(m) | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |  |
|  | 鋼製伸縮継手製作工 | 部 材 |  | 部材長 ｗ(m) | -5～+10 ･･･ｗ≦10 -5～+(5+ｗ/2) ･･･ ｗ＞10 | 製品全数を測定 |  |
|  |  | 仮組立時 |  | 組み合せる伸縮装置との高さとの差δ1(mm) | 設計値 4 | 両端及び中央部付近を 測定 |  |
|  |  |  |  | フィンガーの食違い δ2(mm) | 2 |  |  |
|  | 鋼製耐震連結装置製作工 | 部 材 | 部材長 ℓ(m) |  | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |  |
|  | 鋼製排水管製作工 | 部 材 | 部材長 ℓ(m) |  | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |  |
|  | 橋梁用防護柵製作工 | 部 材 | 部材長 ℓ(m) |  | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |  |
|  | 橋梁用高柵製作工 | 部 材 | 部材長 ℓ(m) |  | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 長さ、距離、ｷｬﾝﾊﾟｰ、出入差、すき間、対角線長、部材長、食違い、 |  |  |

| 工 種 |  |  |  | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 鋳造費 （金属支承工） |  |  | との接合用ボルト孔 上・下部鋼構造物 下 鋼 構 造 物 |  |  | 孔の直径差 |  |  |  |  | 2 － 0 | 製品全数を測定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中心距離 |  |  | センターボスを基準にした 孔位置のずれ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≦1000㎜ |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | センターボスを基準にした 孔位置のずれ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞1000㎜ |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | アンカーボルト孔 |  | 孔の直径 |  |  | ≦100㎜ |  |  | ＋ 3 － 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞100㎜ |  |  | ＋ 4 － 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 孔の中心距離 |  |  |  |  |  | ＪＩＳ Ｂ 0412 並 級 |  |  |  |
|  |  |  |  | ボス センター |  | ボスの直径 |  |  |  |  |  | ＋ 0 － 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ボスの高さ |  |  |  |  |  | ＋ 1 － 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上沓の橋軸及び 直角方向の長さ寸法 |  |  |  |  |  |  |  | ＪＩＳ Ｂ 0412 中 級 |  |  |  |
|  |  |  |  | 全移動量ℓ | ℓ≦300㎜ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ℓ＞300㎜ |  |  |  |  |  |  | ℓ／100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 組立絶対高さＨ | 上、下面加工 仕上げ |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | コンクリート構造用 |  |  | H≦300㎜ |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H＞300㎜ |  |  |  | (H/200＋3) 小数点以下 切捨て |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通寸法 | 鋳放し長さ 寸法 |  |  |  |  |  |  | ＪＩＳ Ｂ 0412 並 級 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 鋳放し肉厚 寸法 |  |  |  |  |  |  | ＪＩＳ Ｂ 0412 並 級 |  |  |  |
| 管 理 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) |  | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |  |  |  |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 |  |  | 摘 要 |  |
| ― |  | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 直径差、ずれ、直径、中心距離、高さ、寸法、移動量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 |  |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 鋳造費 （金属支承工） | 普通寸法 | 機械加工寸法 |  | ＪＩＳ Ｂ 0405 粗 級 |  |
|  | 鋳造費 （大型ゴム支承工） | 幅 ｗ |  | ｗ、Ｌ、Ｄ≦500㎜ | 0～＋5 | 製品全数を測定 平面度：1個のゴム支承の厚さ（ｔ）の最大相対誤差 |
|  |  | 長さＬ |  | 500＜ｗ、Ｌ、Ｄ ≦1500 | 0～＋1％ |  |
|  |  | 直径Ｄ |  | 1500＜ｗ、Ｌ、Ｄ | 0～＋15 |  |
|  |  | 厚さｔ |  | ｔ≦20㎜ | 0～＋1 |  |
|  |  |  |  | 20＜ｔ≦160 | 0～＋5％ |  |
|  |  |  |  | 160＜ｔ | 0～＋8 |  |
|  |  | 平 面 度 |  |  | 1 |  |
|  | アンカーフレーム 製作工 | 仮組立時 | 上面の水平度 δ1(mm) |  | ｂ/500 | 軸芯上全数測定 |
|  |  |  | 鉛直度 δ2(mm) |  | ｈ/500 |  |
|  |  |  | 高さ ｈ（㎜） |  | 5 |  |
|  | 仮設材製作工 | 部材 | 部材長 ℓ(m) |  | 3･･･ ℓ≦10 3･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 寸法、幅、長さ、直径、厚さ、水平度、鉛直度、高さ、部材長 |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 工場塗装工 | 塗膜厚 | ａ．ロット塗膜 厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上。 ｂ．測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上 ｃ．測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20％を超えない。 ただし、測定値の 平均値が目標塗膜 厚合計値より大き い場合はこの限り ではない。 | 工場塗装終了時に測定。 ただし、工場で上塗りまで塗装する場合は、下塗り終了時と上塗り終了時に測定。なお、鋼橋塗装便覧にいうC塗装系の場合は、無機ジンクリッチペイントの塗布後にも測定。 1ロットの大きさは、 500㎡とする。 1ロット当たりの測定数は、25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。 |
|  | 架設工 (クレーン架設） （ケーブルクレーン 架設） （ケーブルエレクション架設） （架設桁架設） （送出し架設） （トラベラークレーン架設） | 全長・支間 | ￣ | 各桁毎に全数測定 |
|  |  | 桁・トラスの 中心間距離 | ￣ | 一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定 |
|  |  | そり | L≦40ｍ 25 L＞40ｍ (25+(L- 40)) | 主桁、主構を全数測定 |
|  | 現場継手工 | 現場継手部のすき間δ1，δ2(mm) | 5 ※ 5 | 主桁、主構の全継手数の 1／2を測定 ※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 塗膜厚 |  |  |
|  |  | 長さ、中心間距離、そり |  |  |
|  |  | すき間 |  |  |

| 工 種 |  |  |  | 項 目 |  |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 現場塗装工 |  |  | 塗膜厚 |  |  | a.ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上 b.測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上。 ｃ．測定値の分布 の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20％を超えない。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。 | 塗装終了時に測定する。 1ロットの大きさは500㎡ とする。 1ロット当たりの測定回数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。 |  |  |  |  |
|  | 床版工 |  |  | 基準高▽ |  |  | 20 | 基準高は、1径間当たり2箇所（支点付近）で、1箇所当たり両端と中央部３点、幅は１径間当たり３箇所、厚さは型枠設置時におおむね10㎡に1箇所測定。（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚さ ｔ |  |  | ＋20～－10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幅 ｗ |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鉄筋の有効高さ |  |  | 10 | 1径間当たり3断面（両端及び中央）測定。1断面の測定箇所は断面変化毎1箇所とする。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鉄筋のかぶり |  |  | 設計値以上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鉄筋間隔 |  |  | 20 | 1径間当たり3箇所（両端及び中央）測定。 1箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2ｍの範囲を測定。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋10 (有効高さがマイナスの場合) |  |  |  |  |  |
| 管 理 方 式 |  |  |  |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 |  |  | 摘 要 |  |  |  |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) |  | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  | 造図に朱記、併記することが困難なもの | 塗膜厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高さ、厚さ、幅、かぶり、間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 種 |  |  |  | 項 目 |  |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |  |  |  |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼橋 | 支承工 （鋼製支承） |  |  | 据付け高さ |  |  | 5 | 支承全数を測定 B:支承中心間隔（ｍ） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可動支承の 橋軸方向のずれ |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支承中心間隔 （橋軸直角方向） |  |  | 4＋0.5×（B-2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沓の水平度 | 橋軸方向 |  | 1／100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 橋軸直角方向 |  | 1／100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 同一支承線上の可動 支承のずれの相対誤差 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 支承工 （ゴム支承） |  |  | 据付け高さ |  |  | 5 | 支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支承中心間隔 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支承の水平度 | 橋軸方向 |  | 1／300以下 5㎜以下 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 橋軸直角方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伸縮装置工 （ゴムジョイント） |  |  | 据付け高さ |  |  | 舗装面に対し ０〜−２ | 両端及び中央部付近を 測定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面の凸凹 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仕上げ高さ |  |  | 舗装面に対し ０〜−２ |  |  |  |  |  |
|  | 伸縮装置工 （鋼フィンガージョイント） |  |  | 高さ | 据付け高さ |  | 3 | 高さについては車道端部、中央部各3点計9点。 縦方向及び横方向間隙は両端、中央部の計3点。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 車線方向各点 誤差の相対差 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面の凸凹 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 歯型板面の歯咬み 合い部の高低差 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 縦方向間隔 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横方向間隔 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仕上げ高さ |  |  | 舗装面に対し 0～－2 |  |  |  |  |  |
|  | 地覆工 |  |  | 地覆の幅 ｗ１ |  |  | ＋20～－10 | １径間当り両端と中央部の３箇所測定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地覆の高さ ｈ |  |  | ＋20～－10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有効幅員 ｗ2 |  |  | ＋30～－0 |  |  |  |  |  |
|  | 橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工 |  |  | 幅 |  |  | ＋10～－5 | １径間当り両端と中央部の３箇所測定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高さ |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 管 理 方 式 |  |  |  |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 |  |  | 摘 要 |  |  |  |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) |  | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 高さ、橋軸方向のずれ、中心間隔、水平度、ずれの相対誤差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高さ、中心間距離、水平度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高さ、凸凹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高さ、誤差の相対差、凸凹、高低差、間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幅、高さ、幅員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幅、高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工 種 |  |  |  | 項 目 |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 ・ 鋼 橋 | 検査路工 |  |  | 幅 |  | 3 | 1ブロックを抽出して測定 |  |  |
|  |  |  |  | 高さ |  | 4 |  |  |  |
| 10 橋 梁 工 事 ・ コンクリート橋 | ポストテンションT （Ⅰ）桁製作工 |  |  | 幅（上）ｗ１ |  | 10 5 | 桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3箇所とする。 ℓ ：スパン長 |  |  |
|  |  |  |  | 幅（下）ｗ２ |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高さ ｈ |  | ＋10 －5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 桁長ℓ スパン長 |  | ℓ＜15 ･･･ 10 ℓ≧15･･･ （ℓ－5） かつ－30㎜以内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 横方向最大タワミ |  | 0.8ℓ |  |  |  |
|  | 架設工 （クレーン架設） (架設桁架設) |  |  | 全長・支間 |  | ― | 各桁毎に全数測定 |  |  |
|  |  |  |  | 桁の中心間距離 |  | ― | 一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測 定 |  |  |
|  |  |  |  | そり |  | ― | 主桁を全数測定 |  |  |
|  | 架設支保工 （固定） （移動） |  |  | 全長・支間 |  | ― | 各桁毎に全数測定 |  |  |
|  |  |  |  | 桁の中心間距離 |  | ― | 一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測 定 |  |  |
|  |  |  |  | そり |  | ― |  |  |  |
|  | 架設工 （片持架設） （押出し架設） |  |  | 全長・支間 |  | ￣ | 各桁毎に全数測定 |  |  |
|  |  |  |  | 桁の中心間距離 |  | ￣ | 一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測 定 |  |  |
|  |  |  |  | そり |  | ― | 主桁を全数測定 |  |  |
|  | 床版・横組工 |  |  | 基準高▽ |  | 20 | 基準高は、1径間当たりの2箇所（支点付近）で1箇所当たり両端と中央部の3点、幅は1径間当たり3箇所、厚さは型枠設置時におおむね10㎡に1箇所測定。（床版の厚さは、型枠検査をもって代る。） |  |  |
|  |  |  |  | 幅 ｗ |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚さ ｔ |  | ＋20～－10 |  |  |  |
| 管 理 方 式 |  |  |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 |  |  | 摘 要 |  |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) |  | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |  |  |  |  |
| ― |  | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 幅、高さ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幅、高さ、桁長、スパン長、最大タワミ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 長さ、中心間距離、そり |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基準髙、幅、厚さ |  |  |  |  |  |  |

| 工 種 |  |  |  | 項 目 |  |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 ・ コンクリート橋 | 床版・横組工 |  |  | 鉄筋の有効高さ |  |  | 10 | 1径間当たり3断面（両端及び中央）測定。1断面の 測定箇所は断面変化する。 |  |  |
|  |  |  |  | 鉄筋のかぶり |  |  | 設計値以上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 鉄筋間隔 |  |  | 20 | 1径間当たり3断面（両端及び中央）測定。 1箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に２ｍの範囲を測定。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋10 （有効高さがマ イナスの場合） |  |  |  |
|  | 支承工 （鋼製支承） |  |  | 据付け高さ |  |  | 5 | 支承全数を測定。 |  |  |
|  |  |  |  | 可動支承の 橋軸方向のずれ |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支承中心間隔 (橋軸直角方向) |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沓の水平度 | 橋軸方向 |  | 1／100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 橋軸直角方向 |  | 1／100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 同一支承線上の可動支承のずれの相対誤差 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 支承工 （ゴム支承） |  |  | 据付け高さ |  |  | 5 | 支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 |  |  |
|  |  |  |  | 支承中心間隔 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支承の水平度 | 橋軸方向 |  | 1／300以下 5㎜以下 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 橋軸直角方向 |  |  |  |  |  |
|  | 伸縮装置工 (ゴムジョイント) |  |  | 据付け高さ |  |  | 舗装面に対し 0～－2 | 両端及び中央部付近を 測定 |  |  |
|  |  |  |  | 表面の凸凹 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 仕上げ高さ |  |  | 舗装面に対し 0～－2 |  |  |  |
|  | 伸縮装置工 （鋼フィンガージ ジョイント） |  |  | 高 さ | 据付け高さ |  | 3 | 高さについては車道端部、中央部各3点計9点。 縦方向及び横方向間隙は 両端、中央部の計3点。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 車線方向各点 誤差の相対差 |  | 3 |  |  |  |
| 管 理 方 式 |  |  |  |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 |  |  | 摘 要 |  |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) |  | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |  |  |  |  |  |
| ― |  | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 有効高さ、かぶり、間隔 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 据付け高さ、ずれ、間隔、水平度、相対誤差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 据付け高さ、ずれ、間隔、水平度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 据付け高さ、凸凹、仕上げ高さ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 据付け高さ、相対差 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 橋 梁 工 事 ・ コンクリート橋 | 伸縮装置工 （鋼フィンガージョイント） | 表面の凸凹 | 3 |  |
|  |  | 歯型板面の歯咬み 合い部の高低差 | 2 |  |
|  |  | 縦方向間隔 | 2 |  |
|  |  | 横方向間隔 | 5 |  |
|  |  | 仕上げ高さ | 舗装面に対し 0～－2 |  |
|  | 地覆工 | 地覆の幅 ｗ1 | ＋20～－10 | 1径間当たり両端と中央部の3箇所測定 |
|  |  | 地覆の高さ ｈ | ＋20～－10 |  |
|  |  | 有効幅員 ｗ2 | ＋30～ 0 |  |
|  | 橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工 | 幅 | ＋10～－5 | 1径間当たり両端と中央部の3箇所測定 |
|  |  | 高さ | 10 |  |
|  | 現場塗装工 | 塗膜厚 | a.ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上。 b.測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上。 c.測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20％を超えない。 ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。 | 塗装終了時に測定する。 1ロットの大きさは500㎡とする。1ロット当たりの測定回数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 凸凹、高低差、間隔、高さ |  |  |
|  |  | 幅、高さ、幅員 |  |  |
|  |  | 幅、高さ |  |  |
|  |  | 塗膜厚 |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 橋 梁 下 部 工 事 | 橋台工 | 敷幅 (B) | 50 | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部で測定し、その他は構造図の寸法表示箇所を測定する。 |
|  |  | 控壁の厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 50 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 50 |  |
|  |  | 天端長(L1) | 50 |  |
|  |  | 敷長(L2) | 50 |  |
|  |  | 胸壁間距離(L3) | 30 |  |
|  |  | 橋台沓部 | 「1共通工事の10精度を要するもの」の項に定めるところによる | 同 左 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 敷幅、控壁の厚さ、高さ、中心線のズレ、天端長、敷長、胸壁間距離 |  | ２スパン以上の場合の胸壁間距離は「2及び3橋脚工」の橋脚中心間距離において管理する。 |
| 同 左 | 同 左 | 同 左 | 同 左 |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 橋 梁 下 部 工 事 | 橋脚工 張出式 重力式 半重力式 | 基準高(V) | 20 | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部で測定し、その他は構造図の寸法表示箇所を測定する。 |
|  |  | 天端長(l1 ) | 50 |  |
|  |  | 敷長(l2 ) | 50 |  |
|  |  | 天端幅(B1) | 20 |  |
|  |  | 敷幅(B2) | 50 |  |
|  |  | 高さ(H) | 50 |  |
|  |  | 橋脚中心間距離(L) | 30 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 50 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 基準高、天端長、敷長、天端幅、敷幅、高さ、橋脚中心間距離、中心線のズレ |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | (参 考) 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 橋 梁 下 部 工 事 | 橋脚工 (ラーメン式) | 基準高(V) | 20 | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部で測定し、その他は構造図の寸法表示箇所を測定する。 |
|  |  | 天端長(l) | 20 |  |
|  |  | 天端幅 (B1) | 20 |  |
|  |  | 中間幅(d) | 20 |  |
|  |  | 基礎幅 (B2、b) | 50 |  |
|  |  | 高さ(H) | 50 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 橋脚中心間 距 離(L) | 30 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 50 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 基準高、天端長、天端幅、中間幅、基礎幅、高さ、厚さ、橋脚中心間距離、中心線のズレ |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 法 面 保 護 工 事 | ラス張 植生マット 植生シート 繊維ネット 張芝 人工張芝 | 面積(A) | 施工面積≧設計面積 | 全施工面積について展開図又はその他の方法により測定(求積)する。 |
|  |  | アンカーピン数 アンカーピン及び止め釘 | ラス張 φ９(Ｄ10)×Ｌ＝200㎜ 1.5本／㎡以上 φ16(Ｄ16)×Ｌ＝400㎜ 0.3本／㎡以上 植生マット、繊維ネット 肥料袋付 6本/㎡以上 肥料袋無 3本/㎡以上 | ラス張は200㎡に１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 植生マット及び繊維ネットは500 ㎡に１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  | 種子散布 | 面積(A) | 施工面積≧設計面積 | 全施工面積について展開図又はその他の方法により測定（求積）する。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― １ | ― | 展開図及び測線長 |  ４ ３ ５ ２ №Ｘ №Ｚ №Ｙ | n：測線をいう。 |
| ― | 測定値を記入 | ― | 10㎡ 2m 5m | （参考）規格値に示す値は標準であることから、工法により標準本数が異なる場合は、別途監督職員と協議する。 |
| ― | ― | 展開図及び測線長 １ |  ４ ３ ５ ２ №Ｘ №Ｚ №Ｙ | n：測線をいう。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 法 面 保 護 工 事 | 客土吹付 | 厚さ(T) | 平均厚さ≧設計厚さ ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は設計厚の50％以上とする。 | 施工面積500㎡に１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 面積(A) | 施工面積≧設計面積 | 全施工面積について展開図又はその他の方法により測定(求積)する。 |
|  | 植生基材吹付 | 厚さ(T) | 平均厚さ≧設計厚さ 測定値は 設計厚５㎝未満 10％ 〃 ５㎝以上 20％ ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は設計厚の50％以上とする。 | 施工面積200㎡に１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 面積(A) | 施工面積≧設計面積 | 全施工面積について展開図又はその他の方法により測定(求積)する。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | ･･ ･ ｔ ．･ ･･ | 1吹付直後の厚さとする。 2岩等の突出 部の特殊な 場合は適用 しない。 3設計吹付厚 さ５㎝以上 には適用し ない。 |
| ― | ― | 展開図及び測線長 | l４ l l１ l３ l５ l２ №Ｘ №Ｙ №Ｚ | ln：測線をいう。 |
| 厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | ･･ ･･ ･ ･ ･･ ｔ | 1吹付直後の 厚さとする。 2岩等の突出 部の特殊な 場合は適用 しない。 |
| ― | ― | 展開図及び測線長 | l４ l１ l３ l５ l２ №Ｘ №Ｙ №Ｚ l ･ ･ ･ ・ | ln：測線をいう。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 法 面 保 護 工 事 | 吹付枠 | 梁延長 | 施工延長≧設計延長 | 全施工延長について展開図により測定する。 |
|  |  | 梁間隔 (L) | Ｌ／10 | 施工面積200㎡に１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 梁断面(H) (B) | 20 | 施工面積200㎡に１箇所の割合で測定する。 |
|  | コンクリート吹付 モルタル吹付 | 吹付厚さ(T) | 設計厚５cm未満 10 〃 ５cm以上 20 (ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上｡) | 施工面積おおむね100m2につき１箇所の割合でコア採取又は削孔などして測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | ― | 展開図に朱記、併記する |  |  |
| 間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | Ｌ1 Ｌ2 |  |
| 断面で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | Ｂ Ｈ |  |
| 厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | － |  | 施工端部、岩等の突出部の特殊な場合は適用しない。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 暗 渠 排 水 工 事 | 吸水渠 | 布設深 (H) | 75 | 上、下流端の２箇所を測定する。 ただし、１本の布設長がおおむね100ｍ以上のときは、中間点を加えた３箇所を測定する。 |
|  |  | 間隔(B) | 750 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.2％、 ただし延長 500ｍ以下1,000 |  |
|  | 集水渠(支線) 導水渠(幹線) | 布設深 (H) | 75 | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 施工延長 | 0.2％、 ただし延長 500ｍ以下1,000 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 布設深、間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |
| 布設深で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 フ ィ ル ダ ム 工 事 | 監査廊 (暗渠タイプ) | 基準高(V) |  | 30 | 1.基準高、幅、厚さ、高さについては１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 2.厚さはコンクリート打設前の巻立空間を１スパンの終点において図に示す①～⑧の各点で測定する。 - 中心線のズレ 直線部は50ｍにつき１箇所、曲線部は１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 幅(B) |  | 25 |  |
|  |  | 厚さ(T) |  | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) |  | 40 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) |  | 直線部 75 曲線部 150 |  |
|  |  | スパン長 |  | 直線部 20 曲線部 30 |  |
|  |  | 施工延長 |  | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |
|  | 堤体盛土 | ゾ ー ン 幅 | 遮水 ゾー ン | l１ 500 0 | ゾーン幅については施工延長おおむね20ｍにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  |  | フィルターゾーン | l２ 500 0 有効幅Ｂは設計以上 |  |
|  |  |  | トランシジョンゾーン | l３ 1,000 500 |  |
|  |  |  | ロ ッ ク ゾー ン | l４ 1,000 0 有効幅Ｂは設計以上 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |
| ゾーン幅で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | 注）ゾーン区分 Ｃ ：遮水ゾーン Ｆ ：フィルターゾーン Ｔ ：トランシジョンゾーン Ｒ ：ロックゾーン Ｂ 有効幅 l ４ l ３ l l 上流 Ｃ Ｔ Ｒ Ｆ ２ １ 下流 Ｃ Ｌ | 1堤体表面張立(張石)状態に適用する。 2ゾーン幅とはダム中心線から設計境界線までの距離(l)と各ゾーン単独有効幅(B)をいう。 3管理基準値については別途定めるものとする。 4各リフト毎の盛立高の管理基準値については別途定めるものとする。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 フ ィ ル ダ ム 工 事 | 洪水吐 | 基準高(V) | 30 | 基準高、幅、厚さ、高さについては施工延長１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 なお、中心線のズレ(曲線部)については１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 25 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 25 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | スパン長 | 直線部 20 曲線部 30 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― | Ｃ Ｌ T12 B1 T13 H3 T8 T10 T11 T9 H4 H1 H2 e B2 T6 V V V T7 T2 T1 T3 T4 T5 ＊斜線部はインバート | インバートと側壁が一体構造の場合、測定箇所は別途定めるものとする。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 頭 首 工 工 事 | 本体 | 基準高(V) | 30 | 構造図の寸法表示箇所を測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 天端幅等 30 エプロン部 60 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 30 |  |
|  |  | 高さ(H) | 30 |  |
|  |  | 長さ(L) | 100 |  |
|  | 護床ブロック (異形ブロック) | 基準高(V) | 150 | 基準高については施工面積100㎡につき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 面積(A) | 0.2％ |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 基準高、幅、厚さ、高さ、長さ |  |  |
| 基準高で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | (参 考) 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 海 岸 河 川 工 事 | 捨石工 消波ブロック | 基準高(V) | 300 捨石工は特別仕様書による | 基準高、幅については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 300 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | 左記のもので箇所単位のもの |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 た め 池 改 修 工 事 | 堤体工 | 基準高(V) | 0 | 線的なものについては施工延長おおむね20ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 中心線の ズレ | 50 |  |
|  |  | 堤幅(W) | 50 |  |
|  |  | 幅刃金土 | 0 |  |
|  |  | 法長(L) | 堤高7m未満 50 堤高7m以上 75 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1% 施工延長150m未満 150 |  |
|  | 洪水吐工 | 基準高(V) | 30 | 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについては施工延長１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 25 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 25 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | スパン長(L) | 直線部 20 曲線部 30 |  |
|  |  | 施工延長 (又は長さ) | 150 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、堤幅、法長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | 左記のもので箇所単位のもの |  | 1鋼土の幅は盛土高1ｍ毎に管理する。 2測定は原則として、水平距離とするが、法長の場合は斜距離とする。 3出来形測定と写真は同一箇所で行う。 4出来形図は横断図面を利用して作成する。 |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | 箇所単位の構造物について、基準高、幅、厚さ、高さ | Ｔ5 1 Ｔ1 Ｔ2 e Ｌ Ｌ Ｔ3 Ｖ Ｂ1 Ｈ Ｂ2 Ｃ Ｔ4 | スパン長の標準を９ｍとした場合。 |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 た め 池 改 修 工 事 | 樋管工 同上付帯構造物(土砂吐ゲート等) | 基準高(V) | 30 | 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについては施工延長10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 ジョイント間隔については、１本毎に測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 20 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 20 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | 施工延長 | 150 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、ジョイント間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | 箇所単位の構造物について、基準高、幅、厚さ、高さ | Ｂ1 ｅ Ｈ Ｖ Ｂ2 | 1基準高(Ｖ)は管底を原則とする。 2コンクリート二次製品使用の場合である。 3底樋がトンネルの場合は、土木工事施工管理基準5水路トンネル工事の10水路トンネルに準ずる。 4斜樋等付帯構造物は土木工事施工管理基準1共通工事の90コンクリート付帯構造物に準ずる。ただし、基準高(Ｖ)は、取水孔(ゲート中心)の標高とし、高さ(Ｈ)は斜面直角方向とする。 |

| 工 種 |  | 項 目 |  | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 補 強 土 壁 工 事 | 補強土壁工 | 基準高 ▽ |  | 50 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき１箇所、 施工延長40m以下のものは１施工箇所につき２箇所 |
|  |  | 高 さ (h) | (h)＜3.0m | -50 |  |
|  |  |  | (h)≧3.0m | -100 |  |
|  |  | 鉛直度 △ |  | 0.03hかつ300以内 |  |
|  |  | 控え長さ |  | 設計値以上 |  |
|  |  | 延長 |  | -200 | １施工箇所毎 |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |

| 工 種 |  | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 ア ン カ ー 工 | アンカー工 | 削孔深さ | 設計値以上 | 全数（任意仮設は除く） |
|  |  | 配置誤差 ｄ | 100 |  |
|  |  | 穿孔方向 θ | ±2.5度 |  |

| 管 理 方 式 |  |  | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
|  | 削孔深さ、穿孔方向 |  | ｄ ｄ＝√x2＋y2 y x θ |  |

別表ア　基礎杭打工　偏心管理基準値

（単位：㎜）

| 杭 径 |  | 木 杭 |  |  | 既製コンクリート杭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 規 格 値 |  |  | 規 格 値 |  |
| 60 90 120 150 180 |  |  | 225 225 225 225 225 |  |  |  |
| 210 200 250 300 350 |  |  | 225 |  | 50 62 75 87 |  |
| 400 450 500 550 600 |  |  |  |  | 100 100 100 － 100 |  |
| 700 800 900 1,000 1,200 |  |  |  |  | 100 100 |  |
| 1,500 1,800 2,000 2,500 3,000 |  |  |  |  |  |  |

（単位：㎜）

| 杭 径 |  | 鋼 管 杭 |  |  |  | 場 所 打 杭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 規 格 値 |  |  | 規 格 値 |  |  |
| 60 90 120 150 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 200 250 300 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 450 500 550 600 |  |  | 100 100 100 100 100 |  |  |  |  |
| 700 800 900 1,000 1,200 |  |  | 100 100 100 100 |  | 100 － 100 100 |  |  |
| 1,500 1,800 2,000 2,500 3,000 |  |  |  |  | 100 100 100 100 100 |  |  |

別表イ　管水路（コンクリート二次製品）のジョイント間隔管理基準値

（単位：㎜）

| ＪＩＳ Ａ 5372 ＲＣ管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼 び 径(㎜) |  | 標準値 |  | 規 格 値 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8管 水 路 工 事 |  |  | 8管 水 路 工 事 |  |  |
|  |  |  |  | 良 質 地 盤 |  |  | 軟 弱 地 盤 |  |  |
| 150 200 250 300 350 |  |  | 6 6 6 6 6 |  | ＋10 ＋10 ＋10 ＋ 9 ＋ 9 | － 6 － 6 － 6 － 6 － 6 |  | ＋ 5 ＋ 5 ＋ 5 ＋ 4 ＋ 4 | － 6 － 6 － 6 － 6 － 6 |
| 400 450 500 600 700 |  |  | 8 8 8 8 8 |  | ＋ 9 ＋ 9 ＋ 9 ＋12 ＋10 | － 8 － 8 － 8 － 8 － 8 |  | ＋ 3 ＋ 3 ＋ 3 ＋ 5 ＋ 4 | － 8 － 8 － 8 － 8 － 8 |
| 800 900 1,000 1,100 1,200 |  |  | 8 8 10 10 10 |  | ＋12 ＋15 ＋18 ＋19 ＋21 | － 8 － 8 －10 －10 －10 |  | ＋ 5 ＋ 7 ＋ 8 ＋ 9 ＋11 | － 8 － 8 －10 －10 －10 |
| 1,350 1,500 1,650 1,800 2,000 |  |  | 10 8 8 8 8 |  | ＋23 ＋15 ＋15 ＋15 ＋15 | －10 － 8 － 8 － 8 － 8 |  | ＋12 ＋ 7 ＋ 7 ＋ 7 ＋ 7 | －10 － 8 － 8 － 8 － 8 |
| 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 |  |  | 8 10 10 10 10 |  | ＋15 ＋15 ＋15 ＋15 ＋15 | － 8 －10 －10 －10 －10 |  | ＋ 7 ＋ 7 ＋ 7 ＋ 7 ＋ 7 | － 8 －10 －10 －10 －10 |

注）1.　規格値は埋戻後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超えて

- はならない。

2.　接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700㎜以下の場合は、管の外から確認してもよい。また、埋戻後の測定は、原則として呼び径700㎜以下の測定は必要ない。

なお、「埋戻後」とは、特に指示のない限り、舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。

（単位：㎜）

| ＪＩＳ Ａ 5372 ＲＣ管(スペーサー用ゴムを添付) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼 び 径(㎜) |  | 標準値 |  | （参 考） 規 格 値 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8管 水 路 工 事 |  | 8管 水 路 工 事 |  |
|  |  |  |  | 良 質 地 盤 |  | 軟 弱 地 盤 |  |
| 150 200 250 300 350 |  |  | － － － － － | － － － － － |  | － － － － － |  |
| 400 450 500 600 700 |  |  | － － 8 8 8 | － － |  | － － |  |
|  |  |  |  | ＋ 9 ＋12 ＋10 | － 5 － 5 － 5 | ＋ 3 ＋ 5 ＋ 4 | － 5 － 5 － 5 |
| 800 900 1,000 1,100 1,200 |  |  | 8 8 10 10 10 | ＋12 ＋15 ＋18 ＋19 ＋21 | － 5 － 5 － 7 － 7 － 7 | ＋ 5 ＋ 7 ＋ 8 ＋ 9 ＋11 | － 5 － 5 － 7 － 7 － 7 |
| 1,350 1,500 1,650 1,800 2,000 |  |  | 10 － － － － | ＋23 | － 7 | ＋12 | － 7 |
|  |  |  |  | － － － － |  | － － － － |  |
| 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 |  |  | － － － － － | － － － － － |  | － － － － － |  |

別表ウ　管水路（ダクタイル鋳鉄管）ジョイント間隔管理基準値

（単位：㎜）

| 規 格 |  | ＪＤＰＡ |  | ＪＩＳ Ｇ5526及びＪＤＰＡ Ｇ1027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8管水路工事 Ａ形 |  | 8管水路工事 Ｋ形 |
| 呼び径(㎜) |  | 規格値 |  | 規格値 |
| 75 100 150 200 250 |  |  | ＋19 0 ＋19 0 ＋19 0 ＋19 0 ＋19 0 | ＋19 0 ＋19 0 ＋19 0 ＋19 0 ＋19 0 |
| 300 350 400 450 500 |  |  | ＋19 0 ＋31 0 － － － | ＋19 0 ＋31 0 ＋31 0 ＋31 0 ＋31 0 |
| 600 700 800 900 1,000 |  |  | － － － － － | ＋31 0 ＋31 0 ＋31 0 ＋31 0 ＋36 0 |
| 1,100 1,200 1,350 1,500 1,600 |  |  | － － － － － | ＋36 0 ＋36 0 ＋36 0 ＋36 0 ＋40 0 |
| 1,650 1,800 2,000 2,100 2,200 |  |  | － － － － － | ＋45 0 ＋45 0 ＋50 0 ＋55 0 ＋55 0 |
| 2,400 2,600 |  |  | － － | ＋60 0 ＋70 0 |

注）1.　規格値は埋戻後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超えて

- はならない。

2.　接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700㎜以下の場合は、管の外から確認してもよい。また、埋戻後の測定は、原則として呼び径700㎜以下の測定は必要ない。

なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。

3.　ダクタイル鋳鉄管のうちＵ形管の標準値は次ページの図のｙ寸法である。

（単位：㎜）

| 規 格 |  | JIS G 5526及びJDPA G 1029 |  |  | JIS G 5526、JDPA G 1027 及びJDPA G 1209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8管水路工事 Ｕ形 |  |  | 8管水路工事 Ｔ形 |
| 呼び径(㎜) |  | 標準値 |  | 規格値 | 規格値 |
| 75 100 150 200 250 |  |  | － － － － － | － － － － － | ＋16 0 ＋16 0 ＋16 0 ＋14 0 ＋14 0 |
| 300 350 400 450 500 |  |  | － － － － － | － － － － － | ＋24 0 ＋24 0 ＋24 0 ＋24 0 ＋30 0 |
| 600 700 800 900 1,000 |  |  | － 105 105 105 105 | － ＋35 － 5 ＋35 － 5 ＋35 － 5 ＋35 － 5 | ＋30 0 ＋30 0 ＋30 0 ＋40 0 ＋40 0 |
| 1,100 1,200 1,350 1,500 1,600 |  |  | 105 105 105 105 115 | ＋35 － 5 ＋35 － 5 ＋35 － 5 ＋35 － 5 ＋36 － 5 | ＋40 0 ＋50 0 ＋50 0 ＋60 0 ＋70 0 |
| 1,650 1,800 2,000 2,100 2,200 |  |  | 115 115 115 115 115 | ＋36 － 5 ＋36 － 5 ＋36 － 5 ＋36 － 5 ＋36 － 5 | ＋70 0 ＋80 0 ＋90 0 － － |
| 2,400 2,600 |  |  | 115 130 | ＋36 － 5 ＋36 － 5 | － － |

別表エ　管水路（強化プラスチック複合管）ジョイント間隔管理基準値

（単位：㎜）

| 規 格 |  | ＪＩＳ Ａ 5350 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ｂ 形 及 び Ｔ 形 |  |  |  |  |  |
| 呼び径 (㎜) |  | 標準値 |  | 規 格 値 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 質 地 盤 |  | 軟 弱 地 盤 |  |
| 200 250 300 350 400 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋ 33 ＋ 33 ＋ 38 ＋ 38 ＋ 43 | － 33(0) － 33(0) － 38(0) － 38(0) － 43(0) | ＋22 ＋22 ＋25 ＋25 ＋28 | －22(0) －22(0) －25(0) －25(0) －28(0) |
| 450 500 600 700 800 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋ 43 ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 | － 43(0) － 52(0) － 52(0) － 52(0) － 52(0) | ＋28 ＋35 ＋35 ＋35 ＋35 | －28(0) －34(0) －34(0) －34(0) －34(0) |
| 900 1,000 1,100 1,200 1,350 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 | － 52(0) － 51(0) － 51(0) － 51(0) － 51(0) | ＋35 ＋35 ＋35 ＋35 ＋35 | －34(0) －33(0) －33(0) －33(0) －33(0) |
| 1,500 1,650 1,800 2,000 2,200 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋ 53 ＋ 80 ＋ 80 ＋ 95 ＋ 95 | － 51(0) － 77(0) － 77(0) － 92(0) － 92(0) | ＋35 ＋53 ＋53 ＋63 ＋63 | －33(0) －50(0) －50(0) －60(0) －60(0) |
| 2,400 2,600 2,800 3,000 |  |  | 0 0 0 0 | ＋113 ＋113 ＋128 ＋128 | －110(0) －110(0) －125(0) －125(0) | ＋75 ＋75 ＋85 ＋85 | －72(0) －72(0) －82(0) －82(0) |

注）1.　規格値は埋戻後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超えてはならない。

2.　接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700㎜以下の場合は、管の外から確認してもよい。また、埋戻後の測定は、原則として呼び径700㎜以下の測定は必要ない。

なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。

- 継手部の標準断面は次ページのとおりであり、標準値は図の寸法ｙである。なお、規格値のうち( )内数値は、点線で示した形状の管に適用する。

（単位：㎜）

| 規 格 |  | ＪＩＳ Ａ 5350 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ｃ 形 |  |  |  |  |  |
| 呼び径 (㎜) |  | 標準値 |  | 規 格 値 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 質 地 盤 |  | 軟 弱 地 盤 |  |
| 200 250 300 350 400 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋ 33 ＋ 33 ＋ 38 ＋ 38 ＋ 43 | 0 0 0 0 0 | ＋22 ＋22 ＋25 ＋25 ＋28 | 0 0 0 0 0 |
| 450 500 600 700 800 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋ 43 ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 | 0 0 0 0 0 | ＋28 ＋35 ＋35 ＋35 ＋35 | 0 0 0 0 0 |
| 900 1,000 1,100 1,200 1,350 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 ＋ 53 | 0 0 0 0 0 | ＋35 ＋35 ＋35 ＋35 ＋35 | 0 0 0 0 0 |
| 1,500 1,650 1,800 2,000 2,200 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋ 53 ＋ 80 ＋ 80 ＋ 95 ＋ 95 | 0 0 0 0 0 | ＋35 ＋53 ＋53 ＋63 ＋63 | 0 0 0 0 0 |
| 2,400 |  |  | 0 | ＋113 | 0 | ＋75 | 0 |
| 2,600 2,800 3,000 |  |  | － － － | － － － |  | － － － |  |

（単位：㎜）

| 規 格 |  | ＪＩＳ Ａ 5350 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ｄ 形 |  |  |  |  |  |
| 呼び径 (㎜) |  | 標準値 |  | 規 格 値 |  |  |  |
|  |  |  |  | 良 質 地 盤 |  | 軟 弱 地 盤 |  |
| 200 250 300 350 400 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋25 ＋25 ＋25 ＋25 ＋35 | － 3 － 3 － 3 － 3 － 3 | ＋15 ＋15 ＋15 ＋15 ＋25 | － 3 － 3 － 3 － 3 － 3 |
| 450 500 600 700 800 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋35 ＋35 ＋35 ＋35 ＋40 | － 3 － 3 － 3 － 3 － 5 | ＋25 ＋25 ＋25 ＋25 ＋30 | － 3 － 3 － 3 － 3 － 5 |
| 900 1,000 1,100 1,200 1,350 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋40 ＋40 ＋40 ＋40 ＋40 | － 5 － 5 － 5 － 5 － 5 | ＋30 ＋30 ＋30 ＋30 ＋30 | － 5 － 5 － 5 － 5 － 5 |
| 1,500 1,650 1,800 2,000 2,200 |  |  | 0 0 0 0 0 | ＋45 ＋45 ＋45 ＋45 ＋50 | － 5 － 5 － 5 － 5 － 5 | ＋35 ＋35 ＋35 ＋35 ＋40 | － 5 － 5 － 5 － 5 － 5 |
| 2,400 |  |  | 0 | ＋50 | － 5 | ＋40 | － 5 |

Ｄ形

別表オ　放射線透過試験による点検の項目と判定基準

（ＪＩＳ Ｚ 3050 Ａ基準 準拠）

| 項 目 | 判 定 基 準 |
| --- | --- |
| ルートの溶込み不良 | 目違いのない部分の溶込み不良は、１個の長さ20㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ25㎜以下を合格とする。 |
| 目違いによる溶込み不良 | ルートの片側の角が露出している（又は溶融されていない）とき、１個の長さ40㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長70㎜以下を合格とする。 |
| 内面へこみ | 内面へこみは、その部分の写真濃度がこれに接する母材部分の写真濃度を超えない場合は長さに関係なく合格とするが、超える場合には14の溶落ちと同様に取り扱う。 |
| 融合不良 | 母材と溶接金属との間の融合不良は、１個の長さ20㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ25㎜以下を合格とする。溶接パス間の融合不良は、１個の長さ20㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ30㎜以下を合格とする。 |
| 溶落ち | 溶落ちは、いかなる方向に測った寸法も１個につき６㎜又は管の肉厚のいずれか小さい方を超えることなく、連続した溶接長300㎜当たり最大寸法の合計長さ12㎜以下を合格とする。 |
| 細長いスラグ巻込み | 細長いスラグ巻込みは、１個の長さ20㎜以下、幅1.5㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ30㎜以下を合格とする。平行に並んだスラグ巻込みは、その間隔が１㎜を超えていればそれぞれ独立したきずとみなす。 |
| 孤立したスラグ巻込み | 孤立したスラグ巻込みは、１個の長さ６㎜以下、幅３㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ12㎜以下を合格とする。 |
| タングステン巻込み | タングステン巻込みは、ＪＩＳ Ｚ 3104付属書４の第４種のきずの像の分類の４類以外を合格とする。 |
| ブローホール及びこれに類する丸みを帯びたきず | ブローホール及びこれに類する丸みを帯びたきずは、ＪＩＳ Ｚ3104付属書４の第１種のきずの像の分類の４類以外を合格とする。 |
| 虫状気孔 | 虫状気孔（パイプ）は、ＪＩＳ Ｚ 3104付属書４の第２種のきずの像の分類の４類以外を合格とする。 |
| 中空ビート | 中空ビードは、１個の長さ10㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ50㎜以下で、長さ６㎜を超えるものは、50㎜以上離れていなければならない。 |
| 割れ | 割れは、すべて不合格とする。 |
| きずの集積 | 10から19までに掲げるきずの長さの和が管の円周長さの８％以下で、かつ、連続した溶接長300㎜当たり50㎜以下を合格とする。ただし11に掲げるきずを除く。 |
| アンダカット | 内面のアンダカットは、１個の長さは50㎜、合計長さは管の円周長さの15％を超えてはならない。 |
| きずの写真濃度 | - 透過写真上の大きさで合格するきずでも、写真濃度が母材部の写真濃度より著しく高い場合には、不合格とする。 - 内面のビードの写真濃度が著しく低い場合には、不合格とする。 |

別表カ　塗覆装の方式及びその厚さ

| 種 別 | 塗 覆 装 方 式 | 最小厚さ（㎜） |
| --- | --- | --- |
| 直管 テーパ付き 直管 異形管 | プラスチック被覆 「水道用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ 047－92）」 「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101－2005）」 | 2.0㎜以上 |
| 現場溶接部 | 「水道用塗覆装鋼管ジョイントコート（ＷＳＰ 012－2006）」 | プラスチック系の場合 基 材：1.5㎜以上 粘着材：1.0㎜以上 ゴム系の場合 基 材：1.5㎜以上 粘着材：0.8㎜以上 保護シート： 2.0㎜以上 |
| 備考１． 制水弁室、スラストブロック等貫通部の外面塗覆装は、原則としてプラスチック被覆とする。 なお、スチフナーについても同様とするが、同部の被覆厚さについては規定しない。 ただし、フランジ等外面部でプラスチック被覆の施工ができない場合は水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装とし、塗膜厚0.5mm以上とする。 - 継手部の外面塗覆装は、「水道用塗覆装鋼管ジョイントコート(WSP 012)」プラスチック系を基本とする。なお、施工条件等やむを得ない理由により、プラスチック系が使用できない場合は、ゴム系を使用する。ただし、ゴム系の最小厚さは、1.5mmとする。 |  |  |